О реализации программы

переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1. Общий объем привлекаемых инвестиций Фонда содействия реформированию ЖКХ на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составляет 989,5 млн.рублей, из них 476,9 млн.рублей уже поступили в Чувашскую Республику.

Средства республиканского бюджета, предусмотренные на эти цели в 2009 году, составляют – 298,3 млн. рублей

2. Эффективность инвестиций

На 1 рубль республиканского бюджета Чувашской Республики возможно привлечь 3,32 руб. средств Фонда.

Общая площадь жилья, приобретенного у подрядных организаций, составит около 53,144 тыс. м2. Общая площадь жилья, которая может быть введена в эксплуатацию за счет дополнительных инвестиций в незавершенные строительством дома – не менее 78,5 тыс.м2, что составит 26% от общего объема ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в 2009 г.

Данный объем инвестиций позволит обеспечить загрузку 3,7 тыс. работающих не менее, чем на 6 месяцев.

Общий объем налоговых поступлений составит не менее 159,2 млн.руб.

Из аварийного жилищного фонда будет переселено 1301 семей – больше чем за 10 последних лет.

Площадь аварийного жилья сократится на 38,2%.

Под жилищное строительство высвободится не менее 36,5 гектаров площади городов и районных центров.

Средняя цена приобретаемого 1 м2 общей площади жилья с отделкой эконом класса составит 24,2 тыс.руб., что ниже предельной 25,3 тыс.рублей, установленной Минрегионом России для Чувашской Республики в I квартале 2009 г. и 27,15 тыс.рублей – во II квартале 2009 г., а также рыночной. Для г. Чебоксары жилье будет приобретаться по средней цене 26,3 тыс.руб., что на 20,9 % ниже рыночной.

3. Ожидаемые итоги реализации программы

| Наименование муниципального образования | Общая площадь аварийного жилищного фонда на 01.01.09 г., кв.м. | Аварийная жилищная площадь отселяемая в ходе реализации программы в 2009 г., кв.м. | Общая площадь аварийного жилищного фонда на 01.01.10 г. | Процент снижения площади аварийного жилья за время реализации Программы в 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аликовский райн | 4434,67 | 463,97 | 3970,70 | 10,5% |
| Батыревский район | 1058,60 | 757,70 | 300,90 | 71,6% |
| Ибресинский район | 939,13 | 939,13 |  | 100,0% |
| Вурнарский район | 3938,41 | 388,21 | 3550,20 | 9,9% |
| Урмарский район | 3134,19 | 331,99 | 2802,20 | 10,6% |
| Канашский район | 3951,60 | 795,71 | 3155,89 | 20,1% |
| Комсомольский район | 327,95 | 327,95 |  | 100,0% |
| Красноармейский район | 917,50 |  | 917,50 | 0,0% |
| Красночетайский район | 254,90 |  | 254,90 | 0,0% |
| Мариинско-Посадский район | 13682,10 |  | 13682,10 | 0,0% |
| Моргаушский район | 2589,40 | 1819,38 | 770,02 | 70,3% |
| Порецкий район | 5552,09 | 3482,08 | 2070,01 | 62,7% |
| Чебоксарский район | 1169,70 |  | 1169,70 | 0,0% |
| Шемуршинский район | 920,59 | 920,59 |  | 100,0% |
| Шумерлинский район | 159,40 |  | 159,40 | 0,0% |
| Ядринский район | 1207,87 | 1207,87 |  | 100,0% |
| Янтиковский район | 2247,00 |  | 2247,00 | 0,0% |
| г. Алатырь | 20903,10 | 7103,23 | 13799,87 | 34,0% |
| г. Канаш | 6914,83 | 6914,83 |  | 100,0% |
| г. Шумерля | 26390,76 | 12853,66 | 13537,10 | 48,7% |
| г. Чебоксары | 22546,86 | 8766,56 | 13780,30 | 38,9% |
| Всего | 123240,65 | 47072,86 | 76167,79 | 38,2% |

4. В ходе реализации программы в г.Канаше будет снесено 6914,83 кв.м аварийного жилья (что составляет 14,7 % от всего сносимого в 2009 г. аварийного жилья по программе).

В 2009 году  будут переселены 609 граждан и снесено 49 аварийных домов.

На эти цели предусмотрены средства в объеме 196,637 млн.рублей (15,3% от всего предусмотренного финансирования на 2009 год), из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 131,045 млн.рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 65,592 млн.рублей.

По состоянию на 01.05.2009 г.  заключены государственные контракты на приобретение 130 квартир на общую сумму 124,365 млн.рублей (средства Фонда – 75,645 млн.рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 48,720 млн.рублей) и выплачены средства организациям-застройщикам в объеме 48,171 млн.рублей (за счет средств Фонда).