Доклад

«Программно-целевой подход в решении задач в области экологии на территории города Чебоксары»

Город Чебоксары – столица Чувашской Республики современный индустриальный и культурный центр Поволжья. Расположен на берегах реки Волга. Здесь сосредоточен мощный экономический потенциал Республики, основу которого составляют предприятия электронной и энергетической промышленности, машиностроения, металлообработки, текстильной и пищевой промышленности, строительная индустрия. Город имеет развитую транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры. В настоящее время в г.Чебоксары проживает 466 тыс.человек.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития г. Чебоксары и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны окружающей среды.

Город Чебоксары решает эти задачи программно-целевым методом. В городе реализуются муниципальная целевая программа «Экологическая программа города Чебоксары на 2011-2013 годы и на период до 2016 года», и городская целевая программа «Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года».

В 2010 году во Всероссийском конкурсе «Деловая слава России – 2010» Экологическая программа г.Чебоксары вошла в число лауреатов и дипломантов в номинации природоохранная и экологическая деятельность. Задачи Экологической программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение, реконструкция и приумножение видового разнообразия зеленых насаждений города;экологическое воспитание и просвещение населения города Чебоксары.

Одна из основных задач Экопрограммы – это оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Организация сбора и вывоза ТБО с территории города Чебоксары осуществляется в соответствии с Генеральной схемой уборки города.

В городе Чебоксары порядка 20 организаций специализируются в области обращения с отходами производства и потребления. Сбор и вывоз ТБО с жилого сектора осуществляется специализированными предприятиями.

Отходы производства и потребления, образующиеся у юридических лиц-природопользователей, передаются на утилизацию и переработку самостоятельно или же используются повторно на производстве в технологическом процессе.

С 2010 года в Чебоксарах реализуется система раздельного сбора отходов в жилом секторе, а хозяйствующие субъекты других форм собственности проводят эту работу самостоятельно и постоянно. В 2011 году в городе 28 управляющими компаниями закуплено и установлено 435 контейнеров для раздельного сбора отходов и организовано 166 контейнерных площадок. Раздельно собираются три фракции - пластик, стекло, картон и бумага.

В 2011 году раздельно собрано и отправлено на переработку 4160 куб. м отходов: в том числе пластика – 1601 куб. м, стекла -  1167 куб. м, бумаги и картона – 1392 куб. м.

В рамках Экологической программы в городе Чебоксары организован сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от природопользователей на утилизацию в специализированную организацию НПК «Меркурий». В рамках проведения экологических мероприятий и Дней защиты от экологической опасности в г. Чебоксары в 2011 году организован передвижной пункт по сбору от населения ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп на утилизацию.

Всего за 2011 год передано потерявших свои потребительские свойства приборов, люминесцентных и энергосберегающих ламп в количестве 234 тыс. шт. в том числе от бюджетных учреждений и населения 31 тыс. штук.

Город Чебоксары принимает долевое участие в строительстве нового современного Полигона для размещения ТБО. На строительство данного объекта имеется проектная документация, утвержденная в установленном порядке. Для реализации проекта «Полигон твердых бытовых отходов» заключен контракт на строительство объекта. За истекший год освоено 87 390 тыс.рублей, что составляет 63% от контрактной цены.

Ежегодно, в рамках муниципальной Экологической программы на территории города Чебоксары проводятся весенние и осенние экологические мероприятия по очистке территории города Чебоксары от накопившихся за сезон отходов, опавшей листвы, сухостойных деревьев, порубочных остатков и посадке зеленых насаждений.

Население города активно участвует в экологических акциях. В 2011 году в этих мероприятиях приняло участие свыше 250 тыс. человек.

Чебоксары один из самых зеленых городов России. Общая площадь зеленых насаждений города составляет 7633 га. В городе Чебоксары уделяют большое внимание сохранению и восстановлению зеленых насаждений, произрастающих на территории города. В настоящее время на территории города расположено 140 парков, скверов, аллей, бульваров и озелененных зон на площади более 260 га, на которые имеются паспорта и межевые дела.

На этих озелененных территориях для культурного отдыха горожан и гостей столицы установлены скамейки, малые архитектурные формы, урны для мусора, проложены дорожно-тропиночные сети, разбиты цветники и клумбы.

Ежегодно в весенних и осенних мероприятиях в области охраны окружающей среды на территории города проводится посадка зеленых насаждений, реконструкция существующих и закладка новых скверов, парков и аллей.

За 2011 год на территории города было высажено около 7000 деревьев и около 15 000 кустарников. Заложено 9 новых скверов, парков и аллей, проведена реконструкция зеленых насаждений в 36 существующих зеленых зонах.

В этих «зеленых уголках природы», а также на придомовых территориях нашего города произрастает много разнообразных видов деревьев и кустарников. Каждый год ассортимент посадочного материала расширяется. В 2011 впервые были высажены новые для города Чебоксары зеленые насаждения, как клен Гиннала, клен красный, береза пушистая, малиноклен, дейция, вейгелла, магония.

За новыми посадками деревьев и кустарников проводится надлежащий квалифицированный уход в течение необходимого периода времени, вследствие чего обеспечивается высокая приживаемость высаженных саженцев. На сегодняшний день приживаемость всех посадок в нашем городе составляет около 84 %.

Кроме посадки зеленых насаждений на территории города проводится санитарная вырубка сухостойных и аварийных деревьев, представляющих потенциальную опасность, как для жизни человека, так и для их имущества. В 2011 году вырублено 3834 дерева, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии, а порубочные остатки переработаны в щепу.

Излюбленным местом массового отдыха и занятия физкультурой и спортом горожан являются и лесные массивы, расположенные на территории города, которые находятся в ведении гослесфонда. Всего на территории города более 10 лесных массивов. Их общая площадь составляет 5380 га.

В целях недопущения захламления на территориях лесных массивов установлены контейнеры для сбора ТБО и организована регулярная уборка и вывоз собранных отходов специализированной подрядной организацией. В настоящее время решается вопрос о передаче Федеральным агентством лесного хозяйства городу Чебоксары 4 лесных участков с площадью 103 га.

В городе Чебоксары хорошо развита местная речная сеть. Общая протяженность малых рек в черте города составляет 39 км.

Для решения проблем малых рек в городе Чебоксары реализовывается городская целевая программа «Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года». Целью Программы является создание дополнительных площадей на территории прибрежных зон малых рек для активного, культурного отдыха и занятий физкультурой, спортом жителей и гостей города Чебоксары.

В 2010 году на прибрежной зоне р.Чебоксарка приступили к закладке нового сквера на площади более 2 га. На сегодняшний день здесь высажены деревья, кустарники, установлены малые архитектурные формы.

В рамках программы «Малые реки» на прибрежных территориях р. Варламовка, о.Астраханка и на левом берегу р.Волга в местах массового отдыха населения установлены мангалы, столы, информационные щиты по раздаче мешков, контейнеры для сбора ТБО. На этих территориях производится уборка и вывоз ТБО специализированной организацией.

Одним из основных факторов экологической безопасности является также повышение экологической культуры населения. С этой целью в рамках Экологической программы в городе с горожанами ведется активная просветительская деятельность через печатные и электронные СМИ, телевидение и радио.

В 2011 году для повышения экологической культуры в печатных изданиях опубликовано более 100 статей, транслировались телерепортажи, немало радиопрограмм. Самые свежие и актуальные экологические новости нашли отражение на интернет-сайтах городской администрации и Управления экологии города, где размещено около 900 информаций.

В городе Чебоксары выпускается экологический вестник «Зеленый город», полностью затрагивающий тему экологии. Вестник стал победителем республиканского конкурса среди средств массовой информации и журналистов «Зеленое перо», проводимого Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Также в газете «Чебоксарские новости» выпускается «Экологический дневник».

Проводится большая агитационная, информационно-разъяснительная работа с населением. Для этих целей разрабатываются и распространяются плакаты, буклеты, флаеры, на рекламно-информационных щитах размещаются баннеры экологической тематики. С начала года на экологических акциях распространено более 12 тысяч единиц раздаточного материала среди населения города.

Реализация мероприятий по экологическому просвещению и воспитанию ведется через центры детского творчества и дополнительного образования, библиотеки, ВУЗы, СУЗы, средние общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения, экологические общественные организации. В 2011 году в каждом районе города работали летние молодежные экологические отряды. Ребята наводили чистоту в лесных массивах города, проводили разные экологические конкурсы, викторины, мероприятия, распространяли среди горожан агитационный материал экологического характера.

Для более успешной работы в области экологии и ее безопасности считаем необходимым вернуть органам местного самоуправления полномочия по муниципальному экологическому контролю.

На реализацию экологических мероприятий в городе в 2011 году, включая строительство полигона ТБО, профинансировано около 100 млн.рублей.

Таким образом, реализация экологических задач программно-целевым методом является прогрессивным и результативным.

В течение 2011 года на территории города Чебоксары экологические техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации не наблюдались. На текущий момент состояние окружающей среды и экологическая обстановка в городе определяется как стабильная.