РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА # «Обеспечение населения Козловского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» г.Козловка

| Согласовано : Председатель Межведомственной комиссии по реализации республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» ____________________С.Э.Дринев «12 » августа 2009 г. | Утверждено : Решением собрания депутатов Козловского района № 226/2 от 21.08. 2009 г. |
| --- | --- |
| ### Согласовано: Заместитель министра Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики _____________________________ С.Т. Банюк «6 » августа 2009 г. |  |

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы:

Районная целевая программа «Обеспечение населения Козловского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы».

Основание для разработки:

#### Указ Президента Чувашской  Республики от 2 декабря 2008 г. № 123 «О республиканской целевой программе «Обеспечение населения   Чувашской  Республики качественной питьевой водой на 2009-2020  годы».

Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года;

Указ Президента Чувашской Республики от 21 мая 2001 г. № 45 « О дальнейшем развитии общественной инфраструктуры в Чувашской Республике»;

Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004-2010 годы»;

Указ Президента Чувашской Республики от 23 сентября 2004 г. № 109 «О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой»

Заказчик:

Администрация Козловского района Чувашской Республики

Разработчик Программы:

Администрация Козловского района Чувашской Республики

Основные Цели:

Обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение качества жизни и здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Задачи Программы:

Развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения, создание групповых систем водоснабжения, повышение эффективности и надежности функционирования систем  водообеспечения  за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях, предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

В результате реализации мероприятий Программы: обеспеченность населения питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения) в сельских населенных пунктах увеличится с 55 до 80 процентов

Сроки реализации: 2009 –2020 годы ( в три этапа)

I  этап- 2009-2012 годы;

II этап  - 2013-2015 годы:

.               III этап – 2016-2020 годы

Исполнители программных мероприятий:

Администрация Козловского района, администрации городской и сельских поселений.

Объемы и источники финансирования:

Общий объем финансирования  788,518 млн . руб. в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -         357,720 млн. руб.

- за счет средств республиканского бюджета –387,600 млн.руб.

- за счет средств районного бюджета –              43,198 млн.руб.

- за счет внебюджетных источников -                  0,000 млн.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации:

Социальные:

- обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном    количестве;

- снижение заболеваемости населения.

Экологические:

-снижение масштабов загрязнения водных объектов;

-охрана и восстановление водных объектов.

Экономические:

-сокращение потерь воды в системах водоснабжения.

Система организации контроля  за  исполнением Программы:

Контроль и координация выполнения мероприятий Программы осуществляет отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития села и инфраструктуры администрации района с информированием Главы района и ежеквартально к 1 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, и к 8 февраля ежегодно до 2021 года представляют информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Исполнители программных мероприятий ежеквартально к 25 числу до отчетного квартала, и к 1  февраля ежегодно до 2021 года представляют информацию о ходе реализации Программы отделу строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития села и инфраструктуры администрации района.

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Районная целевая  программа  «Обеспечения населения Козловского района качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» разработана в целях: обеспечения  населения Козловского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение качества жизни и здоровья населения, восстановления, охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения..

По данным Центра  государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Чувашской Республике в Козловском районе  сложилась неблагополучная ситуация  по обеспечению населению района  качественной питьевой водой.

Обеспеченность населения сельских населенных пунктов в Козловском районе централизованной системой водоснабжения составляет 55 процентов В населенных пунктах имеется 25 шахтных колодцев, 38 действующих объектов централизованного водоснабжения. Срок эксплуатации  действующих систем централизованного  водоснабжения менее 8 лет составляет 3 процента, 8-25 лет 29 процента, более 25 лет 68 процентов. По микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам в Козловском районе 25 процентов проб воды.

2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы и сроки  реализации Программы.

Целями Программы являются улучшение обеспечения населения Козловского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение качества жизни и здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по строительству поверхностных и подземных водозаборов, предотвращения их загрязнения и  обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, внедрения новых технологий обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Достижение целей Программы предусматривается в три этапа.

На первом этапе (2009-2012 годы) намечается осуществление следующих мероприятий:

завершение строительства и реконструкции очистных сооружений канализации в г. Козловка на 2700м3/сутки.

На втором этапе (2012-2015 годы)  намечается осуществление следующих мероприятий:

Выполнить берегоукрепительные работы на правобережье Куйбышевского водохранилища в пределах г. Козловки

На третьем этапе (2016-2020 годы) намечается осуществление следующих мероприятий:

Развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах и в г. Козловка.

3. Перечень программных мероприятий.

Мероприятия по реализации районной целевой программы «Обеспечение населения Козловского района качественной питьевой водой на 2009-2020» годы изложены в приложении к настоящей Программе по разделам.

Раздел 1. Развитие систем водоснабжения города Козловка.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения города предусматривают:

строительство и реконструкцию систем водоснабжения и уличной водопроводной сети;

проектирование систем водоснабжения и водоотведения.

Очистка подземных вод в действующих системах централизованного водоснабжения.

Общая сумма затрат по разделу составляет 79,960 млн. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 0,000 млн. руб

республиканского бюджета Чувашской Республики –78,600 млн. рублей,

местного бюджета – 1,360 млн. рублей,

внебюджетные источники – 0,000 млн. рублей.

Раздел 1.1 Развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах.

Строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения  в сельских населенных пунктах района: с. Байгулово, д. Еметкино, д. Бишево д. Липово, д. Осиново, д. Карамышево, д. Криуши, д. Шименеево, д. Солдыбаево. Д. Дятлино, д. Уразметьево, ст. Тюрлема, с. Старая Тюрлема, с. Янгильдино, д. Аттиково, с. Карачево, д. Чешлама.

Объем финансирования по разделу 1.1 составляет  174,788 млн. руб. в том числе :

Федеральный бюджет – 0,000 млн. руб.

Республиканский бюджет – 132,950 млн. руб.

Местный бюджет -  41,838 млн. руб.

Внебюджетные источники – 0,000 млн. руб.

Раздел 2. Охрана и восстановление водных объектов-источников питьевого водоснабжения.

2.1 Охрана и восстановление водных объектов:

Берегоукрепительные работы на правобережье Куйбышевского водохранилища в пределах города Козловки – 1,5 км.

Объем финансирования  по разделу 2.1 составляет  510,770 млн. руб. в том числе:

Федеральный бюджет –  357,720 млн. руб.

Республиканский бюджет -  153,050 млн. руб.

местный бюджет – 0,000 млн. руб.

внебюджетные источники -  0,000 млн. руб.

2.2 Очистка бытовых сточных вод.

Очистные сооружения канализации  г. Козловка 2700м3/сутки

.Объем финансирования по разделу 2.2 составляет  23,000 млн. руб.

Федеральный бюджет  - 0,000 млн. руб.

Республиканский бюджет – 23,000 млн. руб.

Местный бюджет – 0,000 млн. руб

Внебюджетные источники – 0,000 млн. руб..

4.  Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  федерального, республиканского и местных бюджетов (табл. 1).

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы по разделам и видам затрат приведены в приложении к Программе таблице 1.

Распределение средств по всем источникам финансирования Программы и годам ее реализации приведены в таблице 1.

5. Механизм  реализации  Программы.

Заказчиком Программы является администрация Козловского района Чувашской Республики. Администрация Козловского района  Чувашской Республики ежегодно согласовывает с Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики предложения по объемам финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных Программой.

Намеченные Программой показатели реализуются  администрацией Козловского района, администрациями городской и сельских поселений района.

Администрация Козловского района в течении 2009 года передает на обслуживание сервисным организациям всех действующих систем водоснабжения, построенных и введенных в эксплуатацию после 2000 года.

Администрация Козловского района в 2009-2010 годах решает вопрос по созданию сервисной организации, на баланс которых будут переданы объекты водоснабжения или с которыми будут заключены договора на их ремонт и сервисное обслуживание в тех сельских поселениях, где сервисное обслуживание отсутствует.

Главы сельских поселений проводят сходы граждан  в каждом сельском населенном пункте, планируемом к участию Программе с целью разъяснения вопросов:

обязательности оплаты потребляемой питьевой воды по утвержденным тарифам, включающим затраты на доставку питьевой воды до потребителя и на восстановление и развитие систем водоснабжения;

обязательности строительства систем водоснабжения с вводом в жилые дома, при этом выполнение работ по вводу в дом сети водоснабжения, установке счетчиков учета воды, устройству канализационных сооружений оплачивается самими жителями.

Реализация мероприятий Программы по водоснабжению сельских населенных пунктов возможна при согласии с условием финансирования работ за счет собственных средств не менее 60 процентов населения.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели  ее эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить обеспечение населения Козловского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. а следовательно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в районе.

Результатами выполнения программных мероприятий являются:

удовлетворение объема водопотребления населения;

соответствие качества воды санитарным нормам в источниках питьевого водоснабжения и потребляемой питьевой воды;

ввод в действие мощностей систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

сброс в водные объекты нормативно-очищенных сточных вод;

создание значительного количества рабочих мест.

Индикаторы

эффективности реализации Программы

| № пп | Наименование индикаторов | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованная система водоснабжения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городского поселения % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 |
|  | Сельских населенных пунктов % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 61 | 66 | 72 | 77 |

Таблица № 1                                                                                                                                                                                                      ( млн. руб.)

| Наименование направлений, видов работ и мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Сроки выполнения года | Источник финансирования | Всего | 1 этап |  |  |  | 2 этап |  |  |  | 3 этап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Очистные сооружения канализации 2700 м3/сутки г. Козловка | 2009-2012 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 23,000 0,000 23,000 0,000 0,000 | 8,000 8,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Берегоукрепительные работы на правобережье Куйбышевского водохранилища в пределах г. Козловки 1,5 км. | 2012-2015 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 510,770 357,720 153,050 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,890 69,890 30,000 | 108,650 76,050 32,600 | 115,700 80,980 34,720 | 186,530 130,800 55,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водопроводные сети г.Козловка 15 км. В том числе: | 2016-2019 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 79,960 0,000 78,600 1,360 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 25,500 0,000 25,000 0,500 0,000 | 21,400 0,000 21,000 0,400 0,000 | 4,600 0,000 4,500 0,100 0,000 | 28,460 0,000 28,100 0,360 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| Закольцевание водопроводной сети от ул. Тельмана до ул. Мичурина- | 2016-2017 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 46,900 0,000 46,000 0,900 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,500 0,000 25,000 0,500 0,000 | 21,400 0,000 21,000 0,400 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Закольцевание водопроводной сети с насосной станцией и резервуаром от ул. Беловолжская до ул. Герцена | 2018-2019 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 23,910 0,000 23,500 0,410 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,600 0,000 4,500 0,100 0,000 | 19,310 0,000 19,000 0,310 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Мичурина и Октябрьская | 2019 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 3,400 0,000 3,400 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,400 0,000 3,400 0,000 0,000 | 0,000 |
| Реконструкция водопроводной сети по ул. Комаровская и К.Маркса | 2019 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 5,750 0,000 5,700 0,050 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,750 0,000 5,700 0,050 0,000 | 0,000 |
| Водопроводные сети в сельских населенных пунктах Козловского района –65,05 км. В том числе: | 2017-2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 174,788 0,000 132,950 41,838 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,390 0,000 22,350 0,040 0,000 | 21,476 0,000 21,460 13,428 0,000 | 37,527 0,000 37,500 8,019 0,000 | 51,693 0,000 51,640 20,351 0,000 |
| Водоснабжение с. Байгулово – 8,5 км. | 2018 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 17,316 0,000 17,300 0,016 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,316 0,000 17,300 0,016 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение д. Еметкино - 4,7 км | 2017 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 12,690 0,000 12,650 0,040 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,690 0,000 12,650 0,040 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение д. Бишево – 1,7 км* | 2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 6,678 0,000 6,670 0,008 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,678 0,000 6,670 0,008 0,000 |
| Водоснабжение д. Липово – 2,3 км | 2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 8,610 0,000 8,600 0,010 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,610 0,000 8,600 0,010 0,000 |
| Водоснабжение д. Осиново – 1,8 км. | 2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 7,014 0,000 7,000 0,014 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,014 0,000 7,000 0,014 0,000 |
| Водоснабжение с. Карамышево – 1,8 км. | 2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 6,905 0,000 6,900 0,005 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,905 0,000 6,900 0,005 0,000 |
| Водоснабжение д. Криуши – 2,5 км. | 2019 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 9,408 0,000 9,400 0,008 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,408 0,000 9,400 0,008 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение д. Шименеево- 2,8 км. | 2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 7,530 0,000 7,530 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,530 0,000 7,530 0,000 0,000 |
| Водоснабжение д. Солдыбаево- 2,5 км | 2019 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 9,559 0,000 9,550 0,009 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,559 0,000 9,550 0,009 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение д. Дятлино – 2,3 км. | 2019 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 8,788 0,000 8,780 0,008 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,788 0,000 8,780 0,008 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение станция Тюрлема – 3,6 км | 2019 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 9,772 0,000 9,770 0,002 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,772 0,000 9,770 0,002 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение с. Старая Тюрлема 6,8 км | 2017-2018 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 13,860 0,000 13,860 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,700 0,000 9,700 0,000 0,000 | 4,160 0,000 4,160 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение д. Уразметьево – 1,9 км. | 2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 7,413 0,000 7,413 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,413 0,000 7,413 0,000 0,000 |
| Водоснабжение с. Янгильдино – 2,8 км | 2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 7,543 0,000 7,540 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,543 0,000 7,540 0,000 0,000 |
| Водоснабжение д. Аттиково-12,7 км | 2017-2019 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 24,200 0,000 0,000 24,200 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 0,000 0,000 8,100 0,000 | 8,000 0,000 0,000 8, 000 0,000 | 8,100 0,000 0,000 8,100 0,000 |
| Водоснабжение д. Карачево-1,8 км. | 2018 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 5,328 0,000 0,000 5,328 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,328 0,000 0,000 5,328 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение д. Чешлама- 4,55 км. | 2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 12,200 0,000 0,000 12,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,200 0,000 0,000 12,200 |
| Итого: | 2009-2020 | Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Чувашской Республики Местный бюджет Внебюджетные источники | 788,518 357,720 387,600 43,198 0,000 | 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 114,890 69,890 45,000 0,000 0,000 | 108,650 76,050 32,600 0,000 0,000 | 115,700 80,980 34,720 0,000 0,000 | 186,530 130,800 55,730 0,000 0,000 | 25,500 0,000 25,000 0,500 0,000 | 43,790 0,000 43,350 0,440 0,000 | 39,504 0,000 25,960 13,528 0,000 | 73,987 0,000 65,600 8,387 0,000 | 71,993 0,000 51,640 20,353 0,000 |

Зам. Начальника отдела строительства,  ЖКХ,  развития села и инфраструктуры                            А.В. Тимошкин

Ведущий специалист-эксперт отдела строительства., ЖКХ, развития села и инфраструктуры                     В.М. Михайлов

Юрист                                      П.А. Григорьев