Собрание депутатов Комсомольского района

Чувашской Республики

## РЕШЕНИЕ

«10» июня 2008г.                                                                                                                                      №2/171

О районной целевой адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных

домов, расположенных на территории

Комсомольского района ЧР» на 2008-2011 годы

В целях реализации положений Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории Комсомольского района ЧР, обеспечения сохранности жилищного фонда, активизации проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Собрание депутатов Комсомольского района ЧР

Р Е Ш И Л О:

1.Утвердить прилагаемую районную целевую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского района ЧР" на 2008-2011 годы (далее - Программа).

2. Установить, что ежегодно:

-при подготовке проектов бюджета Комсомольского района ЧР на соответствующие годы  Программа включается в перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета Комсомольского района ЧР;

-объемы финансирования Программы подлежат уточнению;

-перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в очередном финансовом году, утверждается исходя из объема средств, предусмотренных на реализацию  Программы.

3.Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Комсомольского района ЧР от 23.11.2007 года №6/144 «О программе капитального ремонта жилых домов в Комсомольском районе ЧР на 2007-2012 годы».

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на профильную постоянную комиссию Собрания депутатов Комсомольского района ЧР (Мифтахутдинова Н.Г.).

Глава района 	Г. Волков

УТВЕРЖДЕНО

Собранием депутатов

Комсомольского района ЧР

от 10.06.2008г. №2/171

# Районная целевая адресная программа 
"Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории                     Комсомольского района ЧР" на 2008-2011 годы

# Паспорт Программы

Наименование Программы - районная  целевая   адресная   программа

"Капитальный  ремонт   многоквартирных   домов,

расположенных на территории Комсомольского

района ЧР" на 2008-2011 годы(далее - Программа)

Основания          для - Послание   Президента   Российской    Федерации

разработки Программы     Федеральному  Собранию   Российской   Федерации

В.В.Путина от 26 апреля 2007 года,  Федеральный

закон  "О   Фонде   содействия   реформированию

жилищно-коммунального хозяйства", Постановление

Кабинета  Министров  Чувашской  Республики

от 04.12.2007г. №322

Государственный        - Министерство  градостроительства   и   развития

Заказчик                 общественной      инфраструктуры      Чувашской

-координатор Программы   Республики

Муниципальный Заказчик – Администрация Комсомольского района ЧР

Основной   разработчик – Администрация Комсомольского района ЧР

Программы

Цель Программы         - улучшение  потребительских  и  эксплуатационных

характеристик жилищного  фонда,  обеспечивающее

гражданам  безопасные  и   комфортные   условия

проживания

Задачи Программы         приведение  жилищного  фонда в  Комсомольском

районе ЧР в  соответствие   с   требованиями,

которым   должны   отвечать   жилые   помещения

согласно законодательству Российской Федерации;

обеспечение  сохранности  и  увеличение  сроков

эксплуатации  жилищного фонда в  Комсомольском

районе ЧР;

обеспечение условий  для  снижения   издержек и

повышения        качества        предоставления

жилищно-коммунальных      услуг,      внедрение

ресурсосберегающих   технологий   на   объектах

жилищного  фонда,   оснащение   многоквартирных

домов   приборами   учета    и    регулирования

энергоресурсов;

реализация механизма софинансирования работ  по

капитальному ремонту многоквартирных  домов  за

счет бюджетных и внебюджетных источников;

оказание содействия собственникам  помещений  в

многоквартирных   домах   в   выборе    способа

управления    домами    в        рамках реформы

жилищно-коммунального хозяйства

Сроки       реализации - 2008-2011 годы (один этап)

Программы

Объемы   и   источники - общий объем финансирования Программы -  9878,0

финансирования           тыс. рублей, из них средства:

Программы                Фонда         содействия         реформированию

жилищно-коммунального хозяйства – 6598,5 тыс.

рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики -

1392,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 1392,8 тыс. рублей;

собственников помещений в многоквартирных домах

- 493,9 тыс. рублей

Ожидаемые     конечные - реализация Программы обеспечит:

результаты  реализации   повышение    комфортности    и     безопасности

Программы и показатели   проживания граждан в многоквартирных домах;

социальной и бюджетной   оптимизацию     расходов     консолидированного

эффективности            бюджета,  направляемых  на  капитальный  ремонт

многоквартирных домов;

оснащение многоквартирных домов  на  территории

Комсомольского района ЧР общедомовыми приборами

учета и регулирования энергоресурсов

Система    организации - контроль за реализацией Программы  осуществляет

контроля            за   Министерство  градостроительства   и   развития

исполнением Программы    общественной      инфраструктуры      Чувашской

Республики;

Администрация Комсомольского района ЧР ежегодно

к 1 февраля до 2012 года представляют информацию

о ходе реализации  мероприятий  в  Министерство

градостроительства  и   развития   общественной

инфраструктуры Чувашской Республики.

# Введение

Районная целевая адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского района ЧР" на 2008-2011 годы (далее - Программа) разработана во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года, в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.12.2007 года №322 и направлена на создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан и активизации работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Важнейшей частью современной жилищной политики наряду со строительством благоустроенного и доступного жилья является обеспечение сохранности и обновления существующего жилищного фонда. Очевидно, что эта задача должна решаться за счет своевременного проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов. Это позволило бы не только поддерживать жилищный фонд в удовлетворительном техническом состоянии, снижать темпы его обветшания, создавать комфортные и безопасные условия проживания граждан, но и обеспечить условия для выбора собственниками жилых помещений способа управления многоквартирным домом.

Постоянный дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на капитальный ремонт жилищного фонда, приводит к его старению и преждевременному обветшанию. Жилищный кодекс Российской Федерации возлагает ответственность за надлежащее содержание общего имущества, в том числе и за проведение капитального ремонта многоквартирного дома, на собственников. Вместе с тем статьей 16 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" предусмотрено, что за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда. В условиях экономической и финансовой неустойчивости практически весь жилищный фонд, переданный гражданам в собственность путем приватизации за последние десять лет, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Организации различных форм собственности, в ведении которых находился жилищный фонд, не в состоянии были обеспечить надлежащее содержание многоквартирных домов.

В данной ситуации обостряется проблема финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов собственниками помещений. Анализ проводимых в жилищно-коммунальном хозяйстве Чувашской Республики преобразований показывает, что планируемый переход к бездотационному функционированию жилищно-коммунального хозяйства в связи со сложным социальным положением граждан-потребителей не завершен.

Несмотря на то, что в настоящее время население оплачивает 100 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг исходя из установленных цен и тарифов, данные платежи потребителей не возмещают в достаточной мере расходы предприятий жилищно-коммунального хозяйства на выполнение мероприятий по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Жилищный фонд в Комсомольском районе ЧР по состоянию на 1 января 2007 г. составляет более 576,5 тыс. кв. метров. Всего в Комсомольском районе ЧР  8846 жилых домов, из них 199 - многоквартирных (две и более квартиры). Площадь многоквартирных домов составляет 51,7 тыс. кв. метров ( приложение N 1).

В течение длительного времени мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов проводились в недостаточных объемах. Межремонтный период капитального ремонта жилых домов в среднем составляет 20 лет, поэтому в соответствии с нормативами ежегодно должны ремонтироваться 4-5 процентов от общего количества жилых домов.

Ситуация в муниципальном жилищном фонде ухудшилась в последние годы в связи с приемом в муниципальную собственность ведомственных жилых домов, имеющих большой физический износ. Тяжелое финансовое положение, а зачастую и банкротство предприятий, передающих жилищный фонд, исключили возможность выполнения капитального ремонта домов за счет этих предприятий или передачу предприятием средств на проведение необходимых восстановительных работ.

Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, кроме предупреждения прироста ветхого и аварийного жилищного фонда, необходимо также для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.

Кроме того, дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции, имеют изношенные инженерные сети. Теплоизоляционные материалы того времени не обладали необходимой долговечностью, давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило теплозащиту.

Еще одной проблемой является отсутствие системы учета потребления коммунальных ресурсов. Отсутствие приборов учета приводит к сверхнормативному потреблению коммунальных услуг. Оснащение приборами учета энергоресурсов позволит вести учет потребления и взимания платы с населения за фактическое потребление коммунальных услуг.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части управления многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, на территории района  должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Сохраняется необходимость в оказании собственникам помещений содействия в реализации различных способов управления многоквартирными домами в части решения вопросов инвентаризации и регистрации имущественного комплекса многоквартирного дома. Однако принятие данных мер затруднено из-за отсутствия достаточных ресурсов. Первичная техническая документация имеется не на все многоквартирные дома.

С учетом технического состояния многоквартирных домов, а также многообразия форм собственности на жилые помещения необходимо решение проблемы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, оснащения многоквартирных домов приборами учета, инвентаризации и регистрации объектов жилищного фонда.

Программа окажет позитивное влияние на состояние жилищного фонда и социальное благополучие общества.

# II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации;

обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов;

реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников;

оказание содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в выборе способа управления домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Настоящая Программа будет реализована в один этап, в период с 2008 по 2011 годы.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы изложен в приложении №2  приложении N 3.

# 3.1. Мероприятия, направленные на нормативное правовое обеспечение Программы

Среди мероприятий данного подраздела системы мероприятий по реализации Программы важное значение имеет разработка необходимых нормативных правовых актов.

Предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов, утверждающих:

план-график работ по созданию организаций, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более чем 25 процентов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению;

план-график работ по созданию организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале муниципального образований не более чем 25 процентов, при условии управления такими организациями не менее чем 50 процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

порядок формирования благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья;

график проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

график, предусматривающий установление тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей;

прекращение предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

график, предусматривающий установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры;

# 3.2. Мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского района ЧР.

В реализации мероприятий Программы по проведению капитального ремонта предусматривается участие органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов.

Мероприятия по капитальному ремонту проводятся в многоквартирных домах, расположенных на территории  района, со степенью износа от 31 до 65 процентов, в которых срок проведения капитального ремонта наступил до принятия настоящей Программы, но ремонт проведен не был.

Программа не предусматривает проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категории ветхих, непригодных для проживания, аварийных, подлежащих сносу.

В рамках реализации Программы под многоквартирными домами понимается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на снижение эксплуатационных затрат, улучшение технико-экономических показателей многоквартирного дома с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов и систем инженерного оборудования на соответствующее современным требованиям.

К осуществляемым в соответствии с настоящей Программой мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирного дома относятся замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в том числе с применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов), электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии); перевод существующей сети электроснабжения на повышенную мощность; ремонт кровель, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; утепление и ремонт фасадов, разработка проектно-сметной документации.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на восстановление здания в целом, с применением новых энерго-, ресурсосберегающих технологий и материалов, оборудование многоквартирного дома общедомовыми и (или) поквартирными приборами учета энергоресурсов.

Реализация мероприятий Программы по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета и регулирования энергоресурсов осуществляется путем их установки для измерения электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей воды (далее - общедомовой прибор учета).

Реализация мероприятий Программы позволит оснастить многоквартирные дома, в которых будут выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей, общедомовыми приборами учета. Органам местного самоуправления совместно с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными кооперативами необходимо проводить разъяснительную работу с собственниками помещений в многоквартирных домах по установке поквартирных приборов учета энергоресурсов.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в Программу, приведен в приложении №3.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Средства, направляемые на капитальный ремонт многоквартирных домов, имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и собственниками помещений в многоквартирных домах.

4.2. Перечень условий предоставления финансовой поддержки:

4.2.1. Деятельность на территории района коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, и составляющих:

а) не менее чем 25 процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории района организаций коммунального комплекса с обязательством увеличить до 1 января 2010 г. долю таких организаций до 50 процентов и до 1 января 2011 г. до 80 процентов, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки до 1 января 2009 года;

б) не менее чем 50 процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории района организаций коммунального комплекса с обязательством увеличить до 1 января 2011 г. долю таких организаций до 80 процентов, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки с 1 января 2009 г. до 1 января 2011 года;

в) не менее чем 80 процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории района организаций коммунального комплекса, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки с 1 января 2011 года.

4.2.2. Деятельность на территории района организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более чем 25 процентов, и составляющих:

а) не менее чем 50 процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) при условии управления такими организациями не менее чем 50 процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с обязательством увеличить до 1 января 2010 г. долю таких организаций до 80 процентов, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки до 1 января 2010 года;

б) не менее чем 80 процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) при условии управления такими организациями не менее чем 80 процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки с 1 января 2010 года.

4.2.3. Наличие товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории района, в:

а) не менее чем 5 процентах многоквартирных домов при условии увеличения количества таких товариществ до 1 января 2010 г. не менее чем в 10 процентах многоквартирных домов и до 1 января 2011 г. не менее чем в 20 процентах таких домов - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки до 1 января 2009 года;

б) не менее чем 10 процентах многоквартирных домов при условии увеличения количества таких товариществ до 1 января 2011 г. не менее чем в 20 процентах многоквартирных домов - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки в период с 1 января 2009 г. до 1 января 2011 года;

в) не менее чем в 20 процентах многоквартирных домов - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки с 1 января 2011 года.

4.2.4. Целевое использование средств, предусмотренных на капитальный ремонт многоквартирных домов, за предыдущий год.

4.2.5. Обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4.3. Порядок определения объема долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Чувашской Республики.

При выделении местного бюджета средств на долевое финансирование мероприятий Программы в меньшем объеме, чем установленный на очередной финансовый год объем, финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Чувашской Республики уменьшается пропорционально доле невложенных средств. При выделении местного бюджета средств на долевое финансирование Программы в объеме, превышающем установленный на очередной финансовый год объем, финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Чувашской Республики не увеличивается и предоставляется в размере утвержденного лимита.

4.4. При подготовке проекта закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период необходимо предусматривать субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт многоквартирных домов. Объемы финансирования программных мероприятий корректируются ежегодно с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

4.5. Средства, предусмотренные Программой, направляются на выплату субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, участвующим в реализации мероприятий Программы.

4.6. Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов могут использоваться только на проведение работ, указанных в  пункте 3.2 настоящей Программы, а также на разработку проектно-сметной документации.

4.7. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, а также средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 9878,0 тыс. рублей, в том числе средства:

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6598,5 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1392,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 1392,8 тыс. рублей;

средств собственников помещений в многоквартирных домах – 493,9 тыс. рублей.

Программа предусматривает софинансирование мероприятий Программы собственниками помещений в многоквартирных домах в размере не менее 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения Программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих мероприятий.

Финансирование Программы во временном разрезе отражено в приложении №4 к Программе.

В ходе реализации Программы объемы ее финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета, собственников помещений в многоквартирных домах.

4.8. Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома при замене систем трубопроводов, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, замене лифтового оборудования, ремонте кровли, подвального помещения, утеплении и ремонте фасада, разработке проектно-сметной документации в расчете на один квадратный метр общей площади помещений не может превышать 15 тыс. рублей.

# V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Предлагаемая Программой государственная поддержка собственников помещений в многоквартирных домах, в которых не был проведен капитальный ремонт, предусматривает полный цикл от заказа проектно-сметной документации до передачи дома в управление собственникам помещений.

К участию в реализации Программы привлекаются собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

Одним из способов решения проблемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов должны стать формирование эффективных механизмов управления многоквартирным домом и вовлечение собственников помещений в процесс содержания многоквартирного дома.

Для получения финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов Администрация Комсомольского района ЧР представляет государственному заказчику Программы пакет следующих документов:

решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, о выборе способа управления многоквартирным домом и документы, подтверждающие его реализацию;

решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и об установлении порядка и доли участия (софинансирования) собственников помещений в общих расходах (не менее 5 процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома);

перечень планируемых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;

утвержденную общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома;

решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, о размере платы за капитальный ремонт, способе накопления собственных средств на капитальный ремонт общего имущества или решение о привлечении заемных средств;

решение Администрации Комсомольского района ЧР о софинансировании мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Пакет документов по каждому многоквартирному дому, участвующему в реализации мероприятий Программы, формируется отдельно.

Формирование пакета документов (за исключением решения о софинансировании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов) для участия в Программе осуществляют управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы и представляют его в Администрацию Комсомольского района ЧР.

Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив выбирает подрядную организацию и заключает с ней договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Обязательным условием договора должно быть осуществление Администрацией Комсомольского района ЧР или уполномоченной им организацией технического надзора за выполнением работ.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется государственным заказчиком - Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Государственный заказчик организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, организует при необходимости формирование нормативной правовой базы, определяет объемы финансовых средств, предоставляемых Администрации Комсомольского района ЧР из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Чувашской Республики, несет ответственность за их эффективное использование, составляет отчеты о реализации Программы, формирует заявку на финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Администрация Комсомольского района ЧР разрабатывают нормативные правовые акты в пределах своей компетенции, организуют работу по реализации и финансированию мероприятий Программы.

Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив представляет Администрации Комсомольского района ЧР акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затратах по форме, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", согласованные с Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республики и лицом, уполномоченным собственниками помещений в многоквартирном доме.

Администрация Комсомольского района ЧР представляет государственному заказчику Программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о целевом использовании средств с указанием перечня объектов, объема и стоимости выполненных работ в разрезе каждого дома.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Минстрой Чувашии.

Администрация Комсомольского района ЧР ежегодно к 1 февраля до 2012 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Минстрой Чувашии.

# VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы должна обеспечить:

повышение комфортности и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах и надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения многоквартирных домов;

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

оптимизацию расходов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных домов;

оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета и регулирования энергоресурсов;

завершение инвентаризации и регистрации земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

снижение социальной напряженности.

Приложение N 1

к районной целевой адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных домов,

расположенных на территории Комсомольского

района ЧР" на 2008-2011 годы

# Характеристика жилищного фонда в Комсомольском районе ЧР

по состоянию на 01.01.2007г.

┌────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────────────┐

│N пп│     Наименование     │  Коли-   │  Общая   │        Из них        │

│    │муниципальных районов │  чество  │ площадь  ├──────────┬───────────┤

│    │ и городских округов  │  домов   │  жилых   │  коли-   │   общая   │

│    │                      │          │помещений │  чество  │  площадь  │

│    │                      │          │ (тыс.кв. │  много-  │   жилых   │

│    │                      │          │ метров)  │квартирных│помещений в│

│    │                      │          │          │  домов   │  много-   │

│    │                      │          │          │          │квартирных │

│    │                      │          │          │          │   домах   │

│    │                      │          │          │          │ (тыс.кв.  │

│    │                      │          │          │          │  метров)  │

├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 1  │          2           │    3     │    4     │    5     │     6     │

├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│1.  │Комсомольский         │      8846│     576,5│       199│       51,7│

└────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

Приложение N 2

к районной целевой адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных домов,

расположенных на территории Комсомольского

района ЧР" на 2008-2011 годы

# Перечень
основных мероприятий по реализации районной  целевой адресной                                                              программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных                                                        на территории Комсомольского района ЧР" на 2008-2011 годы

┌────┬────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐

│ N  │  Наименование мероприятий  │ Срок исполнения  │  Ответственные   │

│ пп │                            │                  │   исполнители    │

├────┼────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│1.  │Подготовка      распоряжения│ежегодно         -│ОКС и ЖКХ админи- │

│    │об утверждении перечня      │сентябрь - октябрь│страции района    │

│    │многоквартирных домов,      │(после    принятия│                  │

│    │подлежащих капитальному     │бюджета Комсомоль-│                  │

│    │ремонту                     │ского района ЧР   │                  │

│    │                            │на очередной      │                  │

│    │                            │финансовый год и  │                  │

│    │                            │плановый период)  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│2.  │Подготовка пакета документов│ежегодно          │ОКС и ЖКХ админи- │

│    │для получения средств  Фонда│                  │страции района    │

│    │содействия    реформированию│                  │                  │

│    │жилищно-коммунального       │                  │                  │

│    │хозяйства   на   капитальный│                  │                  │

│    │ремонт   общего    имущества│                  │                  │

│    │многоквартирных домов       │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│3.  │Создание    на    территории│ежегодно - август │ОКС и ЖКХ админи- │

│    │района                      │                  │страции района    │

│    │организаций,  осуществляющих│                  │                  │

│    │управление  многоквартирными│                  │                  │

│    │домами и оказание  услуг  по│                  │                  │

│    │содержанию и ремонту  общего│                  │                  │

│    │имущества в  многоквартирных│                  │                  │

│    │домах,  с  долей   участия в│                  │                  │

│    │уставном            капитале│                  │                  │

│    │муниципальных образований не│                  │                  │

│    │более чем 25 процентов      │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│4.  │Принятие        нормативного│до  апреля  2008  │ОКС и ЖКХ; отдел  │

│    │правового    акта,          │года              │экономики,имущест-│

│    │предусматривающего          │                  │венных и земельных│

│    │формирование   благоприятных│                  │отношений;финансо-│

│    │условий  для   образования и│                  │отдел администра- │

│    │деятельности     товариществ│                  │ции района        │

│    │собствеников жилья          │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│5.  │Организация        работы по│ежегодно          │сельские поселения│

│    │созданию         товариществ│                  │района            │

│    │собственников        жилья в│                  │                  │

│    │многоквартирных       домах,│                  │                  │

│    │расположенных на территории │                  │                  │

│    │района                      │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│6.  │Утверждение графиков        │март 2008 года    │отдел экономики,  │

│    │проведения          работ по│                  │имущественных и   │

│    │формированию  и   проведению│                  │земельных отноше- │

│    │государственного            │                  │ний администрации │

│    │кадастрового учета  за  счет│                  │района            │

│    │средств   местного   бюджета│                  │                  │

│    │земельных       участков, на│                  │                  │

│    │которых          расположены│                  │                  │

│    │многоквартирные      дома   │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│7.  │Утверждение        графиков,│март  2008 года   │отдел экономики,  │

│    │предусматривающих           │                  │имущественных и   │

│    │установление   тарифов   для│                  │земельных отноше- │

│    │различных групп потребителей│                  │ний администрации │

│    │коммунальных услуг без учета│                  │района            │

│    │необходимости       покрытия│                  │                  │

│    │затрат   на   предоставление│                  │                  │

│    │коммунальных   услуг   одной│                  │                  │

│    │группе потребителей за  счет│                  │                  │

│    │тарифов,  установленных  для│                  │                  │

│    │другой группы потребителей в│                  │                  │

│    │части  тарифов  на  тепловую│                  │                  │

│    │энергию,     водоснабжение и│                  │                  │

│    │водоотведение               │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│8.  │Утверждение     нормативного│март 2008 года    │отдел экономики,  │

│    │правового              акта,│                  │имущественных и   │

│    │предусматривающего          │                  │земельных отноше- │

│    │прекращение   предоставления│                  │ний администрации │

│    │дотаций         организациям│                  │района            │

│    │коммунального  комплекса  на│                  │                  │

│    │возмещение        убытков от│                  │                  │

│    │содержания          объектов│                  │                  │

│    │коммунальной инфраструктуры │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│9.  │Утверждение         графика,│март 2008 года    │отдел экономики,  │

│    │предусматривающего          │                  │имущественных и   │

│    │установление  не   позднее 1│                  │земельных отноше- │

│    │января  2010  г.   тарифов и│                  │ний администрации │

│    │надбавок,     обеспечивающих│                  │района            │

│    │финансовые       потребности│                  │                  │

│    │организаций    коммунального│                  │                  │

│    │комплекса,  необходимые  для│                  │                  │

│    │реализации                их│                  │                  │

│    │производственных программ  и│                  │                  │

│    │инвестиционных      программ│                  │                  │

│    │развития             системы│                  │                  │

│    │коммунальной инфраструктуры │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│10. │Предоставление   управляющим│ежегодно          │финансовый        │

│    │организациям,  товариществам│                  │отдел администра- │

│    │собственников         жилья,│                  │ции района        │

│    │жилищным  кооперативам   или│                  │                  │

│    │иным      специализированным│                  │                  │

│    │потребительским кооперативам│                  │                  │

│    │бюджетных         средств на│                  │                  │

│    │капитальный           ремонт│                  │                  │

│    │многоквартирных домов       │                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│11. │Ведение реестра субсчетов по│ежегодно          │финансовый отдел  │

│    │каждому     многоквартирному│                  │администрации     │

│    │дому  для  учета   на   этих│                  │района            │

│    │счетах     всех     средств,│                  │                  │

│    │направляемых на  капитальный│                  │                  │

│    │ремонт многоквартирного дома│                  │                  │

│    │                            │                  │                  │

│12. │Информационное   обеспечение│постоянно         │ОКС и ЖКХ админи- │

│    │хода реализации Программы   │                  │страции района    │

└────┴────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

Приложение N 3

к районной целевой адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных домов,

расположенных на территории Комсомольского

района ЧР" на 2008-2011 годы

# Перечень
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в районную            целевую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов,                           расположенных на территории Комсомольского района ЧР" на 2008-2011 годы

┌───────┬────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────┐

│ N пп  │       Адрес        │ Год  │   Общая    │Виды выполняемых работ│

│       │  многоквартирного  │ввода │  площадь   │                      │

│       │        дома        │в экс-│ многоквар- │                      │

│       │                    │плуа- │  тирного   │                      │

│       │                    │тацию │ дома, кв.  │                      │

│       │                    │      │   метров   │                      │

├───────┴────────────────────┴──────┴────────────┴──────────────────────┤

│                               2008 год                                │

├───────┬────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────┤

│1.     │с.Комсомольское,    │ 1977 │      829,5 │ремонт      инженерных│

│       │мкр.К.Антонова, д.1 │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│2.     │с.Комсомольское,    │ 1969 │      704,2 │ремонт      инженерных│

│       │ул.Советская, д.4   │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│3.     │с.Комсомольское,    │ 1970 │      522,7 │ремонт      инженерных│

│       │ул.Советская, д.6   │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│4.     │с.Комсомольское,    │ 1962 │      273,2 │ремонт         кровли,│

│       │ул.Куйбышева, д.7   │      │            │инженерных            │

│       │                    │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│5.     │с.Комсомольское,    │ 1966 │      468,8 │ремонт         кровли,│

│       │ул.Куйбышева, д.11  │      │            │инженерных            │

│       │                    │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│6.     │с.Комсомольское,    │ 1986 │     1844,5 │ремонт      инженерных│

│       │ул.70 лет  Октября, │      │            │коммуникаций          │

│       │д.2                 │      │            │                      │

│       │                    │      │            │                      │

│7.     │с.Комсомольское,    │ 1981 │      554,1 │ремонт      инженерных│

│       │ул.Заводская, д.31  │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│       │Итого  в  2008  году│      │     5197,0 │                      │

│       │7 домов             │      │            │                      │

├───────┴────────────────────┴──────┴────────────┴──────────────────────┤

│                               2009 год                                │

├───────┬────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────┤

│8.     │с.Комсомольское,    │ 1987 │     1270,8 │ремонт      инженерных│

│       │ул.Центральная,     │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │д.117               │      │            │                      │

│       │                    │      │            │                      │

│9.     │с.Комсомольское,    │ 1972 │      444,8 │ремонт         кровли,│

│       │ул.Заводская, д.33  │      │            │инженерных            │

│       │                    │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│10.    │с.Комсомольское,    │ 1963 │      301,8 │ремонт      инженерных│

│       │ул.Заводская, д.43  │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│11.    │с.Комсомольское,    │ 1963 │      343,1 │ремонт      инженерных│

│       │ул.Куйбышева, д.3   │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│12.    │с.Комсомольское,    │ 1963 │      149,9 │ремонт      инженерных│

│       │ул.Куйбышева, д.9   │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│13.    │с.Комсомольское,    │ 1970 │      361,8 │ремонт      инженерных│

│       │ул.Куйбышева, д.14  │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│14.    │с.Комсомольское,    │ 1982 │      844,9 │ремонт      инженерных│

│       │мкр.К.Антонова, д.3 │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│15.    │с.Комсомольское,    │ 1987 │      874,5 │ремонт      инженерных│

│       │мкр.К.Антонова, д.11│      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│       │Итого  в  2009  году│      │     4591,6 │                      │

│       │8 домов             │      │            │                      │

├───────┴────────────────────┴──────┴────────────┴──────────────────────┤

│                               2010 год                                │

├───────┬────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────┤

│16.    │с.Комсомольское,    │ 1973 │      886,0 │ремонт      инженерных│

│       │РТП, д.15           │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│17.    │с.Комсомольское,    │ 1965 │      571,8 │ремонт      инженерных│

│       │РТП, д.2            │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│18.    │с.Комсомольское,    │ 1980 │      379,0 │ремонт         кровли,│

│       │РТП, д.21           │      │            │инженерных            │

│       │                    │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│19.    │с.Комсомольское,    │ 1978 │      540,3 │ремонт         кровли,│

│       │мкр.К.Антонова, д.2 │      │            │инженерных            │

│       │                    │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│20.    │с.Комсомольское,    │ 1981 │      564,2 │ремонт      инженерных│

│       │мкр.К.Антонова, д.4 │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│21.    │с.Комсомольское,    │ 1981 │      233,7 │ремонт         кровли,│

│       │ул.Заводская, д.39а │      │            │инженерных            │

│       │                    │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│       │Итого  в  2010  году│      │     3175,0 │                      │

│       │6 домов             │      │            │                      │

├───────┴────────────────────┴──────┴────────────┴──────────────────────┤

│                               2011 год                                │

├───────┬────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────────┤

│22.    │с.Комсомольское,    │ 1980 │      846   │ремонт      инженерных│

│       │мкр.К.Антонова, д.5 │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│23.    │с.Комсомольское,    │ 1981 │      814,4 │ремонт      инженерных│

│       │мкр.К.Антонова, д.8 │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│24.    │с.Комсомольское,    │ 1980 │      565,3 │ремонт      инженерных│

│       │мкр.К.Антонова, д.6 │      │            │коммуникаций,кровли   │

│       │                    │      │            │                      │

│25.    │с.Комсомольское,    │ 1981 │      935,4 │ремонт         кровли,│

│       │ул.Заводская, д.67а │      │            │инженерных            │

│       │                    │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│26.    │с.Комсомольское,    │ 1982 │      551,1 │ремонт         кровли,│

│       │ул.Заводская, д.67б │      │            │инженерных            │

│       │                    │      │            │коммуникаций          │

│       │                    │      │            │                      │

│27.    │с.Комсомольское,    │ 1979 │      924,2 │ремонт кровли         │

│       │ул.Заводская, д.41а │      │            │                      │

│       │                    │      │            │                      │

│       │Итого  в  2011  году│      │     4636,4 │                      │

│       │6 домов             │      │            │                      │

├───────┴────────────────────┴──────┴────────────┴──────────────────────┤

│       │Всего 27 домов      │      │  17600,0   │                      │

└───────┴────────────────────┴──────┴────────────┴──────────────────────┘

Приложение N4

к районной целевой адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных домов,

расположенных на территории Комсомольского

района ЧР" на 2008-2011 годы

# Объемы финансирования
районной целевой адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского района ЧР" на 2008-2011 годы

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Годы   │              Объемы финансирования, тыс.рублей               │

│         ├───────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┤

│         │   всего   │    Фонд     │ республи- │  местный   │ собствен- │

│         │           │ содействия  │  канский  │   бюджет   │   ники    │

│         │           │ реформиро-  │  бюджет   │            │помещений в│

│         │           │    ванию    │ Чувашской │            │  много-   │

│         │           │  жилищно-   │Республики │            │квартирном │

│         │           │ коммуналь-  │           │            │   доме    │

│         │           │    ного     │           │            │           │

│         │           │  хозяйства  │           │            │           │

├─────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│  2008   │  2666,6   │   1781,3    │  376,0    │   376,0    │   133,3   │

│         │           │             │           │            │           │

│  2009   │  2932,5   │   1958,9    │  413,5    │   413,5    │   146,6   │

│         │           │             │           │            │           │

│  2010   │  1933,0   │   1291,2    │  272,6    │   272,6    │   96,7    │

│         │           │             │           │            │           │

│  2011   │  2345,9   │   1567,1    │  330,8    │   330,8    │   117,3   │

│         │           │             │           │            │           │

│  Всего  │  9878,0   │   6598,5    │  1392,8   │   1392,8   │   493,9   │

└─────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘