Мероприятия по реализации целевой программы

«Обеспечение населения Комсомольского района Чувашской Республики качественной питьевой водой

на 2009-2020 годы»

млн. рублей

| № п/п | Наименование направлений, видов работ и мероприятий ( объектов) с указанием местоположения | Мощность, объем работ | Ответственные исполнители | Сроки выполнения работ, годы | Источники финансирования | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Групповой водовод «Батырево- Шемурша – Комсомольское» (южная часть Комсомольского района) |  | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2009-2015 | всего | 560,455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,075 | 125,075 | 125,075 | 37,3 | 29,586 | 29,586 | 29,586 | 29,586 | 29,586 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 412,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 147,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,586 | 29,586 | 29,586 | 29,586 | 29,586 |
| 2. | Реконструкция системы питьевого водоснабжения с. Комсомольское | 58,8 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2017-2018 | всего | 120,262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,262 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 120,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,062 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Водоснабжение д. Чичканы | 9,8 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2016 | всего | 19,957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 19,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Водоснабжение д. Чурачики | 5,5 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2016 | всего | 11,255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 11,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Водоснабжение д. Новые Мураты | 8,9 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2014-2015 | всего | 18,120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,010 | 9,110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 18,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,010 | 0,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Водоснабжение с. Тугаево | 7,0 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2016 | всего | 14,310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 14,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Водоснабжение д. Нижнее Тимерчеево | 4,5 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2016 | всего | 12,270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 12,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Водоснабжение д. Полевое Шептахово | 5,8 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2016 | всего | 11,767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 11,750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Водоснабжение д. Полевой Сундырь | 2,7 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019 | всего | 10,290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,290 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 10,290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,290 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Водоснабжение д. Верхнее Тимерчеево | 5,1 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2017 | всего | 13,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 13,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Водоснабжение д. Старые Мураты | 2,1 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2015 | всего | 8,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 8,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Водоснабжение д. Полевые Яуши | 3,3 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2017 | всего | 9,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 9,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Водоснабжение д. Ивашкино | 3,0 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2015 | всего | 8,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 8,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Водоснабжение д. Степные Шихазаны | 3,4 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019 | всего | 9,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,180 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 9,150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,150 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,030 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Водоснабжение д. Новое Изамбаево | 2,8 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019 | всего | 7,530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,530 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 7,530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,530 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Водоснабжение д. Новые Высли | 4,0 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2014 | всего | 11,040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 11,040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Водоснабжение д. Старочелны-Сюрбеево | 5,2 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2014-2015 | всего | 14,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 14,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Водоснабжение д. Шурут-Нурусово | 4,2 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2014 | всего | 11,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 11,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Водоснабжение с. Новочелны-Сюрбеево | 7,2 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2014-2015 | всего | 14,692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,002 | 7,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 14,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Водоснабжение с. Шерауты | 6,3 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2014 | всего | 12,915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 12,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Водоснабжение д. Татарские Шуруты | 2,9 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2015 | всего | 7,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 7,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Водоснабжение д. Ендоба | 2,3 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2015 | всего | 8,946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 8,940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Водоснабжение д. Александровка | 5,4 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019 | всего | 14,670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,670 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 14,670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,670 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Водоснабжение с. Луцкое | 2,8 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019 | всего | 7,732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,732 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 7,730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,730 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Водоснабжение д. Починок Инели | 5, 3 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2018 | всего | 14,370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,370 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 14,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Водоснабжение д. Старый Сундырь | 4,4 км станция водо-очистки | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2018 | всего | 13,940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,940 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 13,940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,940 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Водоснабжение д. Асаново | 9,8 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2018-2019 | всего | 20,022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,022 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,022 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Водоснабжение д. Починок Быбыть | 4,7 км станция водо-очистки | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2018 | всего | 14,810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,810 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 14,810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,810 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Водоснабжение д. Кайнлык | 3,3 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019 | всего | 9,120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,120 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 9,120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,120 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Водоснабжение д. Байбахтино | 1,7 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019 | всего | 6,510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,510 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 6,510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,510 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Водоснабжение д. Малые Кошелеи | 6,4 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2018 | всего | 13,026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,026 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,026 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Водоснабжение д. Новое Бикмурзино | 2,5 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019 | всего | 9,618 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,618 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,018 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Водоснабжение д. Подлесные Чурачики | 5,5 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2017 | всего | 11,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 11,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Водоснабжение д. Вотланы | 2,2 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019 | всего | 8,274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,274 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 8,270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,270 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Водоснабжение д. Старые Высли | 6,9 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2017 | всего | 14,107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 14,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Водоснабжение д. Урмаево | 15,8 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2016-2017 | всего | 32,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17,325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 32,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Водоснабжение с. Токаево | 18,9 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2016-2017 | всего | 38,655 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,655 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 38,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Водоснабжение д. Нижние Бюртли -Шигали | 5,1 км | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2014-2015 | всего | 14,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,040 | 7,050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,040 | 0,050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Реконструкция очистных сооружений сточных вод и сетей канализации с. Комсомольское | 600 м3/сутки | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2017-2018 | всего | 130,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 130,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Строительство канализационных очистных сооружений д. Урмаево | 400 м3/сутки | Минстрой ЧР Администрация Комсомольского района | 2019-2020 | всего | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 74,00 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 74,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 2009-2020 | всего | 1595,868 | 98,250 | 64,690 | 0,000 | 125,075 | 125,075 | 190,512 | 101,676 | 133,145 | 215,083 | 246,244 | 192,532 | 103,586 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет ЧР | 1447,150 | 98,250 | 64,690 | 0,000 | 125,000 | 125,000 | 190,370 | 101,560 | 103,500 | 185,410 | 216,500 | 162,870 | 74,000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,788 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125,000 | 125,000 | 125,067 | 37,316 | 0,059 | 0,087 | 0,158 | 0,076 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 147,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,050 | 29,586 | 29,586 | 29,586 | 29,586 | 29,586 |