ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, санитарной очистке населенных пунктов Комсомольского района в 2011 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять меры к недопущению движения большегрузного транспорта по улицам населенных пунктов в период весенней распутицы. | Апрель | Главы с/поселений (по согласованию), руководители СХПК (по согласованию), ОГИБДД ОВД по Комсомольскому району (по согласованию) |
| 2 | Провести проверку технического состояния мостов, плотин и др. переходных мостов, по их надобности выполнить проектные и ремонтные работы. | Апрель-май | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 3 | Проводить комиссионные проверки территорий сельских поселений по выполнению распоряжения главами сельских поселений. | Апрель- май | Члены комиссии |
| 4 | Организовать подворный обход граждан сельскими комиссиями с выдачей письменных предупрежде-ний по устранению нарушений санитарного порядка улиц. | Апрель- май | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 5 | Оказать содействие в посадке деревьев и кустарников на территории района руководителям учреждений и организаций, директорам школ | Апрель-май | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 6 | Выполнить работы по ремонту и обновлению фасадов общественных зданий. | Апрель-август | Главы с/поселений (по согласованию), начальник РОО, ЦРБ (по согласованию), РАЙПО (по согласованию) |
| 7 | Произвести обследование и ремонт всех имеющихся вывесок на общественных зданиях, при въезде в населенные пункты, названий СХПК, нумераций жилых домов, названий улиц | Апрель-май | Главы с/поселений (по согласованию), руководители СХПК, предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8 | Произвести ремонт изгородей и санитарную очистку кладбищ | До 15 мая | Главы с/поселений (по согласованию) |
| 9 | Привести в порядок дорожные знаки, остановки пассажирского автотранспорта, очистку обочин от мусора | Апрель-май | Руководители дорожных организаций (по согласованию) |
| 10 | Во всех населенных пунктах заключить договора на вывоз мусора на санкционированные свалки | Постоянно | Главы с/поселений (по согласованию) |