И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

«ВЕСТНИК КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА»

| №30 от 04 октября 2012 года | Издание администрации Комсомольского района |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О муниципальной целевой программе

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы»

В целях реализации Закона Чувашской Республики от 15.03.2012 №10 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» администрация Комсомольского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы»

2. Настоящее Постановление вступает силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Комсомольского района - начальника отдела  капитального строительства и ЖКХ администрации  Комсомольского района Краснова А.В.

с.Комсомольское

№599 от 04.10.2012г.

Глава администрации

Комсомольского района	М.Р.Афанасьев

Утверждена

постановлением  Комсомольского района

от «04» октября  2012 г. N599

# Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы"

# Паспорт
муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы"

| Наименование Программы | - | муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 -2014 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Нормативные документы, послужившие основанием для разработки программы | - | Закон Чувашской Республики от 15.03.2012 №10 «О внесении изменений в Закон Чувашской республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
| Заказчик Программы | - | администрация Комсомольского района |
| Разработчик Программы | - | Отдел капитального строительства и ЖКХ администрации Комсомольского района |
| Цели и задачи Программы | - | формирование в кварталах жилой застройки благоприятной среды для проживания населения |
| Целевые индикаторы программы и их значение | - | увеличение количества отремонтированных дворовых территорий на 21 шт.; увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям на 10 шт.; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 13236,9 кв.м; |
| Сроки реализации Программы | - | 2012 -2014 годы |
| Основные мероприятий программы | - | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам; |
| Исполнители Программы | - | Отдел капитального строительства и ЖКХ администрации Комсомольского района , администрации сельских поселений, управляющие компании |
| Объем и источники финансирования | - | Ориентировочный объем финансирования Программы – 12389,31 тыс.руб, в том числе: из них: - субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации - 11262,74 тыс. рублей; - средства бюджета сельских поселений – 1126,57 тыс.руб , |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности расходования бюджетных средств | - | Увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям |
| Система организации контроля за исполнением программы | - | Контроль за исполнением Программы возлагается на заказчика - администрацию Комсомольского района, подготовка отчетов по исполнению Программы - на отдел капитального строительства и ЖКХ администрации Комсомольского района. |

# I. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости её решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование

Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 -2014 годы" разработана на основании Закона Чувашской Республики от 15.03.2012 №10 «О внесении изменений в Закон Чувашской республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов»

В настоящее время в Комсомольском районе 52 (двух, трех этажных) многоквартирных дома.

Количество дворов, образуемых группой многоквартирных домов жилой застройки,  - 21шт.

Площадь асфальтового покрытия на данных дворовых территориях и проездах к ним составляет– 13,2369 тыс.кв.м.

В ходе реализации программы в 2012-2014 годах, в основном необходимо выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов к ним.

Во многих дворах - недостаточное количество стоянок для личного транспорта и зачастую отсутствует уход за зелеными насаждениями, которые представляют собой переросшие, изуродованные деревья, практически отсутствуют газоны.

Для нормального функционирования имеет большое значение развитие благоустройства территорий, как объектов внешнего благоустройства, так и благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий.

Выполнение данных работ позволяет создать единую безопасную, комфортную и эстетически привлекательную среду проживания граждан, а также говорит о целесообразности решения проблемы именно программным методом.

# II. Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение уровня  благоустройства дворовых территорий, формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к постоянному месту жительства, активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на дворовых территориях.

Программа ориентирована на выполнение следующих основных задач:

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий;

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем создания зеленых насаждений различного функционального назначения.

В ходе реализации программы планируется сформировать активную поддержку общественности и граждан района в вопросах охраны и содержания дворовых территорий. В целях реализации конкретных мероприятий программы необходимо привлекать коммерческие предприятия, общественные организации, жителей многоквартирных домов к работам по благоустройству дворов.

Программа реализуется в течение 2012-2014 годов.

# III. Перечень основных мероприятий программы

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, включая материально-техническое, кадровое, информационное обеспечение.

В Программе предусматривается проведение следующих мероприятий:

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам (Приложение 1 к Программе).

Управляющим организациям и собственникам помещений многоквартирных домов рекомендуется, на завершительной стадии выполнения работ, принять участие в благоустройстве своего двора в порядке озеленения с устройством газонов, санитарной обрезки и посадки деревьев и кустарников.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Программа направлена на консолидацию средств бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов для формирования в дворовых территориях условий комфортного проживания жителей населенных пунктов.

Для реализации программы необходимо 12389,31 тыс.руб.

- Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам предусматривается за счет субсидии из  бюджета Чувашской Республики в сумме – 11262,74 тыс. рублей и софинансирования из бюджета сельских поселений Комсомольского района в сумме – 1126,57 тыс.руб.; в т.ч 2012г.- 2115,7 тыс. руб. за счет субсидии из  бюджета Чувашской Республики, 211,57 тыс. руб. за счет средств бюджета сельских поселений; 2013г. – 4427,98 тыс.руб. за счет субсидии из  бюджета Чувашской Республики, 443 тыс. руб. за счет средств бюджета сельских поселений;  2014г. -4719,059 тыс.руб. за счет субсидии из  бюджета Чувашской Республики, 472 тыс. руб. за счет средств бюджета сельских поселений

Средняя стоимость 1 кв.м асфальтобетонного покрытия составляет – 1027 рублей.

# V. Оценка эффективности Программы и прогноз социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация мероприятий программы в основном направлена на достижение социально-экономического эффекта. Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве оценочных показателей (индикаторов). Они представлены социальными и количественными параметрами.

Социальная направленность программы заключается в следующем:

- улучшения санитарного состояния дворовых территорий;

- улучшения экологической обстановки ;

- обновления и расширения инженерной инфраструктуры;

- повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения;

- улучшения безопасности и уменьшения криминогенной обстановки на дворовых территориях;

- формирования активной гражданской позиции населения.

Экономический эффект от реализации мероприятий программы, повлекших за собой улучшение качества дворовых территорий муниципального образования можно ожидать за счет снижения травматизма, уменьшения количества дорожных аварий на внутридворовых проездах, снижения уровня заболеваемости, и как следствие, повышении  работоспособности и производительности труда граждан.

Количественные параметры - это количество:

- метров квадратных отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов – 6,597 тыс.кв.м., охвативших 21 двор;

- метров квадратных отремонтированного асфальтового покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 6,6399 тыс.кв.м., охвативших 10 проездов;

# Индикаторы оценки эффективности реализации мероприятий программы

| Мероприятия программы | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям тыс.кв.м. | - | - | 3,4387 | 4,7432 | 5,055 |

# VI. Механизм реализации Программы

Финансовый отдел администрации Комсомольского района осуществляет финансирование мероприятий Программы главному распорядителю средств – отделу  капитального строительства и ЖКХ.

- Отдел капитального строительства и ЖКХ в рамках Программы осуществляет следующие функции:

- производит отбор подрядных организаций для реализации мероприятий Программы;

- осуществляет строительный контроль за выполняемыми работами в рамках Программы;

- принимает выполненные работы в рамках Программы;

- производит оплату подрядным организациям за выполненные работы.

# VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет в установленном порядке заказчик Программы - администрация Комсомольского района.

Исполнителем Программы является отдел капитального строительства и ЖКХ, сельские поселения, управляющие компании. Они действуют по поручению Заказчика Программы и несут ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы. Администрации сельских поселений и управляющие компании обеспечивают беспрепятственный заезд подрядных организаций на объект, приводят в надлежащий вид дворовые территории многоквартирных домов.

Администрации сельских поселений предоставляет в отдел капитального строительства и ЖКХ администрации Комсомольского района информацию о ходе реализации Программы ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, готовит предложения по уточнению программных мероприятий и значение программных изменений для ожидаемых результатов программной деятельности и обосновывает предлагаемые изменения. Отдел капитального строительства и ЖКХ администрации Комсомольского района готовит отчет о достижении целевых показателей результативности использования Субсидии (приложение N 2 к Программе) и представляет его в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на конкурсной основе между отделом капитального  строительства и ЖКХ и исполнителями программных мероприятий.

Администрация Комсомольского района при необходимости готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, вносит предложения о продлении сроков реализации Программы и ее отдельных мероприятий.

По истечении срока исполнения Программы исполнитель Программы в обязательном порядке в течение одного месяца готовит сводный отчет о реализации Программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях.

Приложение 1

# Перечень объектов, подлежащих ремонту асфальтобетонных покрытий внутриквартальных проездов и дворовых территорий по Комсомольскому району

| N п/п | Адрес дома | Потребность покрытия асфальтобетоном |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вся потребность | в т.ч. двора, кв.м. | в т.ч. проезды кв.м. |
|  | 2012 г. |  |  |  |
| 1 | Дом №21 тер.РТП с.Комсомольское | 877,8 | 162,8 | 483 |
| 2 | Дом№115 ул.Центральная с.Комсомольское |  | 232 |  |
| 3 | Дом №2 тер.РТП с.Комсомольское | 2081 |  | 1971 |
| 4 | Дом №3 тер.РТП с.Комсомольское |  | 110 |  |
| 5 | Дом № 15 тер.РТП с.Комсомольское | 479,9 |  | 165,9 |
| 6 | Дом№117 ул.Центральная с.Комсомольское |  | 201,5 |  |
| 7 | Дом№119 ул.Центральная с.Комсомольское |  | 112,5 |  |
|  | Итого в 2012 году | 3438,7 | 818,8 | 2619,9 |
|  | 2013г. |  |  |  |
| 1 | Дом №2 тер.РТП с.Комсомольское | 292,2 | 292,2 |  |
| 2 | Дом № 15 тер.РТП с.Комсомольское | 201 | 201 |  |
| 3 | Дом № 41 а ул.Заводская с.Комсомольское | 1510 | 880 | 630 |
| 4 | Дом №4 ул.Советская с.Комсомольское | 940 | 200 | 540 |
| 5 | Дом №6 ул.Советская с.Комсомольское |  | 200 |  |
| 6 | Дом №2 ул.70 лет Октября с.Комсомольское | 1800 |  | 1800 |
| 7 | Дом №4 ул.70 лет Октября с.Комсомольское |  |  |  |
| 8 | Дом №6 ул.70 лет Октября с.Комсомольское |  |  |  |
|  | Итого в 2013 году | 4743,2 | 1773,2 | 2970 |
|  | 2014 год |  |  |  |
| 1 | Дом №33 ул.Заводская с.Комсомольское | 835 | 350 | 70 |
| 2 | Дом №31 ул.Заводская с.Комсомольское |  | 415 |  |
| 3 | Дом №67а ул.Заводская с.Комсомольское | 560 | 200 | 80 |
| 4 | Дом №67б ул.Заводская с.Комсомольское |  | 280 |  |
| 5 | Дом №15 мкр.Антонова с.Комсомольское | 540 | 540 |  |
| 6 | Дом №8 мкр.Кабалина с.Комсомольское | 2420 | 400 | 800 |
| 7 | Дом №9 мкр.Кабалина с.Комсомольское |  | 390 |  |
| 8 | Дом №10 мкр.Кабалина с.Комсомольское |  | 405 |  |
| 9 | Дом №11 мкр.Кабалина с.Комсомольское |  | 425 |  |
| 10 | Дом №5 мкр.Кабалина с.Комсомольское | 700 | 300 | 100 |
| 11 | Дом №3 мкр.Кабалина с.Комсомольское |  | 300 |  |
|  | Итого в 2014 году | 5055 | 4005 | 1050 |
|  | Итоги реализации программы | 13236,9 | 6597 | 6639,9 |

Приложение N 2

(таблица 1)

Отчет

о достижении целевых показателей результативности использования

субсидии по состоянию на 2012 года

(с начала года нарастающим итогом)

| N пп | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество отремонтированных дворовых территорий с использованием Субсидии | ед. |  |  |
| 2. | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям с использованием Субсидии | ед. |  |  |
| 3. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием Субсидии | % |  |  |
| 4. | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием Субсидии | % |  |  |

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

от «03 » октября 2012 года                                                                                                                          № 1/127

#### Об информации о ходе выполнения «Муниципальной целевой программы энергосбережения в Комсомольском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района - начальника отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснова А.В. о ходе выполнения «Муниципальной целевой программы энергосбережения в Комсомольском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года», Собрание депутатов района р е ш и л о:

1.Информацию заместителя главы администрации района - начальника отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснова А.В. о ходе выполнения «Муниципальной целевой программы энергосбережения в Комсомольском районе Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» принять к сведению.

2.Отделу капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с сельскими поселениями и заинтересованными организациями добиться безусловного выполнения данной программы в полном объеме и в указанные сроки.

Глава Комсомольского района – 
председатель Собрания депутатов 
Комсомольского района Чувашской Республики                                                                    Е.И. Карпеев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

от «03 » октября 2012 года                                                                                                                          № 2/128

#### Об отчете о деятельности межмуниципального

#### отдела МВД РФ «Комсомольский»

Заслушав и обсудив отчет начальника межмуниципального отдела МВД РФ «Комсомольский» Кокшина Г.Н. о деятельности МО МВД РФ «Комсомольский» за 9 месяцев 2012 года, Собрание депутатов района  р е ш и л о:

1.Отчет начальника МО МВД РФ «Комсомольский» Кокшина Г.Н.о деятельности МО МВД РФ «Комсомольский» за 9 месяцев 2012 года принять к сведению.

2.Рекомендовать руководство МО МВД РФ «Комсомольский» принять дополнительные меры по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка и безопасности, профилактике правонарушений, выполнению республиканской и районной комплексных целевых программ.

Глава Комсомольского района – 
председатель Собрания депутатов 
Комсомольского района Чувашской Республики                                                                    Е.И. Карпеев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

от «03 » октября 2012 года                                                                                                                          № 3/129

О   внесении    изменений   в    решение     Собрания

депутатов    Комсомольского     района   Чувашской

Республики      №   2/73    от     28  ноября   2011 года

«О прогнозном плане   (программе)    приватизации

муниципального имущества Комсомольского района

на   2012 год и основных направлениях приватизации

муниципального имущества Комсомольского района

на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Чувашской Республики от 21.11.2002 года №25 «О приватизации государственного имущества Чувашской Республики», решением Собрания депутатов Комсомольского района от 27.03.2012 года №5/96 «О Порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Комсомольского района Чувашской Республики», Собрание депутатов Комсомольского района Чувашской Республики, р е ш и л о:

объект недвижимости «Здание, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Комсомольский район, д.Урмаево, ул.Центральная, д.49, общей площадью 560 кв.м. исключить  из Перечня объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, которые планируется приватизировать в 2012 году».

Глава Комсомольского района – 
председатель Собрания депутатов 
Комсомольского района Чувашской Республики                                                                    Е.И. Карпеев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

от «03 » октября 2012 года                                                                                                                          № 4/130

#### О ходатайстве о награждении Почетной

#### грамотой Чувашской Республики

Рассмотрев представленные материалы Собрание депутатов Комсомольского района   р е ш и л о:

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении главы администрации Комсомольского района Чувашской Республики Афанасьева Михаила Романовича Почетной грамотой Чувашской Республики за многолетний и добросовестный труд.

Глава Комсомольского района – 
председатель Собрания депутатов 
Комсомольского района Чувашской Республики                                                                    Е.И. Карпеев

| Учредитель: Администрация Комсомольского района Чувашской Республики | Адрес: 429140, с.Комсомольское, ул.Заводская, д.57 | Тираж: 360 экз. | Отв. за выпуск: Долгова С.В. |
| --- | --- | --- | --- |

(таблица 2)

Отчет

об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,

источником финансового обеспечения которых является Субсидия,

по состоянию на  2012 года

| N п/п | Наименование административного центра субъекта Российской Федерации (административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей) | 2012год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Предусмотрено Соглашением (тыс. рублей) | Фактически профинансировано | Кассовый расход (тыс. рублей) | Фактическое освоение (тыс. рублей) | Остаток на ______ 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Комсомольский район | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | - консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |

| Руководитель |  |
| --- | --- |