Минстрой Чувашской Республики

На №16/6-1-772 от 04.05.2005-05-20

На № 07-10/809 от 11.05.2005

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов

Красноармейского района по состоянию на 20. 05.2005года

| № | Мероприятия | Единица измерения (кв.м, шт.) | Количество по плану фактически выполнено | Выполнение в процентах | Местоположение (населенный пункт, улица, квартал, микрорайон, предприятие | Сроки исполнения по программе за отчетный период | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк в честь 55 летия Победы |  |  |  | с. Красноармейское | апрель-октябрь 2005 | Глава Красноармейской |
|  | Посадка деревьев, кустарников: |  |  |  | ул. Ленина |  | сельской админи- |
|  | -туя; | шт | 30/ 30 | 100% |  |  | страции |
|  | -ели; | шт | 50/ 70 | 140% |  |  |  |
|  | - липа | шт | 50/ 50 | 100% |  |  |  |
|  | -кедр | шт | 0/ 6 |  |  |  |  |
|  | Установка малых архитектурных форм: скамейки; | шт | 12/ 12 заказ на изгот. размещен | 50% |  |  |  |
|  | -урны | шт | 16/ 18 | 113% |  |  |  |
|  | -детские игровые площадки | шт | 2/ 2 заказ на изготовл. размещен | 50% |  |  |  |
| 2. | Закладка парка на площади 0,3га |  |  |  | д. Сирикли рядом с клубом | Апрель- октябрь 2005 | Глава Яманакской сельской администрации |
|  | Устройство изгороди | м | 180 / 180 | 100% |  |  |  |
|  | Посадка деревьев, кустарников: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ель | шт | 100 / 100 | 100% |  |  |  |
|  | -лиственные породы | шт | 100 / 100 | 100% |  |  |  |
|  | Установка малых архитектурных форм: |  |  |  |  |  |  |
|  | - скамейки | шт | 6 /- |  |  |  |  |
|  | -урны | шт | 8 / 2 | 25% |  |  |  |
| 3. | Закладка парка на площади 0,3га |  |  |  | д. Яшкильдино рядом с клубом | Апрель- октябрь 2005 | Глава Яманакской сельской администрации |
|  | Устройство изгороди | м | 160 |  |  |  |  |
|  | Посадка деревьев, кустарников: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ель | шт | 100 |  |  |  |  |
|  | - лиственница | шт | 100 |  |  |  |  |
|  | Установка малых архитектурных форм: |  |  |  |  |  |  |
|  | - скамейки | шт | 6 |  |  |  |  |
|  | - урны | шт | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Аллея выпускников |  |  |  | с. Исаково Исаковская СОШ | Апрель-октябрь 2005 | Директор школы |
|  | Посадка деревьев и кустарников: |  |  |  |  |  |  |
|  | - яблоня | шт | 10 / 10 | 100% |  |  |  |
|  | - кустарники | шт | 10 / на осень заказаны, редко встречающиеся | - |  |  |  |
| 5. | Парк Победы |  |  |  | Убеевская сельская администрация | Апрель- Октябрь 2005 | Глава Убеевской сельской администрации |
|  | Устройство изгороди | м | 180/ Материалы закуплены, но не уста- новлены | 60% |  |  |  |
|  | Посадка деревьев и кустарников: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ель | шт | 100/1000 | 10 раз |  |  |  |
|  | -туя | шт | 20/ закупка осенью |  |  |  |  |
|  | -можжевельник | шт | 40/закупка осенью |  |  |  |  |
|  | Установка малых архитектурных форм: |  | Саженцы маленькие, если еще скамейки установить, растопчут. |  |  |  |  |
|  | -скамейки | шт | 8/ не установлены |  |  |  |  |
|  | -урны | шт | 10/ 2 | 25% |  |  |  |
| 6. | Аллея Победы |  |  |  | д. Яншихово- Челлы | Май-июнь 2005 | Глава Янчеллинской сельской администрации |
|  | Разбивка цветников ( красный лен, флоксы, настурция) | кв.м | 200/ 198 | 100% | ул. Центральная |  |  |
|  | Посадка деревьев и кустарников: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ель | шт | 40/100 | 2,5 раза |  |  |  |
|  | - лиственница | шт | 60 /лиственница не закуплена |  |  |  |  |
| 7. | Парк Победы |  |  |  | д. Большая Шатьма | Май- июнь 2005 | Глава Б.Шатьминской сельской администрации |
|  | Разбивка цветников( красный лен, настурция, флоксы, тюльпаны) | кв.м | 180 |  |  |  |  |
|  | Установка малых форм: - скамейки -беседки | шт шт | 6/ 2 2/ заказаны , не установлены |  |  |  |  |
| 8. | Закладка сада на пл. 0,06га |  |  |  | с. Красноармейское ул.Васильева | Апрель-май 2005 | Красноармейский отдел пенсионного фонда |
|  | Посадка деревьев и кустарников: -яблоня - кустарники Разбивка газонов | шт шт кв.м | 20/ 20 40/ 40 40/ 40 | 100% |  |  |  |
| 9. | Санитарно-защитная зонана площади 0,75 га |  |  |  | д. Хлеси | Апрель-май | Янгасинская сельская администрация |
|  | Посадка деревьев и кустарников: - ель -береза Разбивка газонов | Шт Шт кв.м | 500/ 1200 600 /- 200 / 200 | 2,5 раза 100% |  |  |  |
| 10. | Разбить клумбы и посадить кустарники (площадь перед районным почтовым отделением) |  |  |  | ул. 30 лет Победы перед районным отделением Почтовой связи | Апрель-май 2005 | Начальник районного отделения почтовой связи |
|  | Разбивка цветников(красный лен, настурция. Флоксы, тюльпаны | кв.м | 40/ 68 | 1,7раза |  |  |  |
|  | Посадка кустарников: - можжевельник - туя | Шт шт | 20/20 голубая , обыкновенная ели 10/ на осень | 100% |  |  |  |
|  | Установка малых архитектурных форм: - скамейки | шт | 6/ 2 | 33% |  |  |  |
| 11 | Благоустроить территории магазинов Красноармейского райпо |  |  |  | Площадки перед магазинами Красноармейского райпо | Май-октябрь 2005 | Председатель правления райпо |
|  | Разбивка цветников(тюльпаны, настурции, бархатцы, красный лен, петуния, флоксы | кв м | 200/ 210 |  |  |  |  |
|  | Установка малых форм: - скамейки -урны -беседки - детские игровые площадки | шт шт шт шт | 20 40/ 40 4 / 1 4 /4 | Изготовлены, в июне размещение |  |  |  |
| 12 | Продолжить благоустройство территории около памятника павшим на ВОВ |  |  |  | ул. Ленина с. Красноармейское | Апрель-май 2005 | Глава Красноармейской сельской администрации |
|  | Обновить цветники( бархатцы, флоксы, астры, настурции) | кв.м | 20/ 20 | 100% |  |  |  |

В счет средств местного бюджета закуплены семена цветочных культур на сумму 5500 рублей, 19 видов( Агератум, Алиссум, Бальзамин, Бархатцы, Иберис, Кларкия, Левкой, Лихнис, Львиный зев, Маргаритка, Рудбекия, Смесь садовая, Циния три вида, Эшшольция, Гвоздика, Люпин.  Эти семена цветов розданы  бюджетным организация. Рассаду выращивали сами. После 5 июня, когда агротехнические условия позволят, будут высажены в клумбы и цветники.

В бюджете района для выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению в 2005 году предусмотрено 247 тыс. рублей.  На проведение весенних озеленительных мероприятий приобретено 18100шт посадочного материала на сумму 10,3 тыс. рублей.

22 апреля 2005 года на конференции старост населенных пунктов, командиров ДНД, руководителей среднего звена сельхозпредприятий рассмотрено о задачах органов местного самоуправления и местного актива о проведении мероприятий по благоустройству и озеленению территорий в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» и  о Годе парков и садов» Участники конференции приняли обращение к жителям района и трудовым коллективам с призывом к активному участию в проведении мероприятий по благоустройству и озеленению. В этот день главы сельских администраций провели посадку деревьев по ул. 30 лет Победы.

За весенний период 2005 года во всех сельских администрациях проведены экологические субботники по благоустройству и озеленению с участием населения, трудовых коллективов, учащихся, учреждений культуры и здравоохранения. Посажено 27 569 шт. саженцев сосны, ели, березы, рябины, липы, спирея и других зеленых насаждений и кустарников, из них более 10,4 тыс. шт – вдоль автодорог и водоемов.

Проведены подготовительные работы по  оформлению 86 цветников, клумб, газонов на площади 1040 кв.м. Для проведения этих работ приняли участие 2017 человек.

Зам. главы администрации

Красноармейского района                                                      Б. Иванов

Тарасова Валентина Ивановна

(230) 2-10-54