МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Красночетайского района Чувашской Республики

на 2010–2015 годы и на период до 2020 года

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Муниципальная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Красночетайского района Чувашской Республики на 2010–2015 годы и на период до 2020 года |
| --- | --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке Программы | – | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Перечень поручений Президента Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № Пр-1802ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 1830-р; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Закон Чувашской Республики от 04 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2009 г. № 97 «О Концепции энергосбережения в Чувашской Республике на период до 2020 года»; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 02 февраля 2010 г. № 27 «О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на 2010–2015 годы и на период до 2020 года»; |
| Государственный заказчик– координатор Программы | – | Администрация Красночетайского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | – | ООО «ЧЭМЗ-ЭнергоСервис» |
| Цели Программы | – | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости муниципального продукта |
| Задачи Программы | – | обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы Красночетайского района и системы ЖКХ, в том числе за счет внедрения механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; - развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности; сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений, муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления; - создание механизма аккумулирования и через нее финансирования энергосберегающих мероприятий; формирование у жителей района культуры энергосбережения; - уменьшение негативного влияния топливно-энергетического комплекса на окружающую среду |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | – | обеспечение к 2020 году за счет реализации мероприятий Программы ежегодной экономии электроэнергии - 103,6 тыс. кВт∙ч; теплоэнергии - 992,8 Гкал; воды - 3,1 тыс. куб. м. |
| Сроки и этапы реализации Программы | – | I этап – 2010–2012 годы; II этап – 2013–2015 годы; III этап – 2016–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 191,94 млн. рублей, в том числе: I этап – 2010–2012 годы – 106,66 млн. рублей; II этап – 2013–2015 годы – 81,18 млн. рублей; III этап – 2016–2020 годы – 4,1 млн. рублей; в том числе: средства республиканского бюджета Чувашской Республики –22,755 млн. рублей, в том числе: I этап – 2010–2012 годы- 17,855 млн. рублей; II этап – 2013–2015 годы – 4,9 млн. рублей; средства местного бюджета – 89,065 млн. рублей, в том числе: I этап – 2010–2012 годы –52,95 млн. рублей; II этап – 2013–2015 годы –36,115 млн. рублей; внебюджетные источники –80,12 млн. рублей, в том числе: I этап – 2010–2012 годы –35,855 млн. рублей; II этап – 2013–2015 годы –40,165млн. рублей; III этап – 2016–2020 годы –4,1 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели бюджетной и социальной эффективности | – | обеспечение достижения за счет реализации всех мероприятий Программы: суммарной ежегодной экономии затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов в размере до 22850 тыс. рублей (в текущих ценах); экономии природных ресурсов и снижения уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов; повышения качества жизни и улучшения здоровья населения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация Красночетайского района. Координация и оперативный контроль выполнения Программы возлагается на заместителя главы администрации Красночетайского района. Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в администрацию Красночетайского района: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно до 15 февраля до 2021 года. Ежегодно в срок до 25 февраля администрация Красночетайского района представляет обобщенную информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий Собранию депутатов района. Финансовый отдел администрации Красночетайского района осуществляет контроль за потреблением учреждениями бюджетной сферы и предприятий ЖКХ энергоресурсов в соответствии с установленными лимитами, выставлением счетов энергоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы. |

- Содержание проблемы

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории района.

Принятый Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально- экономического развития в энергетической сфере и использования энергоресурсов.

Структура расчетов за потребление и удельные величины потребления основных видов топливо - энергетических ресурсов на территории района

По состоянию на 1 июня 2010 года доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется на основании приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории района выглядит следующим образом:

электрическая энергия  - 100%  (20  жилых домов не имеют общедомовых счетчиков электрической энергии);

тепловая энергия  -10,6%;

вода  -11,5%,

природный газ  - 27 %.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в расчете на 1м2 общей площади характеризуется следующими цифрами:

электрическая энергия -  23,8   кВтч/м2;

тепловая энергия -            0,27      Гкал/м2;

вода -                                  2,09   м3/м2;

природный газ -                 19,28    м3/м2;

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере в расчете на 1м2 общей площади и на 1 работающего:

электрическая энергия -   2170,98 кВтч/чел;       и   29,94         кВтч/кв.м

тепловая энергия -    32,39       Гкал/чел;       и        0,45      Гкал /кв.м

вода  -       60,27                         м3/чел;           и         0,83       куб.м/кв. м

природный газ -     1573,52          м3/чел;            и     21,70     куб.м/кв.м

- Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Красночетайском районе Чувашской Республики за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления бюджетной сферы, жилищного фонда и предприятий коммунальной инфраструктуры на 15%, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2 Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решать следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационных, технических и технологических мероприятий.

Для этого необходимо:

- создать муниципальную нормативную базу, предполагающую разработку и принятие системы муниципальных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработать и внедрить формы наблюдения и мониторинга, включающие в себя регулярный (месячный, еженедельный) сбор данных по потреблению энергоресурсов, сравнение их с нормативными данными;

- разработать муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2015 годы;

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также при проекте объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсосбережению.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи организовать работу по составлению реестра объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, составить график  проведения обследований с оформлением энергетических паспортов со сроком исполнения до 31 декабря 2012 года.

2.2.4. Обеспечение учета всего  объема потребляемых энергоресурсов

Для этого необходимо оснастить приборами учета энергетических ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все объекты жилищного фонда, бюджетной сферы и коммунального хозяйства. Перейти на расчеты между потребителями и поставщиками энергоресурсов только по показаниям приборов учета. Установить контроль за долей энергоресурсов, расчеты, за потребление которых осуществляются на основании приборов учета, в общем объеме энергоресурсов.

2.2.5. Организация ведения топливно- энергетических балансов

Для выполнения этой задачи обеспечить ведение топливно- энергетических балансов органами местного самоуправления по объемам жилищного фонда, бюджетной сферы и коммунального хозяйства.

2.2.6. Нормирование и организация контроля за удельными величинами потребления энергетических ресурсов (электрическая  и  тепловая энергия, вода, природный газ).

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить нормирование и постоянный контроль за удельными величинами потребления энергоресурсов из расчета на 1 м2 общей площади и (или) на одного человека в жилищном фонде, бюджетной сфере.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены  на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

3.  Сроки и этапы исполнения Программы

Программа реализуется в период с 2010 по 2020 год в три этапа:

I этап – 2010–2012 годы;

II этап – 2013–2015 годы;

III этап – 2016–2020 годы.

На I этапе проводятся организационные мероприятия и реализуются малозатратные мероприятия и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в 1–3 года, проводится обучение специалистов администрации Красночетайского района, разрабатываются целевые программы субъектов хозяйственной деятельности в рамках муниципальной целевой программы энергосбережения, организуются энергетические обследования и подготавливаются энергетические паспорта, обеспечивается учет топливно-энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере Красночетайского района, разрабатывается проектно-сметная документация проектов в области энергосбережения.

На II этапе осуществляются мероприятия, требующие существенных материальных затрат, прежде всего у потребителей энергоресурсов, со сроком окупаемости свыше 4 лет, реализуются проекты, в том числе разработанные на I этапе, предусматривающие внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий, энергоэффективного оборудования, осуществляется монтаж систем регулирования энергоресурсов и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве, бюджетной сфере и организациях коммунальной инфраструктуры.

На III этапе реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло- и электроснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ресурсов, осуществляется диверсификация энергетической инфраструктуры, и создаются предпосылки для перехода к альтернативной энергетике.

4. Система программных мероприятий

Программа должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются институциональные, инфраструктурные, социально-экономические и правовые преобразования, а также в увязке с конкретными проектами по развитию Красночетайского района. Программные мероприятия, сформированные в соответствии с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61, представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения энергоэффективности предусматривает действия по следующим основным направлениям:

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда.

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

4. Мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций.

5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии (по целевой программе в Красночетайском районе планируется начиная с 2015 года производство биогаза и производство на его основе электрической энергии).

4.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Организационные мероприятия направлены на:

1) Кадровое сопровождение реализации Программы.

Для реализации задач, поставленных в Программе, необходимо обеспечить ее кадровое сопровождение, включающее профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения. Необходимо организовать обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

2) Выявление и организацию управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов.

В целях формирования условий для последующей реализации мероприятий по снижению потерь энергетических ресурсов в бесхозяйных объектах, необходимо организовать работу по постановке в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, должны быть направлены, в том числе, на определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию).

3) Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя, в целях повышения эффективности использования тепловой энергии.

4) Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5) Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- опубликование в средствах массовой информации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- распространение в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ, социальной рекламы;

- организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;

- распространение информации о правах и обязанностях собственников жилых домов, собственников помещений в многоквартирных домах, лиц, ответственным за содержание многоквартирных домов.

4.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Для повышения энергоэффективности в жилищном фонде предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

-	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений специализированными энергоаудиторскими организациями в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что позволит:

- создать информационную базу данных по всем многоквартирным жилым домам, основой которой являются энергетические паспорта;

- получить объективные данные об объеме используемых энергетических ресурсов;

- определить показатели энергетической эффективности;

- определить потенциал энергосбережения;

-разработать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и провести их стоимостную оценку.

-	Разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации в целях внедрения энергосберегающих технологий.

- Перевод части многоквартирных жилых домов с. Красные Четаи на индивидуальное газовое отопление.

-	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии).

-	Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов).

-	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах.

-	Мероприятия по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе:

- замена внутридомового инженерного оборудования;

- тепловая изоляция подвальных трубопроводов;

- утепление ограждающих конструкций;

- регулирование систем теплоснабжения.

Комплексная реализация всего перечня мероприятий позволит осуществлять оперативный контроль и регулирование потребления энергоресурсов,  снизить потери энергоресурсов во внутридомовых инженерных коммуникациях.

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Приоритетными мероприятиями для повышения энергоэффективности на предприятиях коммунальной инфраструктуры являются:

- проведение энергетических обследований  систем коммунальной инфраструктуры (котельные и тепловые сети, электрические сети, водоканал) специализированными энергоаудиторскими организациями в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что позволит:

-	создать информационную базу данных по всем предприятиям коммунальной инфраструктуры, основой которой являются энергетические паспорта;

-	получить объективные данные об объеме используемых энергетических ресурсов;

- определить показатели энергетической эффективности;

-	определить потенциал энергосбережения;

-	разработать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и провести их стоимостную оценку.

- Разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации в целях внедрения энергосберегающих технологий.

-	Оснащение систем коммунальной инфраструктуры приборами учета энергетических ресурсов (котельные и тепловые сети, электрические сети, водоснабжение).

-	Разработка ПСД и строительство (реконструкция) водопроводных сетей в    с Красные Четаи.

-	Модернизация котельной № 1 с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия. Замена двух котлов марки ЧАКС-1 на котлы ЕКОМАХ-1.

-	Реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции реконструируемых тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

-	Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные.

- Замена счетчиков электрической энергии на освещении на двухтарифные.

-	Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ.

4.4. Мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций

Для повышения энергоэффективности в муниципальных организациях предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

-	проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений специализированными энергоаудиторскими организациями в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что позволит:

-	создать информационную базу данных по всем муниципальным организациям, основой которой являются энергетические паспорта;

-получить объективные данные об объеме используемых энергетических ресурсов;

-определить показатели энергетической эффективности;

-определить потенциал энергосбережения;

-разработать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и провести их стоимостную оценку.

-	разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации в целях внедрения энергосберегающих технологий.

- перевод муниципальных зданий с. Красные Четаи на индивидуальное газовое отопление.

-	оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

-	автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями (автоматизация тепловых пунктов).

-	мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения муниципальных организаций.

-	мероприятия по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов:

- замена инженерного оборудования в зданиях, строениях, сооружениях;

-тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- утепление зданий, строений, сооружений;

-регулирование систем теплоснабжения.

4.5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

Первоочередными мероприятиями по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии являются:

-	проработка вопроса об установке тепловых насосов и обустройстве теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом;

-	проработка вопроса о расширении использования бытовых отходов, биогаза для производства электрической и тепловой энергии.

Реализация указанных мероприятий позволит изучить передовой отечественный и зарубежный опыт, разработать технико-экономические модели и сформировать условия для последующей реализации конкретных мероприятий в данном направлении.

Мероприятия муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Красночетайского района на 2010-2015 годы и на период до 2020 года представлены в Приложении № 1.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Красночетайского района на 2010-2015 годы и на период до 2020 года представлены в Приложении № 2.

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

-предприятия и организации;

-органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации  Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность  за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно - распорядительными)  методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает администрация Красночетайского района по согласованию с Республиканскими органами власти.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов,  в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально- экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальные  заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал.   По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей  и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные администрацией  района,  направляют Координатору Программы:

-информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным Координатором Программы;

-ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий  и эффективности  использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

-сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

-данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

-сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятиях, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ (далее - НИКОР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

-оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов по согласованию с Координатором Программы размещаются администрацией района  в сети Интернет.

Администрация района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отрасли социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы Координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании  Минпромэнерго Чувашии.

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных средств и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы  и в установленном порядке представляет их на утверждение в  муниципальное образование.

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков представляет в уполномоченный Правительством  орган исполнительной власти Чувашской Республики ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В течение одного месяца после рассмотрения доклада  в уполномоченном Правительством ЧР  органе исполнительной власти ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, рассматриваются итоги выполнения Программы за прошедший год и принимается постановление по данному вопросу. Основные положения доклада  размещаются в сете Интернет.

Координатор Программы ежегодно, до 1 марта текущего года уточняет с муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти республики.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится Координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово- экономические механизмы и механизмы стимулирования   распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением  муниципального образования о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы  и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6.  Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета, средства предприятий и организаций, привлеченные средства и средства получаемые в результате внедрения энергосберегающих мероприятий и сформированные путем вовлечения экономии от реализации энергосберегающих мероприятий в финансирование новых энергоэффективных проектов.

Общий объем финансирования Программы на период с 2010 по 2020 годы в ценах 2010 года составляет ориентировочно  39880,0 тыс. руб., в том числе:

- средства республиканского бюджета – 4600,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета –14160,0 тыс. руб.;

-  внебюджетные источники –20920,0 тыс. руб.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в последующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и муниципального бюджета Красночетайского района.

Финансирование Программы на 2010–2015 годы и на период до 2020 года

(млн. рублей)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| Всего | 39880 | 2350 | 8145 | 8875 | 6475 | 6610 | 3325 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | 4600 | - | 400 | 1800 | 400 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| местного бюджета | 14160 | 430 | 2200 | 3100 | 3640 | 3290 | 1500 | - | - | - | - | - |
| внебюджетных источников | 20920 | 1920 | 5545 | 3975 | 2235 | 1320 | 1825 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1000 |

7. Оценка социально-экономической эффективности  от реализации

Программы и ее прогнозируемые результаты

За счет реализации всех мероприятий Программы обеспечивается достижение суммарной ежегодной экономии затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов в размере до 4704,0 тыс. рублей (в текущих ценах).

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволят снизить неплатежи в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в коммунальной энергетике и бюджетных учреждениях.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Начиная с 1 января 2010 года главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году каждого из указанных ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента.

Поддержание статуса стратегического направления по эффективному использованию топлива и энергии, внедрение идеологии бережного отношения к энергетическим ресурсам создадут преимущества для устойчивого социально-экономического развития  Красночетайского района.

Реализация Программы имеет благоприятные экологические последствия. Благодаря энергосбережению в промышленности и коммунальном хозяйстве достигается значительный экологический эффект за счет экономии природных ресурсов и снижения уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.

Показателем экономической эффективности является достижение целевых показателей Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы изложена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Сводные показатели энергопотребления по многоквартирным жилым домам, зданиям бюджетного сектора, котельным и уличному освещению представлены в приложениях к Программе №№ 4,5, и 6.

Приложение № 3

М Е Т О Д И К А 
оценки эффективности реализации Муниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Красночетайского района Чувашской Республики на 2010–2015 годы и на период до 2020 года

Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Красночетайского района Чувашской Республики на 2010–2015 годы и на период до 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 осуществляется на основе установленных индикаторов:

1.Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района

ДЭП = ЭРП / ЭРО х 100%,

где:

ЭРП – объем соответствующего энергетического ресурса, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета;

ЭРО – общий объем соответствующего энергетического ресурса, потребляемого на территории городского округа, муниципального района.

2.Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах

УВПД = ПР / ОПД,

где:

ПР – суммарный объем потребления соответствующего энергетического ресурса в многоквартирных домах;

ОПД – суммарная общая площадь многоквартирных домов.

3.Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями

УВПУ = ПР / ОПУ,

где:

ПР – суммарный объем потребления соответствующего энергетического ресурса муниципальными бюджетными учреждениями;

ОПУ – суммарная общая площадь муниципальных бюджетных учреждений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Красночетайского района Чувашской Республики на 2010–2015 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия |  |  | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый результат (экономический эффект) |  |
|  | наименование | кол-во | ед. изм. |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местный бюджет района | внебюджет-ные источники | в натуральном выражении | тыс. рублей в год |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | 3 | чел. | Администрация района | 2011-2015 | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Наличие специалистов администрации Красночетайского района в области энергетической эффективности |  |
| 1.2. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  | Администрация района | 2010-2015 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Формирование условий для последующей реализации мероприятий по снижению потерь энергетических ресурсов в данных объектах |  |
| 1.3. | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |  |  | Администрация района | 2010-2015 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Формирование условий для последующей реализации мероприятий по снижению потерь энергетических ресурсов в данных объектах |  |
| 1.4. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  |  | Администрация района | 2010-2012 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Заключение энергосервисных договоров, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде и муниципальных организациях, привлечение частных инвестиций в сферу энергетической эффективности |  |
| 1.5. | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов |  |  | Администрация района | 2010-2011 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Наличие системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов |  |
| 1.6. | Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса (котельные и тепловые сети, водоканал) мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  | Администрация района | 2010-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса |  |
| 1.7. | Создание и внедрение механизма аккумулирования средств с дальнейшим финансированием энергосберегающих мероприятий в муниципальных организациях |  |  | Администрация района | 2010-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Аккумулирование средств с дальнейшим финансированием энергосберегающих мероприятий в муниципальных организациях |  |
| 1.8. | Стимулирование организаций коммунального комплекса (котельные и тепловые сети, водоканал) к разработке и внедрению автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов |  |  | Администрация района | 2013-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Повышение эффективности учета потребляемых энергоресурсов, снижение коммерческих потерь энергоресурсов |  |
| 1.9. | Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя |  |  | Администрация района | 2012-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Повышение эффективности использования тепловой энергии |  |
| 1.10. | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  |  | Управляющие компании | 2012-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |
| 1.11. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: - опубликование в средствах массовой информации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - распространение в средствах массовой информации тематических радиопередач, информационно-просветительских программ, социальной рекламы; - организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; - распространение информации о правах и обязанностях собственников жилых домов, собственников помещений в многоквартирных домах, лиц, ответственным за содержание многоквартирных домов |  |  | Администрация района; Управляющие компании | 2010-2020 |  |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Достижение общественно полезных целей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |
| Всего по разделу 1 |  |  |  |  | 2011-2015 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | - |
|  |  |  |  |  | Итого | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований жилых домов, зданий, сооружений | 1 | объект | Управляющие компании, собственники зданий и сооружений | 2010 | 35,0 |  |  |  | 35,0 | Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов. Определение показателей энергетической эффективности; Определение потенциала энергосбережения. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки Составление энергетических паспортов. |  |
|  |  | 15 | объект |  | 2011 | 225,0 |  |  |  | 225,0 |  |  |
|  |  | 15 | объект |  | 2012 | 225,0 |  |  |  | 225,0 |  |  |
|  |  | 9 | объект |  | 2013 | 315,0 |  |  |  | 115,0 |  |  |
| 2.2. | Разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации в целях внедрения энергосберегающих технологий |  |  | Управляющие компании, собственники зданий и сооружений | 2010-2020 | в пределах смет капитальных ремонтов |  |  |  | в пределах смет капитальных ремонтов | Наличие проектно-сметной документации в области энергосбережения |  |
| 2.3. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов: |  |  | Управляющие компании, собственники зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности учета потребляемых энергоресурсов, снижение коммерческих потерь энергоресурсов | 1600,0 |
| 2.3.1. | тепловой энергии | 2 | объект |  | 2010 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | 20 | объект |  | 2011 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  | 18 | объект |  | 2012 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |
| 2.3.2. | водоснабжения | 20 | объект |  | 2010 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | 20 | объект |  | 2011 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 2.3.3. | электрической энергии(общедом. счетч) | 20 | объект |  | 2010 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 2.4. | Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов) | 2 | объект | Красночетайское ММПП ЖКХ | 2012 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Оптимизация потребления тепловой энергии | 490,0 |
|  |  | 5 | объект |  | 2013 | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  |  |
| 2.5. | Перевод жилых домов с. Красные Четаи на индивидуальное газовое отопление | 1 | дом | Администрация района, собственники домов | 2010 | 255,0 |  |  | 170,0 | 85,0 | Экономия тепловой энергии, оптимизация затрат на теплоснабжение | 9300,0 |
|  |  | 5 | дом |  | 2011 | 1275,0 |  |  | 850,0 | 425,0 |  |  |
|  |  | 5 | дом |  | 2012 | 1275,0 |  |  | 850,0 | 425,0 |  |  |
|  |  | 7 | дом |  | 2013 | 1785,0 |  |  | 1190,0 | 595,0 |  |  |
|  |  | 7 | дом |  | 2014 | 1785,0 |  |  | 1190,0 | 595,0 |  |  |
|  |  | 5 | дом |  | 2015 | 1275,0 |  |  | 850,0 | 425,0 |  |  |
| 2.6. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 5 | объект | Управляющие компании, собственники зданий и сооружений | 2010 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Снижение потребления электрической энергии на цели освещения | 860,0 |
|  |  | 7 | объект |  | 2011 | 140,0 |  |  |  | 140,0 |  |  |
|  |  | 10 | объект |  | 2012 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | 20 | объект |  | 2013 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  | 30 | объект |  | 2014 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  | 40 | объект |  | 2015 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |
| 2.7. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов: - замена внутридомового инженерного оборудования; - тепловая изоляция подвальных трубопроводов; - утепление ограждающих конструкций; - регулирование систем теплоснабжения. |  |  | Управляющие компании,собственники зданий и сооружений | 2010-2020 | в пределах смет капитальных ремонтов |  |  |  | в пределах смет капитальных ремонтов | Снижение технических потерь энергоресурсов |  |
| Всего по разделу 2 |  |  |  |  | 2010 | 840,0 |  |  | 170,0 | 670,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2140,0 |  |  | 850,0 | 1290,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2550,0 |  |  | 1350,0 | 1200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 3800,0 |  |  | 2490,0 | 1110,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2385,0 |  |  | 1190,0 | 1195,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2075,0 |  |  | 850,0 | 1225,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 13590,0 |  |  | 6900,0 | 6690,0 |  |  |
| 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований систем коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов. Определение показателей энергетической эффективности; Определение потенциала энергосбережения. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки Составление энергетических паспортов. |  |
| 3.1.1. | Котельные и тепловые сети |  |  | Красночетайское ММППЖКХ и собственники объектов | 2011 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |
| 3.1.2. | Электрические сети |  |  | Филиал Чувашэнерго- Алатырское ПО | 2012 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 3.1.3. | Водобашни и водопроводные сети |  |  | Красночетайское ММППЖКХ, собствен. объект. | 2011 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 3.2. | Разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации в целях внедрения энергосберегающих технологий |  |  | Администрация района, собственники объектов | 2010-2020 | в пределах смет капитальных ремонтов и реконструкции |  |  |  | в пределах смет капитальных ремонтов и реконструкции | Наличие проектно-сметной документации в области энергосбережения |  |
| 3.3. | Оснащение систем коммунальной инфраструктуры приборами учета энергетических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности учета потребляемых энергоресурсов, снижение коммерческих потерь энергоресурсов |  |
| 3.3.1. | Котельные и тепловые сети | 50 |  |  | 2011 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | 43 |  |  | 2012 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |
| 3.3.2. | Электрические сети |  |  | Филиал Чувашэнерго- Алатырское ПО | 2010 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  | 700,0 |
|  |  |  |  |  | 2011 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 3.3.3. | Водобашни и водопроводные сети |  |  | Красночетайское ММППЖКХ, собствен. объект. | 2010 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 70,0 |
|  |  |  |  |  | 2011 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 3.4. | Замена котлов марки ЧАКС-1 в котельной № 1на котлы ЕКОМАХ-1800 в котельной № 1 с Кр. Четаи | 2 | шт. | Красночетайское ММППЖКХ | 2011 | 1400,0 |  | 400,0 |  | 1000,0 | Оптимизация режимов работы энергоисточников, снижение расходов на потребляемую тепловую энергию, повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей | 1700,0 |
|  |  |  |  |  | 2012 | 1400,0 |  | 400,0 |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 1400,0 |  | 400,0 |  | 1000,0 |  |  |
| 3.5. | Разработка ПСД , строительство и реконструкция водопровода в с. Кр. Четаи | 9500 | м | Красночетайское ММППЖКХ | 2010 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Оптимизация режимов работы энергоисточников, снижение удельного расхода энергоресурсов и технических потерь тепловой энергии | 750,0 |
|  |  |  |  |  | 2011 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 3.6. | Реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий изоляции тепловых сетей при восстановлении тепловой изоляции |  |  | Красночетайское ММППЖКХ | 2011 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Снижение технических потерь тепловой энергии | 1200,0 |
|  |  |  |  |  | 2012 | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 3625,0 |  | 2000,0 | 1500,0 | 125,0 |  |  |
| 3.7. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | 30 | шт. | Филиал Чувашэнерго - Алатырское ПО | 2011 | 105,0 |  |  |  | 105,0 | Снижение потребления электрической энергии на цели освещения | 60,0 |
| 3.8. | Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ |  |  | Филиал Чувашэнерго- Алатырское ПО | 2015 | 600,0 |  |  |  | 600,0 | Снижение технических потерь электрической энергии, снижение загрузки электрических сетей по реактивной мощности | 900,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 650,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 950,0 |  |  |  | 950,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| 3.9. | Монтаж оборудования на станции очистки питьевой воды в с Кр. Четаи | 1 | шт. | Сельское поселение | 2012 | 2000,0 |  | 1400,0 | 600,0 |  | Доведение качества питьевой воды до норм ПДК | 800,0 |
| Всего по разделу 3 |  |  |  |  | 2010 | 650,0 |  | 0,0 | 200,0 | 450,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 4055,0 |  | 400,0 | 0,0 | 3655,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 5175,0 |  | 1800,0 | 600,0 | 2775,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 1525,0 |  | 400,0 | 0,0 | 1125,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 3625,0 |  | 2000,0 | 1500,0 | 125,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 650,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 950,0 |  |  |  | 950,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 19730,0 |  | 4600,0 | 2300,0 | 12830,0 |  |  |
| 4. Мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 2 | объект | Администрация района | 2010 | 0,0 |  |  |  |  | Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов. Определение показателей энергетической эффективности; Определение потенциала энергосбережения. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки Составление энергетических паспортов. |  |
|  |  | 8 | объект |  | 2011 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 20 | объект |  | 2012 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 4.2. | Разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации в целях внедрения энергосберегающих технологий |  |  | Администрация района | 2010-2020 | в пределах смет капитальных ремонтов |  |  | в пределах смет капитальных ремонтов |  | Наличие проектно-сметной документации в области энергосбережения |  |
| 4.3. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов: |  |  | Администрация района, собственники объектов |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности учета потребляемых энергоресурсов, снижение коммерческих потерь энергоресурсов | 2400,0 |
| 4.3.1. | тепловой энергии | 18 | объект |  | 2010 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |
|  |  | 40 | объект |  | 2011 | 700,0 |  |  | 400,0 | 300,0 |  |  |
| 4.3.2. | водоснабжения | 17 | объект |  | 2010 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | 40 | объект |  | 2011 | 600,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 4.4. | Перевод муниципальных зданий с. Красные Четаи на индивидуальное газовое отопление | 1 | объект | Администрация района | 2010 | 250,0 |  |  |  | 250,0 | Экономия тепловой энергии, оптимизация затрат на теплоснабжение | 300,0 |
|  |  | 2 | объект |  | 2011 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 1 | объект |  | 2013 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 4.5. | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями (автоматизация тепловых пунктов) | 2 | объект | Администрация района | 2012 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Оптимизация потребления тепловой энергии | 700,0 |
|  |  | 8 | объект |  | 2013 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 4.6. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения населенных пунктов (замена светильников, замена и установка счетчиков) | 2 | объект | Администрации сельских поселений | 2010 | 0,0 |  |  |  |  | Снижение потребления электрической энергии на цели освещения | 750,0 |
|  |  | 12 | объект |  | 2011 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  | 14 | объект |  | 2012 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 13 | объект |  | 2013 | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |  |
|  |  | 15 | объект |  | 2014 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  | 17 | объект |  | 2015 | 650,0 |  |  | 650,0 |  |  |  |
| 4.7. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов:- замена инженерного оборудования в зданиях, строениях, сооружениях;- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;- утепление зданий, строений, сооружений;- регулирование систем теплоснабжения. |  |  | Администрация района Красночетайское ММППЖКХ | 2010-2020 | в пределах смет капитальных ремонтов |  |  | в пределах смет капитальных ремонтов |  | Снижение технических потерь энергоресурсов |  |
| Всего по разделу 4 |  |  |  |  | 2010 | 800,0 |  |  | 0,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 1950,0 |  |  | 1350,0 | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 1150,0 |  |  | 1150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 1150,0 |  |  | 1150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 600,0 |  |  | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 650,0 |  |  | 650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 6300,0 |  |  | 4900,0 | 1400,0 |  |  |
| 5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проработка вопроса об установке тепловых насосов и обустройстве теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом |  |  | Администрация района | 2011-2013 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Изучение передового отечественного и зарубежного опыта, разработка технико-экономической модели и формирование условий для последующей реализации данных мероприятий |  |
| 5.2. | Проработка вопроса о расширении использования бытовых отходов, биогаза для производства электрической и тепловой энергии |  |  | Администрация района | 2011-2013 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  | Изучение передового отечественного и зарубежного опыта, разработка технико-экономической модели и формирование условий для последующей реализации данных мероприятий |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  | 2010 | 2350,0 |  | 0,0 | 430,0 | 1920,0 |  | 22580,0 |
|  |  |  |  |  | 2011 | 8145,0 |  | 400,0 | 2200,0 | 5545,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 8875,0 | 0,0 | 1800,0 | 3100,0 | 3975,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 6475,0 | 0,0 | 400,0 | 3640,0 | 2235,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 6610,0 | 0,0 | 2000,0 | 3290,0 | 1320,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 3325,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1825,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 39880,0 |  | 4600,0 | 14160,0 | 20920,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр жилых домов, административных и общественных зданий, клубов и медицинских учреждений по Красночетайскому району с потреблением энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта и его местонахождение | Общая площадь жилого дома (здания) | Количество квартир |  | Этаж-ность |  | Наличие общедомовых приборов учета |  |  |  |  | Потребление эл.энергии( кВтч) |  |  |  |  |  |  | Потребление тепловой энергии Гкал |  |  |  |  |  |  | Потребление газа , тыс. м3 |  |  |  |  |  | Потребление воды, м3 |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | э/э | т/э |  | вода |  | Всего |  | в т.ч. |  |  |  |  | Всего |  | в т.ч. |  |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  |  | Всего |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по приборам учета |  | по расчет-ным (нормативам) |  |  |  |  | по приборам учета | по расчетным (нормативам) |  |  |  |  | по приборам учета |  | по расчетным (нормативам) |  |  |  |  | по приборам учета |  | по расчетным (нормативам) |  |  | работающих | посетителей |  |  | жильцов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 | 22 |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 1 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.3 | 337 | 8 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 6900 |  | 6900 |  | 0 |  |  | 113 |  | 0 | 113 |  |  |  | 7,8 | 0 |  | 7,8 |  |  | 843 |  | 0 |  | 843 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 2 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.5 | 368 | 8 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 6800 |  | 6800 |  | 0 |  |  | 112,5 |  | 0 | 112,5 |  |  |  | 6,3 | 0 |  | 6,3 |  |  | 682 |  | 0 |  | 682 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 3 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.7 | 486 | 12 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 7900 |  | 7900 |  | 0 |  |  | 73,5 |  | 0 | 73,5 |  |  |  | 8,6 | 0 |  | 8,6 |  |  | 923,5 |  | 0 |  | 923,5 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 4 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.9 | 561 | 12 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 7850 |  | 7850 |  | 0 |  |  | 147,7 |  | 0 | 147,7 |  |  |  | 11,9 | 0 |  | 11,9 |  |  | 1284,8 |  | 0 |  | 1284,8 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 5 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.11 | 715 | 16 |  | 2 |  | да | да |  | да |  | 11726 |  | 11726 |  | 0 |  |  | 178 |  | 178 | 0 |  |  |  | 13,8 | 13,8 |  | 0 |  |  | 1490 |  | 1490 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 6 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.13 | 365 | 8 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 6915 |  | 6915 |  | 0 |  |  | 74,3 |  | 0 | 74,3 |  |  |  | 6,3 | 0 |  | 6,3 |  |  | 682,6 |  | 0 |  | 682,6 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 7 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.15 | 337 | 8 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 6805 |  | 6805 |  | 0 |  |  | 93 |  | 0 | 93 |  |  |  | 7,4 | 0 |  | 7,4 |  |  | 803 |  | 0 |  | 803 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.17 | 744 | 18 |  | 2 |  | да | - |  | - |  | 17040 |  | 17040 |  | 0 |  |  | 214,2 |  | 0 | 214,2 |  |  |  | 16,4 | 0 |  | 16,4 |  |  | 1766,6 |  | 0 |  | 1766,6 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 9 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.19 | 365 | 28 |  | 2 |  | да | - |  | - |  | 10144 |  | 10144 |  | 0 |  |  | 126,9 |  | 0 | 126,9 |  |  |  | 22,7 | 0 |  | 22,7 |  |  | 2449,2 |  | 0 |  | 2449,2 |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 10 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.21 | 805 | 18 |  | 2 |  | да | - |  | - |  | 19911 |  | 19911 |  | 0 |  |  | 204,1 |  | 0 | 204,1 |  |  |  | 13 | 0 |  | 13 |  |  | 1405,3 |  | 0 |  | 1405,3 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 11 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.23 | 565 | 12 |  | 2 |  | да | да |  | да |  | 7650 |  | 7650 |  | 0 |  |  | 149,4 |  | 149,4 | 0 |  |  |  | 13 | 13 |  | 0 |  |  | 1405,3 |  | 1405,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 12 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.25 | 1125 | 24 |  | 2 |  | да | да |  | да |  | 26036 |  | 26036 |  | 0 |  |  | 234 |  | 234 | 0 |  |  |  | 20,5 | 20,5 |  | 0 |  |  | 2208,03 |  | 2208,03 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 13 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.27 | 479 | 18 |  | 2 |  | да | - |  | - |  | 12883 |  | 12883 |  | 0 |  |  | 260,4 |  | 0 | 260,4 |  |  |  | 17,1 | 0 |  | 17,1 |  |  | 1846,9 |  | 0 |  | 1846,9 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 14 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.29 | 1094 | 24 |  | 2 |  | да | да |  | да |  | 35113 |  | 35113 |  | 0 |  |  | 203,8 |  | 203,8 | 0 |  |  |  | 22,3 | 22,3 |  | 0 |  |  | 2409 |  | 2409 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 15 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.31 | 841 | 18 |  | 2 |  | да | - |  | - |  | 20743 |  | 20743 |  | 0 |  |  | 202,2 |  | 0 | 202,2 |  |  |  | 16,4 | 0 |  | 16,4 |  |  | 1766,6 |  | 0 |  | 1766,6 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 16 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.39 | 555 | 12 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 7850 |  | 7850 |  | 0 |  |  | 152,9 |  | 0 | 152,9 |  |  |  | 7,4 | 0 |  | 7,4 |  |  | 803 |  | 0 |  | 803 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.41 | 833 | 18 |  | 2 |  | да | да |  | - |  | 12069 |  | 12069 |  | 0 |  |  | 222,2 |  | 222,2 | 0 |  |  |  | 13 | 13 |  | 0 |  |  | 1405,3 |  | 0 |  | 1405,3 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 18 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.43 | 479 | 16 |  | 2 |  | да | - |  | да |  | 13817 |  | 13817 |  | 0 |  |  | 137,7 |  | 0 | 137,7 |  |  |  | 12,3 | 0 |  | 12,3 |  |  | 1325 |  | 1325 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 29 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.47 | 831 | 18 |  | 2 |  | да | - |  | - |  | 22037 |  | 22037 |  | 0 |  |  | 203,1 |  | 0 | 203,1 |  |  |  | 14,2 | 0 |  | 14,2 |  |  | 1525,7 |  | 0 |  | 1525,7 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 20 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.49 | 344 | 12 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 7915 |  | 7915 |  | 0 |  |  | 132,4 |  | 0 | 132,4 |  |  |  | 11,5 | 0 |  | 11,5 |  |  | 1244,7 |  | 0 |  | 1244,7 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 21 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.51 | 1142 | 63 |  | 3 |  | да | - |  | - |  | 95160 |  | 95160 |  | 0 |  |  | 307,6 |  | 0 | 307,6 |  |  |  | 44,6 | 0 |  | 44,6 |  |  | 4818 |  | 0 |  | 4818 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 22 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.53 | 1280 | 24 |  | 3 |  | да | - |  | - |  | 22989 |  | 22989 |  | 0 |  |  | 427,2 |  | 0 | 427,2 |  |  |  | 17,9 | 0 |  | 17,9 |  |  | 1927,2 |  | 0 |  | 1927,2 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 23 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.55 | 2325 | 42 |  | 3 |  | да | - |  | - |  | 56533 |  | 56533 |  | 0 |  |  | 537,9 |  | 0 | 537,9 |  |  |  | 36,1 | 0 |  | 36,1 |  |  | 3894,6 |  | 0 |  | 3894,6 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
| 24 | Кр.Четаи,ул. Новая,д.57 | 521 | 8 |  | 3 |  | - | - |  | - |  | 6800 |  | 6800 |  | 0 |  |  | 109,9 |  | 0 | 109,9 |  |  |  | 6,3 | 0 |  | 6,3 |  |  | 682,6 |  | 0 |  | 682,6 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 25 | Кр.Четаи,Заводская,д.59 | 1706 | 36 |  | 3 |  | да | - |  | - |  | 38083 |  | 38083 |  | 0 |  |  | 460,3 |  | 0 | 460,3 |  |  |  | 30,1 | 0 |  | 30,1 |  |  | 3252,2 |  | 0 |  | 3252,2 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
| 26 | -"- , ул.1 Заводская,61 | 1701 | 33 |  | 3 |  | - | - |  | - |  | 34470 |  | 34470 |  | 0 |  |  | 491,3 |  | 0 | 491,3 |  |  |  | 26,8 | 0 |  | 26,8 |  |  | 2890,8 |  | 0 |  | 2890,8 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 27 | -"- , ул.1 Заводская,63 | 1653 | 33 |  | 3 |  | - | - |  | - |  | 33506 |  | 33506 |  | 0 |  |  | 508,7 |  | 0 | 508,7 |  |  |  | 25,3 | 0 |  | 25,3 |  |  | 2730,2 |  | 0 |  | 2730,2 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| 28 | -"- , ул.1 Заводская,65 | 1694 | 39 |  | 3 |  | - | - |  | - |  | 25749 |  | 25749 |  | 0 |  |  | 508,7 |  | 0 | 508,7 |  |  |  | 24,9 | 0 |  | 24,9 |  |  | 2690,1 |  | 0 |  | 2690,1 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| 29 | -"-, РТП, д. 5 | 2025 | 36 |  | 3 |  | - | - |  | - |  | 34843 |  | 34843 |  | 0 |  |  | 376,6 |  | 0 | 376,6 |  |  |  | 25,7 | 0 |  | 25,7 |  |  | 2770,4 |  | 0 |  | 2770,4 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
| 30 | -"-, РТП, д. 6 | 428 | 12 |  | 2 |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,2 |  | 0 | 139,2 |  |  |  | 10 | 0 |  | 10 |  |  | 1084,1 |  | 0 |  | 1084,1 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 31 | -"-, РТП, д. 7 | 241 | 4 |  | 2 |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,7 |  | 0 | 84,7 |  |  |  | 2,6 | 0 |  | 2,6 |  |  | 281,1 |  | 0 |  | 281,1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 32 | -"-,Гагарина,д. 55 | 456 | 8 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 6850 |  | 6850 |  | 0 |  |  | 103,5 |  | 0 | 103,5 |  |  |  | 6,7 | 0 |  | 6,7 |  |  | 722,7 |  | 0 |  | 722,7 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 33 | -"-,Гагарина,д. 57 | 364 | 12 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 7680 |  | 7680 |  | 0 |  |  | 127,3 |  | 0 | 127,3 |  |  |  | 6,3 | 0 |  | 6,3 |  |  | 963,6 |  | 0 |  | 963,6 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 34 | -"-, Советская, д. 4а | 280 | 8 |  | 2 |  | - | - |  | - |  | 6900 |  | 6900 |  | 0 |  |  | 110,9 |  | 0 | 110,9 |  |  |  | 5,3 | 0 |  | 5,3 |  |  | 562,1 |  | 0 |  | 562,1 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 35 | -"-, Пл. Победы, д. 7 | 775 | 24 |  | 3 |  | - | - |  | - |  | 34900 |  | 34900 |  | 0 |  |  | 200,6 |  | 0 | 200,6 |  |  |  | 19 | 0 |  | 19 |  |  | 2047,7 |  | 0 |  | 2047,7 |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 36 | -"-, Заводская, д. 60 | 775 | 18 |  | 3 |  | - | - |  | - |  | 16900 |  | 16900 |  | 0 |  |  | 220,5 |  | 0 | 220,5 |  |  |  | 15,6 | 0 |  | 15,6 |  |  | 2420,1 |  | 0 |  | 2420,1 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 37 | с.Пандиково, Сеспеля,7 | 92 | 2 |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 6500 |  | 6500 |  | 0 |  |  | 40,5 |  | 0 | 40,5 |  |  |  | 3,2 | 0 |  | 3,2 |  |  | 202,1 |  | 0 |  | 202,1 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 38 | д.Мижеркасы Ленина146а | 72 | 2 |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 5950 |  | 5950 |  | 0 |  |  | 35,7 |  | 0 | 35,7 |  |  |  | 3,2 | 0 |  | 3,2 |  |  | 202,1 |  | 0 |  | 202,1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 39 | д.Мижеркасы Ленина,37 | 129 | 2 |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 6050 |  | 6050 |  | 0 |  |  | 42,2 |  | 0 | 42,2 |  |  |  | 3,2 | 0 |  | 3,2 |  |  | 202,1 |  | 0 |  | 202,1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 40 | д.Мижеркасы Ленина,3 | 92 | 2 |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 6400 |  | 6400 |  | 0 |  |  | 47 |  | 0 | 47 |  |  |  | 3,2 | 0 |  | 3,2 |  |  | 202,1 |  | 0 |  | 202,1 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 41 | -"- Ленина,2 (клуб) | 114 | - |  | 1 |  | да | да |  | - |  | 2500 |  | 2500 |  | 0 |  |  | 70,2 |  | 0 | 70,2 |  |  |  | 2,4 | 2,4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | -"-Октябрьская2(библ.) | 63 | - |  | 1 |  | да | да |  | - |  | 1850 |  | 1850 |  | 0 |  |  | 35 |  | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ХвадукасыЗапр.14(клуб) | 242 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 1900 |  | 1900 |  | 0 |  |  | 152 |  | 0 | 152 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ХирлукасыНикол,70(клуб) | 161 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 1920 |  | 1920 |  | 0 |  |  | 90,8 |  | 0 | 90,8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Атнары,адм. здание | 1604 | - |  | 2 |  | да | - |  | - |  | 1650 |  | 1650 |  | 0 |  |  | 905,4 |  | 0 | 905,4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ст.АтаиЦентр165(адм.зд) | 353 | - |  | 2 |  | да | - |  | - |  | 3972 |  | 3972 |  | 0 |  |  | 180,2 |  | 0 | 180,2 |  |  |  | 18 | 18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | МочковашиЛесн48(клуб) | 196 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 850 |  | 850 |  | 0 |  |  | 107,6 |  | 0 | 107,6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | д.АликовоСолн.164(клуб) | 183 | - |  | 1 |  | да | да |  | - |  | 890 |  | 890 |  | 0 |  |  | 102,5 |  | 0 | 102,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Б.АтмениМолод.94(СДК) | 422 | - |  | 1 |  | да | да |  | - |  | 7091 |  | 7091 |  | 0 |  |  | 238,2 |  | 0 | 238,2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Кр.Четайская МУЗ ЦРБ | 12922 | - |  | 3 |  | да | да |  | да |  | 500349 |  | 500349 |  | 0 |  |  | 2744 |  | 2744 | 0 |  |  |  | 373,67 | 373,67 |  | 0 |  |  | 9400 |  | 9400 |  | 0 |  |  | 90 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ижекейский ФП | 59 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 640 |  | 640 |  | 0 |  |  | 40,4 |  | 0 | 40,4 |  |  |  | 5,8 | 5,8 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Акчикасинский ФП | 57 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 395 |  | 395 |  | 0 |  |  | 45,9 |  | 0 | 45,9 |  |  |  | 6,6 | 6,6 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Аликовский ФП | 59 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 260 |  | 260 |  | 0 |  |  | 40,5 |  | 0 | 40,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Березовский ФП | 48 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 420 |  | 420 |  | 0 |  |  | 35,5 |  | 0 | 35,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Б.Атменский ФП | 155 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 4860 |  | 4860 |  | 0 |  |  | 102 |  | 0 | 102 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Кузнецкой ФП | 62 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 1085 |  | 1085 |  | 0 |  |  | 41,1 |  | 0 | 41,1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Кумаркинский ФП | 42 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 920 |  | 920 |  | 0 |  |  | 37,1 |  | 0 | 37,1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Мочковашский ФП | 59 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 757 |  | 757 |  | 0 |  |  | 42 |  | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Н.Атайский ФП | 48 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 850 |  | 850 |  | 0 |  |  | 41,8 |  | 0 | 41,8 |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Пандиковский ФП | 78 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 1200 |  | 1200 |  | 0 |  |  | 50,1 |  | 0 | 50,1 |  |  |  | 7,2 | 7,2 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Питеркинский ФП | 49 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 1684 |  | 1684 |  | 0 |  |  | 21,2 |  | 0 | 21,2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Ст. Атайский ФП | 62 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 890 |  | 890 |  | 0 |  |  | 29,2 |  | 0 | 29,2 |  |  |  | 4,2 | 4,2 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Санкинский ФП | 67 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 938 |  | 938 |  | 0 |  |  | 30,2 |  | 0 | 30,2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Тарабайский ФП | 49 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 900 |  | 900 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | 22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Тиханкинский ФП | 46 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 7153 |  | 7153 |  | 0 |  |  | 54,3 |  | 0 | 54,3 |  |  |  | 7,8 | 7,8 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Тоганашинский ФП | 63 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 1555 |  | 1555 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 1-й Хоршевашский ФП | 59 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 1309 |  | 1309 |  | 0 |  |  | 27,2 |  | 0 | 27,2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 2-й Хоршевашский ФП | 60 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 860 |  | 860 |  | 0 |  |  | 30,5 |  | 0 | 30,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Чербайский Фп | 66 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 755 |  | 755 |  | 0 |  |  | 35,5 |  | 0 | 35,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Шолинский ФП | 49 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 1039 |  | 1039 |  | 0 |  |  | 35,5 |  | 0 | 35,5 |  |  |  | 5,1 | 5,1 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Яманский ФП | 61 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 670 |  | 670 |  | 0 |  |  | 29,5 |  | 0 | 29,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Ямашский ФП | 39 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 695 |  | 695 |  | 0 |  |  | 22,1 |  | 0 | 22,1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Испуханский ООВП | 126 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 3900 |  | 3900 |  | 0 |  |  | 71,1 |  | 0 | 71,1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  |  | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Атнарский ООВП | 196 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 8400 |  | 8400 |  | 0 |  |  | 110,7 |  | 0 | 110,7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  |  | 6 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Штанашский ООВП | 336 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 950 |  | 950 |  | 0 |  |  | 130,2 |  | 0 | 130,2 |  |  |  | 18,7 | 18,7 |  | 0 |  |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  |  | 6 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Баймашкинский ФП | 53 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 770 |  | 770 |  | 0 |  |  | 29,9 |  | 0 | 29,9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | В.Аккозинский ФП | 88 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 1320 |  | 1320 |  | 0 |  |  | 30,6 |  | 0 | 30,6 |  |  |  | 4,4 | 4,4 |  | 0 |  |  | 300 |  | 0 |  | 300 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Мижеркассинский ООВП | 240 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 256,1 |  | 0 | 256,1 |  |  |  | 36,8 | 36,8 |  | 0 |  |  | 250 |  | 0 |  | 250 |  |  | 6 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | д. ТомлейКлубн.44(СДК) | 393 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 8650 |  | 8650 |  | 0 |  |  | 221,8 |  | 0 | 221,8 |  |  |  | 5,5 | 5,5 |  | 0 |  |  | 301 |  | 0 |  | 301 |  |  | 3 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | д.Черепаново ,СДК | 474 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 9233 |  | 9233 |  | 0 |  |  | 267,5 |  | 0 | 267,5 |  |  |  | 11,5 | 11,5 |  | 0 |  |  | 363 |  | 0 |  | 363 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | д.Питеркино,адм. зд. | 138 | - |  | 1 |  | да | - |  | - |  | 4863 |  | 4863 |  | 0 |  |  | 77,9 |  | 0 | 77,9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 105,7 |  | 0 |  | 105,7 |  |  | 4 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Кр.Четаи,Победы,9 КДЦ | 3100 | - |  | 1 |  | да | - |  | да |  | 65800 |  | 65800 |  | 0 |  |  | 1814 |  | 0 | 1814 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2370 |  | 0 |  | 2370 |  |  | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | МОУ Атнарская СОШ | 2826 | - |  | 2 |  | да | нет |  | нет |  | 128089 |  | 128089 |  | 0 |  |  | 1595,3 |  | 0 | 1595,3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2164 |  | 0 |  | 2164 |  |  | 34 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | МОУ Большеатменская СОШ | 2791,4 | - |  | 3 |  | да | нет |  | нет |  | 47670 |  | 47670 |  | 0 |  |  | 1575,5 |  | 0 | 1575,5 |  |  |  | 100,6 | 100,6 |  | 0 |  |  | 2138 |  | 0 |  | 2138 |  |  | 52 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Красночетайская СОШ | 3283,4 | - |  | 3 |  | да | да |  | да |  | 78487 |  | 78487 |  | 0 |  |  | 397,3 |  | 397,3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2506 |  | 2506 |  |  |  |  | 55 | 607 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | МОУ Новатайская СОШ | 2941,9 | - |  | 2 |  | да | нет |  | нет |  | 37680 |  | 37680 |  | 0 |  |  | 1702 |  | 0 | 1702 |  |  |  | 122,38 | 122,38 |  | 0 |  |  | 2253,2 |  | 0 |  | 2253,2 |  |  | 30 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | МОУ Питеркинская СОШ | 2538 | - |  | 2 |  | да | нет |  | нет |  | 93099 |  | 93099 |  | 0 |  |  | 1652,1 |  | 0 | 1652,1 |  |  |  | 47,1 | 47,1 |  | 0 |  |  | 1944,1 |  | 0 |  | 1944,1 |  |  | 31 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | МОУ Верхнеаккозинская ООШ | 1853 | - |  | 1 |  | да | нет |  | нет |  | 9578 |  | 9578 |  | 0 |  |  | 1040,1 |  | 0 | 1040,1 |  |  |  | 31,83 | 31,83 |  | 0 |  |  | 1419,3 |  | 0 |  | 1419,3 |  |  | 18 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | МОУ Мижеркасинская ООШ | 1204,1 | - |  | 1 |  | да | нет |  | нет |  | 48390 |  | 48390 |  | 0 |  |  | 679,1 |  | 0 | 679,1 |  |  |  | 64,35 | 64,35 |  | 0 |  |  | 922,2 |  | 0 |  | 922,2 |  |  | 22 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | МОУ Штанашская ООШ | 3229 | - |  | 2 |  | да | нет |  | нет |  | 122340 |  | 122340 |  | 0 |  |  | 1598,1 |  | 0 | 1598,1 |  |  |  | 81,2 | 81,2 |  | 0 |  |  | 2473,2 |  | 0 |  | 2473,2 |  |  | 23 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | МОУ Шолинская ООШ | 1505 | - |  | 1 |  | да | нет |  | нет |  | 18480 |  | 18480 |  | 0 |  |  | 850,5 |  | 0 | 850,5 |  |  |  | 3,55 | 3,55 |  | 0 |  |  | 1152,3 |  | 0 |  | 1152,3 |  |  | 15 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | МОУ Хозанкинская ООШ | 1825,9 | - |  | 1 |  | да | нет |  | нет |  | 76246 |  | 76246 |  | 0 |  |  | 1035 |  | 0 | 1035 |  |  |  | 55,92 | 55,92 |  | 0 |  |  | 1398,2 |  | 0 |  | 1398,2 |  |  | 24 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | МОУ Баймашкинская НШ-ДС | 174,9 | - |  | 1 |  | да | нет |  | нет |  | 34100 |  | 34100 |  | 0 |  |  | 98,7 |  | 0 | 98,7 |  |  |  | 26,11 | 26,11 |  | 0 |  |  | 134 |  | 0 |  | 134 |  |  | 15 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | МОУ Ижекейская НШ-ДС | 266 | - |  | 1 |  | да | нет |  | нет |  | 7795 |  | 7795 |  | 0 |  |  | 150,2 |  | 0 | 150,2 |  |  |  | 10,14 | 10,14 |  | 0 |  |  | 203,7 |  | 0 |  | 203,7 |  |  | 5 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | МОУ Испуханская НШ-ДС | 459,4 | - |  | 1 |  | да | нет |  | нет |  | 31852 |  | 31852 |  | 0 |  |  | 250,2 |  | 0 | 250,2 |  |  |  | 32,72 | 32,72 |  | 0 |  |  | 351,6 |  | 0 |  | 351,6 |  |  | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | МОУ Кумаркинская НШ-ДС | 459,4 | - |  |  |  | да | нет |  | нет |  | 17900 |  | 17900 |  | 0 |  |  | 248,4 |  | 0 | 248,4 |  |  |  | 24,16 | 24,16 |  | 0 |  |  | 350 |  | 0 |  | 350 |  |  | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | МОУ Пандиковская НШ-ДС | 2057 | - |  | 2 |  | да | нет |  | нет |  | 29123 |  | 29123 |  | 0 |  |  | 1020 |  | 0 | 1020 |  |  |  | 56,94 | 56,94 |  | 0 |  |  | 1575,6 |  | 0 |  | 1575,6 |  |  | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | МДОУ Рябинушка | 1270 | - |  | 2 |  | да | нет |  | да |  | 72670 |  | 72670 |  | 0 |  |  | 717 |  | 0 | 717 |  |  |  | 53,53 | 53,53 |  | 0 |  |  | 2401,7 |  | 2401,7 |  | 0 |  |  | 39 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | МДОУ Солнышко | 699,2 | - |  | 2 |  | да | нет |  | да |  | 39400 |  | 39400 |  | 0 |  |  | 191,1 |  | 0 | 191,1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1780 |  | 1780 |  | 0 |  |  | 26 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ДЮСШ | 522 | - |  | 1 |  | да | нет |  | да |  | 7000 |  | 7000 |  | 0 |  |  | 115,3 |  | 0 | 115,3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Д.Д.иЮ.Т. | 459,4 | - |  | 1 |  | да | нет |  | нет |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 260,4 |  | 0 | 260,4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 350,2 |  | 0 |  | 350,2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ДШИ | 459,4 | - |  | 1 |  | да | нет |  | да |  | 11930 |  | 11930 |  | 0 |  |  | 222,05 |  | 0 | 222,05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 96,36 |  | 96,36 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | здание Администрации Красн Четаи | 1556,3 |  |  | 3 |  | да | нет |  | нет |  | 65020 |  | 65020 |  | 0 |  |  | 1190 |  | 0 | 1190 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 173,35 |  | 0 |  | 173,35 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | пристрой зд. администрации | 1290 |  |  | 3 |  | да | нет |  | нет |  | 53480 |  | 53480 |  | 0 |  |  | 131,94 |  | 0 | 131,94 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 173,35 |  | 0 |  | 173,35 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилым домам |  | 29980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714367 |  | 714367 |  | 0 |  |  | 8115,6 |  | 987,4 | 7128,2 |  |  |  | 577,9 | 82,6 |  | 495,3 |  |  | 62815 |  | 8837,3 |  | 53978,1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1557 |  |  |  |  |
| Всего по бюджетным учреждениям |  | 56411,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1689022,0 |  | 1689022,0 |  | 0,0 |  |  | 25199,6 |  | 3141,3 | 22058,3 |  |  |  | 1224,2 | 1224,2 |  | 0,0 |  |  | 46890 |  | 16424,1 |  | 30466,0 |  |  | 778,0 | 3194,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения и технико-экономические показатели котельных по Красночетайскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта и его местонахождение | общие сведения |  |  |  |  |  |  | технико-экономические показатели |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип котлов и вид топлива | Количество | Производительность общая, Гкал./ч | Год ввода в эксплуат-ацию | Учет отпуска т/э, типы приборов учета | Наличие режимных карт | Средний КПД,% | Расход газа, тыс. м3 | Удельная теплота сгорания газа Ккал/.м3 | Выработка т/э, Гкал | Отпуск т/э, Гкал | Потреб-ление э/э, тыс.кВтч | Потребление воды, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Кр.Четаи, ММППЖКХ,Котельная № 1 | ЧАКС-1 (ВК-21) , газ (1 рез.) | 4 | 4,49 | 1995 | нет | имеется | 91 | 121,61 | 8000 | 885,3 | Нет счетч. | 183,9 | Нет счетчика |
| 2 | Кр.Четаи, ММППЖКХ,Котельная № 2 | ХОПЕР-100, газ ( 1 рез.) | 4 | 0,24 | 2001 | нет | имеется | 91 | 89,26 | 8000 | 649,8 | Нет счетч. | 55,8 |  |
| 3 | Кр.Четаи, ММППЖКХ,Котельная № 3 | ХОПЕР-100, газ ( 1 рез.) | 4 | 0,24 | 2003 | нет | имеется | 91 | 91,73 | 8000 | 667,8 | Нет счетч. | 10,3 |  |
| 4 | МУЗ Красночетайская ЦРБ | RED-900, газ (1 рез.) | 3 | 0,78 | 2005 | нет | нет | 86 | 373,67 | 8000 | 2570,8 | Нет счетч. | 9,6 |  |
| 5 | Акчикасинский ФП | КСТГ-16,газ | 1 | 0,014 |  | нет | нет | 87 | 6,6 | 8000 | 45,9 | Нет счетч. | 0,4 |  |
| 6 | Н.Атайский ФП | КСТГ-16,газ | 1 | 0,014 |  | нет | нет | 87 | 6 | 8000 | 41,8 | Нет счетч. | 0,9 |  |
| 7 | Пандиковский ФП | КСТГ-16,газ | 1 | 0,014 |  | нет | нет | 87 | 7,2 | 8000 | 50,1 | Нет счетч. | 1,2 |  |
| 8 | Ст. Атайский ФП | КСТГ-16,газ | 1 | 0,014 |  | нет | нет | 87 | 4,2 | 8000 | 29,2 | Нет счетч. | 2,2 |  |
| 9 | Тиханкинский ФП | КСТГ-16,газ | 1 | 0,014 |  | нет | нет | 87 | 7,8 | 8000 | 54,3 | Нет счетч. | 3,9 |  |
| 10 | Шолинский ФП | КСТГ-16,газ | 1 | 0,014 |  | нет | нет | 87 | 5,1 | 8000 | 35,5 | Нет счетч. | 1,1 |  |
| 11 | Штанашский ООВП | КСТГ-16,газ | 1 | 0,014 |  | нет | нет | 87 | 18,7 | 8000 | 130,2 | Нет счетч. | 0,9 |  |
| 12 | МУЗ фельшерский пункт, д Ижекасы | КСТГ-16,газ | 1 | 0,014 | 2000 | нет | нет | 87 | 5,8 | 8000 | 40,4 | Нет счетч. | 0,6 |  |
| 13 | МУЗ фельшерский пункт, д Мижеркасы | КСТГ-10,газ | 1 | 0,0086 | 2002 | нет | нет | 87 | 36,8 | 8000 | 256,1 | Нет счетч. | 2 |  |
| 14 | МУЗ фельшерский пункт, д В.Аккозино | КСТГ-16,газ | 1 | 0,014 | 2000 | нет | нет | 87 | 4,4 | 8000 | 30,6 | Нет счетч. | 1,3 |  |
| 15 | МОУ "Атнарская СОШ" | ХОПЕР-100 ,газ | 1 | 0,086 |  | нет | нет | 91 | 116 | 8000 | 742,4 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
|  |  | Микро-95,газ | 2 | 0,164 |  | нет | нет | 92 |  | 8000 |  | Нет счетч. |  |  |
|  |  | КЧМ-5-9 секц. (резерв.),газ | 1 | 0,086 |  | нет | нет | 80 |  | 8000 |  | Нет счетч. |  |  |
| 16 | МОУ "Большеатменевская СОШ" | ХОПЕР-100 ,газ | 3 | 0,34 |  | нет | нет | 91 | 100,6 | 8000 | 732,4 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
| 17 | МОУ "Новатайская СОШ" | Микро-95,газ | 4 | 0,328 |  | нет | нет | 92 | 122,4 | 8000 | 891,1 | Нет счетч. |  |  |
|  |  | ХОПЕР-50,газ | 1 | 0,17 |  | нет | нет | 91 |  | 8000 |  | Нет счетч. |  |  |
| 18 | МОУ "Питеркинская СОШ" | ХОПЕР-100,газ (резерв.) | 1 | 0 |  | нет | нет | 91 | 47,1 | 8000 | 301,5 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
|  |  | КЧМ-5-9 секц. | 2 | 0,086 |  | нет | нет | 80 |  | 8000 |  | Нет счетч. |  |  |
| 19 | МОУ"Верхнеаккозинская ООШ" | КЧМ-5-9 секц.,газ | 2 | 0,086 |  | нет | нет | 80 | 31,8 | 8000 | 203,5 | Нет счетч. |  |  |
| 20 | МОУ"Мижеркасинская ООШ" | ХОПЕР-100 ,газ | 1 | 0,086 |  | нет | нет | 91 | 64,4 | 8000 | 446,7 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
|  |  | КЧМ-5-9 секц.,газ | 2 | 0,086 |  | нет | нет | 80 |  | 8000 |  | Нет счетч. |  |  |
|  |  | КЧМ-5-4 секц.,газ | 1 | 0,033 |  | нет | нет | 80 |  | 8000 |  | Нет счетч. |  |  |
| 21 | МОУ"Хозанкинская ООШ" | КОВ-100,газ | 2 | 0,086 |  | нет | нет | 89 | 55,9 | 8000 | 398 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
| 22 | МОУ "Штанашская ООШ" | КОВ-100,газ (1 резерв.) | 2 | 0,086 |  | нет | нет | 89 | 81,2 | 8000 | 584,6 | Нет счетч. |  |  |
|  |  | ХОПЕР-100,газ ( 1 резерв.) | 2 | 0,086 |  | нет | нет | 91 |  | 8000 |  | Нет счетч. |  |  |
| 23 | МОУ"Пандиковская НШ-ДС" | ХОПЕР-100 ,газ | 2 | 0,086 |  | нет | нет | 91 | 56,9 | 8000 | 389,2 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
|  |  | КЧМ-5-9 секц.,газ (резерв.) | 1 | 0 |  | нет | нет | 80 |  | 8000 |  | Нет счетч. |  |  |
| 24 | МОУ"Кумаркинская НШ-ДС" | Микро-50,газ | 2 | 0,043 |  | нет | нет | 92 | 24,2 | 8000 | 178,1 | Нет счетч. |  |  |
| 25 | МОУ"Ижекейская НШ-ДС" | АОГВ-29,газ | 1 | 0,003 |  | нет | нет | 89 | 10,1 | 8000 | 71,9 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
| 26 | МОУ"Баймашинская НШ-ДС" | КЧМ-5-9 секц,газ. | 2 | 0,086 |  | нет | нет | 80 | 26,1 | 8000 | 167 | Нет счетч. |  |  |
| 27 | МОУ "Хоршевашская НШ-ДС" | Хопер-63,газ | 1 | 0,054 |  | нет | нет | 91 | 28,1 | 8000 | 205 | Нет счетч. |  |  |
| 28 | МОУ"Испуханская НШ-ДС" | ХОПЕР-100,газ | 2 | 0,086 |  | нет | нет | 91 | 32,7 | 8000 | 238 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
| 29 | МДОУ "Рябинушка" | КОВ-100,газ | 1 | 0,086 |  | нет | нет | 89 | 53,3 | 8000 | 379,5 | Нет счетч. |  |  |
|  |  | КОВ-80,газ | 1 | 0,069 |  | нет | нет | 89 |  | 8000 |  | Нет счетч. |  |  |
| 30 | МОУ "Шолинская ООШ" | ХОПЕР-100,газ ( 1 резерв.) | 3 | 0,172 |  | нет | нет | 91 | 3,6 | 8000 | 26,2 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
| 31 | д. Черепаново, СДК | АОГВ-23,21,газ | 1 | 0,002 |  | нет | нет | 89 | 11,5 | 8000 | 81,9 | Нет счетч. |  |  |
| 32 | д. Томлей, СДК | КОВ-20 "Сигнал",газ | 2 | 0,017 |  | нет | нет | 89 | 5,5 | 8000 | 39,2 | Нет счетч. |  |  |
| 33 | д. Ст. Атаи , администрация сельск. поселения | КСТГ,газ | 2 | 0,014 |  | нет | нет | 87 | 18 | 8000 | 128,2 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
| 34 | д. Аликово , клуб | КОВ 40СП,газ | 1 | 0,034 |  | нет | нет | 89 | 0,5 | 8000 | 3,6 | нет счетчика |  |  |
| 35 | д. Мочковаши, клуб | КВ-300, тверд. топливо | 1 | 0,1 |  | нет | нет | 80 | 7 куб.м | 8000 ккал/кг | 40 | Нет счетч. |  |  |
| 36 | д.Акчикасы,СДК | КСТГ-12,5,газ | 1 | 0,0107 |  | нет | нет | 87 | 13,5 | 8000 | 94 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
| 37 | д. Баймашкино, СДК | КСТГ-16,газ | 1 | 0,0137 |  | нет | нет | 87 | 10,7 | 8000 | 74,5 | Нет счетч. |  |  |
| 38 | д. Атнары, СДК | Хопер-100,газ | 1 | 0,086 |  | нет | нет | 91 | 25,2 | 8000 | 183,5 | Нет счетч. |  |  |
| 39 | д. Кумаркино, СДК | Универсал,газ | 1 | 0,12 |  | нет | нет | 91 | 12,5 | 8000 | 91 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
| 40 | д. Торханы, клуб | Универсал,газ | 1 | 0,12 |  | нет | нет | 91 | 13,1 | 8000 | 98,3 | Нет счетч. |  |  |
| 41 | д. Ижекеи, СДК | КТС-300,газ | 1 | 0,08 |  | нет | нет | 90 | 5,8 | 8000 | 41,8 | Нет счетч. |  |  |
| 42 | д. Б. Атмеи, СДК, адм. здание с.посел. | КОВ 40СП,газ | 1 | 0,034 |  | нет | нет | 89 | 10,9 | 8000 | 77,6 | Нет счетч. | Общ. Учет |  |
| 43 | д.Атнары, Дом ветеранов | КЧМ-7,газ | 1 | 0,012 |  | нет | нет | 80 | 32,1 | 8000 | 205,4 | Нет счетч. |  |  |
| 44 | д. Березовка, Дом ветеранов | ХОПЕР-50 ,газ | 1 | 0,086 |  | нет | нет | 91 | 22,4 | 8000 | 160,1 | Нет счетч. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружного освещения по населенным пунктам Красночетайского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Количество установленных светильников | Количество счетчиков эл. энергии (шт.) |  |  | Потреблено электрической энергии за 2009 г. | В т.ч. без приборов учета | Примечание |
|  |  |  | Установлено | Подлежит замене | Требуется установить дополни-тельно |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Акчикасинское с/поселение в т.ч. | 97 | 8 | 8 | 4 | 75104 | 23025 |  |
|  | Акчикасы | 20 | 3 | 3 | 0 | 24584 | 0 |  |
|  | Баймашкино | 17 | 1 | 1 | 0 | 4030 | 0 |  |
|  | Шоля | 29 | 3 | 3 | 0 | 19672 | 0 |  |
|  | Калугино | 12 | 0 | 0 | 2 | 11052 | 11052 |  |
|  | Ямаши | 13 | 0 | 0 | 2 | 11973 | 11973 |  |
|  | 1 я Липовка | 6 | 1 | 1 | 0 | 3793 | 0 |  |
| 2. | Большеатменское с/поселен в т.ч.. | 66 | 2 | 2 | 4 | 62655 | 62655 |  |
|  | Б. Атмени | 17 | 0 | 0 | 1 | 15657 | 15657 |  |
|  | Шумшеваши | 14 | 0 | 0 | 1 | 12894 | 12894 |  |
|  | Аликово | 14 | 0 | 0 | 1 | 12800 | 12800 |  |
|  | Малые Атмени | 4 | 1 | 1 | 0 | 5689 | 0 |  |
|  | Малиновка | 2 | 1 | 1 | 0 | 1800 | 0 |  |
|  | Мочковаши | 15 | 0 | 0 | 1 | 13815 | 13815 |  |
| 3. | Атнарское с/поселение в т.ч. | 129 | 14 | 14 | 0 | 63777 | 0 |  |
|  | Шорово | 8 | 1 | 1 | 0 | 2375 | 0 |  |
|  | Атнары | 40 | 3 | 3 | 0 | 18848 | 0 |  |
|  | Березовка | 6 | 1 | 1 | 0 | 7023 | 0 |  |
|  | Кишля | 4 | 1 | 1 | 0 | 2979 | 0 |  |
|  | Красный Яр | 2 | 1 | 1 | 0 | 731 | 0 |  |
|  | 2я Липовка | 6 | 1 | 1 | 0 | 2626 | 0 |  |
|  | Сосново | 7 | 1 | 1 | 0 | 3940 | 0 |  |
|  | Тарабаи | 23 | 1 | 1 | 0 | 9342 | 0 |  |
|  | Тогонаши | 29 | 3 | 3 | 0 | 12958 | 0 |  |
|  | Черемушки | 4 | 1 | 1 | 0 | 2955 | 0 |  |
| 4. | Испуханское с/поселение в т.ч. | 91 | 0 | 0 | 7 | 95485 | 95485 |  |
|  | Испуханы | 15 | 0 | 0 | 1 | 16928 | 16928 |  |
|  | Мочеи | 18 | 0 | 0 | 1 | 19620 | 19620 |  |
|  | Торханы | 12 | 0 | 0 | 1 | 4170 | 4170 |  |
|  | Жукино | 6 | 0 | 0 | 1 | 8620 | 8620 |  |
|  | Карк-Сирма | 15 | 0 | 0 | 1 | 16920 | 16920 |  |
|  | Урумово | 10 | 0 | 0 | 1 | 12320 | 12320 |  |
|  | Кумаркино | 15 | 0 | 0 | 1 | 16907 | 16907 |  |
| 5. | Кр.Четайское с/поселение в т.ч. | 131 | 3 | 3 | 6 | 210437 | 142969 |  |
|  | Красные Четаи | 42 | 3 | 3 | 0 | 67468 | 0 |  |
|  | Черепаново | 39 | 0 | 0 | 1 | 62649 | 62649 |  |
|  | Ижекеи | 17 | 0 | 0 | 1 | 27300 | 27300 |  |
|  | Томлеи | 10 | 0 | 0 | 1 | 16100 | 16100 |  |
|  | Янгильдино | 19 | 0 | 0 | 1 | 30520 | 30520 |  |
|  | Дубовка | 2 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 3200 |  |
|  | Пчелка | 2 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 6. | Пандиковское с/поселение в т.ч. | 107 | 0 | 0 | 15 | 100662 | 100662 |  |
|  | Пандиково | 10 | 0 | 0 | 2 | 9400 | 9400 |  |
|  | Кошкильдино | 6 | 0 | 0 | 2 | 5650 | 5650 |  |
|  | Хвадукасы | 14 | 0 | 0 | 2 | 13170 | 13170 |  |
|  | Хирлукасы | 18 | 0 | 0 | 2 | 16940 | 16940 |  |
|  | Осипово | 9 | 0 | 0 | 1 | 8460 | 8460 |  |
|  | Лоба | 2 | 0 | 0 | 1 | 1880 | 1880 |  |
|  | Мижеркасы | 25 | 0 | 0 | 3 | 23520 | 23520 |  |
|  | Питишево | 23 | 0 | 0 | 2 | 21642 | 21642 |  |
| 7. | Питеркинское с/поселение в т.ч. | 54 | 0 | 0 | 7 | 50225 | 50225 |  |
|  | Питеркино | 29 | 0 | 0 | 3 | 27080 | 27080 |  |
|  | Кубяши | 10 | 0 | 0 | 2 | 9338 | 9338 |  |
|  | Хорабыр | 12 | 0 | 0 | 1 | 11206 | 11206 |  |
|  | Вишенеры | 3 | 0 | 0 | 1 | 2601 | 2601 |  |
| 8. | Староатайское с/поселение в т.ч. | 81 | 0 | 0 | 8 | 100438 | 100438 |  |
|  | Старые Атаи | 19 | 0 | 0 | 1 | 23560 | 23560 |  |
|  | Русские Атаи | 8 | 0 | 0 | 1 | 9920 | 9920 |  |
|  | Новые Атаи | 10 | 0 | 0 | 1 | 12400 | 12400 |  |
|  | Чербаши | 5 | 0 | 0 | 1 | 6200 | 6200 |  |
|  | Кошлауши | 8 | 0 | 0 | 1 | 9920 | 9920 |  |
|  | Яманы | 16 | 0 | 0 | 1 | 19840 | 19840 |  |
|  | Кузнечная | 10 | 0 | 0 | 1 | 12400 | 12400 |  |
|  | Акташи | 5 | 0 | 0 | 1 | 6198 | 6198 |  |
| 9. | Хозанкинское с/поселение в т.ч. | 94 | 0 | 0 | 7 | 75587 | 75587 |  |
|  | Санкино | 19 | 0 | 0 | 1 | 17880 | 17880 |  |
|  | Хозанкино | 10 | 0 | 0 | 1 | 9400 | 9400 |  |
|  | Тиханкино | 13 | 0 | 0 | 1 | 12230 | 12230 |  |
|  | 1е Хоршеваши | 7 | 0 | 0 | 1 | 6590 | 6590 |  |
|  | 2е Хоршеваши | 12 | 0 | 0 | 1 | 11290 | 11290 |  |
|  | Ягунькино | 11 | 0 | 0 | 1 | 10350 | 10350 |  |
|  | Верхнее Аккозино | 22 | 0 | 0 | 1 | 7847 | 7847 |  |
| 10. | Штанашское с/поселение в т.ч. | 53 | 0 | 0 | 6 | 48260 | 48260 |  |
|  | Штанаши | 25 | 0 | 0 | 1 | 19930 | 19930 |  |
|  | Арайкасы | 7 | 0 | 0 | 1 | 5580 | 5580 |  |
|  | Горбатовка | 2 | 0 | 0 | 1 | 1590 | 1590 |  |
|  | Кюрлево | 7 | 0 | 0 | 1 | 5590 | 5590 |  |
|  | Лесная | 4 | 0 | 0 | 1 | 3190 | 3190 |  |
|  | Обыково | 8 | 0 | 0 | 1 | 12380 | 12380 |  |
|  | Всего по району: | 903 | 27 | 27 | 64 | 882630 | 699306 |  |