Информация о ходе подготовки учреждений образования

к новому 2011 - 2012 учебному году

В настоящее время в системе образования Чувашской Республики функционируют:

-  439 дошкольных образовательных учреждений (401 детский сад и 38 учреждений начальная школа - детский сад),

- 501 общеобразовательная школа, в т.ч 10 школ-интернатов и 7 специальных (коррекционных) образовательных учреждений

(Для справки. В 2010 году – 503 школы: в Канашском районе Вурманянишевская НШ-д/сад реорганизована на д/сад; в Красноармейском районе  ликвидирована Янгасинская НОШ);

-  11 вечерних школ;

-  5 детских домов;

-  61 учреждение дополнительного образования детей;

-  17 учреждений начального профессионального образования;

- 27 учреждений среднего профессионального образования (в т.ч. 5 республиканского подчинения);

-  26 учреждений высшего профессионального образования (с филиалами);

Все  100 % школ республики получили аккредитацию и лицензию на образовательную деятельность. В 378 сельских и 123 городских школах в новом учебном году будет обучаться  127,5 тыс.учащихся (в сельских школах – 53,5 тыс., городских – 74,0 тыс.).

В 2011-2012 учебном году в первые классы будет принято 12,6 тыс. детей.

В настоящее время в образовательных учреждениях ведется активная работа по подготовке к новому учебному году и созданию безопасной образовательной среды.

(Для справки. В 2010 году эта работа прошла в целом организованно,  все  школы муниципальными комиссиями были приняты. К 15 августа приёмку школ в целом была завершена (принято 497 из 503 школ) К установленному сроку не справились с работой  6 школ (Яманакская начальная школа Красноармейского района; Юськасинская СОШ Моргаушского района; Орнарская основная школа Урмарского района; Таушкасинская СОШ  Цивильского района, Карабай-Шемуршинская СОШ Шемуршинского района; Шумерлинская СОШ Шумерлинского района).

В текущем году работы идут по плану. В соответствии с приказом Минобразования Чувашии от 24 мая 2011 года № 790 «О подготовке образовательных учреждений к началу 2011/2012 учебного года» сформированы муниципальные и центральная комиссия по приемке школ, разработаны планы мероприятий по подготовке к новому учебному году и графики приемки образовательных учреждений.

Ведется ежедневный мониторинг хода приемки. По состоянию на 8 августа 2011 г. принято 445 школ (89 %).  – Приложение № 1

(Для справки: на 7 августа в 2010 года было принято 369 (73  %) школ.)

В 2011 году на ремонтные работы направлено 157,1 млн. рублей, в т.ч. на  капитальный ремонт объектов образования из консолидированного бюджета Чувашской Республики направлено 137,3 млн. рублей, из них 13,8 млн. рублей из федерального бюджета (капитальный ремонт спального корпуса Шумерлинской школы-интерната), 35,0 млн.рублей из республиканского бюджета (43 объекта образования, в т.ч. 5 ДОУ); 88,5 млн. рублей – из муниципальных бюджетов. На текущий ремонт дополнительно направлено 19,8 млн.рублей из муниципальных бюджетов и привлеченных средств.

В 2011 году начато строительство пристроя к Красночетайской средней школе на 240 ученических мест (направлено 82,2 млн. рублей (в т.ч. 20,0 млн.руб. – федеральные средства).

Также в 2011 году начато строительство 3 дошкольных образовательных учреждений (в Чебоксарском районе (240 мест) и г. Чебоксары (235 и 215 мест) и объявлен электронный аукцион на строительство 1 ДОУ в г. Новочебоксарске 240 мест) и реконструкция 1 ДОУ (Батыревский район, 240 мест)  на общую сумму 223,1 млн. рублей.

В ходе подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях выполнены следующие мероприятия:

- текущий ремонт учебных помещений, спортивных залов, медицинских кабинетов, пищеблоков, систем электроосвещения, водоснабжения, отопления и канализации ( 19,8 млн.рублей);

- замена ученической мебели и оборудования (279 учреждений на 19,5 млн. руб.);

- благоустройство территорий учреждений: оборудование цветников, приведение в надлежащий порядок стадионов, спортивных площадок, ограждений, системы уличного освещения (177 учреждений на 1,4 млн. руб.);

- ремонт и замена охранно-пожарной автоматики и систем видеонаблюдения, приобретение первичных средств пожаротушения и др.(233 учреждения на 4,1 млн.руб.);

Проводятся мероприятия по энергосбережению (энергоаудит, замена приборов учёта тепло-энерго-носителей, ламп накаливании на энергосберегающие, утепление зданий и сооружений, ревизия отопительной системы). К концу 2011 года все учреждения получат энергетические паспорта.

Проблемы:

1. В настоящее время 7 общеобразовательных учреждений отапливаются котельными на твердом топливе, в т.ч. 3 школы в Батыревском районе (МОУ «Именевская НОШ», МОУ «Кокшановская НШ-д/с», МОУ «Кзыл-Чишмышская НОШ»), 2 школы в Чебоксарском (МОУ «Мамышская СОШ», МОУ «Карачуринская ООШ») и по 1 школе в  Красноармейском (МОУ «Шивбосинская ООШ» и  Урмарском (МОУ «Шихабыловская ООШ») районах. Взамен существующих (МОУ «Шихабыловская ООШ», МОУ «Карачуринская ООШ»), в соответствии с республиканской программой развития образования  на 2011-2020 годы планируется строительство новых школ с современной инфраструктурой. Остальные 5 в связи с демографической ситуацией  планируется реструктуризировать.

Твердым топливом отапливаются также 4 ДОУ: 1 ДОУ в Алатырском районе (Чуварлейский д/с), 1 - в Батыревском (Малобатыревский д/с); 1 – в Комсомольском (Полевошептаховский д/с); 1 – в Ядринском (Никитинский д/с).

2. В 226 школах (45 %), расположенных в сельской местности, отсутствуют теплые оборудованные туалеты.

3. Только в 98 школах (20 %) выполнены минимальные требования удовлетворяющие потребности инвалидов (пандусы, поручни и т.д.), согласно Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ.

Обеспечение комплексной безопасности

В ходе подготовки учреждений к новому учебному году особое внимание уделяется проведению мероприятий по обеспечению комплексной безопасности.

Во всех образовательных учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализация, составлены декларации пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г.  №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", имеются паспорта безопасности.

В 2011 году на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности направлено 22,6 млн.рублей (в 2010 году - 24,9 млн.рублей). По состоянию на 1 августа 2011 г. освоено 15,4 млн.рублей.

В 2011 году на объектах образования Чувашской Республики произошло 2 пожара (03.03.2011г - в муниципальном образовательном учреждении «Вурман-Сюктерская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района (материальный ущерб составил 7,0 тыс. рублей); 23.06.2011 г. - в муниципальном детском образовательном учреждении Детский сад «Колосок» (Ядринский район, д. Орабакасы (материальный ущерб – 50,7 тыс.рублей).

(Для справки. В образовательных учреждениях 2 раза в год в светлое время суток, а в интернатных учреждениях 4 раза в год в светлое время суток и 2 раза в ночное время с воспитанниками при участии представителей ГУ МЧС России по Чувашской Республике проводятся учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в т.ч. при  пожаре.

В настоящее время из 501 школы 24 расположены в деревянных зданиях,  в том числе 5 - в зданиях с низкой пожарной устойчивостью – 2 этажные, полностью деревянные, с пустотами в деревянных перекрытиях и перегородках. 7 школ находятся в аварийном состоянии:

| № | Наименование учреждений образования | Кол-во аварийных общеобразовательных учреждений, в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | требующие капитального ремонта отметка (+) или(-) | под снос и строительство нового здания отметка (+) или (-) |
| 1 | МОУ «Ишлейская СОШ» Чебоксарского района | + | - |
| 2 | МОУ «Шихабыловская ООШ» Урмарского района | - | + |
| 3 | МОУ «Андреевская ООШ» Ибресинского района | - | + |
| 4 | МОУ «Карачуринская ООШ» Чебоксарского района | - | + |
| 5 | МОУ «Шумерлинская СОШ» Шумерлинского района | - | + |
| 6 | МОУ «Новоахпердинская ООШ» Батыревского района | - | + |
| 7 | МОУ «Среднетатмышская СОШ» Канашского района | + | - |
|  | Всего по графе | 2 | 5 |
|  | ИТОГО | 7 |  |

Кнопками вызова милиции с подключением на пульты централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны оборудовано 132 общеобразовательных учреждения, что составляет 100% учреждений, находящихся в зоне действия пультов охраны.

Для справки: Всего подключены 453 объекта образования из 481 учреждения находящегося в зонах действия подразделений вневедомственной охраны, в том числе:

-	13 учреждений высшего профессионального образования (56,5% от расположенных в зонах действия ПЦО ОВО);

-	25 учреждений среднего профессионального образования (92,6%);

-	17 учреждений начального профессионального образования (100%);

-	118 общеобразовательных школ (100%);

-	8 вечерних (72,7 %);

-	14 коррекционных школ и интернатов (100%);

-	224 дошкольных образовательных учреждений (99,6%);

-	5 детских домов (100%);

-	31 учреждение дополнительного образования (86,1%).

Кнопками тревожной сигнализации  через систему сотовой связи оборудовано 6 общеобразовательных учреждений.

( Чандровская и Заволжская СОШ, МОУ «Центр образования г. Чебоксары», Калининская и Саланчикская школа-интернат и Убеевская спецшкола закрытого типа, детский дом в селе Порецкое).

Ведется работа по оснащению образовательных учреждений системами видеонаблюдения. По состоянию на 1 июня 2011 г. системы видеонаблюдения установлены на 129 объектах образования, в том числе в 56 школах, 11 учреждениях высшего, 21 учреждении среднего, 8 учреждениях начального профессионального образования и 9 учреждениях дополнительного образования, 2 дошкольных образовательных учреждениях, во всех школах-интернатах, коррекционных школах и детских домах.

Проблемы: Несмотря на проведенную работу, необходимы дальнейшие совместные комплексные действия:

- Продолжить оснащение образовательных учреждений всех уровней образования системой видеонаблюдения;

- Начать оснащение общеобразовательных учреждений основного и среднего образования биометрической системой входного контроля (по примеру гимназии  № 5 г. Чебоксары и СОШ № 3 г. Канаш);

- Продолжить установку в образовательных учреждениях, находящихся вне зоны доступа пультов территориальных органов

вневедомственного контроля, кнопки экстренного вызова полиции через систему сотовой связи.

(Для справки. В результате реагирования на сигналы «тревога», поступивших  из охраняемых объектов образовательной сферы в течение I полугодия 2011 года нарядами вневедомственной охраны пресечено 60 административных правонарушений).

Одним из механизмов решения материльно-технических проблем образовательных учреждений является программа комплексной компактной застройки сельских поселений. Ежегодно в соответствии  с ней, на капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальных районов из республиканского бюджета Чувашской Республики выделяется 35,0 млн. рублей на условиях паритетного софинансирования.

В 2011 году средства направлены на капитальный ремонт 41 учреждения, в т.ч 33 школы.

Для справки: К началу нового учебного года предусмотрено выполнить различные виды капитального ремонта, в т.ч. здания – 10 школ; кровли – 14;  систем отопления – 6; замена оконных и дверных блоков – 11.

Своевременно провели процедуры торгов (электронные аукционы) и соответственно завершат ремонтные работы не позднее 20 августа т.г. администрации 11 муниципалитетов (Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Красночетайский,  Козловский, Моргаушский, Урмарский, Шумерлинский, , Яльчикский районы).

Вызывает тревогу ситуация в 10 муниципальных районах (Батыревский, Комсомольский, Красноармейский, Марпосадский, Порецкий, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский, Янтиковский), где из-за неготовности аукционной документации и соответственно несвоевременного начала работ, они могут продлиться вплоть до 1 сентября т.г. (Приложение № 2)

(Для справки. Батыревский район:Полевобикшихская СОШ – аукцион объявлен 29 июля;  Тойсинская СОШ – 4 августа; Марпосадский район: Шоршельская СОШ - 26 июля; Цивильский район: Первомайская СОШ – 21 июля; Богатыревская СОШ – 22 июля; Чебоксарский район: Чурачикская СОШ – 1 августа; Ядринский район: Старотингешская СОШ – 29 июля;)

Соблюдение транспортного законодательства

Сегодня в республиканском школьном автопарке  347 транспортных единиц, на которых  перевозятся  14 418 школьников из 1038 населенных пунктов. В ходе подготовки к новому учебному году проведены мероприятия по выполнению требований транспортного законодательства (капитальный ремонт узлов и агрегатов, обучение ответственных лиц, обследование маршрутов движения и др.)

Проблема: школьные автобусы, закупленные в 2002-2004 годах (174 ед), физически и морально устарели, не соответствуют современным требованиям ГОСТа. В 2010 году  была начата модернизация парка школьных автобусов, в результате чего за 2 года было заменено 26 единиц (на общую сумму 27,6 млн. рублей).

На прошлой неделе объявлен аукцион в электронном виде на закупку еще 34 автобусов (на 37,3 млн. рублей). Эти автобусы пойдут на замену устаревших транспортных средств.

Система спутниковой навигации ГЛОНАСС – крайне важна с точки зрения безопасности перевозок. В соответствии с нормативными требованиями, все школьные автобусы необходимо оснастить аппаратурой спутниковой навигации. В настоящее время 28 единиц транспорта  приведены в соответствие с требованиями ГОСТа. До 2012 года необходимо оборудовать этой системой все оставшиеся автобусы (319 ед., общая стоимость – 6,4 млн. руб.). Одновременно предстоит подключить все  автобусы к Единой республиканской автоматизированной системе управления перевозочным процессом. Для введения ГЛОНАСС потребуется около 2,0 млн. руб. в год.

В настоящее время в муниципальных районах и городских округах проводится ревизия имеющегося автотранспорта и подготовка транспортных средств к началу перевозочного процесса.

Качество медицинского обслуживания является одним из факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья школьников. Медицинские кабинеты оборудованы во всех школах. В настоящее время 285 медицинских кабинетов (71 %) переданы в органы здравоохранения. 210 из них (52 %) прошли процедуру лицензирования (Приложение № 3).

#### Завершена процедура лицензирования в городах Канаш и Новочебоксарск, идут к завершению работы в в Канашском, Комсомольском, Шумерлинском районах и городах Чебоксары и Шумерля.  Наиболее остро вопрос  лицензирования медкабинетов стоит в Мариинско – Посадском, Моргаушском,  Урмарском, Шумерлинском, Янтиковском районах и г. Алатырь, где до сих пор ни один медкабинет не лицензирован.

C 1 сентября 2011 года начинается обучение всех первоклассников (711 классов, 12,6 тыс. учеников) по новым федеральным государственным стандартам (ФГОС), который представляет из себя совокупность требований, обязательных для исполнения при реализации основной образовательной программы.

Для эффективного введения ФГОС в системе начального общего образования все общеобразовательные учреждения республики обеспечили его готовность к обязательному введению, а именно:

разработали и утвердили основные образовательные программы начального общего образования в каждом учебном заведении;

привели в соответствие с требованиями ФГОС нормативную базу образовательного учреждения (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);

привели в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников учебных заведений;

определили список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;

разработали локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам образовательных учреждений;

определили оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса и внеурочной деятельности обучающихся;

разработали планы методической работы, обеспечивающие сопровождение введения ФГОС;

обеспечили кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. (Приложение 4)

Одним их обязательных условий введения ФГОС является требование к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. С этой целью за счет средств федерального бюджета к 1 сентября запланировано закупка автоматизированных рабочих мест для первых классов на общую сумму 42 млн. руб.

Следующее существенное изменение, вводимое в школах с 1 сентября 2011 года - это нормативное введение третьего обязательного часа урока физической культуры.

В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся в общеобразовательных  учреждениях республики третий час физической культуры был введен с 2008 года в 5-11 классах, но за счет часов национально-регионального компонента или компонента образовательного учреждения.   В связи с этим третий час физкультуры был введен в 5-9 классах только в 23 % школ, в 10-11 классах – во всех школах.

С нового учебного года третий час ФК введется  во всех классах (1-11) как дополнительный час в базисном учебном плане, таким образом, общая учебная нагрузка обучающихся увеличивается на 1 час, но этот час будет использоваться только на двигательную активность детей.

Внедрение третьего часа физкультуры позволяет изменить содержание урока, использовать его для проведения занятий по  хореографии, ритмике, аэробике, плаванию и т.д.

Проблема. Для введения третьего часа  необходимо дополнительное финансирование из республиканского бюджета на 2011 год в размере 14,4 млн. Также сохраняется проблема укомплектования кадрами (Приложение 5).  В настоящее время имеются вакансии учителей физкультуры в количестве 30 чел. Возникают проблемы пропускной способности спортзалов в школах. В связи с этим необходимо активнее использовать близкорасположенные спортивные объекты, а также  дополнительно оснастить спортивные залы и спортплощадки оборудованием. Необходимые рекомендации Министерством разработаны и доведены до общеобразовательных учреждений. На оснащение школ спортивным оборудованием в 2012 году будет направлена значительная часть федеральных финансовых средств, выделяемых на модернизацию образования.

Приложение № 1

|  |  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о приемке образовательных учреждений по состоянию на 8 августа |  |  |  |  |  |
| № п/п | Район/город | Кол-во школ | График работы муниципальных комиссий по приемке школ | Кол-во принятых школ |  |
|  |  |  |  | ед. | % |
| 1 | Алатырский р-н | 18 | 08.08-11.08.2011 | 6 | 33 |
| 2 | Аликовский р-н | 13 | 27.07-03.08.2011 | 11 | 85 |
| 3 | Батыревский р-н | 33 | 04.07-08.07.2011 | 28 | 85 |
| 4 | Вурнарский р-н | 25 | 04.08-06.08.2011 | 25 | 100 |
| 5 | Ибресинский р-н | 17 | 04.08-10.08.2011 | 8 | 47 |
| 6 | Канашский р-н | 33 | 25.07-29.07.2011 | 32 | 97 |
| 7 | Козловский р-н | 12 | 14.07-22.07.2011 | 11 | 92 |
| 8 | Комсомольский р-н | 21 | 02.08-05.08.2011 | 19 | 90 |
| 9 | Красноармейский р-н | 14 | 02.08.-08.08.2011 | 14 | 100 |
| 10 | Красночетайский р-н | 14 | 27.07-29.07.2011 | 14 | 100 |
| 11 | Марпосадский р-н | 13 | 25.07-29.07.2011 | 11 | 85 |
| 12 | Моргаушский р-н | 29 | 26.07-29.07.2011 | 26 | 90 |
| 13 | Порецкий р-н | 11 | 02.08-14.08.2011 | 10 | 91 |
| 14 | Урмарский р-н | 18 | 26.07.-02.08.2011 | 15 | 83 |
| 15 | Цивильский р-н | 19 | 18.07-02.08.2011 | 19 | 100 |
| 16 | Чебоксарский р-н | 28 | 18.07-08.08.2011 | 26 | 93 |
| 17 | Шемуршинский р-н | 12 | 04.08-15.08.2011 | 5 | 42 |
| 18 | Шумерлинский р-н | 10 | 19.07-21.07.2011 | 9 | 90 |
| 19 | Ядринский р-н | 18 | 26.07-29.07.2011 | 18 | 100 |
| 20 | Яльчикский р-н | 22 | 25.07-29.07.2011 | 22 | 100 |
| 21 | Янтиковский р-н | 10 | 18.07-21.07.2011 | 9 | 90 |
| 22 | г.Алатырь | 8 | 03.08-05.08.2011 | 8 | 100 |
| 23 | г.Канаш | 9 | 26.07-29.07.2011 | 9 | 100 |
| 24 | г.Новочебоксарск | 19 | 25.07-28.07.2011 | 19 | 100 |
| 25 | г.Чебоксары | 69 | 02.08-05.08.2011 | 66 | 96 |
| 26 | г.Шумерля | 6 | 22.07-02.07.2011 | 5 | 83 |
| Итого: |  | 501 |  | 445 | 89 |
|  | Учреждения НПО | 17 |  | 12 | 71 |
|  | Учреждения СПО | 5 |  | 2 | 40 |
|  | Дошкольные обр. учр. | 396 |  | 211 | 53 |
|  | Учр.доп.образования | 61 |  | 42 | 69 |

Приложение № 3

| Информация о ходе передачи медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений в учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районы и города | Количество школ (муниципальных) | Медицинские кабинеты в школах, ед: |  |  |  |  |  |
|  |  | Имеются | Не имеются | Переданы в органы здравоохранения | Не переданы в органы здравоохранения | Обслуживаются ФАП | Получена лицензия/в т.ч. стомат.каб. |
| Алатырский | 18 | 16 | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 |
| Аликовский | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 |
| Батыревский | 33 | 10 | 23 | 3 | 7 | 21 | 4 / 2 |
| Вурнарский | 24 | 23 | 1 | 23 | 0 | 1 | 7 |
| Ибресинский | 16 | 14 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| Канашский | 33 | 33 | 0 | 23 | 6 | 4 | 22 |
| Козловский | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Комсомольский | 21 | 20 | 1 | 0 | 20 | 20 | 15 |
| Красноармейский | 13 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| Красночетайский | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 |
| Марпосадский | 13 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Моргаушский | 29 | 27 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| Порецкий | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| Урмарский | 18 | 13 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 |
| Цивильский | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 2 | 8 |
| Чебоксарский | 27 | 5 | 22 | 3 | 2 | 22 | 4 |
| Шемуршинский | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Шумерлинский | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ядринский | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 15 |
| Яльчикский | 22 | 21 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 / 1 |
| Янтиковский | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| г. Алатырь | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| г. Канаш | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| г. Новочебоксарск | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| г. Чебоксары | 62 | 61 | 2 | 61 | 0 | 2 | 58 / 26 |
| г. Шумерля | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Всего: | 484 | 403 | 82 | 285 | 116 | 133 | 210 / 30 |

Приложение № 4

Мониторинг готовности введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в разрезе муниципалитетов на 01.08.2011 г.

| п/п | Наименование муниципалитетов | Количество образовательных учреждений (ОУ), в которых присутствует начальная ступень к общему количеству школ в районе (городе) без С(К)ОШ и В(С)ОШ | Доля школ, в которых присутствует начальная ступень (%) к общему количеству школ | Доля ОУ, в которых утверждена основная образовательная прог-раммма начального общего образования (%) к количеству школ, в которых присутствует начальная ступень | Доля ОУ, в которых локальные ак-ты приведены в соответствие с ФГОС к количеству школ, в которых присутствует начальная ступень | Доля ОУ, квалификацион-ные характерис-тики, должност-ные инструкции в которых приведены в соответствие с ФГОС (%) | Доля ОУ, в которых утвержден список учебников и учебных пособий (%) | Доля ОУ, в которых утвержден план методи-ческой рабо-ты (%) | Доля учителей начальных классов, прошедших курсы повышения квалификации к общему числу учителей 1-ых классов * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алатырский | 17/18 | 94 | 82 (запланировано на август) | 100 | 100 | 100 | 94 (запланировано на август) | 94 |
|  | Аликовский | 13/13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
|  | Батыревский | 33/33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 |
|  | Вурнарский | 24/24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 |
|  | Ибресинский | 15/16 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 |
|  | Канашский | 32/33 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 |
|  | Козловский | 12/12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
|  | Комсомольский | 21/21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
|  | Красноармейский | 13/14 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
|  | Красночетайский | 13/14 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
|  | Мариинско-Посадский | 13/13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
|  | Моргаушский | 26/29 | 90 | 100 | 100 | 96 (запланировано на август) | 100 | 100 | 96 |
|  | Порецкий | 10/11 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
|  | Урмарский | 18/18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 |
|  | Цивильский | 16/17 | 94 | 75 (запланировано на август) | 100 | 100 | 100 | 75 (запланировано на август) | 93 |
|  | Чебоксарский | 27/27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|  | Шемуршинский | 12/12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
|  | Шумерлинский | 9/9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 |
|  | Ядринский | 17/18 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 |
|  | Яльчикский | 22/22 | 100 | 95 (запланировано на август) | 100 | 100 | 95 (запланировано на август) | 100 | 95 |
|  | Янтиковский | 10/10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 (запланировано на август) | 80 (запланировано на август) | 90 |
|  | Алатырь | 7/7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 |
|  | Канаш | 9/9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 |
|  | Новочебоксарск | 18/18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 (запланировано на август) | 89 |
|  | Чебоксары | 56/62 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 |
|  | Шумерля | 5/5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
|  | Итого по республике | 468/485 | 97 | 98 | 100 | 99,8 | 98,3 | 97,4 | 92 |
| * В числе учителей начальных классов, не прошедших курсы повышения квалификации по введению ФГОС в 1-х классах, вновь принятые на работу, выпускники ВУЗов, вышедшие из декретного отпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о наличии вакансий в муниципальных образованиях и городских округах Чувашской Республики (по состоянию на 01.07.2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование районов и городов | Всего учителей | Всего вакансий, чел. | Всего вакансий, % | англ.яз. | матем. | нач. кл. | физ. культ. | физика | му зыка | рус.яз. и лит. | инф. и ИКТ | химия | история | ОБЖ | биология | технол (мальч.) | география | чув. яз. | педагог-организ. | соц. Педа г ог | зам. дир. по УВР |  |
| 1 | Алатырский | 195 | 7 | 3,6 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Аликовский | 214 | 1 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Батыревский | 415 | 2 | 0,5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вурнарский | 386 | 6 | 1,6 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ибресинский | 278 | 16 | 5,8 | 1 | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Канашский | 365 | 33 | 9,0 | 4 | 7 | 2 |  | 6 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Козловский | 190 | 5 | 2,6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Комсомольский | 318 | 5 | 1,6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Красноармейский | 177 | 10 | 5,6 | 1 | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Красночетайский | 155 | 3 | 1,9 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мар-Посадский | 188 | 4 | 2,1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Моргаушский | 355 | 7 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Порецкий | 135 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Урмарский | 280 | 11 | 3,9 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Цивильский | 299 | 18 | 6,0 | 5 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Чебоксарский | 448 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Шемуршинский | 163 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Шумерлинский | 115 | 4 | 3,5 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ядринский | 265 | 7 | 2,6 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Яльчикский | 255 | 3 | 1,2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Янтиковский | 175 | 8 | 4,6 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Алатырь | 211 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г.Канаш | 316 | 5 | 1,6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Новочебоксарск | 703 | 51 | 7,3 | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 25 | г.Чебоксары | 2625 | 70 | 2,7 | 9 | 4 | 18 | 15 | 4 | 2 |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 26 | г.Шумерля | 189 | 7 | 3,7 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Итого | 9415 | 284 | 3,02 | 45 | 34 | 38 | 30 | 22 | 17 | 15 | 17 | 13 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 |  |

- в зоне действия пультов централизованной охраны отделов  (отделений) вневедомственной охраны при ОВД по городам и районам Чувашской Республики расположены: г.г. Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля, Цивильск, Козловка, Ядрин, Мариинский-Посад, п.г.т. Кугеси, Вурнары и
 с. Батырево