План подготовки и проведения мероприятий в Мариинско - Посадском районе в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики  № 103 от 06 октября  2005 года «О проведении в 2006 году Дня Республики»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция Дома купца Соснина | 15 июня 2006 г. | Адм.района, ООО «Маяк» |
| 2. | Покраска фасадов зданий и ограждений | 20 июня 2006 г. | Администрация города, руководители предприятий, организаций, владельцы |
| 3. | Завершение газификации частных домов в исторической части города | 30 мая 2006 г. | Адм.района, города, ООО «Маяк» |
| 4. | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия в исторической части города | до 20 июня 2006 г. | Администрация города, подрядчики |
| 5. | Ремонт ограждений палисадников | 15 июня 2006 г. | Администрация города |
| 6. | Реконструкция детского парка им. А.Г. Николаева (продолжение) | до 12.06.06 г. | Адм.района, ООО «Маяк» |
| 7. | Разбивка цветочных клумб и газонов | май 2006 г. | Адм. Города, организации, предприятия |
| 8. | Установка цветочных вазонов | апрель 2006 г. | Адм.города |
| 9. | Благоустройство придомовых детских площадок | 1 июня 2006 г. | Адм.города, МПОЖКХ |
| 10. | Замена автопавильонов по ул. Горького, Курчатова, Ломоносова, Николаева | до 1июня 2006 г. | Адм.города, предприятия |
| 11. | Благоустройство Набережной реки Волга, реконструкция лестницы с берега р. Волга на ул. Набережная, строительство пирса | до 01.06.06 г. | Адм.района, подрядчик по конкурсу |
| 13. | Благоустройство памятника природы «Государева гора» | май | Адм.района, подрядчик по конкурсу |
| 14. | Замена электроопор и светильников | апрель | Адм.города, ООО «Электросеть» |
| 15. | Завершение строительства 24-кв. жилого дома по ул. Курчатова по программе переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | июнь 2006 г. | Адм.города, ООО «Посад» |
| 16. | Ремонт водопровода декоративное оформление территорий водоразборных колонок в исторической части города | 15.06.2006 г. | ОАО «Водоканал», адм.города |
| 17. | Реконструкция городского стадиона: установка трибун для зрителей, ремонт административного здания, установка баскетбольных щитов для стрит-бола |  |  |
| 18. | Благоустройство 10 родников, реставрация часовни и строительство купальни на «Святом ключе», капитальный ремонт висячего моста через р.Сундырка, как объекта туризма | июнь | Адм.района |
| 19. | Открытие здания поисково-спасательной службы МЧС России на Набережной | 10 июня 2006 г. | МЧС |
| 20. | Строительство парка 150-летия города, изготовление и монтаж скульптурного памятника Марии Александровне, чье имя носит г.Мариинский Посад | до 20 июня 2006 г. | Адм.города, инвесторы |
| 21. | Ремонт здания универмага по ул.Ленинская, гастронома №2 по ул. М№2 по ул.ма фирменного магазина "тупала Н.Ктеки семев для стрит-болаосковская, ул.Горького | до 6 июня 2006 г. | Октябрьское РАЙПО |
| 22. | Благоустройство Успенского сада и реконструкция кинотеатра «Чайка», создание многопрофильного центра нового типа с показом спутникового кино, тренажерными залами, массажными кабинетами, душевыми | до 15 июня 2006 г. | Адм.района и подрядчик по конкурсу |
| 23. | Ремонт и создание городской модельной библиотеки на базе библиотеки семейного чтения в Микрорайоне Коновалово | 22 июня 2006 г. |  |
| 24 | Ремонт помещений и благоустройство территории Дома культуры в микрорайоне Спиртзавод | май 2006 г. | Адм.района, подрядчик по конкурсу |
| 25. | Реставрация памятника истории и архитектуры «Дом, с балкона которого в 1919 году выступала Н.К.Крупская» | до 15июня 2006 г. | Министерство культуры |
| 26. | Благоустройство территории рынка ООО «Жаворонок» по ул.Бондарева | до 1 июня | Директор рынка |
| 27. | Реконструкция фирменного магазина «Сентерварри» ФГУП «Росспитрпром» | до 1мая | спиртзавод |
| 28. | Берегоукрепительные работы от р. Верхняя Сундырка до р. Нижняя Сундырка – 2 км | до 10 июня | Минприроды, Адм.города, Экологический фонд района |
| 29. | Противоэрозийные работы по укреплению берега р.Волга в микрорайоне Денисово |  | Минприроды, Адм.города, Экологический фонд района |
| 30. | Посадка зеленых насаждений в придорожной полосе от территории Химпрома до моста через р. Цивиль совместно с администрацией Чебоксарского района с устройством пешеходных и велосипедных дорожек; изготовление и установка декоративных решеток ограждения стелы «Ракета» при въезде в с. Шоршелы, строительство ограждения фруктового сада в с. Шоршелы |  |  |
| 31. | Реконструкция и благоустройство ул. Николаева от въезда в город до пристани | до 20 июня | Администрация города |
| 32. | Благоустройство территории Троицкого собора г.Мариинский Посад: разбивка газонов, строительство ограждения | до 20 мая | Троицкий приход, Администрация города |
| 33. | Реконструкция фасада и кровли жилого дома на пешеходной зоне в исторической части города по ул. Ленинская, д.2; Реконструкция сценической уличной площадки, ограждений | до 1 июня | Адм.города, подрядчик по конкурсу |
| 34. | Капитальный ремонт здания администрации, благоустройство территории | 10 июня | Администрация района |
| 35. | Приобретение и установка мусорных урн, туалетов в местах проведения праздничных мероприятий, ремонт городского туалета | май | Адм.города, подрядчик по конкурсу |
| 36. | Реконструкция и благоустройство территории гаража ЖКХ по ул. Казанская | до 1июня | ЖКХ |
| 37. | Благоустройство и ремонт дамб и переходов по ул.Октябрьская-Нахимова; Октябрьская-Лазо, | 10 июня | Администрация города, подрядчик по конкурсу |
| 38. | Создание ландшафтного парка по ул.Ярославская г.Мариинский Посад | октябрь - май | горадминистрация |
| 39. | Ликвидация несанкционированных свалок в городе | октябрь - май | горадминистрация |
| 40. | Реконструкция старого здания гимназии №1 под мини-рынок | до 30 мая | Частный предприниматель |
| 41. | Ремонт фасадов зданий по ул. Горького, Казанская, Московская, Волжская Николаева, Ленинская, Июльская, Бондарева, Набережная | 20 июня | Адм.города, МПОЖКХ |
| 42. | Установка объектов архитектуры малых форм рекламных тумб, скамеек, скульптурных композиций, ит.д. | 15 июня | администрация |
| 43. | Ремонт кровли Мариинско-Посадской ДШИ | 15 июня | Адм.района, подрядчик по конкурсу |
| 44. | Строительство асфальтовой дороги с переносом водопровода с ул. Николаева до центра социального обслуживания | 15 июня | Адм.города, подрядчик по конкурсу |
| 45. | Благоустройство тротуаров | июнь | Адм.города, подрядчик по конкурсу |
| 46. | Оформление фасада кафе на Набережной, благоустройство территории, разбивка газонов, цветников | до 09.05.06 | Ролдугин А.П.- предприниматель |
| 47. | Изготовление и установка сценических площадок | до 23.06.06 | Лесхоз, администрация |
| 48. | Благоустройство и озеленение территорий торговых предприятий и павильонов | 1 июня | Руководители предприятий, адм. города |
| 49. | Реконструкция автозаправочной станции | 25 мая 2006 г. | АЗС-13 |
| 50. | Реконструкция здания автовокзала | 10 мая 2006 г. |  |
| 51. | Реконструкция здания насосной станции очистных сооружений, благоустройство территории | 30 мая 2006 г. |  |
| 52. | Снос ветхих домов, заборов | октябрь-апрель | Администрация города |
| 53. | Фото-вернисаж «Мариинско-Посадский район: вчера, сегодня, завтра» | 23 июня 2006 г. | музей |
| 54. | Презентация реконструкции детского парка «Праздничная карусель» | 23 июня | Администрация города |
| 55. | Межрегиональная выставка декоративно-прикладного искусства «Доброе соседство» | 23 июня 2006 г. | Отдел культуры, республиканский дом творчества |
| 56. | «Благословен будь, град Мариинский Посад!» - театрализованное представление на Набережной | 24 июня 2006 г. | Отдел культуры Администрация города оргкомитет |
| 57. | «Золотые россыпи ремесел» анимационная выставка произведений мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства | 24 июня 2006 г. | Отдел культуры, РДК, музей |
| 58. | Обряд имянаречения новорожденного «Пусть имя счастье тебе принесет» | 24 июня 2006 г. | Отдел культуры, ЗАГС |
| 59. | Праздничные мероприятия свадебных торжеств «Обручальные колокола» | 24 июня 2006 г. | Отдел культуры, ЗАГС |
| 60. | Районный бал выпускников «Тропа нацелена в мечту» | 24 июня 2006 г. | Отдел культуры, РОО |
| 61. | Праздничная тематическая дискотека «У Государевой горы» с фейерверком | 24 июня 2006 г. | Отдел культуры, РОВД, оргкомитет |
| 62. | Первая Открытая Ассамблея библиоманов России «Возвращение к потомкам» (посвящается 150-летию и наименованию города Мариинский Посад) гала-концерт творческих коллективов России и Чувашии | 23 июня 2006 г. 24 июня 2006 г. | Отдел культуры, библиотека Минкультуры |
| 63. | Праздничное шествие художественных, спортивных коллективов – участников праздника | 24 июня 2006 г. | Минкультуры, отдел культуры |
| 64. | Выставка-вернисаж работ художников Чувашии в художественной галерее | 23 июня 2006 г. | Отдел культуры, музей |
| 65. | Спортивные состязания: водно-парусная регата, заплыв на байдарках | 24 июня 2006 г. | Минспорт оргкомитет |
| 66. | Национальные спортивные игры | 24 июня 2006 г. | оргкомитет |
| 67. | «Молодость.Спорт.Красота» - спортивно-театрализованное шоу | 24 июня 2006 г. | Отдел культуры оргкомитет |
| 68. | «Фестивальная радуга» - театрализованный концерт | 24 июня 2006 г. | Отдел культуры, РДК |
| 69. | «От Сундыря до имени Марии» - фотовыставка из фонда музея, фотографий жителей города, архивных документов городов Чебоксары, Казань | 23 июня 2006 г. | Музей |
| 70. | «Красота древней земли» республиканская ярмарка, выставка-продажа изделий ДПИ с участием мастеров на Набережной или стадионе | 24 июня 2006 г. | Оргкомитет, РДК |
| 71. | «Песнь Чувашии в узорах рукотворных» выставка национальной вышивки и ткачества | 23 июня 2006 г. | Оргкомитет, РДК |
| 72. | Презентация по открытию первой очереди реконструкции памятника архитектуры 19 в. – Дома купца Соснина | 24 июня 2006 г. | Администрация района Отдел культуры |
| 73. | Открытие многопрофильного центра «Добрыня» | 24 июня 2006 г. | Горадминистрация, отдел культуры, центр «Добрыня» |
| 74. | Открытие памятника Марии | 24 июня 2006 г. | Горадминистрация, |
| 75. | Открытие городской модельной библиотеки на Коновало | 23 июня 2006 г. | Отдел культуры |
| 76. | Ежегодный открытый компьютерный фестиваль «Мы – будущее Чувашии» | 23 июня 2006 г. | Отдел культуры |
| 77. | Ярмарка кулинарных изделий предприятий общественного питания района | 24 июня 2006 г. | Райпо, предприятия |
| 78. | Турнир по пляжному волейболу | 24 июня 2006 г. | Оргкомитет |
| 79. | Праздничные мероприятия в с. Шоршелы, П.Чурашево, п. Спиртзавод, микрорайоне Коновалово | 24 июня 2006 г. | Главы гор., сельских поселений, оргкомитет, отдел культуры |
| 80. | Художественное оформление улиц города, изготовление растяжек, рекламных щитов | 2 июня 2006 г. | Оргкомитет |
| 81. | Приобретение музыкального оборудования для озвучивания праздничных мероприятий | до 20.06.06 г. | Отдел культуры, РДК |
| 82. | Пошив сценических костюмов | 10 июня 2006 г. | Отдел культуры, РДК |
| 83. | Подготовка буклетов, сувенирных материалов, продукции | 10 июня 2006 г. | Отдел культуры |