СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

Министерство строительства, архитектуры                                                                                                                Глава администрации

и жилищно-коммунального хозяйства ЧР                                                                                                                  Моргаушского района

Министр                            В.Н.Филатов                                                                                                                       ____________ Ю.А.Иванов

«_____» ______________2004 г.                                                                                                                              «____» __________2004 г.

ПРОГРАММА

работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов

Моргаушского района

| №п/п | Мероприятия | Площадь ( га.) | Количество (шт.) | Местоположение ( населенный пункт, улица, квартал, микрорайон, предприятие и др.) | Срок исполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
|  |  | Акрамовская сельская администрация |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка Посадка деревьев, кустарников, устройство тротуаров, установка скамеек и урн. | 4 | береза-500 ель-600 облепиха-750 тротуары-18 (м) скамейки-4 урны-3 | с.Акрамово ул. Центральная | Апрель-май 2005 г. | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка дендрария, посадка плодово-ягодных культур согласно разработанной градостроительной документации. | 0,5 | плодово-ягодные культуры яблоня-100 алыча- 50. | Акрамовская СОШ школьный сад | Апрель-май 2005 г. | Директор школы |
|  |  | шт. |  |  |  |
|  |  | Александровская сельская администрация |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка им. Никольского Посадка деревьев, кустарников, установка урн | 1,5 | береза-500 шиповник-76 урны-2 | д.Юрмекейкино ул. Никольского | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Противоэрозийная посадка деревьев и кустарников | 0,5 | ель- 1000 облепиха-50 | с. Александровское, ул. Мира | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Развитие существующего парка Посадка деревьев, устройство тротуаров, установка скамеек. | 1 | ель-1200 алыча- 100 облепиха- 50 тротуары-12(м) скамейки-4 | д. Паймурзино ул. 30-лет Победы | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
|  |  | Б. Карачкинская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка Посадка деревьев, устройство тротуаров, установка скамеек и урн | 3 | береза-500 ель-300 тротуары-9(м) скамейки-6 урны-4 | д.Б. Карачкино ул. Центральная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка аллеи ветеранов. Посадка деревьев, их ограждение согласно разработанной градостроительной документации. | 0,3 | тополь-300 | д.Б. Карачкино ул. Центральная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Посадка придорожных лесных полос согласно разработанной градостроительной документации. | 1,5 | береза- 3000 | д. Адикасы, д.Ешмолаи, д.Мижары | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
|  |  | Б Сундырская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего стадиона, парка. Посадка деревьев, устройство тротуаров, установка урн | 8 | береза-300 липа-100 тополь- 550 тротуары-38(м) урны-6 | с.Б Сундырь ул. Советская | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Развитие существующего стадиона, парка. Посадка деревьев, устройство тротуаров, установка скамеек и урн. | 1,5 | береза-800 тополь-200 тротуары-24(м) скамейки-12 урны-6 | д. Верхние Олгаши ул. Центральная д. Большие Татаркасы ул. Зеленая д.Шупоси ул. Центральная | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Противоэрозийная посадка деревьев и кустарников | 0,5 | береза- 2000 шиповник- 100 | д.Вомбакасы д.Кармыши | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 4 | Закладка дендрария, посадка плодово-ягодных культур согласно разработанной градостроительной документации. | 0,2 | яблоня- 20 алыча-20 облепиха- 25 | Б. Сундырская СОШ | 2005 | директор школы |
|  |  | Ильинская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего сада Посадка плодово-ягодных культур | 1 | яблоня- 300 | д.Апчары Апчарская НОШ д.Вурманкасы ул. Центральная | 2005 | Директор школы |
| 2 | Развитие существующего парка. Посадка деревьев, установка скамеек и урн. | 1 | береза- 840 ель- 900 скамейки-2 урны-2 | д.Тренькино ул. Новая | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
|  |  | Кадикасинская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка. Посадка деревьев, устройство тротуаров, установка скамеек и урн. | 4 | береза-3000 ель-900 тротуары-16(м) скамейки-8 урны-8 | д.Калайкасы, ул. Молодежная д.Шомиково, ул. Торикова д.Шатракасы, ул. Центральная д.Кадикасы, ул. Союзная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка дендрария, посадка плодово-ягодных культур согласно разработанной градостроительной документации. | 1 | яблоня- 130 алыча- 50 облепиха- 50 | Калайкасинская СОШ Шатракасинская ООШ Шомиковская ООШ | 2004-2005 | Директора школ |
|  |  | Моргаушская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка, Закладка алеи Героев Великой Отечественной войны и России в парке Победы Посадка деревьев, кустарников, уширение площадки у памятника Построить фонтан в парке Победы Разбивка цветочных клумб Посадка деревьев вокруг строящейся плотины, с обустройством зоны отдыха Закладка сада на территории центральной больницы | 12 | береза -2000 тополь- 500 ель-200 площадка-32(м2) | с.Моргауши парк Победы, ул. Мира Детский парк, ул. Ленина ЦРБ, ул. Чапаева Строящаяся противоэрозийная плотина на юго-западной окраине д. Шептаки. | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты, гл. врач ЦРБ |
| 2 | Закладка парка. Посадка деревьев, благоустройство территории парка согласно разработанной градостроительной документации | 0,5 | тополь-200 | д.Шептаки, ул. Центральная вокруг пруда | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
|  |  | Москакасинская с/а |  |  |
| 1 | Строительство прудов и озеленение Посадка деревьев и кустарников, благоустройство территории парка | 3 | береза-1200 ель- 200 яблоня-100 спирея - 800 | д.Москакасы, ул. Зеленая, ул. Московская | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Противоэрозийная посадка деревьев и кустарников | 2 | береза-1300 ель- 1200 | д. Рыкакасы д. Калмыково д. Сергеевка | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Расширение цветочного насаждения, обновление плодово-ягодных культур | 1 | яблоня- 50 облепиха- 20 | Москакасинская СОШ школьный сад | 2005 | директор школы |
|  |  | Орининская с/а |  |  |
| 1 | Закладка аллеи молодежи Посадка деревьев, кустарников, устройство тротуаров, установка скамеек и урн. | 0,5 | береза-500 кустарники-спирея-250 тротуары-18(м) скамейки-4 урны-2 | д.Чамыши ул. Первая | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Противоэрозийная посадка деревьев и кустарников | 1 | береза- 2000 тополь- 300 | с.Оринино д. Адабаи д.Басурманы д.Молгачкасы | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Строительство противоэрозийной плотины плотины и озеленение | 3 | тополь- 1000 | д. Синьял-Оринино | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 4 | Закладка дендрария, посадка плодово-ягодных культур согласно разработанной градостроительной документации | 0,4 | Облепиха-60 | Орининская СОШ школьный участок | 2005 | директор школы |
|  |  | Сятракасинская с/а |  |  |
| 1 | Посадка деревьев и их ограждение | 6 | береза-2000 тополь- 1500 ель-1200 | д.Оточево д.Шупоси д. Кашмаши д.Сятракасы | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Обустройство и охрана родника – особо охраняемого памятника природы « Родник д. Сятракасы» Развитие существующего парка победы. Устройство тротуаров, установка скамеек и урн |  | тротуары-23(м) скамейки-6 урны-4 | д. Сятракасы | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Закладка дендрария, посадка плодово-ягодных культур согласно разработанной градостроительной документации | 0,3 | облепиха-20 смородина-15 крыжовник-10 | Сятракасинвкая СОШ школьный участок | 2005 | Директор школы |
|  |  | Тораевская с/а |  |  |
| 1 | Закладка аллеи Ветеранов согласно разработанной градостроительной документации Посадка деревьев, кустарников, | 0,5 | береза- 500 облепиха-350 шиповник-300 | д.Анаткасы, ул. Центральная | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка парка Дружбы согласно разработанной градостроительной документации Посадка деревьев, кустарников, устройство тротуаров, установка скамеек и урн | 1 | береза- 2000 ель-200 шиповник-100 тротуары-23(м) скамейки-2 урны-2 | с. Тораево д.Б. Токшики | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Посадка придорожных лесных полос, согласно разработанной градостроительной документации | 1 | Пирамидальный тополь- 2000 | д.Сюткюль д.Большие Токшики | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
|  |  | Хорнойская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка. Посадка деревьев, установка скамеек, урн | 1 | береза- 1000 тополь-750 скамейки-4 урны-2 | д.Хорной, ул. Первомайская, ул. Козмойская | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка аллеи молодежи согласно разработанной градостроительной документации Посадка деревьев. | 1 | береза- 500 | д.Тойгильдино, ул. Западная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
|  |  | Чуманкасинская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка и сада. Посадка деревьев, устройство тротуаров, установка скамеек и урн | 10 | береза- 3000 тротуары-12(м) скамейки-4 укрны-2 | д.Одаркино ул. Школьная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Посадка плодово-ягодных культур, | 2 | яблоня- 100 алыча-20 облепиха-20 | Чуманкасинская СОШ школьный участок | 2005 | Директор школы |
| 3 | Противоэрозийная посадка деревьев и кустарников | 1 | береза- 2000 тополь- 700 шиповник-300 | д.Чуманкасы д.Изедеркино, ул. Братьев Алексеевых д.Ягатькино | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
|  |  | Шатьмапосинская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка Победы. Посадка деревьев, кустарников, установка скамеек | 3 | береза- 100 рябина, калина-25 слива-20 вишня- 30 крыжовник-10 шиповник-20 скамейки-2 | д.Шатьмапоси ул. Центральная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка парка и спортивной площадки согласно разработанной градостроительной документации Посадка деревьев. | 3 | береза- 1000 | д.Сарчаки ул. Советская | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Противоэрозийная посадка деревьев и кустарников | 0,5 | тополь- 100 береза- 600 | д.Обрыськино ул. Молодежная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 4 | Расширение цветочного насаждения, посадка плодово-ягодных культур. Посадка деревьев | 1,5 | ель-300 береза- 1200 смородина-20 крыжовник-20 облепиха-20 слива-20 | Тиушская СОШ школьный участок | 2005 | Директор школы, глава сельской администрации |
| 5 | Противоэрозийная посадка деревьев закладка сада-парка согласно разработанной градостроительной документации | 2 | береза- 2600 тополь- 100 яблоня- 100 алыча- 20 | д. Авданкасы ул. Комсомольская | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
|  |  | Шешкарская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка и сада. Посадка деревьев, кустарников, устройство тротуаров, установка скамеек и урн | 3 | ель-500 береза- 100 шиповник-100 тротуары-9(м) скамейки-2 урны-2 | д.Вурманкасы ул. Восточная д.Чуракасы ул. Комсомольская | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка аллеи молодоженов, ветеранов, призывников согласно разработанной градостроительной документации Посадка деревьев, кустарников, | 0,5 | тополь- 400 облепиха-100 | д.Вурманкасы ул. Центральная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Противоэрозийная посадка деревьев и кустарников | 1 | тополь-1750 шиповник-250 | д.Шешкары ул. Советская д. Шерек ул. Главная д. Мемекасы ул. Новая | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 4 | посадка плодово-ягодных культур, кустарников | 1 | яблоня- 20 сирень, черная смородина- 100 | д.Вурманкасы ул. Центральная | 2005 | администрация библиотеки, глава с/а |
|  |  | Юнгинская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка Победы. Посадка деревьев, кустарников установка скамеек и урн | 4 | береза, ель-700 скамейки-4 урны-2 | д.Юнга, ул. Центральная д. Кубасы, ул. Школьная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка питомника плодово-ягодных культур | 0,2 | яблоня-300 | д. Юнга, ул. Центральная | 2005 | Директор школы |
| 3 | Посадка придорожных лесных полос (согласно разработанной градостроительной документации) | 0,5 | береза, тополь- 1000 | д.Юнга д.Кубасы д.Выселка 1 Мая | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 4 | Закладка аллеи кооператоров (согласно разработанной градостроительной документации) | 0,3 | черноплодная рябина, терн, ирга, сирень, жасмин- 50 | д.Юнга, ул. Центральная | 2004-0225 | Глава сельской администрации |
|  |  | Юськасинкая с/а |  |  |
| 1 | Посадка деревьев, кустарников. | 6 | береза-2000 ель- 900 тополь-2500 облепиха, шиповник-1200 | с.Юськасы, ул. Школьная д.Мадики, ул. Тарасова д.Панклеи, ул. Восточная д.Вурманкасы, ул. Восточная | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка Монумента Матери (согласно разработанной градостроительной документации) |  |  | д. Вурманкасы, ул. Восточная | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Противоэрозийная посадка деревьев и кустарников | 2 | береза- 2000 тополь- 2000 | с. Юськасы | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 4 | Расширение цветочного насаждения, закладка дренария, санитарная посадка плодово-ягодных культур. | 1 | цветники яблоня-100 облепиха- 50 алыча-50 | Юськасинская СОШ школьный сад и участок ул. Школьная | 2005 | директор школы |
|  |  | Ярабайкасинская с/а |  |  |
| 1 | Развитие существующего парка . Посадка деревьев, кустарников, Закладка аллеи молодоженов (согласно разработанной градостроительной документации) | 1 | береза- 2000 тополь- 1000 ель- 500 смородина-700 ягодные культуры | д. Ярабайкасы ул. Молодежная школьный участок Ярабайкасинская СОШ | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Закладка парка (согласно разработанной градостроительной документации) Посадка деревьев, кустарников,. | 1 | береза- 2000 шиповник- 500 | д. Сыбаи ул. Школьная | 2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 3 | Закладка дренария посадка плодово-ягодных культур | 0,5 | плодово-ягодные культуры | Сыбайкасинская ООШ школьный участок | 2005 | Директор школы |
|  |  | Ярославская с/а |  |  |
| 1 | Закладка парка (согласно разработанной градостроительной документации) Посадка деревьев, кустарников. закладка школьного питомника согласно разработанной градостроительной документации | 0,5 | береза- 1000 кустарники- 600 ель- 200 | д. Нискасы Нискасинская СОШ парк 50-летия Победы | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |
| 2 | Противоэрозийная посадка деревьев и кустарников | 2 | береза, тополь- 3700 шиповник-300 | д. Ярославка д. Чемеи д. Лебедкино д. Елжихово | 2004-2005 | Глава сельской администрации, старосты |

Заместитель главы администрации

Моргаушского района                                                                                                                    В.Г. Никитин

Гл. инженер отдела капитального строительства и ЖКХ                                                           Г.А. Павлов

Гл. специалист по строительству

отдела капитального строительства и ЖКХ                                                                                 А.Ю. Скворцов

Гл. специалист по охране природы

администрации                                                                                                                                Г.Г.Симаков