План мероприятий по подготовке образовательных учреждений

Порецкого района к новому 2010-2011 учебному году

| № № п/п | Перечень работ |  |  | Наименование учреждения |  | Стоимость работ (руб.) |  | Источник финансирования |  |  | Ответственные |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет | Внебюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения |  | ОУ района |  | 35000 |  | 35000 - - | - |  | Руководители ОУ |  | 20.07.10 |  |  |  |  |
| 2. |  | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  | д/с «Колокольчик» |  | 30000 |  | 30000 | - |  | Орлова А.Е. |  | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 3. |  | Оборудование путей эвакуации: -покраска акриловой краской |  | МОУ «Анастасовская СОШ» МОУ «Октябрьская ООШ» МОУ «Кудеихинская СОШ» МОУ «Ряпинская ООШ» МОУ «Напольновская СОШ» МОУ «Мишуковская ООШ» |  | 1500 2500 4000 3000 15000 2500 |  | - - - - 15000 - | 1500 2500 4000 3000 - 2500 |  | Мартемьянова И.Ю. Галямина А.В. Рябова Л.Ю. Ковтуненко Л.В. Герасимов В.В. Сусленкова А.А. |  | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 4. |  | Приобретение и установка противопожарной двери в помещение электрощитовой |  | МДОУ «Колокольчик» МОУ «Напольновская СОШ» МДОУ «Сказка» |  | 15000 15000 15000 |  | - 15000 15000 | 15000 - - |  | Орлова А.Е. Герасимов В.В. Альмикова М.Н. |  | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 5. |  | Монтирование пожарной системы второго типа |  | МОУ «Турдаковская ООШ» МОУ «Ряпинская ООШ» |  | 20000 20000 |  | 20000 20000 | - - |  | Кудявнин И.В. Ковтуненко Л.В. |  | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 6. |  | Покраска спортзала акриловой краской |  | МОУ «Анастасовская СОШ» |  | 2000 |  | - | 2000 |  | Мартемьянова И.Ю. |  | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 7. |  | Установка дверей с приспособлением для самозакрывания |  | МОУ «Мишуковская ООШ» |  | 3000 |  | - | 3000 |  | Сусленкова А.А. |  | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 8. |  | Оборудование площадки с твердым покрытием 12х12 у пожарного водоема |  | МДОУ «Рябинка» |  | 3000 |  | - | 3000 |  | Рындина И.С. |  | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 9. |  | Приобретение АРМ стекла для внутренних дверей |  | МОУ «Порецкая СОШ» |  | 10000 |  | 10000 | - |  | Захарова Т.В. |  | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 10 |  | Приобретение светящих указателей |  | МОУ «Порецкая СОШ» |  | 1000 |  | 1000 | - |  | Захарова Т.В. |  | 20.07. 10 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 197500 |  | 161000 | 36500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием. -водонагреватель -смесители для холодной и горячей воды |  |  | МОУ «Кудеихинская СОШ» МОУ «Порецкая СОШ» | 2700 2800 |  | 2700 2800 |  | - - |  | Рябова Л.Ю. Захарова Т.В. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 2 |  | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения: - монтаж насосной станции в дошкольной группе; - подвод горячей воды в дошкольную группу; - ремонт канализации - ремонт водопровода |  |  | МОУ «Октябрьская ООШ» МОУ «Ряпинская ООШ» МДОУ «Сказка» МДОУ «Сказка» | 1000 1000 188587 138772 |  | 1000 1000 188587 138772 |  | - - - - |  | Галямина А.В. Ковтуненко Л.В. Альмикова М.Н. Альмикова М.Н. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 3. |  | Оборудование (ремонт) систем отопления: -утепление теплотрассы - ремонт водяных насосов в котельной - частичная замена труб отопительной системы; - ремонт котла - установка газового котла - прокладка трубопроводов; -установка насоса -установка защитных экранных щитов на радиаторы отопления; |  |  | МОУ «Никулинская ООШ» МОУ «Никулинская ООШ» МОУ «Сыресинская ООШ» МОУ «Анастасовская СОШ» МОУ «Мишуковская ООШ» МОУ «Напольновская СОШ» МОУ «Напольновская СОШ» МОУ «Напольновская СОШ» МДОУ «Рябинка» | 1500 1000 7500 1000 14000 89598 27800 22000 3000 |  | - - - - 14000 89598 27800 - - |  | 1500 1000 7500 1000 - - - 22000 3000 |  | Орлов Е.И. Орлов Е.И. Горбунова А.Н. Мартемьянова И.Ю. Сусленкова А.А. Герасимов В.В. Герасимов В.В. Герасимов В.В. Рындина И.С. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 4. |  | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности: - установка софитов - замена осветительных приборов |  |  | МОУ «Ряпинская СОШ» МОУ «Никулинская ООШ» МОУ «Кудеихинская СОШ» МОУ «Порецкая СОШ» МДОУ «Сказка» | 2000 3000 500 5600 125989 |  | 2000 - 500 5600 125989 |  | - 3000 - - - |  | Ковтуненко Л.В. Орлов Е.И. Рябова Л.Ю. Захарова Т.В. Альмикова М.Н. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 5. |  | Оборудование медицинских кабинетов - подводка горячей и холодной воды; - Вывод канализации - Ремонт |  |  | МОУ «Анастасовская СОШ» МДОУ «Колокольчик» МОУ «Напольновская СОШ» МОУ «Анастасовская СОШ» МОУ «Напольновская СОШ» МДОУ «Сказка» МДОУ «Рябинка» | 4000 2000 34052,5 1000 34052,5 1000 500 |  | 4000 - 34052,5 1000 34052,5 - - |  | - 2000 - - 1000 500 |  | Мартемьянова И.Ю. Орлова А.Е. Герасимов В.В. Мартемьянова И.Ю. Герасимов В.В. Альмикова М.Н. Рындина И.С. | 20.07.10 |  |  |  |  |
| 6 |  | Оборудование пандуса |  |  | МОУ «Мишуковская ООШ» | 1000 |  | - |  | 1000 |  | Сусленкова А.А. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт входного крыльца |  |  | МОУ «Мишуковская ООШ» | 1250 |  | - |  | 1250 |  | Сусленкова А.А. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 8. |  | Ремонт системы механической вентиляции |  |  | МОУ «Ряпинская ООШ» МДОУ «Сказка» | 2000 49671 |  | - 49671 |  | 2000 - |  | Ковтуненко Л.В. Альмикова М.Н. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 9 |  | Приобретение люминесцентных ламп |  |  | МОУ «Порецкая СОШ» | 10000 |  | 10000 |  | - |  | Захарова Т.В. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
| 10 |  | Перепланировка и ремонт помещения для группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста |  |  | МОУ «Порецкая СОШ» | 80000 |  | 80000 |  | - |  | Захарова Т.В. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 859872 |  | 813122 |  | 46750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ремонтные общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение текущего ремонта: - учебных помещений, коридоров - пищеблока - кровли -спортзала -фасада здания (цоколь) -веранд -теплотрассы - устройство теплового узла; - ремонт и закупка дверей - оконные блоки - подвального помещения |  |  | МОУ «Никулинская ООШ» МОУ «Турдаковская ООШ» МОУ «Анастасовская СОШ» МОУ «Семеновская СОШ» МОУ «Мишуковская ООШ» МОУ «Напольновская СОШ» МДОУ «Сказка» МОУ «Порецкая СОШ» МОУ «Сыресинская ООШ» МДОУ «Рябинка» МОУ «Анастасовская СОШ» МДОУ «Колокольчик» МОУ «Мишуковская ООШ» МОУ «Сыресинская ООШ» МОУ «Турдаковская ООШ» МОУ «Анастасовская СОШ» МОУ «Напольновская СОШ» МДОУ «Сказка» МОУ «Напольновская СОШ» МОУ «Порецкая СОШ» МОУ «Напольновская СОШ» МОУ «Напольновская СОШ» МДОУ «Сказка» МДОУ «Сказка» МОУ «Порецкая СОШ» МДОУ «Сказка» МДОУ «Сказка» МОУ «Порецкая СОШ» МОУ «Напольновская СОШ» МОУ «Напольновская СОШ» МДОУ «Сказка» | 13000 8000 4000 6000 10000 812058 448274 16000 10000 500 500 2000 5000 2000 2000 3000 32167 424738 858104 1000 407693 36515 2000 120754 3500 10232 42484 15000 3902 624129 36505 | - - - - 812058 448274 16000 - - - - - - - 32167 424738 858104 1000 407693 36515 2000 120754 3500 10232 42484 15000 3902 624129 36505 |  |  | 13000 8000 4000 6000 10000 - - - 10000 500 500 2000 5000 2000 2000 3000 - - - - - - - - - - - - - |  | Орлов Е.И. Кудявнин И.В. Мартемьянова И.Ю. Глушенков Н.В. Сусленкова А.А. Герасимов В.В. Альмикова М.Н. Захарова Т.В. Горбунова А.Н. Рындина И.С. Мартемьянова И.Ю. Орлова А.Е. Сусленкова А.А. Горбунова А.Н. Кудявнин И.В. Мартемьянова И.Ю. Герасимов В.В. Альмикова М.Н. Герасимов В.В. Захарова Т.В. Герасимов В.В. Герасимов В.В. Альмикова М.Н. Альмикова М.Н. Захарова Т.В. Альмикова М.Н. Алььмикова М.Н. Захарова Т.В. Герасимов В.В. Герасимов В.В. Альмикова М.Н. | 20.07. 10 20.07. 10 20.07.10 20.07.10 20.07.10 20.07.10 20.07.10 20.07. 10 20.07.10 20.07.10 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 39610555 | 3895055 |  |  | 66000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подготовка школьных автобусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обследование маршрутов движения школьных автобусов |  |  | - | - |  |  | - |  | РОО | 20.08. 10 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Ремонт гаража | МОУ «Порецкая СОШ» |  | 5000 | 5000 |  |  | - |  | Захарова Т.В. | 20.07. 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 5023427 | 4874177 |  |  | 149250 |  |  |  |  |  |  |  |