УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы

Цивильского района

№ 35 от 27.01 2006 г.

ПЛАН

мероприятий по проведению неотложных работ

по безаварийному пропуску паводковых вод.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В период подготовки к паводкам: |  |  |  |
| 1. | Провести заседание оперативной группы по вопросам проведения паводковых мероприятий | февраль | Руководитель группы |
| 2. | Провести совещания и занятия по вопросам безопасного пропуска паводковых вод: - с руководителями местных органов самоуправления; - с руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий, организаций, учебных заведений; - с преподавателями ОБЖ; - с председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям объектов экономики; - с ответственными лицами по защите от паводковых вод гидротехнических сооружений; | Февраль-март | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 3. | Провести обследование состояния гидротехнических сооружений, прудов-переездов, мостовых сооружений и необходимые мероприятия по их подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод | март | Управление строительства, дорожного и ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС, гл.специалист-эколог, службы ГО, ДЭП №139, руководители объектов экономики |
| 4. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, находящихся в зоне возможного воздействия паводковых вод | март | Руководители сельхозпредприятий, сельских поселений, СББЖ, ФГУЗ ЦГЭ |
| 5. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | Март-апрель | ФГУЗ ЦГЭ, ООО «Тирпей», руководители органов местного самоуправления, сельхозпредприятий |
| 6. | Подготовить транспорт, финансовые средства, определить места возможной эвакуации населения, вывоза материальных ценностей из зоны затопления и их размещение | К 20 марта | Руководители местных органов самоуправления, сельхозпредприятий, организаций |
| 7. | Создать паводковые комиссии на всех объектах экономики | К 1 марта | Руководители местных органов самоуправления, объектов экономики |
| 8. | Организовать: |  |  |
| 8.1. | - наблюдение за уровнем воды в реках, водоемах, гидротехнических сооружениях | В период прохождения паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, штабы ГО и ЧС объектов экономики |
| 8.2. | - принятие мер по обеспечению защиты гидротехнических, очистных сооружений, жилых и производственных помещений, оборудования, попадающих в зону затопления | постоянно | ООО «Тирпей», ООО «Мой дом», руководители местных органов самоуправления, объектов экономики |
| 8.3. | - создание резервов продуктов питания и промышленных товаров, товаров первой необходимости для пострадавшего населения | До 1 апреля | Цивильское райпо, объекты экономики |
| 8.4. | - создание резерва медикаментов, подготовку помещения и койко-мест для оказания медпомощи пострадавшим; | До1 апреля | МУЗ «Цвильская ЦРБ» |
| 8.5. | - проведение мероприятий по укреплению опор линий электропередач и линий радиотелефонной связи; | постоянно | Северные электрические сети, ЭТУС, Ростелеком |
| 8.6. | - создание резерва щебня, гравия, песка, шлака для заделки прорывов паводковыми водами дорог, прудов, переездов, дамб; | До 1 апреля | ООО «Тирпей», ООО «Мой дом», ФГУ ДЭП № 139, ООО «Воддорстрой», руководители объектов экономики, местных органов самоуправления |
| 8.7. | - обеспечение бесперебойной связи с объектами возможного затопления; | постоянно | ЭТУС |
| 8.8. | - обеспечение охраны общественного порядка среди населения при чрезвычайных ситуациях; регулирование безопасного движения транспорта на дорогах | постоянно | Цивильский РОВД, ГИБДД |
| 8.9. | - работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода; | По плану | Руководители школ, объектов экономики, органов местного самоуправления |
| 8.10. | - обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | В период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, штабы ГОЧС объектов экономики |
| 8.11. | - проверку системы оповещения членов оперативной группы, штабов ГО и ЧС объектов экономики, попадающих в возможную зону затопления, организовать тренировку по их сбору | В период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, щтабы ГОЧС местных органов самоуправления, объектов экономики |
| 8.12. | - наблюдение за состоянием автомобильных дорог и дорожных сооружений, прекращение движения автотранспорта на отдельных участках и дорогах при возникновении угрозы разрушения; | В период паводка | ФГУ ДЭП № 139, ДРСУ, ПМК «Чурачикская»- «Воддорстрой», управление строительства, дорожного и ЖКХ |
| 8.13. | - создание резерва баллонов со сжиженным газом для пострадавшего населения | В период паводка | Филиал «Цивильскмежрайгаз» |
| 8.14. | - создание резерва ГСМ для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | В период паводка | Руководители объектов экономики |
| 8.15. | - защиту сельхозживотных, птиц, кормов и вывоз их из зоны затопления | В период паводка | Руководители сельхозпредприятий |
| 8.16. | - мероприятия по защите газо-нефте-топливопроводных линий; | В период паводка | Филиал «Цивильскмежрайгаз», НПС «Тиньговатово», ПС «Тиньговатово» |
| 8.17. | - наблюдение за участками возможных ледовых заторов на реках и организация при необходимости взрывных работ | В период паводка | Отдел по делам ГО и ЧС, оперативная группа |
| 8.18. | - подвоз питьевой воды для пострадавшего населения | В период паводка | Райпо, ООО «Мой дом», органы местного самоуправления, объекты экономики |
| 8.19. | - дополнительное освещение улиц, населенных пункт, попадающих в зону затопления | В период паводка | ООО «Тирпей», руководители местных органов самоуправления, объектов экономики |