СОГЛАСОВАНО:														УТВЕРЖДАЮ:

Министр природных ресурсов и экологии											Глава Цивильского района

Чувашской Республики

___________________ С.Э. Дринев												___________________ Н.В. Евдокимов

«____»____________2006г.													«_____»____________2006г.

ПРОГРАММА

Работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

По Цивильскому району на 2006 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (населенный пункт) | Наименование объекта | Наименование организаций и учебных заведений, принимающих участие в проведении мероприятий | Количество участников | Объемы работ (количество посаженных деревьев и кустарников, площадь цветников и газонов и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленных насаждений, созданных весной-осенью 2005 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование посадок весны-осени 2005 года в сельских поселениях | Апрель-май | Сельские населенные пункты | Придорожные полосы, аллеи, парки, улицы, скверы | Администрация, учащиеся СОШ, работники культуры | От 4 до 15 человек по сельским поселениям |  |
| 2 | Обследование зеленых насаждений Цивильского городского поселения | Апрель-сентябрь | г.Цивильск | Улицы, парки, скверы, санитарно-защитные зоны предприятий и организаций г..Цивильск | Администрация, учителя и учащиеся СОШ | 10 |  |
| 2. Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками в течении лета 2006 года и работ по дополнению зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка от сорняков и рыхление почвы в местах посадки деревьев и кустарников | май-сентябрь | Сельские и городское поселения | Придорожные полосы, аллеи, парки, улицы, скверы и пр. | Администрация, учащиеся СОШ, работники культуры, население | 500 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Уход за посаженными деревьями и кустарниками | май-сентябрь | Сельские и городское поселения | Придорожные полосы, аллеи, парки, улицы, скверы и пр | Администрация, учащиеся СОШ, работники культуры, население | 500 |  |
| 3. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территорий городов и сельских поселений, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Посадка деревьев в населенных пунктах Булдеевского сельского поселения Посадка кустарников в школах | Апрель-май, сентябрь-октябрь | д.Булдеево д.Вурумсют д.Акнязево д.Шордауши д.Булдеево д.Вурумсют | Склоны оврагов Булдеевская ООШ, Вурумсютская СОШ | Население Булдеевская ООШ, Вурумсютская СОШ | 120 110 | 520 – ива 250- роза морщинистая, магония, спирея |
| 7 | Посадка деревьев на территории Второвурманкасинского сельского поселения | Апрель-май, сентябрь-октябрь | Д.Вторые Вурманкасы | Аллея им.И.Малгая | Учащиеся СОШ | 15 | 50-береза, 50сосна, 50-лиственница, 50-тополь, 50-ель |
| 8 | Посадока деревьев на территории Игорварского сельского поселения Посадка кустарников | Апрель-май, сентябрь-октябрь | д.Первые Вурманкасы д.П.Вурманкасы, д.Игорвары | Водоохранная зона р.Аниш Территория Игорварской СОШ, Кокшакасинской СОШ Администрации с/п | Учащиеся Кокшакасинской ООШ | 100 70 50 3 | 3000- ива (ветла) 100-роза морщинистая, 100-магония падуболистная, 100- спирея |
| 9 | Посадока деревьев на территории Конарского с/п Посадка кустарников | Апрель-май, сентябрь-октябрь | п.Конары | Стадион Конарской СОШ Сквер у обелиска Детский парк на ул.Нефтяников | Учащиеся СОШ Учащиеся СОШ, служ. адм.с/п служащие адм. с/п, население | 45 15 15 | 100-рябина 100- роза морщ. 100- роза морщ, 100- магония падуболистная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Посадока деревьев на тер. Малоянгорчинского с/п Посадка кустарников | Апрель-май, сентябрь-октябрь | д.М.Янгорчино, д.Ойкасы, д.Тяптикасы д.М.Янгорчино | Озеленение оврагов Сквер у обелиска | Учащиеся СОШ, служащие адм.с/п Учащиеся СОШ, служащие адм.с/п, СДК | 50 20 | 200- ива 100- береза 100- ива 200- роза морщинистая, 50- магония п. |
| 11 | Посадока деревьев на территории Медикасинского сельского поселения Посадка кустарников | Апрель-май, сентябрь-октябрь | д. Тюрары | Водоохр. зона водохран. плотины у д.Тюрары Сквер у СДК Территория СОШ | Учащиеся СОШ Население Учащиеся СОШ | 40 20 50 | 2000-ива 50-роза мор.,25-магония п. 50-роза мор.,25-магония п. |
| 12 | Посадка деревьев на территории Михайловского сельского поселения Посадка кустарников | Апрель-май, сентябрь-октябрь | д.Михайловка п.Молодежный д.Михайловка | Озеление оврагов, улиц Парк им. А.Г.Николаева, Сквер Памяти Территория Михайловской СОШ | Администрация с/п, население, учащиеся СОШ Администрация с/п, уч-ся СОШ | 200 30 30 | 200- Береза, липа, сосна, тополь роза морщ.-100, магония п.- 50 роза морщ.- 100 магония п.- 50 |
| 13 | Обследование посадок Опытного сельского поселения | Апрель-май сентябрь-октябрь | п.Опытный | Парк Победы Сквер у ДК Благоустройство территории у адм. здания с/поселения | Администрация с/п, население, учащиеся СОШ | 40 6 5 | роза морщ.-80, магония п.- 30 роза морщ.-10, магония п.- 10 роза морщ.-10, магония п.- 10 |
| 14 | Посадка кустарников в населенных пунктах Первостепановского сельского поселения | Апрель-май | д.Первое Степаново, д.Ст.Тугаево | Скверы у обелисков павшим воинам | Учащиеся СОШ, население | 15 25 | Гол.ель- 4 ,туя-5, магония п.-10, роза м..-10 Магония п.-10, роза морщ.- 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Обследование посадок Поваркасинского сельского поселения | Апрель-май сентябрь-октябрь | д.Поваркасы | Территория СОШ Благоустройство территории у адм. здания с/поселения | Учащиеся СОШ Служащие адм. с/поселения | 35 | Рябина-20, роза.морщ.-50, магония-20, калина- 10 Роза.морщ.-50, магония-30 |
| 16 | Обследование посадок Рындинского сельского поселения | Апрель-май сентябрь-октябрь | с.Рындино, д.Н.Кибекси, д.П.Семеново | Обелиск павшим воинам Благоустройство территории у адм. здания с/поселения | Служащие адм. с/п, учащиеся СОШ, население | 120 | Магония п.-100, роза морщ.- 100, спирея-100, рябина- 100 |
| 17 | Посадока деревьев на территории Таушкасинского сельского поселения Посадка кустарников | Апрель-май | д.Имбюрти д.Таушкасы д.Тюнзеры | Терр. магазина райпо Противоэрозионные посадки в овраге Озеленение сквера у ДК Парк у обелиска Сквер у обелиска павшим воинам | Работники Население Население Служащие адм. с/п, учащиеся СОШ население | 2 12 12 15 2 | 4- береза 100- береза, 50- ель 300- береза 100 –роза мор. 4- сирень |
| 18 | Обследование посадок Тувсинского сельского поселения | Апрель-май, сентябрь- октябрь | д.Тувси д.Синьялы д.Липсеры | Сквер у обелиска павшим воинам Сквер у обелиска павшим воинам Овраг у д.Синьялы Овраг у д.Липсеры | Служащие адм. с/п, работники СДК, население Учащиеся СОШ Учащиеся СОШ | 15 18 60 60 | 50-роза.,25-маг. пад., 25- спирея 50-роза.,25-маг. пад., 25- спирея 50- береза, 50- липа, 200-ель 50- береза, 50- липа, 200-ель |
| 19 | Обследование посадок Чиричкасинского сельского поселения | Апрель-май сентябрь-октябрь | д.Чиричкасы д. Нюрши | Обелиск павшим воинам Территория СОШ Парк | Учащиеся СОШ, работники культуры Население | 25 40 14 | 25-роза.,25-маг. пад., 50-роза.,25-маг. 200- береза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Мероприятия по Чурачикскому сельскому поселению | Апрель-май сентябрь-октябрь | С. Чурачики | Парк Победы Территория адм. здания с/поселения | Учащиеся СОШ, работники культуры, Население Служащие адм. с/п | 75 3 | 70-роза.,50-маг. пад., 50- спирея 30- роза мор.,50-спирея |
| 21 | Мероприятия по Цивильскому городскому поселению - создание зеленой изгороди вокруг стадиона | 21.04. | г.Цивильск | Стадион сельхозтехникума | Студенты | 62 | 200 – ель |
| 22 | Озеленение улиц | 21.04. 29.04 29.04.06 29.04. | - « - | - ул.Николаева у дома № 1 - ул. Терешковой - ул.Никитина ул.Советская | Население Служащие адм., Райпо Служащие адм., население Население, служащие адм., Дом Быта, училище .№5 | 12 30 150 250 | 20-ель, 20- липа, 20- береза 100- липа 500-пирам.тополь 300- прикос |
| 23 | Кольцевая развязка на а/д М 7 «Волга» | 29.04. |  | г.Цивильск | Служащие адм. г.Цивильск, работники культуры | 25 | 500- магония пуболистная |
| 4. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Посадка деревьев вдоль дороги в д.Шордауши | 5.05-10.05. | Д.Шордауши | Придорожная полоса | СХПК «Булдеевское», Булдеевская СОШ | 70 | 200-береза, 200-липа, 200-ель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Посадка деревьев вдоль а/д на д.Орбаши Ремонт посадок прошлых лет | Апрель-май | д.Орбаши д.Тебикасы, д.Резинкино, д.Ситчараки, д.Янзакасы, д.Первомайское | Придорожная полоса Придорожная полоса | Население Учащиеся Первомайской СОШ | 40 45 | 50-береза, 50сосна, 50-лиственница, 50-тополь, 50-ель 150-береза, 150-сосна, 150-лиственница, 150тополь, 150-ель |
| 26 | Посадка деревьев вдоль дороги на д.Сятры | Апрель-май | д.Сятры | Придорожная полоса | Учащиеся Кокшакасинской СОШ | 100 | 4000- береза |
| 27 | Посадка деревьев вдоль дороги в д.Игорвары | Апрель-май | д.Игорвары | Придорожная полоса | Учащиеся Игорварской СОШ, служащие адм. с/п, работники культуры | 70 | 1500- береза |
| 28 | - памятные посадки - высадка садово-парковой группы посвященной символу города –дереву Дуб | май. | - | ул.Терешковой, поворот на Цивильск | Служащие администрации района и городского поселения | 20 | 5 - дуб |
| 5. Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зеленными насаждениями на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным в установленном порядке проектам |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Посадка кустарников красивоцветущих растений на территории Первостепановского с/п | апрель-май | Д.Первое Степаново, Д.Ст.Тугаево | Территория П.Степ. СОШ Адм с/поселения Столовая АФ «Букет Чув.» Ст.Тугаевская СОШ | Учащиеся Служащие Рабочие АФ «Бук.Чув.» Учащиеся | 30 3 5 30 | Магония п.- 10, роза морщ.- 10 Магония п.- 10, роза морщ.- 10 Роза морщ.- 10 Магония п.- 10, роза морщ.- 10 |
| 30 | - озеленение территории Центральной районной больницы | Апрель-май | г.Цивильск | ул.П.Иванова | Сотрудники и работники ЦРБ | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Выступление в районной газете |  | «Цивильский вестник» |  | УСХиП, информотдел |  |  |
| 32 | Разъяснительная работа на сходах граждан | Апрель-май | Сельские поселения |  | Администрации сельских поселений | 17 |  |
| 33 | Проведение бесед в школах о сохранении зеленых насаждений | Апрель-май | Средние и общеобразовательные школы |  | Директора СОШ и ООШ |  |  |
| 34 | Конкурс творческих работ по защите зеленых насаждений | май | СОШ п.Опытный |  | Управление образования, Администрация Опытного а/п | 35 |  |
| 7. Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Выступление агитбригад культработников в День Дерева | 22-30 апреля | Сельские поселения |  | Дома культуры |  |  |
| 8. Систематическое освещение хода мероприятий, посвященных Дню дерева |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Размещение информации на сайтах поселений и районной администрации, в газете «Цивильский вестник» | Апрель-май |  |  | Отдел информатизации, главы сельских поселений, УСХиП |  |  |
|  | Всего |  |  | Береза – 6974,ива – 5820, ель – 1120, липа- 420, тополь пир.- 750, лиственница-250, Рябина-320, Гол ель-4, сосна – 250, прикос-300,Туя- 5, роза морщ.-1700, магония -1400, спирея- 400, калина - 50 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 19763 шт, в т.ч. деревья- 16213, кустарники – 3550 шт. |  |  |  |

Зам. главы Цивильского района по социальной политике								Т.В.Тюленева

Профорова Н.В. 21-4-15