ПЛАН работ по благоустройству населенных пунктов  Цивильского района

на 2009 год

| № п/п | Населенный пункт |  | Мероприятие |  | Местоположение |  |  | Объем работ |  | Исполнители |  | Ответственный |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| I. Меропориятия на территории Богатыревского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Богатырево |  | Ремонт изгороди, уборка мусора |  | кладбище |  |  | 50 м |  | Андреев Н.Ю. |  | Глава поселения |  | апрель-май |
| 2. |  |  | Разбивка клумбы |  | магазин райпо Обелиск павшим воинам ФАП СОШ ДДУ Дом ветеранов м-н ИП Васильева А.М. ООО А/Ф «Александр» |  |  | 3 м² 15 м² 5 м² 100 м² 30 м² 20 м² 2 м² 2 м² |  | Лаврентьева Н.Е. Викторова М.А. Андреева З.А. Васильева З.В. Кузьмина Е.В. Антонова Е.М. Васильев А.М. Кудряшова Т.И. |  | - « - |  | май |
| 3. |  |  | Ремонт плотины |  |  |  |  |  |  | Архипов С.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 4. |  |  | Санитарная очистка территорий |  | Общественные территории |  |  | 15 м³ ТБО |  |  |  | - « - |  | сан-эк. месячники |
| 5. | д.Хорнзор |  | Ремонт плотины |  |  |  |  |  |  | Николаев Ю.С. |  | - « - |  | сент.-октябрь |
| 6. | д.Верхние Хыркасы |  | разбивка клумбы |  | магазин райпо |  |  | 2 м² |  |  |  | - « - |  | май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 7. | д.Верхние Хыркасы |  | уборка мусора, сухостоя |  | кладбище |  |  |  |  | Константинов К.К. |  | Глава поселения |  | апрель-май |
| 8. |  |  | Санитарная очистка территорий |  | Общественные территории |  |  | 4 м³ |  | Белова И.М. |  | - « - |  | апрель-май, сент.-октябрь |
| 9. | д.Сюлескеры |  | Разбивка клумб |  | магазин райпо ФАП |  |  | 3 м² 5 м² |  | Молчанова Е.А. |  | - « - |  | май |
| 10. |  |  | Посадка деревьев |  | Въездная а/д |  |  | 100 шт. |  | Депутат Молчанова Е.А. |  | - « - |  | апрель-май, сент.-октябрь |
| 11. |  |  | уборка мусора, сухостоя |  | кладбище |  |  |  |  | Молчанова Е.А. |  | - « - |  | апрель-май |
| 12. | д.Большие Тиуши |  | Посадка деревьев |  | овраги в водоохраной зоне р.Б.Цивиль |  |  | 200 шт. |  | СХПК «Тиуши» Семенов М.Я. |  | - « - |  | апрель-май |
| 13. |  |  | уборка мусора, сухостоя |  | кладбище |  |  |  |  | Васильева Л.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
| 14. |  |  | Разбивка клумб |  | магазин райпо Обелиск павшим воинам ФАП |  |  | 3 м² 5 м² 5 м² |  | Васильева Л.Н Трофимова В.В. |  | - « - |  | май |
| 15. |  |  | Ремонт плотины |  |  |  |  |  |  | Васильева Л.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
| 16. |  |  | Саночистка территорий |  | общественные территории |  |  | 3 м³ |  | Васильева Л.Н. |  | - « - |  | апрель-май, сент.-октябрь |
| 17. | д.М.Тиуши |  | уборка мусора, сухостоя |  | кладбище |  |  |  |  | Антонов В.А. |  | - « - |  | апрель-май |
| 18. | д.Чиршкасы |  | Ремонт изгороди, уборка мусора |  | кладбище |  |  | 50 м |  | Егоров С.Е. |  | - « - |  | апрель-май |
| 19. |  |  | Разбивка клумб |  | магазин райпо |  |  | 3 м² |  | Заведующая |  | - « - |  | май. |
| 20. | д. Нижняя Шорсирма |  | Ремонт изгороди, уборка мусора |  | кладбище |  |  | 50 м |  | Павлова А.Я. |  | - « - |  | апрель-май |
| 21. |  |  | Разбивка клумб |  | магазин райпо |  |  | 3 м² |  | заведующая |  | - « - |  | май |
| 22. | д.Унгасемы |  | Посадка кустарников |  | обелиск |  |  | 20 шт. |  | староста Курочкин П.М. |  | - « - |  | апрель-май |
| 23. |  |  | Разбивка клумб |  | магазин райпо |  |  | 3 м² |  | Заведующая |  | - « - |  | май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 24. | д.Унгасемы |  |  |  | Обелиск павшим воинам ФАП |  |  | 2 м² 4 м² |  | Курочкин П.М. |  | Глава поселения |  | апрель-май. |
| 25. | д.Шинары |  | Ремонт изгороди, уборка мусора |  | кладбище |  |  | 50м |  | Белова И.М. |  | - « - |  | апрель-май. |
| II. Мероприятия на территории Булдеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | д.Булдеево |  | Закладка цветников |  | Почтовое отделение |  |  | 8 м² |  | зав.Кузьмина Д.В. |  | Глава поселения |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | магазин «Федор» Административное здание с/п |  |  | 5 м² 2 м² |  | ИП Мечкова Р.Н. Администрация с/п, ИП |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | Булдеевсеая СОШ |  |  | 40 м² |  | Мамутина И.В. |  |  |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | магазин райпо, столовая ООО «Водолей» |  |  | 2 м² |  | Маркова В.Г. |  |  |  | апрель-май |
| 27. | дТиньговатово |  | Закладка цветников |  | ФАП |  |  | 2 м² |  | заведующая АртемьеваН.В. |  |  |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | Обелиск у СДК |  |  | 5 м² |  | администратор клуба Тимофеева Н.В. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | магазин ИП Мечкова |  |  | 3 м² |  | ИП Мечкова Р.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | магазин райпо |  |  | 1 м² |  | Зав. Верховская Н.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 28. | д.Акташкасы |  | Закладка цветников |  | обелиск |  |  | 1 м² |  | староста |  | - « - |  | апрель-май |
| 29. | д.Урезекасы |  | Закладка цветников |  | СДК |  |  | 5 м² |  | Администратор клуба Соловьева Е.Л. |  | - « - |  | апрель-май |
| 30 | д.Шордауши |  | Закладка цветников |  | обелиск |  |  | 1 м² |  | староста |  | - « - |  | апрель-май. |
|  |  |  |  |  | магазин райпо |  |  | 2 м² |  | Зав.магазином |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | СДК |  |  | 10 м² |  | админ. клуба Смелов В.Ю. |  | - « - |  | апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | д.Шордауши |  | Закладка цветников |  | Памятник природы «Родник д.Шордауши» |  |  | 2 м² |  | Староста Семенов В.Ю. |  | Глава поселения |  | апрель-май |
| 31. | д.Вурумсют |  | Закладка цветников |  | СДК |  |  | 8 м² |  | Администратор клуба Колесникова С.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | ФАП |  |  | 1 м² |  | Зав.ФАП Иванова Е.В. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | Вурумсютская ООШ |  |  | 20 м² |  | Семенова Э.Е. |  | - « - |  | апрель-май. |
|  |  |  |  |  | Адм. здание СХПК«Путь Ильича» |  |  | 10 м² |  | Александров В.С. |  | - « - |  | апрель-май. |
| 32. | д.Вурмеры |  | Устройство клумбы |  | Магазин райпо |  |  | 20 м² |  | Яковлева К.К. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  | Закладка цветников |  | СДК |  |  | 3 м² |  | Администратор клуба Никитина В.С. |  | - « - |  | апрель-май |
| 33. | д.Сюткасы |  | Закладка цветников |  | Бригадный дом |  |  | 2 м² |  | староста |  | - « - |  | апрель-май. |
| 34. |  |  | Посадка деревьев |  | Въездная дорога от а/д «Волга»-Марпосад |  |  | 200 берез 50 елей |  | Депутат Федоров М.М. |  | - « - |  | апрель-май |
| 35. | д.Шинары |  | Ремонт изгороди, уборка мусора |  | кладбище |  |  | 50м |  | староста |  | - « - |  | апрель-май. |
| III. Мероприятия на территории Второвурманкасинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | д.Вторые Вурманкасы |  | Посадка деревьев и кустарников |  | Сквер у дома культуры |  |  | 15 шт. шиповник |  | Культработники |  | Глава поселения |  | апрель-май |
| 37. |  |  | Устройство цветников |  | ЦСДК Первомайская СОШ М-н «Колокольчик» М-н «Все для дома» магазин райпо переулок Узкий |  |  | 15 м² 100 м² 3 м² 5 м² 5 м² 20 м² |  | Культработники Учителя и учащиеся ИП Лукин Н.В. ИП Семенова Р.П. Сергеева Н. Кустина А.Р. |  | - « - |  | Апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 38. | д.Вторые Вурманкасы |  | Устройство дороги с тв. покрытием |  | Дорога на кладбище |  |  | 1км., 4000в.м. |  | депутат Платонов В.И. |  | Глава поселения |  | 2 кв.-3 кв.. |
| 39. | д.Орбаши |  | Устройство тротуара |  | Магазин ИП Чиркиной Р.Г. |  |  | 15 м |  | ИП Чиркина Р.Г. |  | - « - |  | 2 кв. |
| 40. |  |  | Закладка цветников |  | Обелиск м-н ИПЧиркиной Р.Г. |  |  | 5 м² 10 м² |  | Зав.клубом Чиркина Р.Г. |  | - « - |  | апрель-май |
| 41. |  |  | Посадка деревьев |  | въездная а/д |  |  | 100 шт. береза |  | Кустина А.Р. |  | - « - |  | апрель-май, октябрь. |
| 42. | д.Красная Горка |  | Создание клумбы |  | обелиск |  |  | 3 м² |  | Депутат поселения Николаев А.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
| 43. | д.Янзакасы |  | Закладка цветников |  | Обелиск магазин райпо |  |  | 2 м² 2 м² |  | староста Данилов Л.Г. |  | - « - |  | апрель-май |
| 44. | д.Ситчараки |  | Благоустройство тротуара |  | ул.Шоссейная |  |  | 15м |  | Депутат Иванов С.Г. |  | - « - |  | 3 кв. |
| 45. |  |  | Устройство цветников |  | Обелиск |  |  | 3 м² |  | Староста Тимофеев В.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 46. | д.Тебикасы |  | Закладка цветников |  | Клуб магазин райпо |  |  | 2 м² 2 м² |  | Администратор клуба |  | - « - |  | апрель-май |
| 47. | д.Резинкино |  | Закладка цветников |  | обелиск |  |  | 3 м² |  | Староста Александров А.Л. |  | - « - |  | апрель-май |
| 48. |  |  | Посадка деревьев |  | Въездная а/д |  |  | 50 береза 50 осина 50 липы 50 сосна |  | Староста Александров А.Л. |  | - « - |  | апрель-май, октябрь |
| 49. | д.Первомайское |  | - « - |  | магазин райпо СДК |  |  | 2 м² 2 м² |  | Работники магазин |  | - « - |  | апрель-май. |
| 50. |  |  | Посадка деревьев |  | Аллея И. Малгая |  |  | 25 шт. сосны |  | Кустина А.Р. |  | - « - |  | апрель-май |
| 51. | д.Табанары |  | Закладка цветников |  | м-н «Все для дома» Обелиск |  |  | 2 м² 2 м² |  | ИПСтепанова З.В. депутат Андреев А.Я. |  | - « - |  | апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| IV. Мероприятия на территории Игорварского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | с.Игорвары |  | Посадка деревьев и кустарников |  | Сквер у СДК |  |  | 10 деревьев, 10 кустарников |  | Васильева Л.М. |  | Глава поселения |  | май. |
| 53. |  |  | Разбивка клумб |  | СДК |  |  | 15 м² |  | Работники СДК |  | - « - |  | апрель-май. |
|  |  |  |  |  | Игорварская ООШ |  |  | 50 м² |  | Учителя и уч-ся |  | - « - |  | апрель-май. |
|  |  |  |  |  | ФАП |  |  | 6 м² |  | Дмитриева З.Н. |  | - « - |  | апрель-май. |
|  |  |  |  |  | Памятник павшим воинам в ВОВ |  |  | 10 м² |  | Администрация с/п |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | Павильон Автобусной ост. |  |  | 18 м² |  | Васильева Л.М. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | Киоск «Новинка» |  |  | 3 м² |  | Михайлова И.Л. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | Магазин Райпо |  |  | 4 м² |  | Родионова С.К. зав. |  | - « - |  | апрель-май |
| 54. |  |  | Устройство ограждения |  | скотомогильник |  |  |  |  | Администрация с/п |  | - « - |  | октябрь. |
| 55. | д.Мунсют |  | Разбивка цветников |  | Офис врача общей практики |  |  | 15 м² |  | Работники офиса |  | - « - |  | апрель-май. |
|  |  |  |  |  | Кокшакасинская ООШ |  |  | 50 м² |  | Учителя и уч-ся. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | Модельная библиотека |  |  | 3 м² |  | Николаева Т.И. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | магазин райпо |  |  | 2 м² |  | заведующая |  | - « - |  | апрель-май. |
|  |  |  |  |  | СДК |  |  | 4 м² |  | зав.ЗиновьеваО.М. |  | - « - |  | апрель-май |
| 56. |  |  | Посадка деревьев |  |  |  |  | 100 м² |  | Учителя и уч-ся |  | - « - |  | апрель-май |
| 57. | д.I-Вурманкасы |  | Устройство ограждения |  | скотомогильник |  |  | 800 кв.м. |  | Администрация с/п |  | - « - |  | октябрь |
| 58. | д.Сятры |  | Устройство ограждения |  | скотомогильник |  |  | 200 кв.м. |  | Администрация с/п |  | - « - |  | октябрь |
| 59. | д.Словаши |  | Устройство ограждения |  | скотомогильник |  |  | 200 кв.м. |  | Администрация с/п |  | - « - |  | октябрь |
| 60. | д.Малиновка |  | Устройство ограждения |  | скотомогильник |  |  | 200 кв.м. |  | Администрация с/п |  | - « - |  | октябрь |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 61. | д.Малиновка |  | Устройство ограждения |  | скотомогильник |  |  | 200 кв.м. |  | Администрация с/п |  | Глава поселения |  | октябрь |
| 62. | д.Кукары |  | Устройство ограждения |  | скотомогильник |  |  | 250 кв.м. |  | Администрация с/п |  | - « - |  | октябрь |
| V. Мероприятия на территории Конарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | п.Конары |  | Закладка цветников |  | При въезде в поселок Администрация с/п м-н «Экономный» м-н «Каравай» м-н «Хозяйственный» кафе «Конар» м-н «Лиза» ДДУ «Хунав» ИП Марков В. СДК СОШ Конарская участ. больница |  |  | 5 м² 10 м² 1 м² 1 м² 1 м² 10 м² 2 м² 30 м² 5 м² 10 м² 25 м² 30 м² |  | Зав.СДК Сидерякова Л.В. Петров А.П. Райпо Павлов Ю.И. Семенов К. Заведующая Шаланов А.Л. Григорьева Г.М. Марков В. Сидерякова Л.В. Иванов А.Я. Гл.вр. Анисимова Н.Г. |  | Глава поселения |  | апрель-май |
| 64. |  |  | Посадка деревьев и кустарников |  | ул.Шкеольная,1 |  |  | 10 рябина 20 шиповник |  | ИП Марков |  | - « - |  | апрель-май. |
| 65. |  |  | Отремонтировать и покрасить изгородь |  | ДДУ «Хунав» Конарская участ. Больница Кафе «Конар» СОШ |  |  | 20 м 30 м 20 м |  | Григорьева Г.М. Гл.вр. Анисимова Н.Г. Заведующая Иванов А.Я. |  | - « - |  | 2-3 кв. |
| 66. |  |  | Установить изгородь |  | Общежитие СДК |  |  | 30 м |  | Петров А.П. Сидерякова Л.В. |  | - « - |  | 3 кв. |
| 67. |  |  | Установить мусоросборники |  | СОШ |  |  | 4 шт. |  | Иванов А.Я. |  | - « - |  | 2 кв. |
| 68. | д.Старое Акташево |  | Посадка деревьев |  | вокруг пруда |  |  | 50 шт. ива |  | депутат |  | - « - |  |  |
| 69. | д.Хорамалы |  | Посадка деревьев |  | в центре деревни вокруг пруда |  |  | 40 шт. ветлы |  | Староста, депутат |  | - « - |  | апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 70. | д.Килейкасы |  | Посадка деревьев |  | вокруг кладбища |  |  | 50 шт. тополя |  | Староста Антонов Л.Г. |  | - « - |  | апрель |
| VI. Мероприятия на территории Малоянгорчинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | д.Малое Янгорчино |  | Посадка деревьев и кустарников |  | Парк у Монумента Славы |  |  | 15 деревьев 20 кустарников |  | Зав. СДК Максимова А.М. |  | Глава поселения |  | сентябрь-октябрь. |
| 72. |  |  | Разбивка клумб |  | Монумент Славы |  |  | 30 м² |  | - « - |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | Малоянгорчинская ООШ |  |  | 40 м² |  | Директор МООШ Андреева Г.П. |  | Директор МООШ Андреева Г.П. |  | - « - |
| 73. |  |  | Строительство дороги |  | ул.Лесная ул.Солнечная |  |  | 100 м 120 м |  | Константинов В.Н., депутат Петрова А.а. |  | Глава поселения |  | 2009 г. |
| 74. |  |  | Возведение ограждения |  | ул.Шоссейная, 6 |  |  | 50 м |  | Архипов В.Г. |  | - « - |  | 2 – 3 кв.. |
| 75. |  |  | Наружный косметический ремонт зданий |  | ул.Шоссейная, 5 ул.Шоссейная, 6 ул.Шоссейная, 10 ул.Шоссейная, 3 |  |  |  |  | СХПК «Правда» РАЙПО |  | Председатель СХПК «Правда Л.С.Емельянов Председатель РАЙПО С.А.Генералов |  | 2 – 3 кв.. |
| 76. | д.Байдуши |  | Посадка деревьев и кустарников |  | ул.Лермонтова |  |  | 20 деревьев, 10 кустарников |  | Депутат Андреев В.А. |  | Глава поселения |  | октябрь |
|  |  |  |  |  | ул.Пушкина |  |  | 30 шт. |  | - « - |  | - « - |  |  |
| 77. |  |  | Ремонт дороги |  | ул.Лермонтова |  |  | 20 м |  | Депутат Андреев В.А. |  | - « - |  | апрель-май |
| 78. |  |  | Установка уличных светильников |  | ул.Гагарина |  |  | 4 шт. |  | Леонтьев А.К. |  | - « - |  | 2009г. |
| 79. | д.Визикасы |  | Посадка деревьев и кустарников |  | овраг по ул.Советская |  |  | 35 кустарников, 6 деревьев |  | Григорьева А.М. |  | - « - |  | октябрь |
|  |  |  |  |  | овраг по ул.Южная |  |  | 40 кустарников, 10 деревьев |  | Григорьева А.М. |  | - « - |  | апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 80. | д.Визикасы |  | Строительство часовни |  | ул.Школьная |  |  |  |  | Семенова А.С. |  | Глава поселения |  | 2008-2009г.г. |
| 81. | д.Вурманкасы |  | Посадка деревьев и кустарников |  | овраг |  |  | 30 кустарников, 30 деревьев |  | Депутат Ильина В.А. |  | - « - |  | октябрь. |
| 82. |  |  | Ремонт колодцев |  | ул.Лесная |  |  |  |  | - « - |  | - « - |  | май-июнь |
| 83. | д.Елаши |  | Посадка деревьев и кустарников |  | овраг |  |  | 20 кустарников, 20 деревьев |  | Депутат Яковлева Г.П. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| 84. |  |  | Разбивка цветников |  | обелиск |  |  | 10 м² |  | Алексеев В.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
| 85. |  |  | Ремонт въездной дороги |  | ул.Пушкина |  |  | 400 м² |  | Депутат Никитина О.В. |  | - « - |  | 2009г. |
| 86. | д.Мамликасы |  | Разбивка цветников |  | памятник |  |  | 10 м² |  | деп. Павлов Н.П. |  | - « - |  | апрель-май |
| 87. | д.Ойкасы |  | Посадка деревьев и кустарников |  | овраг |  |  | 20 кустарников, 15 деревьев |  | Иванов Г.И. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| 88. | д.Синьялы |  | Строительство плотины |  | строительство плотины |  |  | 600 м² |  | Марков В.З. |  | - « - |  | май |
| 89. | д.Толбайкасы |  | Возведение ограждения |  | въезд в деревню |  |  | 30 м |  | Никитина О.В. |  | - « - |  | май |
| 90. | д.Тяптикасы |  | Посадка деревьев и кустарников |  | овраг |  |  | 60 деревьев |  | Марков А.И. |  | - « - |  | октябрь |
| 91. |  |  | Разбивка цветников |  | памятник |  |  | 10 м² |  | Трофимов В.Т. |  | - « - |  | апрель-май |
| 92. | д.Хорнвары |  | Посадка деревьев и кустарников |  | овраг |  |  | 40 деревьев |  | Иванов Г.И. |  | - « - |  | октябрь |
| 93. | д.Янорсово |  | Возведение ограждения |  | у переулков |  |  | 12 м |  | Депутат Максимова А.М. |  | - « - |  | май-июнь |
| 94. |  |  | Ремонт перехода через овраг |  |  |  |  | 6 м |  | Депутат Максимова А.М. |  | - « - |  | 2-3 кв. |
| VII. Мероприятия на территории Медикасинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | д.Медикасы |  | Разбивка цветников |  | магазин райпо ФАП КДЦ Медикасинская ООШ |  |  | 2 кв.м. 2 кв.м. 2 кв.м. 20 кв.м. |  | Зав.Зайцева Р.Г. Зав.Чугунова Е.А. Владимирова В.И. Федотова И.Н. директор |  | Глава поселения |  | апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 96. | д.Калиновка |  | оборудование колодца |  | ул.Лесная |  |  | 1 шт. |  | Депутат Андреева Г.А. |  | Глава поселения |  | февраль |
| 97. | д.Шальчакасы |  | строительство моста |  | через овраг внутри деревни |  |  | 3х10м |  | Депутат Николаева С.Т. |  | - « - |  | апрель-май |
| 98. | д.Анчикасы |  | ремонт изгороди |  | Кладбище |  |  | 50 м |  | Депутат Спиридонова З.П. |  | - « - |  | май |
| 99. |  |  | оборудование колодца |  | ул.Мханизаторов |  |  | 1 шт. |  | Спиридонова З.П. |  | - « - |  | апрель-май |
| 100. | д.Тюрары |  | замена водозаборных колонок |  | ул.Школьная ул.Животноводов |  |  | 1 шт. 1 шт. |  | Депутаты Грасимова Г.Ф Ефремова Е.Н. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь. |
| 101. |  |  | ремонт изгороди |  | кладбище |  |  | 50 м |  | депутат Ефремова Е.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
| 102. |  |  | строительство моста |  | внутри деревни |  |  | 3х10м |  | депутат Ефремова Е.Н. |  | - « - |  | май |
| 103. |  |  | разбивка цветников |  | обелиск СДК |  |  | 1 кв.м. 2 кв.м. |  | Зав. СДК Максимова Л.И. |  | - « - |  | апрель-май |
| 104. | д.Вторые Тюрары |  | ремонт моста |  | Внутри деревни |  |  | 3х15м |  | Депутат Герасимова Г.Ф. |  | - « - |  | октябрь |
| 105. | д.Борзайкасы |  | Ремонт изгороди |  | Памятник-обелиск |  |  | 8м |  | Депутат Павлова И.Н. |  | - « - |  | май |
| 106. |  |  | Создание цветника |  | - « - |  |  | 2 кв.м |  | Павлова И.Н. |  | - « - |  | май |
| 107. | д.Вотланы |  | Ремонт изгороди |  | кладбище |  |  | 50 м |  | Депутат Артемьева М.И. |  | - « - |  | апрель-июнь |
| 108. |  |  | Посадка деревьев |  | овраг у деревни |  |  | 20 шт. |  | Иванов А.Н. |  | - « - |  | апрель-май. |
| VIII. Мероприятия на территории Михайловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | д.Михайловка |  | Посадка деревьев и кустарников |  | Парк у СДК |  |  | 5 деревьев 50 кустарников |  | Администратор клуба Архипова З.И. |  | Глава поселения |  | апрель, октябрь |
|  |  |  |  |  | ул.Солнечная, ул.Чапаева |  |  | 50 кв.м. |  | Федорова Т.П. |  | - « - |  | апрель |
| 110. |  |  | Разбивка клумб |  | обелиск |  |  | 30 м² |  | Антонова Л.Г. |  | - « - |  |  |
|  |  |  |  |  | СДК |  |  | 10 м² |  | Архипова З.И. |  | - « - |  | апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 111. | д.Михайловка |  | Строительство тротуара |  | ул.Луговая ул.Сосновая |  |  | 80м 120м |  | Ижутов Ю.Г. |  | Глава поселения |  | 2009 г. |
| 112. |  |  | Возведение ограждения |  | Парк Николаева А.Н. при СДК кладбище |  |  | 130м 200м |  | Ижутов Ю.Г. |  | - « - |  | 2009г. |
| 113. |  |  | Замена водопроводной колонки |  | ул.Луговая |  |  | 1 шт |  | Депутат Михайлов Н.Г. |  | - « - |  | 2009г. |
| 114. |  |  | Строительство водопровода |  | ул.Луговая |  |  | 100м |  | Депутат Михайлов Н.Г. |  | - « - |  | 2009г. |
| 115. | п.Молодежный |  | Посадка деревьев и кустарников |  | ул.Заводская |  |  | 20 деревьев, 10 кустарников |  | Антонова Л.Г. |  | - « - |  | октябрь |
|  |  |  |  |  | Березовая аллея ул.Заводская |  |  | 30 шт.. |  | Антонова Л.Г. |  | - « - |  | апрель, октябрь |
| 116. |  |  | Разбивка цветников |  | ул.Заводская 12,13 |  |  | 30 м² |  | Антонова Л.Г., Архипова О.Л. |  | - « - |  | апрель-май |
| 117. | ст. Цивильск |  | Разбивка цветников |  | ж/д вокзал |  |  | 20 м² |  | Григорьев А.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
| 118. |  |  | Ремонт здания насосной |  |  |  |  |  |  | Ижутов Ю.Г. |  | - « - |  | апрель-май |
| 119. | д.Нижние Кунаши |  | Посадка деревьев и кустарников |  | овраг |  |  | 30 деревьев, 30 кустарников |  | Депутат Михайлов Л.М. |  | - « - |  | апрель, октябрь |
| 120. |  |  | Разбивка цветников |  | пер.Торговый,1а, ул.Центральная,1а |  |  | 20 м² |  | Депутат Павлов Н.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 121. |  |  | Ремонт дороги |  | ул.Центральная |  |  | 100м² |  | Депутат Павлов Н.В. |  | - « - |  | 2009г. |
| 122. |  |  | замена водопровод. колонки |  | ул.Центральная |  |  | 1 шт |  | Депутат Павлов Н.В. |  | - « - |  | 2009г. |
| 123. | д.Татарские Кунаши |  | Посадка деревьев и кустарников |  | ул.Овражная |  |  | 20 деревьев, 20 кустарников,30м² |  | Староста Васильева С.В. |  | - « - |  | сент.-октябрь |
| 124. |  |  | Разбивка цветников |  | ул.Луговая,2а, ул.Овражная, 14 |  |  | 20 м² |  | Депутат Васильева С.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 125. |  |  | Ремонт въездной дороги |  |  |  |  | 600м² |  | Ижутов Ю.Г. |  | - « - |  | 2009г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 126. | д.Верхние Кунаши |  | Посадка деревьев и кустарников |  | овраг |  |  | 15 деревьев, 20 кустарников |  | Староста Павлова В.В. |  | Глава поселения |  | апрель, октябрь |
| 127. |  |  | Разбивка цветников |  | ул.Центральная |  |  | 20 м² |  | Депутат Павлова В.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 128. | д.Второе Чемерчеево |  | Посадка деревьев и кустарников |  | овраг |  |  | 15 деревьев, 20 кустарников,30м² |  | Трифонова О. |  | - « - |  | сент.-октябрь |
| 129. |  |  | Разбивка цветников |  | ул.Центральная,6а, ул.Новая, 2а |  |  | 20 м² |  | Трифонова О. |  | - « - |  | апрель-май |
| IX. Мероприятия на территории Опытного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | п.Опытный |  | Посадка деревьев |  | ул.Дорожная |  |  | 50 шт. |  | Администрация с/п |  | Глава поселения |  | апрель-май |
| 131. |  |  | Обустройство ограждения придомовой территории |  | Ул.Дорожная, 9, 11 ул.Набережная,4,5,6 ул.Дорожная, 13 |  |  | 160м 620м 110м |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | октябрь 2008г.- 2кв.2009г. |
| 132. |  |  | Создание клумб |  | ул.Центральная3,5 ул.Набережная,1,3,5 ул.Иванова,4,13,15 КСК СОШ п.Опытный ОВОП Парк Победы ФГУ ГЦАС «Чув.» |  |  | 300м² 30 м² 60 м² 50 м² 150 м² 200 м² 200 м² 20 м² |  | Специалисты адм.с/п Жильцы домов МАУ «Опытный» ОВОП Работники ГЦАС |  | - « - |  | май |
| 133. |  |  | Вырубка сухостоя деревьев и кустарников |  | уличная территория |  |  | 10 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | май-июнь 2009г. |
| 134. |  |  | Обустройство контейнерных площадок |  | ул.Иванова,3,7 ул.Набережная,4 ул.Дорожная,5,13 |  |  | 2 шт. 1 шт. 2 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 4кв.2008г.- 1 кв.2009г. |
| 135. |  |  | Установка контейнеров под ТБО |  | ул.Дорожная,5,13 МДОУ «Елочка» столовая ОПХ «Колос» |  |  | 2 шт. 1 шт. 1 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | октябрь2008г.-июнь 2009г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 136. | п.Опытный |  | - « - |  | СОШ п.Опытный |  |  | 1 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | Глава поселения |  | - « - |
| 137. |  |  | Ремонт, покраска |  | обелиск |  |  | 30 м² |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 2кв. |
| 138. |  |  | Благоустройство детской площадки |  | ул.Набережная,6 |  |  | 1 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | май . |
| 139. | д.Иваново |  | Установка контейнеров под ТБО |  |  |  |  | 4 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | октябрь2008г.-июнь 2009г. |
| 140. |  |  | Создание цветников |  | обелиск |  |  | 10 м² |  | СОШ п.Опытный |  | - « - |  | май. |
| 141. |  |  | Ремонт, покраска |  | обелиск |  |  | 15 м² |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 2кв. |
| 142. | д.Синьял-Котяки |  | Ремонт, покраска |  | обелиск |  |  | 5 м² |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 2кв. |
| 143. |  |  | Создание цветников |  | обелиск |  |  | 4 м² |  | СОШ п.Опытный |  | - « - |  | май. |
| 144. | д.Староселка |  | Посадка деревьев |  |  |  |  | 50 шт. |  | староста |  | - « - |  |  |
| 145. |  |  | Установка контейнеров под ТБО |  |  |  |  | 1 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | октябрь2008г.-июнь 2009г. |
| 146. |  |  | Завершение стр-ва часовни |  | кладбище |  |  |  |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 2-3 кв.. |
| 147. | д.Первое Чемерчеево |  | Устройство клумбы |  | СДК |  |  | 50 м² |  | Администратор клуба |  | - « - |  | апрель-май |
| 148. |  |  | Установка контейнеров под ТБО |  |  |  |  | 5 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | октябрь2008г.-июнь 2009г. |
| 149. |  |  | Ремонт, покраска |  | обелиск |  |  | 6 м² |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 2кв.2009г. |
| 150. |  |  | Благоустройство прилегающей территории |  | СДК |  |  | 55 м² |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | май |
| 151. | д.Новое Булдеево |  | Ремонт, покраска |  | обелиск |  |  | 3 м² |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 2кв.. |
| 152. |  |  | Создание цветников |  | обелиск |  |  | 3 м² |  | СОШ п.Опытный |  | - « - |  | май |
| 153. | д.Харитоновка |  | Установка контейнера под ТБО |  |  |  |  | 1 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 2 кв.2009г. |
| 154. | тер.Телевышки |  | Установка контейнера под ТБО |  |  |  |  | 1 шт. |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 2 кв.2009г. |
| 155. | д.Искеево-Яндуши |  | Установка контейнеров под ТБО |  |  |  |  | 6 шт |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | Октябрь2008г.-июнь 2009г. |
| 156. |  |  | Ремонт, покраска |  | обелиск |  |  | 8 м² |  | МАУ «Опытный» |  | - « - |  | 2кв.. |
| 157. |  |  | Создание цветников |  | обелиск |  |  | 6 м² |  | СОШ п.Опытный |  | - « - |  | май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| X. Мероприятия на территории Первостепановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | с.Первое Степаново |  | Устройство твердого покрытия |  | ул.Молодежная |  |  | 200м |  | Скворцова Е.В. |  | Глава поселения |  | июнь |
| 159. |  |  | Посадка кустарника |  | ул.Молодежная |  |  | 100 спирея |  | Скворцова Е.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 160. |  |  | Замена деревянных изгородей на металлическую |  | адм. здание с/пос. Столовая ООО«Руно» магазин райпо |  |  | 60 м |  | ООО «Руно» |  | - « - |  | май- август. |
| 161. |  |  | Устройство цветников |  | адм. здание с/пос. столовая ООО«Руно» магазин Райпо обелиски Первостепановская ООШ |  |  | 20 м² 2 м² 2 м² 100 м² 300 м² |  | Скворцова Е.В. Салеев И.А. Петрова Н.А. Скворцова Е.В. Филимонов Н.П. |  | - « - |  | апрель-май |
| 162. |  |  | Оборудование детской площадки |  | администрация |  |  | 1 |  | Скворцова Е.В. |  | - « - |  | 2-3 кв. |
| 163. |  |  | Ограждение водзаборных колонок |  | уличная территория |  |  | 5 шт. |  | Скворцова Е.В. |  | - « - |  | июль-август. |
| 164. |  |  | ремонт, покраска обновление вывески |  | автобусная остановка |  |  |  |  | ООО «Автодорстрой» |  | - « - |  | июнь |
| 165. |  |  | замена ограждения |  | ООО «Руно» |  |  |  |  |  |  | - « - |  | май-август |
| 166. |  |  | установка урн |  | адм. здание с/пос. столовая ООО«Руно» магазин райпо |  |  | 6 шт. |  |  |  | - « - |  | май-июнь |
| 167. | д.Третьи Вурманкасы |  | Посадка кустарников |  | сквер у СДК |  |  | 25 шт. |  | Евдокимов В.В. |  | - « - |  | октябрь |
|  |  |  |  |  | св.Источник |  |  | 25 шт. |  | Евдокимов В.В. |  | - « - |  | октябрь. |
| 168. |  |  | ремонт забора |  | СДК артезианская скважина |  |  |  |  | Евдокимов В.В. |  | - « - |  | май июнь |
| 169. |  |  | устройство клумб |  | м-н ИП Петрова |  |  | 2 м² |  | ИП Петров |  | - « - |  | май. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 170. | д.Степное Тугаево |  | Посадка кустарников |  | обелиск |  |  | 5 шт. |  | Шаланова Э.В. |  | Глава поселения |  | октябрь апрель-май |
| 171. |  |  | устройство клумб |  | обелиск магазин райпо |  |  | 50 м² 2 м² |  | Шаланова Э.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 172. |  |  | устройство тротуара |  | обелиск |  |  | 10 м² |  | Шаланова Э.В. |  | - « - |  | июнь |
| 173. |  |  | ремонт детской площадки |  | территория бывш. Чиршинской ООШ |  |  |  |  | Шаланова Э.В. |  | - « - |  | июль |
| 174. |  |  | ремонт ограждения |  | КФХ «Простор» магазин райпо |  |  | 50 м |  | Петров Л.В. |  | - « - |  | июль-август июнь |
| 175. |  |  | устройство дорожного покрытия |  | Центр. улица |  |  | 370 м |  | Шаланова Э.В. |  | - « - |  | май-июнь |
| XI. Мероприятия на территории Поваркасинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. | д.Поваркасы |  | Посадка кустарников |  | Поваркасинская СОШ |  |  | 25 шт. |  | Павлова О.П. |  | Глава поселения |  | апрель |
| 177. |  |  | Закладка аллеи к 65-летию победы |  | У обелиска |  |  | 25 кустарников 250 берез |  | Староста Кутиков А.Ф. |  | - « - |  | апрель, октябрь |
| 178. |  |  | устройство цветников |  | адм. здание с/п Поваркасинская ООШ магазин райпо население у домов |  |  | 3 м² 200 м² 2 м² 295 м² |  | Андреева Е.А. Павлова Ольга Петровна Емельянова И.Н. жители |  | - « - |  | май |
| 179. |  |  | уборка мусора, сухостоя замена ограды установка контейнера |  | кладбище |  |  | 300м 1 шт. |  | Андреева Е.А. |  | - « - |  | май III кв. |
| 180. | д.Елюкасы |  | уборка мусора, сухостоя установка контейнера |  | кладбище |  |  | 1 шт. |  | Андреева Е.А. |  | - « - |  | май |
| 181. | д.Каткасы |  | уборка мусора, сухостоя |  | кладбище |  |  |  |  | Андреева Е.А. |  | - « - |  | май. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 182. | д.Каткасы |  | замена ограды установка контейнера |  | кладбище |  |  | 270м 1 шт. |  | Андреева Е.А. |  | Глава поселения |  | III кв. |
| 183. | д.Таганы |  | уборка мусора, сухостоя установка контейнера |  | кладбище |  |  | 1 шт. |  | Андреева Е.А. |  | - « - |  | май |
| XII. Мероприятия на территории Рындинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | с.Рындино |  | Памятные посадки к 65–летию Победы |  | Памятник павшим в ВОВ |  |  | 20 берез |  | Филимонова Г.М. |  | Глава поселения |  | апрель-май |
| 185. |  |  | Разбивка цветников |  | администрация с/п м-н ИП Александровой Л.Е. Памятник-обелиск СДК |  |  | 120 м² 5 м² 0 м² |  | Филимонова Г.М. Александрова Л.Е. |  | - « - |  | апрель-май |
| 186. |  |  | Устройство твердого покрытия |  | ул.Солнечная |  |  | 4000м² |  | Филимонова Г.М. |  | - « - |  | 3-4 кв. |
| 187. | д.Три Избы |  | Посадка деревьев |  | кладбище |  |  | 100 ветлы |  | Филимонова Г.М. |  | - « - |  | апрель-май |
| 188. | д.Нижние Кибекси |  | Разбивка цветников |  | СДК |  |  | 2 м² |  | Павлова В.А. |  | - « - |  | апрель-май |
| 189. |  |  | Закладка сквера 65-летию Победы |  | Обелиск павшим в ВОВ |  |  | 20 елей 50 кустов |  | Семенова И.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
| 190. | д.Первое Семеново |  | Разбивка цветников |  | обелиск |  |  | 2 м² |  | Андреев М.И. |  | - « - |  | апрель-май |
| 191. |  |  | Устройство твердого покрытия |  | ул.Солнечная |  |  | 4000м² |  | Андреев М.И. |  | - « - |  | 2-3 кв. |
| XIII. Мероприятия на территории Таушкасинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | д.Таушкасы |  | посадка деревьев, ягодных кустарников, многолетних цветов |  | Детский парк «Анютка» Таушкасинская СОШ, Детский сад «Малыш» |  |  | 50 куст. 50 м² 20 м² |  | Зав.ДК Крупинова С.В. Кудряшов А.А. Павлова М.Г. |  | Глава поселения |  | сент.-окт. |
| 193. |  |  | Разбивка, создание клумб, цветников |  | Детский парк Парк Победы |  |  | 20 м² |  | Крупинова С.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | д.Таушкасы |  | Разбивка, создание клумб, цветников |  | Таушкасинская СОШ Модельная библиотека Д/сад «Малыш» Торг.пав.»Байкал» |  |  | 50 м² 5 м² 10 м² 3 м² |  | Кудряшов А.А. Зосимова Е.С. Егорова М.Ф. |  | Глава поселения |  | апрель-май |
| 194. |  |  | Ремонт колодцев, утепление колонок Строительство будки вокруг колонки |  | по всем улицам ул.Колхозная |  |  | 1 шт. |  | Ермолаев В.И. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| 195. |  |  | уборка территории |  | Кладбище парк Победы |  |  |  |  | Депутат Михайлов В.А. |  | - « - |  | апрель-июнь. |
| 196. | д.Торваши |  | Устройство твердого покрытия (песок, щебень) |  | ул. Цивильская |  |  | 300м |  | депутат СафроновН.С. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| 197. |  |  | Благоустройство и утепление колодцев, водокачки, приготовление дров для топки водокачки |  | ул. Центральная, ул.Цивильская, ул.Анишкасы, водокачка |  |  |  |  | депутат СафроновН.С. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| 198. |  |  | Формирование клумб |  | обелиск павшим воинам |  |  | 2 кв.м. |  | депутат СафроновН.С. |  | - « - |  | апрель-май |
| 199. |  |  | Проложить ж/б плиты |  | Ул.Центральная |  |  | 400м |  | депутат СафроновН.С. |  | - « - |  | апрель-июнь |
| 200. |  |  | уборка территории |  | Кладбище, памятник павшим в ВОВ |  |  |  |  | Герасимова В.Н. |  | - « - |  | апрель-июнь |
| 201. | д.Тюнзеры |  | уборка территории |  | обелиск |  |  | 4 кв.м. |  | депутат Александров В.Н. |  | - « - |  | апрель-май. |
| 202. | д. Антраки |  | уборка территории |  | Кладбище, памятник павшим в ВОВ |  |  |  |  | депутат Крылов |  | - « - |  | апрель-июнь |
| 203. |  |  | Формирование клумб |  | памятник павшим в ВОВ |  |  | 2 кв.м. |  | депутат Крылов |  | - « - |  | апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 204. | д. Байгеево |  | Посадка деревьев и кустарников Закладка аллеи 65-летия Победы с установкой скамейки |  | СДК |  |  | 5 деревьев, 15 кустарников 1 шт. |  | Зав.библиотекой Иванова Г.М. |  | Глава поселения |  | апрель-май, октябрь |
| 205. |  |  | уборка территории |  | Кладбище, памятник павшим в ВОВ |  |  |  |  | депутат Иванова З.Г. |  | - « - |  | апрель-июнь |
| 206. |  |  | Благоустройство и утепление колодцев |  | Уличная территория |  |  |  |  | депутат Иванова З.Г. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| 207. | д. Имбюрти |  | Посадка деревьев и кустарников |  | Сквер у СДК |  |  | 10деревьев, 20 кустарников |  | Администратор клуба |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| 208. |  |  | Благоустройство и утепление колодцев |  | Уличная территория |  |  |  |  | Ермолаев В.Н. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| 209. |  |  | Ремонт моста |  | ул.Канашская-ул.Центральная |  |  |  |  | Ермолаев В.Н. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| 210. |  |  | уборка территории |  | Кладбище, обелиск |  |  |  |  | Ермолаев В.Н. |  | - « - |  | апрель-июнь. |
| 211. | д. Опнеры |  | Ремонт моста |  | ул.Пушкина |  |  |  |  | депутат Иванов Г.П. |  | - « - |  | апрель-июнь |
| 212. |  |  | Благоустройство и утепление колодцев |  | Уличная территория |  |  |  |  | депутат Иванов Г.П. |  | - « - |  | сентябрь-октябрь |
| XIV. Мероприятия на территории Тувсинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | д. Тувси |  | Посадка деревьев |  | Сквер у СДК |  |  | 50 шт. |  | Администратор Александрова Л.В. |  | Глава поселения |  | апрель-май, октябрь |
| 214. |  |  | Посадка кустарников |  | Адм. здание с/п, адм.здание СХПК |  |  | 80 шт. 50 шт. |  | Петрова Р.И. |  | - « - |  | апрель-май |
| 215. |  |  | Разбивка цветников |  | СДК |  |  | 3 м² |  | Александрова Л.В. |  | - « - |  | апрель-май |
|  |  |  |  |  | Модельная библиотека |  |  | 10 м² |  | Терентьева В.В. |  | - « - |  | апрель-май . |
|  |  |  |  |  | Администрация с/п |  |  | 15 м² |  | Атманова Л.М. |  | - « - |  | апрель-май |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | д. Тувси |  | Разбивка цветников |  | ДДУ «Березка» |  |  | 20 м² |  | Данилова О.В. |  | Глава поселения |  | апрель-май . |
| 216. |  |  | Установка скамеек |  | ул.Октября 1,2,3 |  |  | 4 шт. |  | Кашин С.П. |  | - « - |  | 2 кв. |
| 217. |  |  | Установка урн |  | ул.Октября 1,2,3 |  |  | 4 шт. |  | Кашин С.П. |  | - « - |  | 3 кв. |
| 218. |  |  | Оборудование площадки для контейнеров ТБО |  | ул.Октября 1,2,3 |  |  | 2 шт. |  | Кашин С.П. ООО «Техстройрегион» |  | - « - |  | 3 кв. |
| 219. | д. Синьялы |  | Посадка деревьев |  | Сквер у СДК |  |  | 50 шт. |  | Администратор Иванов С.Г. |  | - « - |  | апрель-май |
| 220. |  |  | Разбивка цветников |  | СДК, обелиск |  |  | 5 м² |  | Атманова В.Н. |  | - « - |  | апрель-май |
| XV. Мероприятия на территории Чиричкасинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. | д. Чиричкасы |  | Посадка кустарников |  | Обелиск |  |  | 30 шт. |  | Григорьева С.И. |  | Глава поселения |  | апрель-май. |
| 222. |  |  | Создание цветника |  | Обелиск |  |  | 10 м² |  | Григорьева С.И. Петрова Е.В. |  | - « - |  | апрель-май |
| 223. |  |  | Благоустройство колодца |  | ул.Советская |  |  | 1 шт./ 24,0тыс.руб. |  | депутат Григорьева Г.Н. |  | - « - |  | октябрь-ноябрь |
| 224. | д. Анишкасы |  | Посадка деревьев |  | а/д между д.Шинеры и д.Анишкасы |  |  | 150 шт. |  | Степанова С.В. депутаты |  | - « - |  | апрель-май |
| 225. | д. Нюрши |  | Разбивка цветника |  | магазисчн райпо |  |  | 2 м² |  | Алексеева П.Ю. |  | - « - |  | апрель-май |
| 226. |  |  | Замена ограждения |  | СДК |  |  | 150м/ 40 тыс.руб |  | Прокопьева А.В. |  | - « - |  | 2009 г. |
| 227. | д.Шинеры |  | Оборудование колодца |  | ул.Кирова |  |  | 1 шт/ 15,0 тыс.руб |  | депутат Васильев А.А. |  | - « - |  | 2009 г. |
| 228. | с.Тойси |  | Ремонт моста |  | ул.Просвещения-ул.Новая |  |  | 6,5х10=65кв.м/ 100,0тыс.руб. |  | депутат Андреев О.В. |  | - « - |  | 2009 г. |
| XVI. Мероприятия на территории Чурачикского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. |  | с.Чурачики |  | Посадка деревьев Установка скамеек Окраска изгороди |  | Парк Победы | 20 шт. 6 шт. |  | Николаева Ф.И. |  | Глава поселения |  | апрель, октябрь |  |
| 230. |  |  |  | Сбор и вывоз мусора |  |  | 784м³ |  | МУП ЖКХ «Чурачики» |  | - « - |  | в течение года |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 231. |  | с.Чурачики |  | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Территории общего пользования |  |  | Николаева Ф.И. |  | Глава поселения |  | по мере выявления |  |
| 232. |  |  |  | Ремонт крыши Установка скамеек |  | Дом Культуры | 4 шт. |  | Заведующая Никифорова О.В. |  | - « - |  | 2-3 кв. |  |
| 233. |  |  |  | Оборудование детской площадки |  | ул.Заводская,8,9 ул.Молодежная, 7 | 2 шт. 1 шт. |  | МУП ЖКХ «Чурачики» |  | - « - |  | май-июнь |  |
| 234. |  |  |  | ремонт дороги |  | ул.Ленина ул. Октябрьская | 700м 400м |  | Николаева Ф.И. |  |  |  |  |  |
| 235. |  |  |  | Очистка пруда от ила |  | ул.И.Терентьева |  |  | Федотова Г.Л. |  | - « - |  | апрель |  |
| 236. |  |  |  | Устройство тротуара |  | ул.Ленина | 500м |  | Николаева Ф.И. |  | - « - |  | апрель-май |  |
| 237. |  |  |  | Покраска ограждения |  | Обелиск |  |  | Николаева Ф.И. |  | - « - |  | апрель |  |
| 238. |  |  |  | Устройство клумб и цветников |  | Адм. здание с/п Дом культуры Дом спорта Парк Победы Чурачикская СОШ ЗАО «Чурачикск. завод ЖБИ» ООО «Воддорстрой» Чурач. участковая больницы | 20 кв.м. 20 кв.м. 10 кв.м. 5 кв.м. 100 кв.м. 60 кв.м. 200 кв.м. 50 кв.м. |  | Федотова Г.Л. Никифорова О.В. Захаров С.Н. Никифорова О.В. Яковлев В.И. Никифорова А.И. Федоров А.Н. Кондратьева Р.И. |  | - « - |  | апрель-май |  |
| 239. |  |  |  | ограждение ЗСО артез. скважины |  |  | 2 шт. 240м |  | МУП ЖКХ «Чурачики» |  | - « - |  | апрель |  |
| 240. |  | д. Новое Сюрбеево |  | Посадка деревьев |  | водоохранная зона р.М.Цивиль | 40 шт. |  | Депутат Кашанов В.А. |  | - « - |  | октябрь |  |
| 241. |  | д. Камайкасы |  | Ремонт колодца |  |  | 1 шт. |  | Депутат Михайлов А.А |  |  |  | октябрь |  |
| 242. |  | д. Вторые Вурманкасы |  | Ремонт изгороди |  | кладбище | 1200м |  | староста Иванова Л.Ф. |  | - « - |  | май-июнь |  |
| 243. |  |  |  | ограждение ЗСО водобашни |  |  | 1 шт.120м |  | МУП ЖКХ «Чурачики» |  | - « - |  | апрель |  |
| 244. |  |  |  | Ремонт колодца |  |  | 1 шт. |  | Иванова Л.Ф. |  | - « - |  | октябрь |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| XVII. Мероприятия на территории Цивильского гороского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245. |  | г.Цивильск |  | Посадка деревьев и кустарников |  | Александровский парк Детский парк | 300 деревьев 2000 кустарников |  | Директор стадиона |  | Глава администрации |  | апрель-май, сентябрь-октябрь 2009г. |  |
| 246. |  |  |  | Замена освещения улиц |  | ул.Советская, ул.Никитина |  |  | Данилов А.Г. |  | - « - |  | 2 кв. 2009г. |  |
| 247. |  |  |  | Закладка, создание цветников, клумб |  | кольцевая развязка а/д Волга М-7 г. Цивильск | 1500м² |  | Сергеев В.В. Ильина С.В. |  | - « - |  | апрель-май 2009г. |  |
|  |  |  |  |  |  | малая кольцевая развязка перед ДК | 110м² |  | Васильева В.В. |  | - « - |  | апрель-май 2009г. |  |
|  |  |  |  |  |  | памятник М.В. Силантьеву | 20м² |  | Гиляровский Э.Г. |  | - « - |  | апрель-май 2009г. |  |
|  |  |  |  |  |  | Детский парк | 20 м² |  | Титов В.А |  | - « - |  | апрель-май 2009г. |  |
|  |  |  |  |  |  | стела Скорбящей матери в Александровском саде | 400 м² |  | Титов В.А. |  | - « - |  | апрель-май 2009г. |  |
|  |  |  |  |  |  | СОШ№1, СОШ№2, школы-интернаты, ДДУ | 710 м² |  | Директора школ, заведующие дет.садами |  | - « - |  | апрель-май 2009г. |  |
|  |  |  |  |  |  | Предприятия, учреждения и организации | 1000 м² |  | Руководители организаций |  | - « - |  | апрель-май 2009г. |  |
|  |  |  |  |  |  | Женский монастырь | 2000 м² |  | М.Нина |  | - « - |  | апрель-май 2009г |  |
| 278. |  |  |  | Покраска бордюр |  | ул.П.Иванова, ул.Никитина, ул.Николаева | 3 км |  | Сергеев В.В. |  | - « - |  | май 2009г. |  |
| 249. |  |  |  | Благоустройство тротуаров |  | укладка брусчатки, ул. Никитина, перед ЦРБ | 160 м² |  | Сергеев В.В. |  | - « - |  | 2 в.2009г. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 250. |  | г.Цивильск |  | Благоустройство тротуаров |  | Устройство тротуара до садика №5 ул. Маяковского | 200 м |  | Сергеев В.В. |  | Глава администрации |  | до 20 мая 2009г. |  |
|  |  |  |  |  |  | устройство тротуара от гостиницы до ул. Гагарина, далее от «Жар-пиццы» | 40 м² |  | Сергеев В.В. |  | - « - |  | до 01 июля 2009г. |  |
| 251. |  |  |  | Ямочный ремонт улиц |  | Трактористов, 50 лет ВЛКС, П. Иванова, Гагарина | 50 м² |  | Данилов А.Г. |  | - « - |  | до 20 мая 2009г. |  |
| 252. |  |  |  | Установка малых архитектурных форм |  | Александровский сад, детская площадка | 8 шт. |  | Данилов А.Г. |  | - « - |  | до 01 июля 2009г |  |
| 253. |  |  |  | Устройство волейбольной площадки |  | Александровский сад | 1 шт. |  | Сергеев В.В., Директор стадиона |  | - « - |  | до 05 июля 2009г |  |
| 254. |  |  |  | Обустройство ливневой канализации |  | Городской стадион | 120 м |  | Директор стадиона |  | - « - |  | до 01 августа 2009г |  |
| 255. |  |  |  | Сбор и вывоз мусора на весеннем и осеннем субботниках |  | Контейнерные площадки, улицы, парки |  |  | Данилов А.Г. |  | - « - |  | Апрель-май, сентябрь-октябрь 2009г. |  |
| 255. |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Улицы, парки |  |  | Данилов А.Г. |  | - « - |  | до 30 октября 2009г |  |
|  |  | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. |  | Все поселения |  | сбор и вывоз ТБО |  | все населенные пункты |  |  | Специализированные организации, специалисты по благоустройству, ЖКХ |  | Главы поселений, администраций |  | 2009 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 257. |  | Все поселения |  | покос травы |  | - « - |  |  | Специализированные организации, специалисты по благоустройству, ЖКХ |  | Главы поселений, администраций |  | весна-осень |  |
| 258. |  | Все поселения |  | уход за деревьями, цветниками |  | - « - |  |  | - « - |  | - « - |  | весна-осень |  |
| 259. |  | Все поселения |  | Смотр-конкурс «Лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта» |  | Все поселения |  |  | - « - |  | - « - |  | июль-август |  |
| 260. |  | Все поселения |  | выравнивание дорог |  | все населенные пункты |  |  | - « - |  | - « - |  | весна-осень |  |
| 261. |  | Все поселения |  | очистка дорог и улиц от снега |  | - « - |  |  | - « - |  | - « - |  | зимний период |  |
| 262. |  | Все поселения |  | Рейды по проверке правил благоустройства |  | - « - |  |  | Уполномоченные по земельному контролю |  | - « - |  | В течение года |  |

Заместитель главы по социальной политике,

начальник отдела социального развития						О.С.Ферапонтова

Профорова Н.В.