ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению в 2006 году в Яльчикском районе

Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация проведения районного семинара-совещания по вопросам проведения Дня дерева | Последняя декада 2006 г. | Администрация района, Ефимов П.А. |
| 2. Разработка Программ работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» с определением конкретной даты проведения Дня дерева | 28 апреля 2006 года. 6 октября 2006 года. | Отдел ОКС И ЖКХ администрация района Кузнецов И.В. |
| 3 .Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территорий сельских администраций, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов и вдоль автодорог. | Последняя декада апреля -первая декада мая . Последняя декада сентября — первая декада октября. | Главы сельских поселений Администрация Яльчикского района |
| 4.Представление посадочного материала деревьев и кустарников для посадки в период проведения Дня дерева | Последняя декада апреля -первая декада мая . Последняя декада сентября -первая декада октября | Батыревский сельский лесхоз |
| 5Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений. | Последняя декада апреля -первая декада мая Последняя декада сентября -первая декада октября | Главы сельских поселений Руководители различных форм собственности и общественных объединений |
| б.Проведение памятных посадок в парках , скверах и уход за молодыми посадками . | II - Ш кв. 2006 г . | Управление образования . Главы сельских поселений. |
| 7.Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, школьников в закладке молодых посадок, в проведении в порядок существующие парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок | Последняя декада апреля -первая декада мая Последняя декада сентября -первая декада октября | Администрация района . Все отделы администрации. |
| 8.Организация конкретных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности | Последняя декада апреля -первая декада мая . Последняя декада сентября -первая декада октября | Главы сельских поселений . Администрация Яльчикского района. |
| 9. Организация и проведение ежегодного районного конкурса детских творческих работ в рамках мероприятий Дня дерева | Декабрь 2006 г. | Управление образования ДШИ |
| 10. Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева | П-Ш кв. 2006 г. | Отдел информатизации |