| Чёваш Республики Елч.к район. Елч.к район Депутатсен пухёв. ЙЫШЁНУ 2006= августён 14-м.ш. №13/7-c Елч.к ял. |  | Чувашская Республика Яльчикский район Собрание депутатов Яльчикского района РЕШЕНИЕ 14 августа 2006 года №13/7-с село Яльчики |
| --- | --- | --- |

Об утверждении программы «Капитальный

ремонт многоквартирных жилых  домов

в Яльчикском районе Чувашской Республики

на 2007 – 2012 годы».

В целях государственной поддержки собственников жилья в проведении капитального ремонта жилищного фонда, недопущения его ветшания Собрание депутатов Яльчикского района решило:

1. Утвердить программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2007-2012 годы».

2. Контроль за исполнением  программы возложить на отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района.

Глава Яльчикского района                                                                                             Н.П.Миллин

# Программа

# «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

# в Яльчикском районе Чувашской Республики  на 2007-2012 годы»

# Паспорт  Программы

# Наименование программы - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2007-2012 годы.

Основание для разработки программы - Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Государственный заказчик - координатор программы - Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

Разработчик программы - Отдел капитального строителствпа и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской Республики.

Цели программы - Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарным, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

Задачи программы - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Яльчикском районе Чувашской Республики.

Исполнитель программы - Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской Республики.

Сроки реализации программы - 2007-2012 годы.

Объемы финансирования - Объем финансирования на  всю  программу  в  ценах 2007 г. – 20350 тыс.руб.,в том числе: в 2007 г.- 2700 тыс.руб.; в 2008 г.- 4700 тыс.руб.; в 2009 г.- 4400 тыс.руб.; в 2010 г.- 3300 тыс.руб.; в 2011 г.- 2250 тыс.руб.; в 2012 г.- 3000 тыс.руб.

Источники финансирования:

- Средства федерального бюджета - 11192,5 тыс. руб., в том числе: в 2007 г.- 1485 тыс.руб.; в 2008 г.- 2585 тыс.руб.; в 2009 г.- 2420 тыс.руб.; в 2010 г.- 1815 тыс.руб.; в 2011 г.- 1237,5 тыс.руб.; в 2012 г.- 1650 тыс.руб.

- Средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 5087,5 тыс. руб., в том числе: в 2007 г.-  675 тыс.руб.; в 2008 г.- 1175 тыс.руб.; в 2009 г.- 1100 тыс.руб.; в 2010 г.-  825 тыс.руб.; в 2011 г.-  562,5 тыс.руб.; в 2012 г.-  750  тыс.руб.

- Средства местного бюджета – 3052,5 тыс. руб., в том числе: в 2007 г.- 405 тыс.руб.; в 2008 г.- 705 тыс.руб.; в 2009 г.- 660 тыс.руб.; в 2010 г.- 495 тыс.руб.; в 2011 г.- 337,5 тыс.руб.; в 2012 г.- 450 тыс.руб.;

- Средства населения – 1017,5 тыс. руб., в том числе: в 2007 г.- 135 тыс.руб.; в 2008 г.- 235 тыс.руб.; в 2009 г.- 220 тыс.руб.; в 2010 г.- 165 тыс.руб.; в 2011 г.- 112,5 тыс.руб.; в 2012 г.- 150 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы - Реализация программы обеспечит: снижение физического износа многоквартирных жилых домов; снижение расходов энергоресурсов  при  эксплуатации жилищного фонда; повышение качества коммунальных услуг,безопасности и комфортности проживания в жилищах; преодоление прироста объемов непригодного (ветхого) для проживания жилья по сравнению с объемами проведенного капитального ремонта в жилищном фонде.

Система организации Контроля за исполнением программы - Контроль за реализацией программы возлагается на отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района, ежегодно к 1 апреля до 2013 года представляет информацию о ходе ее выполнения в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения программным методом

Программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2007-2012 годы» разработана в целях активизации приведения жилых домов в состояние отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям и обеспечивающее комфортные условия проживания.

На территории Яльчикского района по состоянию на 01.01.2007 года количество  многоквартирных жилых домов составляет 73 единиц общей площадью 29,7 тыс.м2. В муниципальной собственности находится 26 тыс.м2. Основная часть многоквартирных жилых   домов находится на территории Яльчикского сельского поселения в с. Яльчики.

При разработке программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Яльчикском районе Чувашской Республики на 2007-2012 годы» принимается положение об ответственности государства за улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в настоящее время  подлежащим ремонту. Это положение оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в таких домах, в настоящее время не в состоянии самостоятельно выполнить капитальный ремонт дома. Кроме того, следует признать прямую ответственность государства за возникновение проблемы капитального ремонта жилья, поскольку до недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечило должной системы эксплуатации и реновации жилищного фонда.

Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта жилья, заключается в том, чтобы оценить масштаб такого жилья на конкретную дату, определить объем необходимых финансовых ресурсов, пути их привлечения, а также пути и размеры поддержки собственников жилья в реализации программы.

# Состояние многоквартирных жилых домов по состоянию

# на 01.01.2007 г.

| № | Наименование показателей | Число многоквартирных жилых домов, 73 ед. |
| --- | --- | --- |
|  | По материалу стен: |  |
|  | -каменные, кирпичные | 62 |
|  | -панельные | 1 |
|  | -смешанные | - |
|  | -деревянные | 10 |
|  | По годам возведения: |  |
|  | -1946-1970гг | 25 |
|  | -1971-1995гг | 36 |
|  | -1996-2007гг | 12 |
|  | По проценту износа: |  |
|  | - от 0 до 30% | 54 |
|  | - от 31% до 65% | 17 |
|  | - от 66% до 70% | 2 |
|  | - свыше 70% | - |

# II. Основные цели, задачи программы

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов существующего жилищного фонда позволит поддержать его в удовлетворительном техническом состоянии, снизить темпы выбытия жилья по ветхости, улучшить условия проживания, экономию энергетических ресурсов при эксплуатации жилищного фонда. Данные положения являются основной целью программы.

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

1. Комплексное решение градостроительных, архитектурных, экологических, социально-бытовых, экономических, конструктивных и инженерных аспектов проблемы с ориентацией на человека, созданием для него комфортной среды проживания.

2. Внедрение энергосберегающих мероприятий (утепление стен, установка приборов учета водо-, тепло- и газопотребления).

3. Максимальное сохранение существующего жилищного фонда.

4. Экономия материальных, финансовых, земельных и энергетических ресурсов.

Реализация данной программы позволяет:

- увеличить жизненный цикл домов;

- снизить эксплуатационные затраты на отопление на весь период жизненного цикла домов на 30 % за счет повышения теплозащитных качеств ограждающих конструкций;

- производить диагностику зданий.

# III. Основные направления программы

Основными направлениями в области сохранения и обновления жилищного фонда являются капитальный ремонт жилищного фонда в целях приведения потребительских качеств существующего фонда к уровню современных нормативных требований.

Для осуществления этих работ требуется:

- проведение технической диагностики жилых домов;

- софинансирование из местного бюджета и внебюджетных источников;

-отрегулирование условий взаимообязательств заказчиков, подрядчиков и жильцов жилых  домов.

Реализация программы осуществляется на основе принципа сохранения и обновления жилых домов путем их капитального ремонта.

В ходе реализации программы предусматривается внедрение мероприятий по домовому и поквартирному учету расхода энергоресурсов, совмещению систем отопления и горячего водоснабжения, утепление стен, чердачных перекрытий и первого этажа, оконных проемов и т.д.

# IV. Финансовое обеспечение реализации программы

Общий объем финансирования Программы на период с 2007 по 2012 годы составит ориентировочно в сумме - 20350 тыс. руб.

Финансирование программы планируется осуществлять за счет следующих источников:

1. Федеральные бюджетные средства.

2. Республиканские бюджетные средства.

3. Муниципальные бюджетные средства.

4. Внебюджетные источники.

# V. Эффективность реализации программы

# 5.1 Социально-экономический эффект

Социальная эффективность капитального ремонта  жилищного фонда достигается за счет:

- улучшения условий проживания;

- снижение затрат по оплате коммунальных услуг за счет установки приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов;

- улучшение архитектурно-художественного облика застройки, разнообразия в оформлении фасадов;

- улучшение экологической обстановки.

# 5.2. Технико-экономическая эффективность капитального ремонта жилищного фонда

Эффективность капитального ремонта  жилищного фонда определяется:

- исключением выбытия жилых домов от ветхости;

- увеличением срока службы жилых домов;

-сокращением удельных затрат тепла на 1 кв.м общей площади на 30-40% за счет утепления ограждающих конструкций и тройного остекления оконных блоков, модернизации систем инженерного оборудования;

- сокращением расхода воды и природного газа за счет установки домового и поквартирных приборов учета энергоресурсов;

- снижением стоимости капитального ремонта за счет внедрения конкурсной основы отбора подрядных организаций для осуществления строительных работ.

# VI. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет – отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской Республики.

Приложение к  программе

Перечень

многоквартирных домов, планируемых к капитальному ремонту в 2007-2012 годах в Яльчикском районе

| Адрес объекта (многоквартирного дома) | Год возве дения | Материал стен | Виды работ | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Общая площадь помещений (кв. м) | Форма управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 2007 год |  |  |  |
| Ул. Юбилейная, д.15 | 1981 | кирпичн. | Общ, кр, сантех , приб. | 600 | 835,06 | УК |
| Ул. Юбилейная, д. 14 | 1985 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 400 | 1289,37 | УК |
| Ул. Октябрьская, д. 9 | 1964 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 500 | 429,36 | УК |
| Ул. Комсомольская, д.10 | 1980 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 600 | 827,68 | УК |
| Ул. Советская, д. 17 | 1979 | кирпичн. | Фасад, общ, кр, сантех, приб, | 600 | 804 | УК |
| Всего за 2007 год |  |  |  | 2700 | 4185,47 |  |
|  |  |  | 2008 год |  |  |  |
| Ул. Беляева, д. 5 | 1930 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб | 100 | 49,1 | УК |
| Ул. Первомайская, д. 2 | 1940 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 100 | 62,89 | УК |
| Ул. Октябрьская, д. 24 | 1958 | кирпичн. | Общ. кр, сантех, приб. | 200 | 213,11 | УК |
| Ул. Октябрьская, д. 22 | 1962 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 300 | 216,27 | УК |
| Ул. Юбилейная, д. 10 | 1959 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 300 | 125,64 | УК |
| Ул. Юбилейная, д.11 | 1967 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 200 | 165,91 | УК |
| Ул. Советская, д.15 | 1968 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 100 | 75,69 | УК |
| Ул. Советская, д. 17 | 1979 | кирпичн. | Фасад, общ, кр, сантех, приб, | 3400 | перех. объект | УК |
| Всего за 2008 год |  |  |  | 4700 | 908,61 |  |
|  |  |  | 2009 год |  |  |  |
| Ул.Юбилейная, д. 12 | 1968 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 400 | 546,11 | УК |
| Ул. Андреева, д.1 | 1985 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 800 | 861,8 | УК |
| Ул. Андреева, д.2 | 1985 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 800 | 828,61 | УК |
| Ул. Андреева, д.3 | 1986 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 800 | 874,55 | УК |
| Ул. Андреева, д. 4 | 1987 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 800 | 831,45 | УК |
| Ул. Андреева, д. 5 | 1988 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 800 | 861,87 | УК |
| Всего за 2009 год |  |  |  | 4400 | 4804,39 |  |
|  |  |  | 2010 год |  |  |  |
| Ул. Андреева, д. 6 | 1990 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 800 | 842,73 | УК |
| Ул. Андреева, д. 7 | 1991 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 800 | 814,55 | УК |
| Ул. Комсомольская, д. 4 | 1986 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб | 200 | 299,01 | УК |
| Ул. Комсомольская, д. 6 | 1971 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 600 | 480,32 | УК |
| Ул. Комсомольская, д. 8 | 1973 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 600 | 669,89 | УК |
| Ул. Комсомольская, д. 3 | 1978 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 200 | 1313,23 | УК |
| Ул. Комсомольская, д.14 | 1986 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 100 | 101,87 | УК |
| Всего за 2010 год |  |  |  | 3300 | 4521,6 |  |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |
| Ул. Октябрьская, д. 18 | 1964 | кирпичн. | Общ. кр, сантех, приб. | 400 | 334,47 | УК |
| Ул. Октябрьская, д. 20 | 1967 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб | 400 | 374,02 | УК |
| Ул. Октябрьская, д. 21 | 1968 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 50 | 51,85 | УК |
| Ул. Октябрьская, д. 23 | 1968 | кирпичн. | Общ. кр, сантех, приб. | 100 | 109,41 | УК |
| Ул. Иванова, д.14 | 1972 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 600 | 507,25 | УК |
| Ул.Юбилейная, д. 7 | 1967 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 400 | 310,98 | УК |
| Ул. Юбилейная, д. 9 | 1971 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 300 | 361,91 | УК |
| Всего за 2011 год |  |  |  | 2250 | 2049,89 |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |
| Ул. Юбилейная, д. 4 | 1973 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 200 | 708,81 | УК |
| Ул. Юбилейная, д. 5 | 1983 | кирпичн. | Фасад, общ, кр, сантех, приб. | 1000 | 428,65 | УК |
| Ул. Комсомольская, д.12 | 1993 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 400 | 813,19 | УК |
| Ул. Северная, д. 1 | 1991 | кирпичн. | Фасад, кр, общ, сантех, приб. | 600 | 855,67 | УК |
| Ул. Северная, д. 3 | 1995 | кирпичн. | Фасад, кр, общ, сантех, приб. | 600 | 932,71 | УК |
| Ул. Канашское шоссе, д.2 | 1982 | кирпичн. | Общ, кр, сантех, приб. | 200 | 474,55 | УК |
| Всего за 2012 год |  |  |  | 3000 | 4213,58 |  |
| Итого: |  |  |  | 20350 | 20683,54 |  |