## УТВЕРЖДАЮ

Председатель межведомственной

противопаводковой комиссии

_________________   И.В. Исаев

16 февраля 2012 года

План работы

межведомственной противопаводковой комиссии

на период весеннего паводка 2012 года

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заседание межведомственной противопаводковой комиссии (далее – комиссия) с повесткой дня: | 16 февраля | Минприроды Чувашии, ГКЧС Чувашии |
|  | об утверждении Плана работы комиссии на период весеннего паводка 2012 года; |  |  |
|  | о ходе подготовки к пропуску весеннего паводка 2012 года; |  |  |
|  | о гидрометеорологической обстановке на территории Чувашской Республики и ожидаемом уровне паводковых вод |  | ФГБУ «Чувашский ЦГМС» |
| 2. | Выездные заседания комиссии в муниципальных образованиях Чувашкой Республики | март-апрель | Минприроды Чувашии, ГКЧС Чувашии |
| 3. | Заседание комиссии с повесткой дня об итогах работы комиссии за весенний период 2012 года | 10 мая | Минприроды Чувашии, ГКЧС Чувашии |
| 4. | Доведение до администраций муниципальных образований Чувашской Республики инструктивных документов по проверке готовности объектов к пропуску паводка | январь | Минприроды Чувашии, Отдел водных ресурсов ВВБВУ по Чувашской Республике |
| 5. | Совещание по вопросу подготовки гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, к пропуску весеннего паводка | III декада марта | Чувашский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора, ЗАО «Институт» «Чувашгипроводхоз», Минприроды Чувашии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Наблюдение за паводковой обстановкой и обеспечение ежедневной информацией об уровне паводковых вод на Чебоксарском водохранилище и реках республики | март-май | ФГБУ «Чувашский ЦГМС», филиал ОАО «РусГидро» - «ЧебоксарскаяГЭС» |
| 7. | Разработка мероприятий по возможной эвакуации населения, вывозу материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению | до 1 марта | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике, ГКЧС Чувашии, главы муниципальных образований Чувашской Республики |
| 8. | Разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, в агропромышленном комплексе | до 1 марта | Минсельхоз Чувашии, ГКЧС Чувашии, главы муниципальных образований Чувашской Республики |
| 9. | Контроль качества питьевой воды в период весеннего паводка для предупреждения заболеваний населения | весь период | Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии |
| 10. | Обеспечение готовности поисково-спасательных, аварийно-восстано-вительных служб и инспекции маломерных судов Чувашской Республики к работе в условиях пропуска паводковых вод и проведению работ в случае стихийных бедствий | весь период | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике, ГКЧС Чувашии |
| 11. | Обеспечение контроля за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам республики на период весенней распутицы | весь период | Минстрой Чувашии, МВД по Чувашской Республике |
| 12. | Обеспечение контроля за подготовкой к защите мостов и других гидротехнических сооружений от повреждений и разрушений в период весеннего паводка. Проведение обследования технического состояния | весь период | Чувашский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора, Минстрой Чувашии, УГАДН по Чувашской Респуб- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | гидротехнических сооружений |  | лике, главы муниципальных образований Чувашской Республики |
| 13. | Подготовка к производству взрывных работ на водных объектах республики для предотвращения образования заторов и зажоров | весь период | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике, ГКЧС Чувашии |
| 14. | Контроль за подготовкой и обеспечением безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в условиях прохождения весеннего паводка, созданием запасов материально-технических средств для ликвидации аварий на объектах | весь период | Минстрой Чувашии, главы муниципальных образований Чувашской Республики |
| 15. | Разработка мероприятий по обеспечению готовности организаций к проведению ремонта и восстановлению мостов и других искусственных сооружений на дорогах республики | до 1 марта | Минстрой Чувашии, ОАО «Чувашавтодор», ФКУ «УПРДОР «Волга», 19 Канашская дистанция пути Горьковской железной дороги ОАО «Российские железные дороги», главы муниципальных образований Чувашской Республики |
| 16. | Формирование бассейнового комплексного плана действий по предупреждению и снижению ущербов от наводнения по Чувашской Республике на 2012 год | до 1 марта | Минприроды Чувашии, Отдел водных ресурсов ВВБВУ по Чувашской Республике |