| ### Чаваш Республики ### Шупашкар хулин ### Депутатсен пухаве #### йышАну |  | ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 31 марта 2005 г. № 1560

О муниципальной целевой программе «Развитие гаражного хозяйства на 2005 – 2007 годы и до 2010 года»

В целях развития  системы гаражного хозяйства в направлении организационно-хозяйственной формы обеспечивающей качественную эксплуатацию гаражных формирований, устранения имеющихся и вновь возникающих нарушений,  эффективного использования городских территорий занятых гаражными формированиями, улучшения экологического состояния территории г.Чебоксары

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие гаражного хозяйства на 2005 – 2007 годы и до  2010 года» (прилагается).

2. Финансирование расходов по реализации  программы «Развитие гаражного хозяйства на 2005 – 2007 и до 2010 года» производить в пределах и  за счет средств, предусмотренных в бюджете города на содержание объектов внешнего благоустройства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания  депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, строительству, благоустройству, транспорту и связи (Ю.Ч. Шлепнев).

Глава самоуправления г.Чебоксары					Н.И. Емельянов

##### УТВЕРЖДЕНА

решением Чебоксарского

городского Собрания депутатов

от 31.03.2005 № 1560

##### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Развитие гаражного хозяйства

на 2005 – 2007 годы и до 2010 года

Чебоксары  2005

###### Содержание

###### Паспорт Муниципальной целевой программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

3. Система программных мероприятий

4. Механизм реализации Программы

5. Ресурсное обеспечение Программы

6. Оценка ожидаемой эффективности  реализации Программы

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

8. Исходная документация

9. Список использованной литературы

###### Приложение 1. Перечень объектов гаражного хозяйства сложившейся застройки и землепользования

Приложение  2. Основные мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие гаражного хозяйства на 2005 – 2007 годы и до 2010 года».

Приложение    3. Перечень объектов гаражного хозяйства движимого типа подлежащих временной эксплуатации.

Приложение    4. Перечень объектов гаражного хозяйства движимого типа подлежащих сносу.

Паспорт муниципальной целевой программы

«Развитие гаражного хозяйства на 2005 – 2007 годы и до 2010 года»

| 1. Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие гаражного хозяйства на 2005 - 2007 годы и до 2010 года» (далее–Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | Распоряжение главы администрации города Чебоксары от 19.03.2004 № 833 – р, Программа социально – экономического развития города Чебоксары на 2004 – 2010 годы, генеральный план г.Чебоксары. |
| 3. Заказчик Программы | Администрация города Чебоксары Чувашской Республики |
| 4.Основные разработчики Программы | МУП «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. |
| 5. Цели и задачи Программы | Развитие системы гаражного хозяйства в направлении организационно – хозяйственной формы, обеспечивающей постоянную и качественную эксплуатацию гаражного хозяйства на высоком профессиональном уровне, основанной на принципе самоокупаемости; создание условий, обеспечивающих предупреждение, выявление и устранение имеющихся и вновь возникающих нарушений в области гаражного хозяйства; обеспечение эффективного использования городских территорий, занятых гаражными формированиями движимого и капитального типа, улучшение санитарной, экологической ситуации в гаражных формированиях, создание необходимых условий для привлечения специализированных организаций на рынок услуг гаражного хозяйства, повышение качества предлагаемых услуг по эксплуатации, оформлению документации собственников строений, обеспечение платежей за пользование земельными участками под гаражными формированиями, снос гаражей движимого и недвижимого типа, являющихся объектами самовольного строительства. |
| 6. Сроки реализации Программы | 2005 –2007 годы и до 2010 года |
| 7. Исполнители Программы | МУП «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики Администрация Калининского района города Чебоксары Администрация Ленинского района города Чебоксары Администрация Московского района города Чебоксары |
| 8. Объемы и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования программы являются средства предприятий и организаций, средства населения и средства местного бюджета. Общий объем финансирования программы осуществляемый за счет средств местного бюджета составляет 1200 тыс. руб. до 2007 года включительно. Из них: - 2005 год – 300 тыс. руб.; - 2006 год – 400 тыс. руб.; - 2007 год – 500 тыс. руб. Размер средств финансирования мероприятий программы 2008-2010 года подлежит рассмотрению по ситуации в зависимости от муниципальных потребностей и возможности местного бюджета г.Чебоксары. |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Наведение должного порядка в существующих гаражных формированиях, рациональное использование земельных участков города, улучшение архитектурного облика города Чебоксары, сокращение площадей городских территорий, занимаемых гаражными формированиями, замена гаражных формирований движимого типа гаражами подземного, надземного, многоэтажного варианта, снос самовольно установленных гаражей на территории города Чебоксары, освобождение территорий строительства, надлежащая эксплуатация гаражных формирований, улучшение экологической ситуации, узаконение прав собственности владельцев гаражей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 10. Система организации контроля и отчета | Управление и контроль за исполнением Программы возлагается на управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации города Чебоксары. Исполнители Программы ежегодно до 30 июля и 31 января информируют администрацию города Чебоксары о ходе выполнения Программы. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Гаражное хозяйство города Чебоксары является составной частью экономической структуры города, обеспечивающей жизнедеятельность граждан, юридических лиц и представляет собой совокупность сложившихся построек в виде конструкций движимого и капитального типа.

Основной задачей этой системы является удовлетворение спроса граждан в хранении автотранспорта, крупного и мелкогабаритного имущества, а также спрос на производственные и складские помещения для ведения предпринимательской деятельности.

Ряд возникших в настоящее время проблем в гаражном хозяйстве выходит за рамки внутренних, и требует системного, программного подхода для их разрешения.

Становление гаражного хозяйства происходило на этапе начала 70-х г.г. Причиной тому послужили интенсивное строительство городских районов, значительный прирост населения, рост уровня автомобилизации по городу Чебоксары.

Если в 70-е годы уровень автомобилизации вырос от 3 до 25 машин на 1000 жителей,  к концу 2002 года составлял 100 машин на 1000 жителей, то к началу 2004 года по сведениям ГИБДД МВД ЧР – 150,87 машин на 1000 жителей.

В настоящее время обеспеченность городского населения, имеющего автотранспорт, машино-местами в гаражных формированиях следующая:

|  | Количество транспортных средств в г.Чебоксары (По данным ГИБДД МВД ЧР) | Количество машино-мест в гаражах движимого и недвижимого типа (По данным МУП «Дирекция гаражных хозяйств») | Спрос на гаражи (машино -мест) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район | 21523 | 8566 | 12957 |
| Калининский район | 24261 | 13315 | 10946 |
| Московский район | 23979 | 12245 | 11734 |
| ИТОГО | 69763 | 34126 | 35637 |

Одновременно с дефицитом машино-мест, наблюдается неудовлетворительное качество предлагаемых услуг в гаражных формированиях.

В настоящее время сложилась крайне тяжелая ситуация в эксплуатации существующих гаражных формирований. Поддержание порядка в соответствии с экологическими, градостроительными, санитарными нормами, требованиями осуществляется либо на предельно низком уровне, либо не осуществляется вообще. Вследствие чего, упадок гаражного хозяйства приобретает необратимую силу.

Административные механизмы, способные обеспечить упорядоченное развитие гаражного хозяйства, изначально отсутствовали, что привело к бурному, стихийному процессу по занятию населением земельных участков конструкциями движимого типа (металлическими и железобетонными гаражами), строительству гаражей капитального характера.

Строительство капитальных гаражей и установка гаражей движимого типа носило случайный характер, осуществлялись без какого-либо административного контроля, схема размещения гаражей в городе отсутствовала. В результате необходимые горожанам гаражные образования стали возникать во многом стихийно, самовольным строительством, дешевым хозяйственным способом, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации. Учитывая экономическую составляющую, появились образования недорогих металлических гаражей, как на окраинных территориях, так и на престижных центральных городских землях.

Земельные участки для установки металлических гаражей, администрацией города Чебоксары выделялись с определенными условиями ограниченного занятия территории, за пределами охранных зон, с условием надлежащего содержания гаражного образования, соблюдения экологических, санитарных, градостроительных норм, норм земельного законодательства, соблюдения архитектурного облика и условием обязательного последующего возврата земельного участка.

На практике, ни одно из первоначальных требований муниципальных органов по гаражным формированиям исполнено не было. На земельных участках, где была разрешена установка определенного количества временных сооружений (как правило, земля предоставлялась льготной категории граждан), фактически установка производилась без контроля, по усмотрению так называемых «председателей» (выборных лиц из числа владельцев гаражей), превышая нормативно разрешенное количество гаражей до 200% и выше. Дальнейшее оформление документации на земельные участки не производилось, требования по сносу гаражей, находящихся на охранных зонах, не исполнялись, возврат земельных участков для муниципальных нужд не производился. Надлежащего содержания гаражного образования и земельного участка в соответствии с требованиями архитектурного законодательства Российской Федерации, экологических, градостроительных норм не осуществлялось.

С учетом сложившейся тяжелой ситуации, в целях решения проблем в области гаражного хозяйства, упорядочения гаражей движимого типа, осуществления контроля за содержанием гаражных образований движимого и недвижимого типа, предотвращения стихийного роста гаражного хозяйства, муниципальным образованием города Чебоксары было принято решение о создании специализированного предприятия, ныне МУП «Дирекция гаражных хозяйств».

МУП «Дирекция гаражных хозяйств» создалось в соответствии с постановлением главы администрации города Чебоксары от 29.10.1997г. № 1870 «Об упорядочении размещения, строительства и эксплуатации временных, капитальных гаражей на территории г.Чебоксары».

В соответствии с Уставом, предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в строительстве и эксплуатации гаражей, стоянок, хозпостроек, необходимость в которых предусматривается решениями органов местного самоуправления города Чебоксары, а также извлечения прибыли.

Для достижения указанных целей предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

-выполнение функций заказчика – застройщика по строительству гаражей, стоянок, хозпостроек и других малых зданий и сооружений;

-руководит вопросами проектирования и строительства гаражей, стоянок и т.п., осуществляет контроль за ведением строительства и участвует в приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов;

- организация товариществ собственников гаражей в гаражно-строительных кооперативах после завершения работ по строительству;

- разработка комплексных мероприятий по эффективному использованию городских территорий для хранения автотранспорта;

- определение земельных участков, пригодных для эксплуатации временных сооружений и закрепление их по согласованию с уполномоченными органами муниципального образования для содержания и обслуживания временных сооружений;

-ведение реестра гаражных формирований;

- эксплуатация и управление эксплуатацией гаражей и стоянок для автотранспортных средств на территории города Чебоксары;

- создание структурных подразделений (участков) и материально-технической базы для выполнения уставной деятельности предприятия.

Деятельность предприятия в части эксплуатации металлических гаражей ранее осуществлялась на основе постановления главы администрации города Чебоксары от 14.10.1998г. № 1710 «О закреплении земельных участков, занятых временными гаражами-боксами и оформлении ордеров на них за ЧМУП «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств», которое в свою очередь постановлением главы администрации города Чебоксары от 10.12.2002г. № 3311 «О признании утратившим силу постановления главы администрации г.Чебоксары от 14.10.1998 г. № 1710» признано утратившим юридическую силу.  Административным рычагом и экономической основой деятельности был ордер обязательного характера на право пользования гаражом. Полученные предприятием средства от выдачи ордеров и их ежегодного продления расходовались на обеспечение упорядочения гаражного хозяйства, содержание гаражных формирований в надлежащем состоянии, содержание штрафной площадки (в районе Мясокомбината), содержание аппарата предприятия.

В целях организации работы по вывозу неплановых металлических гаражей с застраиваемых микрорайонов города и дворовых территорий предприятию выделялись бюджетные средства из фонда инженерного обустройства.

Снос незаконно установленных гаражей (не имеющих ордеров), гаражей, находящихся на охранных зонах, осуществлялся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.04.1995г. № 122 «Об утверждении Положения о сносе самовольных построек и переносе материальных ценностей, находящихся в неустановленных местах, в места их временного хранения на территории Чувашской Республики» и постановлением администрации города Чебоксары от 30.05.1997г. №885 «Об утверждении Положения о порядке организации работ по сносу самовольных построек и переносу материальных ценностей, находящихся в неустановленных местах, в места их временного хранения на территории города Чебоксары», которые в свою очередь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.05.2003 № 124 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики» признаны утратившими юридическую силу.

Меры административного воздействия, в виде сноса незаконно установленных гаражей, оказывали значительное воздействие на правовое сознание всех горожан. Количество беспорядочно установленных гаражей, гаражей установленных на охранных зонах, гаражей, имеющих неэстетический вид, существенно снизилось. Освобождение территорий от металлических гаражей (возврат земельных участков) для муниципальных нужд, обеспечения строительства производилось в предельно сжатые сроки.

Эксплуатацию временных гаражей, включая архитектурный облик, экологическую безопасность, благоустройство территории гаражных формирований, непосредственный учет владельцев гаражей предприятие подняло на надлежащий уровень. Таким образом, с момента создания предприятия ситуация в области гаражного хозяйства стала выравниваться в положительную сторону.

В настоящее время восстановление нарушенных прав муниципального образования в области земельных отношений (снос гаражей) регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

Состояние гаражного хозяйства, как одной из систем, обеспечивающей жизнедеятельность общества, на настоящем этапе требует нового подхода к решению существующих вопросов.

Содержание проблемы 
и обоснование ее решения в области гаражных формирований движимого типа (металлических и железобетонных гаражей)

По учетным данным МУП «Дирекция гаражных хозяйств» по городу Чебоксары установлены 13216 металлических и железобетонных гаражей, из них:

-По Калининскому району – 5089 шт.;

-По Ленинскому району     – 3301 шт.

-По Московскому району    –4826 шт.

Не состоящих на учете предприятия гаражей движимого типа насчитывается порядка 3000 шт.

Таким образом, по городу Чебоксары насчитывается 15000 – 16500 шт. гаражей движимого типа.

В настоящее время, гаражи, имеющие неэстетический вид, требующие покраски, составляют порядка 4560 единиц, из них:

-По Калининскому району – 2190 шт.

-По Ленинскому району      –1316 шт.

-По Московскому району   – 1054 шт.

Гаражные формирования, не имеющие надлежащей эксплуатации, нормальных подъездных путей, постоянной уборки, уборки снега в зимний период, вывоза бытовых и промышленных отходов, насчитывают порядка 9200 гаражей, из них:

-По Калининскому району – 3560 шт.

-По Ленинскому району     – 2300 шт.

-По Московскому району    –3340 шт.

Данный подход крайне негативно сказывается на экологической безопасности города.

В настоящее время предприятие производит оформление и закрепление земельных участков для содержания и обслуживания гаражных формирований в соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации.

Отсутствие договоров аренды земли не позволяет производить надлежащую эксплуатацию и содержание гаражных формирований.

Оперативное предоставление земельных участков, занятых гаражными формированиями, МУП «Дирекция гаражных хозяйств» на условиях аренды, с целью дальнейшей эксплуатации и содержания гаражных формирований, вплоть до оказания охранных услуг, позволит  решить названные проблемы.

Экономический анализ и прогноз в области обеспечения населения гаражами движимого типа свидетельствует о следующем.

Цена металлического гаража на рынке города Чебоксары, в зависимости от места его нахождения, составляет от 8000 рублей до 25000 рублей, цена металлического гаража на вывоз - от 3500 рублей до 10000 рублей. Изготовление новой конструкции в виде металлического гаража оценивается в среднем от 45000 до 70000 рублей (при массе гаража от 2,3 тн до 3,5 тн, при цене металла от 18000 рублей до 20000 рублей за одну тонну), т.е. изготовление новой конструкции металлического гаража экономически не выгодно. Так же владельцу гаража не выгодно сдать его в металлолом в виду превышения расходов на резку и вывоз гаража (оплата трейлера и крана). Кроме того, металлический гараж не является гарантом безопасного хранения автотранспорта, и имущества граждан, о чем свидетельствует количество краж по статистическим данным МВД ЧР. В настоящее время по городу Чебоксары приостановлен рост производства новых конструкций в виде металлического гаража.

Наличие в городе Чебоксары порядка 1300 штук металлических гаражей, которые не эксплуатируются более года, а также брошенных гаражей, владельцы которых не известны на протяжении 10 лет, свидетельствует о начальном этапе процесса постепенного отказа населения от самой природы металлического гаража. Вследствие чего, в целях безопасности, благоустройства города, необходимо усиливать работу по очистке города от брошенных конструкций, имеющих статус металлолома.

В настоящее время металлические гаражи установлены в жилых зонах, общественно – деловых зонах, рекреационных зонах, зонах специального назначения,  предназначенных для застройки в соответствии с генеральным планом развития города Чебоксары. Реализация генерального плана развития города Чебоксары, в части земельных участков занятых металлическими гаражами, тесно взаимосвязана с проблемой сноса металлических гаражей. Это прежде всего решение задач юридического характера. Земельные участки занятые металлическими гаражами и подлежащие застройке в соответствии с генеральным планом развития города Чебоксары насчитывают от 30 до 3000 штук и выше металлических гаражей. Как показывает практика добровольное освобождение застраиваемых земельных участков самими владельцами гаражей не происходит.

Разрешение обозначенных проблем при освобождении земельных участков в соответствии со ст.64 Земельного Кодекса Российской Федерации находится в ведении судебных инстанций, что создает дополнительные затраты и требует дополнительного времени для освоения земельного участка. Определить точное время для разрешения проблем по сносу металлических гаражей, необходимые затраты практически невозможно.

В целях минимизации указанных выше предполагаемых конфликтных ситуаций, настоящей программой предлагается постоянное информирование населения через средства массовой информации о планируемых работах по освоению земельных участков, на которых расположены металлические гаражи, разъяснения земельного права в части освобождения земельных участков, обязанности владельцев гаражей нести бремя содержания своего имущества. Реализация непосредственного сноса гаражей движимого типа, юридическое сопровождение предлагается осуществлять силами и средствами предприятий и организаций, осуществляющих застройку земельного участка.

Одновременно, незаконно установленные металлические гаражи во дворах, нарушающие архитектурный облик города Чебоксары и уменьшающие территорию детских площадок, использование которых влечет  экологическое загрязнение земельных участков, составляют порядка 2150 шт.

Конструкции движимого типа (гаражи) установленные на охранных зонах канализации, водопровода, теплосети, электрокабеля ЛЭП, газопровода составляют порядка 1288 шт., из них:

-По Калининскому району – 447 шт.;

-По Ленинскому району      –519 шт.;

-По Московскому району   – 322 шт.

В 2003-2004г.г. работа предприятия по сносу данных гаражей приостановлена, ввиду отсутствия источников финансирования.

Содержание проблемы и обоснование ее решения в области гаражных формирований  капитального типа

Строительство гаражей капитального типа происходило путем применения дешевых технологий, без какой-либо централизации, хозяйственным способом, часто – самостоятельно будущими владельцами при отсутствии профессионального технического надзора.

Самая удобная форма правовой организации указанных формирований (с юридической точки зрения – простота, с экономической - дешевизна) - это потребительский кооператив.

На практике вскрываются следующие негативные аспекты организационной стороны существующих гаражных кооперативов:

- как правило, потребительский гаражно-строительный кооператив, осуществляющий застройку, не имеет соответствующей лицензии на производство строительно-монтажных работ, но в нарушение действующего законодательства своими силами осуществляет застройку;

-правление, председатели работают на полставки в свободное время, следствием чего является низкий профессиональный подход к строительству и эксплуатации;

-при осуществлении застройки, оформление документации на землю, в отдельных случаях, не производится;

-после постройки гаражи не проходят государственную комиссию;

-собственники гаражей прошедшие государственную комиссию не проходят регистрацию прав на недвижимое имущество в Регистрационной палате ЧР.

- отсутствие контроля со стороны инспектирующих органов;

- зачастую безответственное отношение к требованиям предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления города Чебоксары.

По данным МУП «Дирекция гаражных хозяйств», на территории муниципального образования г.Чебоксары установлены порядка 20910 гаражных боксов капитального типа с образованием 194 гаражных кооперативов. Из них  на территории:

- Ленинского района – 5265 машино-мест в 49 гаражных кооперативах;

- Калининского района – 8226 машино-мест в 68 гаражных кооперативах;

- Московского района – 7419 машино-мест в 77 гаражных кооперативах;

Из числа названных гаражей капитального типа находятся в надлежащем состоянии и используются в соответствии с оформленными в установленном порядке документами о вводе в эксплуатацию – 71 кооператив (на 5161 машино-мест), т.е. 23.6 %. Из них:

- По Ленинскому району     –  17  на 1512 машино-мест;

- По Калининскому району – 16 на 1095 машино-мест;

- По Московскому району    – 38 на 2554 машино-мест.

Таким образом, порядка 123 гражданских объекта, в виде гаражных кооперативов капитального типа,  на 15749 машино-мест используются в нарушение ст.9.5 КоАП РФ отсутствии надлежащей эксплуатации, при отсутствии оформления в установленном порядке документов о вводе в эксплуатацию (т.е. являются объектами незавершенного строительства), из них:

-По Ленинскому району    – 32 кооператива на 3753 машино-мест;

- По Калининскому району – 54 кооператива на 7131 машино-мест;

- По Московскому району   – 39 кооперативов на 4865 машино-мест.

Использование объектов незавершенного строительства при отсутствии надлежащей эксплуатации неизменно ведет к необратимым санитарным, негативным экологическим  последствиям.

На территории муниципального образования города Чебоксары только порядка 15% гаражей-боксов капитального типа зарегистрированы в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации в Регистрационной палате Российской Федерации и соответственно уплачивают установленные платежи за землю.

Остальные 85% гаражей-боксов или 17773 собственников капитальных гаражей не прошли регистрацию в Регистрационной палате Российской Федерации, т.е. не защищены законодательством Российской Федерации надлежащим образом. Вследствие чего, происходят правовые коллизии при совершении сделок с капитальными гаражами, при наступлении смертельного случая собственника  неоформленного гаража, при осуществлении дарения и т.п. В отношении незарегистрированных гаражей происходят незаконные действия  председателей кооперативов и правления.

Вместе с тем, указанные владельцы гаражей не уплачивают денежные средства в бюджет города в виде платежей за землю, налог на недвижимость и налогов с доходов получаемых со сдачи гаража в аренду.

Деятельность МУП «Дирекция гаражных хозяйств» в области гаражей капитального типа, а именно ведение учета всех гаражных формирований в городе Чебоксары с выдачей право устанавливающих документов (ордеров), осуществляется на основании постановления главы администрации города Чебоксары от 29.10.1997г. № 1870 «Об упорядочении размещения, строительства и эксплуатации временных, капитальных гаражей на территории г.Чебоксары».

В соответствии с распоряжением главы администрации города Чебоксары от 27.03.1998г. № 142-р «Об упорядочении выдачи ордеров и временных удостоверений на владение (пользование) индивидуальными гаражами», предприятию предписано производить выдачу ордеров на владение (пользование) гаражами только после приемки государственной приемочной комиссией.

На практике указанный рычаг на гаражные кооперативы, не сданные в эксплуатацию, действенных мер не имеет.

Таким образом, земельные участки, предоставленные под строительство гаражей недвижимого типа и являющиеся объектами незавершенного строительства, надлежащим образом не используются свыше трех лет.

В целях разрешения указанных проблем, реализации генерального плана развития г. Чебоксары настоящей Программой предлагаются следующие мероприятия.

В целях реализации поставленных задач необходим постепенный отказ от выдачи ордеров на капитальные гаражи, тем самым, стимулируя собственников гаражей на получение надлежащей документации, регистрации в Регистрационной палате Российской Федерации, путем завершения строительства, сдачи в эксплуатацию приемочной комиссии, благоустройства территории и оформления земельных отношений, передачи для дальнейшей эксплуатации специализированной организации либо МУП «Дирекция гаражных хозяйств».

В целях ограничения свободного доступа на объекты незавершенного строительства гаражных кооперативов, в соответствии со ст.9.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации принудительно вменять обязанности по установке оградительных сооружений по периметру объекта находящегося в стадии строительства, недопущения использования объекта в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, используя рычаги искового производства в судебных инстанциях, административные рычаги.

В соответствии со ст.46 Земельного Кодекса Российской Федерации, в отношении юридических лиц, либо физических лиц, не использующих предоставленный муниципальными органами города Чебоксары земельный участок в целях строительства гаражей недвижимого типа более трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом или договором аренды земельного участка, за исключением времени необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных  бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование, прекращать аренду земельного участка по инициативе арендодателя с условием возврата земельного участка арендодателю в первоначальном состоянии.

В соответствии со ст.60 Земельного Кодекса Российской Федерации в отношении юридических или физических лиц пользующихся земельными участками под гаражами недвижимого типа без право устанавливающих документов на землю, установленных действующим законодательством Российской Федерации, восстанавливать положения, существовавшие до нарушения права на земельный участок всеми предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации  процессуальными инструментами.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Главными целями разработки и реализации Программы являются:

-реформирование системы гаражного хозяйства в направлении организационно – хозяйственной формы обеспечивающей постоянную, качественную эксплуатацию гаражного хозяйства на высоком профессиональном уровне, в соответствии с санитарными, экологическими, архитектурными нормами, нормами действующего законодательства Российской Федерации, основанной на принципах самоокупаемости;

-создание условий обеспечивающих предупреждение, выявление и устранение имеющихся и вновь возникающих правонарушений экологического, земельного и градостроительного характера в области гаражного хозяйства;

-обеспечение эффективного использования городских территорий, занятых гаражными формированиями движимого и капитального типа, улучшение санитарной, экологической ситуации, создание необходимых условий для привлечения  специализированных организаций на рынок услуг гаражного хозяйства, повышение качества предлагаемых услуг по эксплуатации, снос гаражей установленных незаконно, благоустройство территорий, обеспечение платежей за использование земельных участков  гаражными формированиями.

Основные задачи Программы:

- усовершенствование нормативно–правовой базы, регулирующей отношения в сфере гаражного хозяйства;

- совершенствование административного механизма в направлении  оперативного выявления, предупреждения, пресечения и устранения, имеющихся и вновь  возникающих правонарушений земельного, градостроительного, экологического законодательства Российской Федерации в области гаражного хозяйства;

- правовое сопровождение реализации генерального плана развития города Чебоксары в области гаражного хозяйства;

- проектирование и строительство объектов гражданского назначения автостоянок, гаражей подземного, надземного и многоэтажного вариантов.

- развитие гаражного хозяйства движимого типа (объединений металлических гаражей) в направлении эффективного использования, благоустройства и озеленения территорий, надлежащей эксплуатации;

- развитие гаражного хозяйства недвижимого типа (кооперативы капитальных гаражей) в направлении завершения строительства, благоустройства и озеленения территорий гаражных хозяйств, оформления документации на землю  на недвижимое имущество, для надлежащей эксплуатации.

Срок реализации Программы - 2005 – 2007 годы и до 2010 года.

Усовершенствование нормативно–правовой базы, регулирующей отношения в сфере гаражного хозяйства

Необходимо подготовить и обеспечить принятие нормативных правовых актов на уровне органов местного самоуправления, направленных на развитие гаражного хозяйства движимого и недвижимого типа.

По нормативно – правовому обеспечению гаражного хозяйства движимого типа остро стоят проблемы:

- по предоставлению эксплуатационных мест для установки гаражей движимого типа;

- по вопросу применения мер к неплательщикам применять действующее законодательство в виде изъятия земельного участка по решению суда для предоставления мест для льготной категории граждан.

По нормативно-правовому обеспечению гаражного хозяйства недвижимого типа необходимо выработать систему первоочередных мероприятий направленных на привлечение на рынок обслуживания (эксплуатации) гаражного хозяйства специализированных предприятий, способных обеспечить производство эксплуатации. Государственной приемочной комиссии принимать в эксплуатацию и оформлять документацию о вводе в эксплуатацию только при наличии надлежащей оформленной документации эксплуатирующей организации и наличии материально – технической базы, способной обеспечить обслуживание гаражного формирования.

Совершенствование административного механизма в направлении  оперативного выявления, предупреждения, пресечения, и устранения имеющихся и вновь  возникающих правонарушений земельного, градостроительного, экологического характера в области гаражного хозяйства

Существующая система мер по выявлению и пресечению правонарушений в части самовольного занятия земельных участков или использования земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, использования гражданских объектов (гаражей) без оформления в установленном порядке документов о вводе в эксплуатацию, несоблюдения экологических требований при эксплуатации объектов в области гаражного хозяйства крайне не эффективна.

Районные инспектора МУП «Дирекции гаражных хозяйств», курирующие гаражные хозяйства города Чебоксары, не наделены никакими юридическими полномочиями по производству процессуальных действий в целях пресечения указанных выше нарушений.

В настоящее время происходит самовольный захват земельных участков гаражами движимого типа, происходит самовольное строительство капитальных гаражей, значительное количество объектов гаражного хозяйства используется без оформленных документов о вводе в эксплуатацию и без оформленных документов на землю, экологические требования при эксплуатации гаражного хозяйства в большинстве случаев не соблюдаются.

В рамках настоящей программы предлагается кардинально изменить подход к разрешению указанных проблем.

Программой планируется организация отдела контроля по гаражному хозяйству, задачей которого является юридическое сопровождение,  выявление и устранение нарушений в области гаражного хозяйства (ведение дел в судебных инстанциях и т.п.) по сносу незаконно установленных гаражей, по фактам самовольного строительства, по фактам использования гаражными кооперативами земельных участков без правоустанавливающих документов на землю, по фактам использования гаражных кооперативов без оформления в установленном порядке документов о вводе в эксплуатацию, по фактам несоблюдения экологических требований при использовании, эксплуатации гаражей до компенсации материальных затрат использованных на восстановление нарушенных прав муниципального образования г. Чебоксары, а также реализации мероприятий предусмотренных Генеральным планом развития города Чебоксары.  Организацию вышеназванного отдела предлагается произвести на базе МУП «Дирекция гаражных хозяйств».

Снос незаконно установленных гаражей, гаражей имеющих статус металлолома, гаражей установленных на охранных зонах по городу Чебоксары  позволит освободить муниципальные земли, благоустроить дворовые территории, обеспечить безопасность эксплуатации коммуникаций.

Задачами отдела также являются правовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития города Чебоксары в части гаражного хозяйства. Реализация актов органов местного самоуправления в части изъятия земельных участков, используемых под гаражами одноэтажного боксового типа для муниципальных нужд, восстановления положения, существовавших до нарушения прав на земельные участки использующих в нарушение действующего законодательства РФ. Юридическое сопровождение принудительного прекращения прав на земельные участки лиц не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего использования земельного участка под гаражами. Юридическое сопровождение возврата земельных участков в первоначальном состоянии вследствие не использования земельного участка, предназначенного для строительства гаражей в течение срока установленного действующим законодательством РФ, юридическое сопровождение возврата земельных участков по окончании договоров аренды, в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Проектирование и строительство объектов гражданского назначения - автостоянок гаражей подземного, надземного и многоэтажного вариантов

В соответствии с анализом спроса населения в хранении автотранспорта, произведенного МУП «Дирекция гаражных хозяйств», нехватка в машино-местах по городу Чебоксары составляет порядка 35637 единиц.

В городе построено большое количество одноэтажных гаражей боксового типа, занимающих значительную городскую  территорию. В целях более эффективного использования городских территорий и  развития гаражного хозяйства, и предлагается осваивать территории занятые гаражами, путем выноса металлических гаражей. Сноса  объектов самовольного строительства, возврата земельных участков используемых под гаражи неэффективно, использование территории с последующим строительством гаражей подземного и многоэтажного вариантов, в соответствии с утвержденными нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления в области перспективного градостроительства г. Чебоксары, действующим законодательством РФ.

При предоставлении предприятиям и организациям земельных участков под строительство объектов гражданского и иного назначения, на которых фактически установлены металлические гаражи движимого типа, существенным условием предоставления земельного участка считать обеспечение застройщиками выноса металлических гаражей.

В целях снижения социальной напряженности, при освобождении земельных участков перенос гаражей и предоставление земельных участков социально незащищенным слоям населения осуществлять средствами и силами предприятий и организаций, производящих застройку земельных участков.

Производство вышеуказанных мероприятий производить в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Развитие гаражного хозяйства движимого типа в направлении эффективного использования, благоустройства и озеленения территорий, надлежащей эксплуатации

В настоящее время значительная часть объединений гаражного хозяйства движимого типа использует территории нерационально и без надлежащей эксплуатации. В направлении указанной проблемы предлагается осуществлять формирование земельных участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с последующим более рациональным упорядочением гаражного хозяйства, планированием эксплуатационных мест, передаче мест во временное пользование владельцам гаражей, благоустройства и озеленения территории гаражного хозяйства и прилегающей территории, последующей эксплуатации.

Развитие гаражного хозяйства недвижимого типа в направлении завершения строительства, благоустройства и озеленения территорий гаражных хозяйств, оформления документации на землю и на недвижимое имущество, надлежащей эксплуатации

Важным фактором, влияющим на усугубление ситуации в области гаражного хозяйства недвижимого типа, является отсутствие постоянно действующего административного механизма способного влиять на систему гаражного хозяйства в направлении устранения возникающих нарушений.

В направлении разрешения указанной задачи предлагается комплекс мероприятий административного и гражданского характера в целях:

-оформления земельных отношений гаражных кооперативов с муниципальными органами города Чебоксары;

-завершения строительства объектов гаражного хозяйства;

-регистрации прав владельцев гаражей в Регистрационной палате Российской Федерации.

Основным исполнителем мероприятий административного характера  является отдел контроля по гаражному хозяйству.

Организация постоянно действующего административного механизма обеспечит стимулирование владельцев гаражей в устранении имеющихся нарушений, тем самым, стимулируя привлечение на рынок гаражного хозяйства специализированных организаций по завершению строительства, оформлению документации о вводе в эксплуатацию, оформления документации на землю, регистрации прав владельцев гаражей в Регистрационной палате Российской Федерации.

3. Система программных мероприятий

В целях решения комплекса проблем гаражного хозяйства предлагается следующая система программных мероприятий:

1. Организация на базе МУП «Дирекция гаражных хозяйств» отдела  контроля по гаражному хозяйству.

Задачами Отдела является:

-выявление предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации правонарушений в области гаражного хозяйства;

-привлечение уполномоченных органов в целях пресечения возникающих и имеющихся правонарушений;

-защита и восстановление нарушенных прав муниципального образования всеми предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации способами;

-производство предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации процессуальных действий, в отношении:

-бесхозяйных гаражей, установленных на землях муниципального образования г. Чебоксары;

- сноса гаражей, имеющих статус самовольного строительства, и (или) установленных в нарушение ст.7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, с привлечением уполномоченных структур, судебных инстанций;

- выявления и пресечения правонарушений в области использования гражданских объектов в виде гаражей без оформленных в установленном порядке документов о вводе в эксплуатацию;

- выявления и оперативного устранения нарушений экологического, градостроительного законодательства Российской Федерации, с привлечением уполномоченных структур.

2. Осуществление работ по упорядочению гаражных формирований движимого типа в соответствии с требованиями генерального плана развития города Чебоксары:

-оформление земельных участков гаражных формирований движимого типа с целью их дальнейшего содержания и эксплуатации гаражей;

-планировка земельного участка с целью более эффективного использования территории гаражного формирования, перестановка гаражей;

-передача во временное пользование эксплуатационных мест владельцам гаражей, изъявившим желание во временном пользовании земельным участком под установку гаражей;

-организация постоянной эксплуатации гаражных формирований с проведением комплекса природоохранных мероприятий;

-регистрация владельцев гаражей движимого типа в целях решения вопросов антитеррористической защиты.

Срок аренды временной эксплуатации устанавливается органами местного самоуправления по каждому участку индивидуально.

Предлагаемые объекты гаражного хозяйства движимого типа, подлежащие временной эксплуатации, производству работ указанных настоящим пунктом определены в приложении 3 к настоящей программе.

3. В части реализации генерального плана города Чебоксары в отношении выноса кооперативов металлических гаражей, предлагается снос металлических гаражей использующих земельные участки без правоустанавливающих документов на землю, сноса металлических гаражей по окончанию сроков аренды земельного участка.

Предлагаемый механизм сноса металлических гаражей состоит из следующих составных частей:

- формирование земельного участка под строительство объектов определенных зонированием территории в соответствии с генеральным планом г. Чебоксары;

- производство аукционов земельного участка занятого металлическими гаражами в соответствии с требованиям Земельного и Градостроительного кодексов РФ, Постановления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации  и проведении торгов по продажам находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков», решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2002г. №1426 «Порядок организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальном собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в городе Чебоксары»;

- передача земельного участка под проектирование и строительство предприятиям и организациям – победителям конкурса земельного участка;

- освобождение земельного участка силами предприятий и организаций – победителей аукционов, отделом контроля по гаражному хозяйству. Источником финансирования процедуры сноса гаражей является предприятия и организации – победители конкурса земельного участка;

- финансирование процедуры сноса металлических и капитальных гаражей установленных самовольно в природно-рекреационных зонах, на участках необходимых для муниципальных нужд предлагается производить за счет средств бюджета города Чебоксары.

Предлагаемые объекты гаражного хозяйства движимого типа, подлежащие сносу, указаны в приложении 4 к настоящей программе.

Предлагаемая процедура сноса обозначенных в приложении  4  объектов, металлических и железобетонных гаражей не предусматривает предоставление дополнительных земельных участков для размещения вывозимых гаражей. Исключением являются граждане социально необеспеченных слоев населения.

4. Упорядочение гаражных формирований капитального типа путем:

-организации работ по оформлению земельных участков гаражных формирований;

-предоставления земельных участков по договорам аренды;

-предоставления земельных участков в собственность гаражных формирований либо владельцам гаражей;

-анализа и экспертизы гаражных формирований, являющихся объектами незавершенного строительства на предмет сдачи их в эксплуатацию;

-производство работ по завершению строительства и сдаче в эксплуатацию;

-регистрация прав собственников гаражей в Регистрационной палате Российской Федерации.

5. Проектирование и строительство объектов гражданского назначения (гаражей, автостоянок) производить на земельных участках, занятых гаражными формированиями движимого типа (металлические гаражи), в соответствии с генеральным планом развития  города Чебоксары.

В целях эффективного использования городских территорий предлагается осуществлять строительство гаражей в подземном, и многоэтажных вариантах на земельных участках, занятых гаражами движимого типа.

В направлении удовлетворения спроса населения в гаражах (машино-местах) предлагается закрепить за МУП «Дирекция гаражных хозяйств» функцию заказчика – застройщика.

Функция заказчика – застройщика дает возможность внедрить эффективную систему поэтапного контроля над строительством от стадии проектирования и оформления первичной документации до сдачи объектов в эксплуатацию. Это позволит не только решить имеющиеся проблемы в области гаражного хозяйства капитального типа, но и повысит контроль над гаражными формированиями в период их последующей эксплуатации.

4. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация города Чебоксары. Программа направлена на создание благоприятных условий развития гаражного хозяйства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, эффективного использования территорий, занятых гаражными формированиями, путем формирования финансового и инвестиционного механизма, становления и развития организационной инфраструктуры гаражного хозяйства г. Чебоксары.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются районные администрации г. Чебоксары, МУП «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств». К выполнению Программы привлекаются МУП «Городское управление по земельным ресурсам и землеустройству», МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользования города Чебоксары», МУ «Служба муниципального земельного контроля города Чебоксары»

К техническому выполнению Программы также привлекаются  коммерческие и некоммерческие организации.

Ход выполнения Программы регулярно рассматривается на заседаниях администрации г. Чебоксары. Исполнители основных мероприятий не реже 2 раз в год представляют муниципальному заказчику информацию о ходе реализации Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства предприятий и организаций, средства населения, средства местного бюджета.

Реализация Программы в части упорядочения гаражных формирований на земельных участках переданных МУП «Дирекция гаражных хозяйств», благоустройства территорий, последующей эксплуатации, производства санитарно-экологических мероприятий предполагается осуществлять за счет получаемых МУП «Дирекция гаражных хозяйств» средств по договорам предоставления эксплуатационного места, субаренды эксплуатационного места, оказания услуг по содержанию эксплуатационного места.

Реализация Программы в части освоения земельных участков занятых гаражами движимого типа (снос гаражей), в соответствии с генеральным планом г. Чебоксары предполагается осуществлять за счет средств предприятий – победителей аукциона. Расчет необходимых затрат на снос, демонтаж гаражей, юридическую процедуру освобождения земельного участка предполагается производить на каждый участок индивидуально, в зависимости от конструктивных особенностей гаража, сложностей юридического характера.

Реализация Программы в части проектирования и строительства гражданских объектов на земельных участках занятых конструкциями движимого типа (металлические гаражи) владельцы которых используют земельные участки без правоустанавливающих документов на землю, предполагается осуществлять за счет средств заинтересованных предприятий и организаций, привлечения средств населения.

В соответствии со ст.210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания  принадлежащего ему имущества. В силу чего реализация Программы в части завершения строительства объектов системы гаражного хозяйства недвижимого (капитального) типа, оформления документации на землю, регистрации прав владельцев гаражей в Регистрационной палате Российской Федерации, последующей эксплуатации предполагается осуществлять за счет привлечения средств собственников гаражей.

Реализация Программы в части производства работ по сносу гаражей движимого типа с целью освобождения земельных участков для муниципальных нужд, организации площадки для хранения и удержания вывозимых гаражей, организации работ по сносу гаражей недвижимого (капитального) типа предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета.

Общий  объем финансирования (прогноз) осуществляемый за счет средств местного бюджета составляет – 1200 тыс. руб.,

из них: - 2005 год – 300 тыс. руб.;

- 2006 год – 400 тыс. руб.;

- 2007 год – 500 тыс. руб.

Размер средств финансирования программы в 2008- 2010 г.г. подлежит

рассмотрению по ситуации в зависимости от муниципальных потребностей и возможности местного бюджета г. Чебоксары.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в последующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями местного бюджета на соответствующий год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, МУП «Дирекция гаражных хозяйств» в установленном порядке уточняет объемы финансирования, а также мероприятия Программы для ее реализации в установленные сроки.

Целевое использование средств местного бюджета финансируемых  на мероприятия программы предполагается осуществлять на юридическую и физическую процедуру сноса имеющихся и вновь незаконно установленных гаражей, юридическую процедуру принудительного ограничения использования гаражных комплексов являющихся объектами незавершенного строительства, а также устранения всех имеющихся и вновь возникающих  нарушений в области гаражного хозяйства  г.Чебоксары.

Направление бюджетных ассигнований на вышеуказанные мероприятия будут осуществляться согласно утвержденной администрацией г. Чебоксары смете.

6. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Критерием успешности и достижения цели Программы является создание благоприятной среды, создание экологической безопасности, освобождение территорий муниципалитета г.Чебоксары от незаконно занятых гаражей, благоустройство территорий гаражных формирований движимого типа, завершение строительства гаражных формирований капитального типа, сдача объектов гаражного хозяйства в эксплуатацию государственной приемочной комиссии, регистрация прав собственников гаражей капитального типа в Регистрационной палате РФ, поступление платежей за пользование земельными участками в местный бюджет города Чебоксары.

Оценкой реализации настоящей Программы будут служить следующие показатели:

-удовлетворение спроса населения в местах хранения автотранспорта;

-освобождение земельных участков муниципального образования города Чебоксары, занятых незаконно установленными гаражами,

-освобождение  охранных зон, санитарно – защитных зон от самовольно установленных гаражей;

-наведение порядка во всех гаражных формированиях  в целях экологической безопасности, чистоты, благоустройства города Чебоксары;

-завершение строительства объектов гаражных формирований капитального типа;

-повышение качества услуг по обслуживанию гаражных хозяйств.

Реализация в полном объеме всех мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит создание скоординированного и профессионального подхода к развитию гаражного хозяйства, привлечение денежных средств населения и субъектов малого предпринимательства и организаций в целях удовлетворения потребностей собственников гаражей по надлежащему содержанию имущества, содействует защите права собственности владельцев гаражей законодательством Российской Федерации.

7. Организация управления Программой 
и контроль над ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация г.Чебоксары.

Координация и оперативный контроль над ходом реализации Программы возлагается на управление строительства, архитектуры и перспективного развития и реконструкции города Чебоксары.

МУП «Дирекция гаражных хозяйств» отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств местного бюджета, разрабатывает предложения о приоритетных направлениях реформирования системы гаражного хозяйства и финансирования мероприятий на очередной год.

Ежегодно в срок до 30 июля и 31 января исполнители Программы информируют координатора Программы - управление строительства, архитектуры и перспективного развития и реконструкции города Чебоксары о проделанной работе, который в свою очередь отчитывается перед муниципальным заказчиком Программы - администрацией города Чебоксары.

Заместитель главы администрации-

начальник управления строительства,

архитектуры, перспективного развития

и реконструкции города Чебоксары				А.Ю. Черкасов

Приложение  1

к муниципальной целевой программе «Развитие гаражного хозяйства на 2005 – 2007 и до 2010 годы»

Перечень объектов гаражного хозяйства сложившейся застройки и землепользования

Гаражные формирования капитального  (недвижимого) типа

по Калининскому району

| №№ п/п |  | Наименование ГК (ГСК) | Кол-во боксов |  | Местонахождение ГК (ГСК) в соответ. с регистр. |  | Дополнительные сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГСК «Мирный-1» | 322 |  | Ул. Хевешская |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |  |  |
|  |  | ГСК «Мирный-2» | 139 |  | Мясокомбинатский проезд |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |  |  |
|  |  | ГСК «Мирный-3» | 77 |  | Ул. Хевешская, 36 «в» |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию сдан 21 бокс. (Распоряжение главы администрации № 1187-р от 24.05.2001г.) |  |  |
|  |  | ГК «Нефтяник» | 192 |  | Эгерский бульвар |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГК «Восход» | 106 |  | Ул. Николаева |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГСК «Сосна» | 63 |  | Ул.Декабристов,21 |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГК «Волга» | 199 |  | Гаражный проезд |  | Сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1464-р от 20.07.2000г. |  |  |
|  |  | ГСК «Энергетик» | 141 |  | Марпосадское шоссе,д.3 |  | Сдан в эксплуатацию 41 бокс. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 278-р от 29.04.1996г. |  |  |
|  |  | ГСК «Восточный» | 59 |  | Поселок Восточный |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |  |  |
|  |  | ГК «Восточный» | 41 |  | Поселок Восточный |  | Сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1539-р от 02.08.2002г. |  |  |
|  |  | ГК «Трактор-1» | 426 |  | Пр.Тракторостроителей, 1 А |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |  |  |
|  |  | ГК «Строитель» | 345 |  | Монтажный проезд |  | Объект незавершенного строительства . В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГК «Радуга» | 131 |  | Ул. Л.Комсомола |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГК «Спектр» | 35 |  | Ул. Шумилова |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГК «Текстильщик» | 121 |  | Ул. З.Яковлевой |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГК «Волжанка» | 33 |  | Пер. Молодежный |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГСК «Темп» | 50 |  | Ул. Яблочкова |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГСК «Электротранспорт-ник-3» | 26 |  | Ул. Л.Комсомола |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | КАС «Сталь» | 63 |  | Пр.Мира,40 А |  | Сдан в эксплуатацию 20 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 767-р от 26.04.1999г. |  |  |
|  |  | КАС «Ветеран» | 9 |  | Ул. Николаева |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  |  | ГК «Победа» | 27 |  | Ул.Калинина, 102/3 |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |  |
|  | ГК «Авангард» |  |  | 124 |  | Пр. Мира |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
|  | ГСК «Авангард» |  |  | 306 |  | Ул.Пролетарская, д.27-А |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
|  | ГСК «Радуга-2» |  |  | 12 |  | Ул. Кадыкова |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
|  | ГК «Энергетик-2» |  |  | 34 |  | Кабельный проезд, 6 |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
|  | ГК «Энергетик –3» |  |  | 23 |  | Складской проезд, 2а |  | Сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1519-р от 04.09.1997г. |  |
|  | ГК«Электротранспортник-4» |  |  | 11 |  | Марпосадское шоссе, 6 |  | Сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 3309-р от 10.12.2002г. |  |
| 28. | ГК «Кремень-1» |  |  | 6 |  | Ул.Кременского |  | Сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1342-р от 04.07.2000г. |  |
| 29. | ГК «Батан» |  |  | 12 |  | Ул. Текстильщиков |  | Сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 424-р от 04.07.2000г. |  |
| 30. | ГСК «Юпитер» |  |  | 38 |  | Ул. Ленинского Комсомола |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 31. | ГК «Стрелка» |  |  | 30 |  | Ул. Гагарина, 31А |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 32. | ГК «Илем» |  |  | 5 |  | Ул. 50 лет Октября, д. 26а |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 33. | ГК «Восточный-3» |  |  | 8 |  | Поселок. Восточный |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 34. | ГСК «Трактор-2» |  |  | 356 |  | Пр. Тракторостроителей |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 35. | ГК «Трактор-5» |  |  | 49 |  | Монтажный проезд |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 36. | ГК «Вега» |  |  | 284 |  | Пр.Тракторостроителей |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 37. | ГК «Текма» |  |  | 305 |  | Машиностроительный проезд |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 38. | ГК «Стрела» |  |  | 306 |  | Ул. Ленинского Комсомола |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 39. | АО «Алит» |  |  | 117 |  | Кабельный проезд |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 40. | ГСК «Ясень» |  |  | 341 |  | Ул. Калинина,70 |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 41. | ГК «Станкоремент» |  |  | 700 |  | Пр.Тракторостроителей, 1а |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 42. | ГК «Лада» |  |  | 209 |  | Пр.Тракторостроителей, 48-б |  | Сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 207-р от 07.02.2000г. |  |
| 43. | ГК «Южанка» |  |  | 298 |  | Машиностроительный проезд |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 44. | ГСК «Трикотажник» |  |  | 81 |  | Ул. Декабристов, д.8-б |  | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1544–р, № 2116-р от 17.11.1999г. |  |
| 45. | ГК «Лента» |  |  | 260 |  | Ул. Калинина, 68/1 |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 46. | ГСК «Юность» |  |  | 84 |  | Пр. Тракторостроителей |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 47. | ГСК «Транспортник» |  |  | 274 |  | Марпосадское шоссе |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 48. | ГК «Коммунальник» |  |  | 11 |  | Ул. Шумилова |  | Сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 535–р от 16.03.2001г. |  |
| 49. | ГСК «Трактор-3» |  |  | 233 |  | Пр.Тракторостроителей, 101 |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 50. | ГК «Станкоремонт-2» |  |  | 244 |  | Марпосадское шоссе, 12 |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 51. | ТОО «Стройэкспресс» |  |  | 21 |  | Пр. Мира |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |  |
| 52. | ГК «Южный» |  |  | 145 |  | Пр. И.Яковлева |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. |  |
| 53. | ГК «Тимур» |  |  | 109 |  | Ул. Яблочкова |  | Сданы в эксплуатацию 107 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 266–р, от 02.07.2002г. |  |
| 54. | ГСК «Дизельпром» |  |  | 177 |  | Пр. Тракторостроителей |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. |
| 55. | ГСК «Такт» |  |  | 38 |  | Ул. Ленинского Комсомола |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. |
| 56. | ГК «Агрегат» |  |  | 36 |  | Ул. 1-ая линия Мясокомбината |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 57. | ГК «Паллада» |  |  | 105 |  | Ул. Цивильская |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 58. | ГСК «Савап» |  |  | 104 |  | Поселок. Восточный |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 59. | ГСК «Малая Кувшинка» |  |  | 259 |  | Ул. Ленинского Комсомола |  |  | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 2058–р, от 31.08.2001г., №527-р от 22.02.2002г |
| 60. | ГСК «Магистраль» |  |  | 48 |  | Машиностроительный проезд |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 61. | ГСК «Качество» |  |  | 35 |  | Пр. Тракторостроителей |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. |
| 62. | ТОО «Эколит» |  |  |  |  | Пр. Тракторостроителей |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 63. | ГК «Крупская» |  |  | 24 |  | Ул. Крупской, 9 |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 64. | ГСК «Магницкая» |  |  | 34 |  | Ул. Магницкого |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. |
| 65. | ГСК «Родник» |  |  | 64 |  | Монтажный проезд |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 66. | ГК «Планета» |  |  | 9 |  | Ул. Шумилова, 20-А |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 67. |  |  |  | 14 |  | Ул. Декабристов |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 68. | ГК «Ярмарочный-1» |  |  | 70 |  | Ул. Ярмарочная, д. 5-а |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 69 | ГК «Росинка» |  |  | 32 |  | Ул.Гагарина, 35А |  |  | В стадии строительства |
| 70 | ГК «Блок» |  |  | 14 |  | Марпосадское шоссе,11 |  |  | В стадии строительства |

Гаражные формирования  металлических гаражей (движимого типа)

по Калининскому району.

| № № | Наименование СМГ | Кол. бокс. | Местонахождение СМГ | # Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Тракторостроитель» без образования юридического лица | 1147 | ул.Ленинского Комсомола | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 2. | «Звездный» без образования юридического лица | 672 | ул.Ленинского Комсомола | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 3. | «Плюс» без образования юридического лица | 289 | Гаражный проезд | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно |
| 4. | «Волна» без образования юридического лица | 359 | Мясокомбинатский проезд | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно |
| 5. | «Цивильский» без образования юридического лица | 70 | ул.Цивильская | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 6. | «Колос» без образования юридического лица | 405 | проезд Соляное | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 7. | «Пятино» без образования юридического лица | 302 | ул.Ленинского Комсомола | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно |
| 8. | «Южанка» без образования юр. лица | 423 | Эгерский бульвар | Эксплуатируется МУП «Дирекция гаражных хозяйств» |
| 9. | «Кит» без образования юр. лица | 271 | пр. Мира | Эксплуатируется МУП «Дирекция гаражных хозяйств» |
| 10. | «Стрелка» без образования юридического лица | 36 | ул.Декабристов | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно |
| 11. | «Приовражный» без образования юридического лица | 48 | ул.Ленинского Комсомола | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 12. | «Аэропорт» без образования юридического лица | 61 | ул. Скворцова | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 13. | «Вишенка» без образования юридического лица | 28 | пр. Мира | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 14. | «им. Гайдара» без образования юридического лица | 100 | ул.Гайдара | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Не эксплуатируется. |
| 15. | «Школа № 23» без образования юридического лица | 25 | ул. П.Лумумбы | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 16. | Самовольно установленные | 86 | ул. 7-я линия Мясокомбината | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 17. | Самовольно установленные | 15 | ул. П.Лумумбы, около школы № 30 | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 18. | «Теремок» без образования юр. лица | 47 | ул.Николаева | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 19. | «Ветеран-2» без образования юр. лица | 23 | ул. Николаева | Распоряжение предоставления зем.участка от 06.08.2003г. № 2041-р |
| 20. | «Привосточный» без образования юридического лица | 113 | ул. 1-я Привосточная | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 21. | Самовольно установленные | 27 | ул.Пржевальского | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 22. | «Никитина» без образования юр. лица | 251 | ул. Никитина | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 23. | «Придорожный» без образования юридического лица | 56 | Дорожный проезд | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно |
| 24. | «Дизельпром» без образования юр. лица |  | пр.Тракторостроителей | Эксплуатируется МУП «Дирекция гаражных хозяйств» |
| 25. | «Тихий» без образования юридического лица | 21 | ул.Крупской | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 26. | «Сосна» без образования юридического лица | 25 | ул.Декабристов | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 27. | «ЧМТТ» без образования юридического лица | 35 | ул.Декабристов | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 28. | «Яблочко» без образования юр. лица | 29 | ул. Яблочкова, 14 | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно |
| 29. | «Кремень-2» | 6 | ул.Кременского | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно |
| 30. | «Очистные сооружения» без образования юр. лица | 7 | пр.Тракторостроителей | Эксплуатируется МУП «Дирекция гаражных хозяйств» |
| 31. | «Такт-2» без образования юридического лица | 19 | Дорожный проезд | Платежи за землю не производятся. Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно |
| 32. | Самовольно установленные | 11 | ул. Ашмарина, 42/1 | Участок не оформлен. Не эксплуатируется. Эксплуатируется незаконно |

Гаражные формирования капитальных гаражей (недвижимого типа)

по Ленинскому району.

| №№ | Наименование ГК (ГСК) | Кол-во боксов | Местонахождение ГК (ГСК) в соответ. с регистр. | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГК «Кукшумский-1» | 148 | Ул. Кукшумская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГСК«Кукшумский-2» | 301 | Ул. Кукшумская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит Эксплуатируется незаконно. |
|  | ГК«Кукшумская-3» | 134 | Ул. Кукшумская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК«Кукшумский-4» | 100 | Ул. Кукшумская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
|  | ГСК«Новоюжный» | 635 | Ул. Хевешская,3 а | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 884-р от 14.04.2003г. |
|  | ГК«Олимп» | 420 | Ул. Хевешская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГСК«Хевешский» | 127 | Ул. Хевешская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГСК«Ромашка» | 347 | Ул. Лесная | Есть договор аренды земли: №52/607-ЛГ от 20.12.02 г. |
|  | ГК«Строитель-2» | 237 | Ул. Лесная | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1184-р от 24.05.2001г. |
|  | ГК«Связист» | 44 | Ул. Гладкова | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК«Авторемонтник» | 48 | Ул. Гладкова (ОБ-20) | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | Кооператив по строительству и эксплуатации гаражей «Луч» | 396 | Ул. Гладкова | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
|  | ГСК«Тивлеть» | 59 | Базовый пр-д, 6 а | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
|  | Кооператив «Автомобилист» по строительству и эксплуатации гаражей | 34 | Ул.Гагарина,15 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК«Автомобилист-2» | 37 | Ул. Гагарина,15 а | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
|  | ГК«Лада» | 26 | Пр. Ленина,32 а | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГСК«Жигули» | 300 | (За дом. Керамблок) | В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
|  | ГК«Газовик» | 129 | Пр. И.Яковлева,25 | В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
|  | ГК«Буссоль» | 32 | Пр. И. Яковлева за домом №1 | В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
|  | ГК«Свобода» | 80 | Пр. И. Яковлева | В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
|  | ГСК«АРМАТОН» | 16 | Вурнарское шоссе,17 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
|  | ГСК«Ротор» | 81 | Ул. Чапаева | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 881-р от 14.04.2003г., № 750 от 22.04.1999г. |
|  | ГК«Кукшумка» | 74 | Ул. Кукшумская | Сданы 72 бокса Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1252-р от 22.06.2000г. |
|  | ГК«Нива» | 12 | Ул. Энгельса, 28 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
|  | ПГК«Центр» | 41 | Пр. И. Яковлева, 17 б | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 2050-р от 31.08.2001г. |
|  | ГСК«Алеко-2» | 116 | Ул. Парижской Коммуны | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 101-р от 19.01.1999г., № 942-р от 10.04.2002г. |
|  | ГК«Товарищ» | 53 | Ул. Чапаева, д.8 корпус 2 | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 483-р от 02.02.1999г. |
|  | ГК«ЧЭАЗ-1 площадка» | 62 | Ул. К.Маркса, за домом №51 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК«Сириус» | 11 | Ул. Мало- Ярославская | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1024-р от 14.12.1995г. |
|  | Кооператив индивидуальных гаражей «Экспресс» | 32 | Ул.Привокзальная,6 а | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1506-р от 19.06.2003г. |
|  | Кооператив по строительству и эксплуатации гаражей «Кайбулка» | 17 | Ул. Ярославская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГСК«Волна» | 32 | Пр. Мира | В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | КАС «Железнодорожник» | 13+48 | Пр. Мира,60 | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 2019-р от 16.12.1996г., № 880-р от 04.04.2002г. |
|  | ГК«Сад» | 143 | Ул. Б. Хмельницкого | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК«Малютка» | 40 | Ул.Огнеборцев,6 | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1157-р от 13.06.2000г. |
|  | ГК«Маршак» | 15 | Ул. Маршака | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГСК«Дорожник» | 97 | Пр. И.Яковлева,29 а | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
|  | КАС«ГАЛС» | 11 (ж/б) | Ул. Ярославская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
|  | ГК «Мир» | 35 | Пр. Ленина,21 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК«Монкор» | 44 полуп. | Ул. Короленко, 16 а | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно Платежи за землю не производит. |
|  | ГСК«Победа» | 15 | Ул. Хузангая | Сданы в эксплуатацию 14 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 287-р от 09.02.1996г. |
|  | ГК«Иволга» | 19 | Ул. Гагарина, д.3 корп. 2 (у котельной) | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГСК«Спортивный» | 6 | Школьный проезд ,3 | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 861-р от 14.05.1999г.. |
|  | ГК«Вымпел» | 51 | Ул. Шевченко,17 | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 597-р от 05.03.2002г. |
|  | ГК «Дубрава» | 12 | Ул. Хузангая,20 | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 68-р от 14.01.2003г.. |
|  | ГК«Ветеран» | 11 | Пр. И.Яковлева,15 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК«Стрелка-2» | 73 | Ул. Чапаева, 8 в | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 3555-р от 30.12.2002г. |
|  | ГК«Смена» | 11 | Ул. Б.Хмельницкого, в районе дома №12 | Объект в эксплуатацию сдан. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 208-р от 21.01.2002г. |
|  | ГК«Волгарь» | 49 | Пр. Мира, в районе дома №52 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
| - . | ГК Елена | 72 | Ул. Хевешская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК Победа | 100 | Ул. Хевешская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК Идеал | 21 | Пр. И. Яковлева,19, во дворе | Объект незавершенного строительства. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК Спидометр | 234 | Ул. П.Коммуны | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |
|  | ГК «Центральный» | 40 подз. | Пр. Ленина, 51, рядом с КАС «ГАЛС» | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно |

Гаражные формирования металлических гаражей (движимого типа)

по Ленинскому району

| № п/п | # СМГ | Кол-во гаражей | Местонахождение | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СМГ«Кукшумская» | 1200 | Ул. Кукшумская | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 2. | СМГ«Кукшумская-5» | 150 | Ул. Кукшумская | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 3. | СМГ«Кукшумская-6» | 317 | Ул. Кукшумская | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно.. |
| 4. | СМГ«Лесная» | 417 | Ул. Л.Комсомола | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 5. | СМГ«Им. Николаева» | 187 | Ул. Николаева | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 6. | СМГ«Маршак» | 99 | Ул. Маршака | Эксплуатируется МУП «Дирекция гаражных хозяйств» |
| 7. | СМГ«Центр» | 150 | Ул. Энгельса | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно.. |
| 8. | СМГ«Короленко-2» | 147 | Ул. Короленко | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно.. |
| 9. | КАС«Пригород» | 102 | Пр. И. Яковлева | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 10. | КАС«Кувшинка» (ОБ10) | 30 | Ул. Хевешская | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 11. | СМГ«Короленко» | 174 | Ул. П,Коммуны | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 12. | СМГ«Искра» | 63 | Ул. Чапаева | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 13. | СМГ«Ягодный» | 97 | Пер. Ягодный | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 14. | СМГ«Садовая» | 93 | Ул. Б. Хмельницкого | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 15. | СМГ«Репина-98» | 50 | Ул. Репина | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 16. | Отдельно стоящие по пр.Ленина,32 а (Лада-плюс) | 27 | Ул. Петрова ул. Гагарина | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 17. | СМГ«Ива» | 24 | Ул. Гладкова | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 18. | СМГ«Стрелка» | 100 | Ул. Байдула, 5 | Эксплуатируется МУП «Дирекция гаражных хозяйств» |
| 19 | СМГ«Мясокомбинат» | 50 | Канашское шоссе | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 20 | СМГ«Шумиловский» | 25 | Ул.Шумилова,12/1 | Участок не оформлен. Эксплуатируется незаконно. |
| 21 | СМГ«Сантек» |  | Базовый пр-д | Эксплуатируется МУП «Дирекция гаражных хозяйств» |

Гаражные формирования капитальных гаражей (недвижимого типа)

по Московскому району.

| № | Наименование ГК (ГСК) | Кол-во боксов | Местонахождение ГК (ГСК) | ###### Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГСК «Колос» | 79 | Ул. Гражданская, 85 «А» около маг. «Колос» | Сданы 36 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 205 от 04.02.1997г. |
| 2. | ГСК «Светофор» | 217 | Ул. Гражданская,99 «А» | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 201-р от 21.01.2002г., № 3245-р от 03.12.2002г. |
| 3. | ГСК «Кировский» | 175 | Б-р Миттова | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
| 4. | ГСК «Ветеран» | 50 | Б-р Миттова, 13 «А» | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1181-р от 15.06.2000г. |
| 5. | ГСК «Век» | 50 | Б-р Миттова, 17 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 6. | ГСК «Гражданский» | 150 | Б-р Миттова, около д.17, Возле котельной №8 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 7. | ГК «Янтарь» | 68 | Б-р Миттова, 33 | Сданы в эксплуатацию66 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1294-р от 13.07.1999г. |
| 8. | ГК «Крот» | 73 | Б-р Миттова, 37 | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1596 от 04.09.1998г. |
| 9. | (ПК«КАС«Текструм-1») | 66 | Б-р Миттова Ул. Тополиная,17б | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1330-р 16.07.1999г. |
| 10. | ГК «Удача» | 205 | Ул. Фруктовая,16 | Сданы в эксплуатацию 202 бокса. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 397-р от 04.03.1996 г., № 642-р от 02.03.2004г. |
| 11. | ГК «Фруктовый» | 247 | Вдоль улицы Фруктовая | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 178 от 29.01.1997г. |
| 12 | ГСК «Финист» | 14 | Ул. О. Беспалова,1 «Б» м/у РСУ и х/заводом | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1422 от 31.05.2002г. |
| 13. | ГСК «Сигнал» | 490 | Ул. Кирова,д.10 зап. сторона подсобного хозяйства | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
| 14. | ГСК «Чапаевский» | 220 | Пос. Чапаевский, ул. Кирова, до подсобного хоз-ва | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
| 15. | КАС «Альтернатива» | 118 | Ул. Энтузиастов, зап. стор.Центра стандартизации | Сданы в эксплуатацию 55 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 618-р от 27.06.1994г. |
| 16. | ГСК «Мотор» | 14 | Ул. Чернышевского | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 17. | ГСК «Лада-Стар»» | 156 | Ул. Чернышевского,11 | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 675-р 02.04.2001г., № 397-р от 11.02.2002г. |
| 18. | «Техмашстрой- материалы» | 300 | Ул. Чернышевского 30 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 19. | ГСК «Ласточка» | 156 | Ул.Чернышевского,32 А ЮЗР | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 20. | ГСК «потреб. кооператив» «МЖК-технопарк») | 60 | Ул.Чернышевского 30«А» с торца д.15 по ул. М Залка | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 21. | ГСК «Юго-Западный» | 90 | Ул. М Залка,15, 17 6 ЮЗР поз.1 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
| 22. | ГСК «Бриз» | 49 | Ул. М.Залка, напро-тив домов 23-25 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 23. | ГСК «Энтузиаст» | 68 | Ул. Энтузиастов, во дворе дома№24 | Сданы в эксплуатацию 67 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 713-р от 27.03.2003г. |
| 24. | ГСК «Энтузиаст-2» | 19 | Ул. Энтузиастов во дворе дома№10/1 Ул. Грасиса | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 25. | ГК «Дорожник» | 35 | Ш. .Ядринское, рядом с АЗС №7 | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 456-р от 14.02.2002г. |
| 26. | ГК «Градостроитель» (ОБ-20) | 201 | Ш. .Ядринское, южная сторона з-да « Контур» | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 27. | ГК «Василек» | 110 | Ул.Университетская,46 | Сданы в эксплуатацию 60 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1949-р от 13.11.1997г. |
| 28. | ГК «Ядринский» | 474 | Ш. Ядринское, юж.сторона трол- лейбусного управ. | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 29. | ГСК «Северный-379» | 379 | Ядринское ш-се, 4 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 30. | ГСК «СКИБ» | 495 | ш. Ядринское, южная сторона ЧГУ | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 31. | ГСК «Северянка» | 251 | ш. Ядринское | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
| 32 | ГК «Иволга» | 338 | Ядринское шоссе | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 33. | ГСК Фирма «Инвест-Лада» | 20 | Ул. Университетская, у парка «Роща» | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 2248-р от 11.11.2000г. |
| 34 | ГСК «Спидометр» ГК «Надежда» | 106 | Б-р Юности | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 35. | ГСК «Северный-33» | 33 | Ул. Университетская,28а во дворе д.28 | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 513 -р от 27.05.1993г. |
| 36. | ГСК «Клаксон» | 78 | Ул. Университетская, за МК «Северная» | Сданы в эксплуатацию 50 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1734-р от 18.07.2001г. |
| 37. | ГСК «Салют» | 15 | МКР « Волжский», Пересеч. пр.М.Горького -ул.Университетская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 38. | ГК «Монолит» (подземный) | 56 | Ул. Талвира, мкр. «Волжский» Ул. Сверчкова,12 | Объект сдан в эксплуатацию. Постановление главы администрации г.Чебоксары № 4 от 06.01.1998г. |
| 39. | ГСК «Вираж» | 58 | Пр. М Горького, 28 «А» рядом с общежитием кооп. института | Сдан в эксплуатацию 51 бокс.Постановление главы администрации г.Чебоксары № 148/1 от 28.02.1995г. |
| 40. | ГСК «Запорожец» | 10 | Ул.Университетская | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 41. | ГСК «Электротранс-портник» | 6 | Ул. М.Павлова,76 | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 2479-р от 31.12.1999г. |
| 42. | ГСК «Северный-82» | 82 | Ул. М. Павлова, 29а за гостиницей «Курортная» | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 513-р от 27.05.1993г. |
| 43. | ГК «Динамо» | 35 | Ул. М. Павлова, около Грязелечебницы | Сданы в эксплуатацию 30 боксов. Акт от 16.10.1986г. |
| 44. | ГК «Автомобилист» | 138 | Ул. М. Павлова, между пож. депо и Грязелечебницей | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 45. | ГСК «За рулем» | 92 | Ул. М Павлова,19а, рядом с СВПЧ-6 | Сданы в эксплуатацию 87 боксов. Постановление главы администрации г.Чебоксары № 148/2-р от 28.02.1995г. |
| 46. | ПК КАС «Текструм-2» | 20 | Ул. Пирогова, 18а | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 47. | ГК «Товарищ» | 55 | Ул. Пирогова, около ГСК «Текструм-2» | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 2483-р от 23.09.2002г. |
| 48. | ГК «Прогресс» | 10 | Ул. Пирогова,17 ок. уч. комбината «Нива» | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 49. | ГК «Автолюбитель» | 67 | Ул. Пирогова, вдоль забора АО «Ситро» | Сдано в эксплуатацию 69 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1251-р от 22.06.2000г. |
| 50. | ГСК «Восход–2» | 23 | Ул. Пирогова, юж. сторона АО «Ситро» | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 51. | ГСК «Безопасность движения» | 24 | Ул. Пирогова 12 «А» | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 52. | ГСК «Залив» | 86 | Ул. Пирогова, 4а | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
| 53. | ГСК «Университетский» | 11 | Ул. Пирогова, рядом с туб. диспансером | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Эксплуатируется незаконно. |
| 54. | ГК«Электротранспортник» | 13 | Московский пр.17а на тер. троллейбусной эл. п/с №4 | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 579-р от 04.03.2002г. |
| 55. | ГСК «ОКС ЧГУ» | 30 | Ул.Урукова | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 56. | ГК «Афанасьева» | 38 | Ул. Афанасьева | Сданы в эксплуатацию 33 бокса. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1632-р от 16.03.2000г. |
| 57. | ГК «Фонтан» | 16 | КНС ул. Афанасьева | Объект незавершенного строительства В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 58. | ГСК «Приволжский» | 126 | Ул. Красина | Сданы в эксплуатацию 104 бокса. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 301-р от 19.02.1997г. |
| 59. | ГСК «Центр»(подземный) | 38 | ул. Водопроводная, биржи труда | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 60. | ГСК «Колесо» | 10 | Ул. Водопроводная, 16 «А» | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 258-р от 18.02.1998г. |
| 61. | Без наименования | 17 | Ул. К. Иванова, напротив д. 88 «А» | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 62. | ГК «Волгарь» | 140 | Пр. М. Горького, ок. парка 500-летия г. Чебоксары | Сдан в эксплуатацию 131 бокса. Акт о сдаче в эксплуатацию № 92 от 19.04.1994г., № 94 от 02.12.1992, № 96 от 06.12.1996г |
| 63. | ГК «Ива» | 22 | Пр. М. Горького, ок. парка 500-летия г. Чебоксары | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 64. | ГСК «Заря-3» | 77 | Пр. М. Горького, около парка 500-летия г.Чебоксары, Район КНС №7 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 65. | ГСК «Мираж» | 65 | Пр. М. Горького, ок. парка 500-летия г. Чебоксары | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 2105-р от 29.11.1997г. |
| 66. | ГК «Рубин» | 42 | Пр. М. Горького, 5 «а» | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1490-р от 06.08.1999г. |
| 67. | ГСК-92 (5-этажный) (Монолит-1) | 400 | Пр. М. Горького, рядом с баней № 8 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 68. | ГК «Луч» | 210 | Пр. М. Горького, за баней №8 | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 69. | ГСК «Оскар» | 20 | Пр.М. Горького, около бани № 8 | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1627-р от 25.06.2002г. |
| 70. | ГСК «Западный» | 198 | Ул. Кривова, рядом с РОВД | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 71. | ГК «Малыш» | 36 | Ул. Кривова, рядом со спортив. школой | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 72. | ГСК «Московский» | 50 | Ул. Кривова, между Ф. «Нарспи» и пож. Депо | Сдан в эксплуатацию 49 боксов. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 525-р от 22.02.2002г. |
| 73. | ГСК «Комплекс» | 30 | Ул. Кривова, напротив РОВД Москов. р-на | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 74. | ГСК «Приборист» | 8 | Ул. М. Павлова, на тер. СВПЧ-10 « Элара» | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1673-р от 28.12.1998г. |
| 75. | ГК «Волжский –1» | 29 | Ул. Университет-ская,11 | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 1844-р от 04.10.1999г. |
| 76. | ГК «Сугутский» | 35 | Б-р Миттова,8 мкр ЮЗР | Объект сдан в эксплуатацию. Распоряжение главы администрации г.Чебоксары № 66-р от 14.01.2003г. |
| 77. | ГК «Фонтан-2» | 8 | Ул. Надежды | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. |
| 78. | «Октан» |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 79. | «Норд-плюс» |  |  | Объект незавершенного строительства. В эксплуатацию не сдан. Платежи за землю не производит. Эксплуатируется незаконно. |
| 80 | ЮИН «Сервис» |  | Ул.Энтузиастов, 32а | Объект на стадии строительства |

Гаражные формирования металлических гаражей (движимого типа)

по Московскому району

| № п/п | Наименование СМГ | Кол-во боксов | Местонахождение | # Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СМГ «Сирена» | 41 | Ул. Кирова, вост. сторона Подсобного хоз-ва РТИ | За границами формирования установлены 387 гаражей. Эксплуатируется незаконно. |
| 2. | КСМГ «Мотор-2» | 15 | Ул. Чернышевского, за котельной | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 3. | СМГ «Жиклер» | 393 | Ул. Эльменя Ул. Тельмана | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 4. | СМГ «Энтузиаст» | 378 | Ул. Энтузиастов/ Ул. Грасиса | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно.. |
| 5. | СМГ «Родник» | 34 | Ул. Пирогова/ Кривова | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 6. | СМГ «Родничок» | 140 | Ул. Пирогова | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 7. | СМГ «Дружба» | 259 | Ул. Пирогова | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 8. | СМГ «Волга» | 521 | Ул. Афанасьева | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 9. | СМГ «Чайка» | 449 | Ул. Афанасьева | Участок не оформлен. Платежи за землю не производятся. Эксплуатируется незаконно. |
| 10. | СМГ «Новосельский» | 645 | Пр. М. Горького/ ул. Эльгера | На стадии освобождения земельного участка. |
| 11. | СМГ «Новомосковский» | 1538 | Пр. М. Горького/ ул. Эльгера | На стадии освобождения земельного участка. |
| 12. | СМГ «Волжский» | 346 | Пр. М. Горького/ ул. Эльгера | На стадии освобождения земельного участка. |
| 13 | СМГ «Контур» |  | Ядринское ш-се | Эксплуатируется МУП «Дирекция гаражных хозяйств». |
| 14 | СМГ «Контур-2» |  | Ядринское ш-се | Эксплуатируется МУП «Дирекция гаражных хозяйств». |

Заместитель главы администрации-

начальник управления строительства, архитектуры,

перспективного развития и реконструкции города Чебоксары						А.Ю. Черкасов

Приложение  2

к муниципальной целевой программе «Развитие гаражного хозяйства на 2005 – 2007 годы и до 2010 года».

## Основные мероприятия Муниципальной целевой программы

«Реформирование гаражного хозяйства на 2005 – 2007 годы»

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта Положения об отделе контроля по гаражному хозяйству. | МУП «Дирекция гаражных хозяйств», Администрация города Чебоксары |  | Май 2005 |
| 2. | Разработка проекта «Положение о предоставлении эксплуатационных мест для временной стоянки металлических (железобетонных) гаражей по городу Чебоксары». | МУП «Дирекция гаражных хозяйств», Администрация Калининского района Администрация Ленинского района, Администрация Московского района |  | Май 2005 |
| 3. | Разработка проекта «Положение о регистрации движимого имущества (гаражей) установленных на территории города Чебоксары | МУП «Дирекция гаражных хозяйств», Администрация Калининского района Администрация Ленинского района, Администрация Московского района |  | Июнь 2005 |
| 4. | Разработка проекта нормативного правового акта регулирующего закрепление функции заказчика– застройщика автостоянок, гаражных боксов по городу Чебоксары за МУП «Дирекция гаражных хозяйств» | МУП «Дирекция гаражных хозяйств Администрация города Чебоксары |  | Май 2005 |
| 5. | Организация на базе МУП «Дирекция гаражных хозяйств» отдела муниципального контроля по гаражному хозяйству | МУП «Дирекция гаражных хозяйств» | Июнь 2005 |  |
| 6. | Организация площадки для хранения вывозимых гаражей движимого типа подлежащих сносу. | МУП «Дирекция гаражных хозяйств» Структурные подразделения администрации г.Чебоксары | 2005 |  |
| 7. | Упрощение процедур разрешений и согласований на передачу земельных участков для временной эксплуатации металлических гаражей | Структурные подразделения администрации г. Чебоксары | 2005 |  |
| 8. | Ведение реестра строящихся гаражей, контроль над эффективным использованием земельных участков, выделенных под строительство гаражей. Применение экономических и административных рычагов, обеспечивающих своевременную сдачу в эксплуатацию гаражей. | Структурные подразделения администрации г. Чебоксары Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2005 -2010 |  |
| 9. | Ведение реестра объектов гаражного хозяйства недвижимого типа несданных в эксплуатацию, неэффективно использующих земельные участки. Применение административных рычагов обеспечивающих возврат земельных участков и передачу земельных участков эффективным застройщикам на конкурсной основе. | Структурные подразделения администрации г. Чебоксары Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2005 - 2010 |  |

Заместитель главы администрации-

начальник управления строительства, архитектуры,

перспективного развития и реконструкции города Чебоксары							А.Ю. Черкасов

|  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной целевой программе "Развитие гаражного хозяйства на 2005-2007 годы и до 2010 года" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов гаражного хозяйства движимого типа подлежащих временной эксплуатации в соответствии с разделом 3 п.2 программы "Развитие гаражного хозяйства на 2005-2007 годы и до 2010 года" |  |  |  |  |
| № | Название СМГ | Количество боксов | Местонахождение | Зонирование в соответствии с генеральным планом г.Чебоксары |
|  |  |  | Калининский район |  |
| 1 | Тракторостроитель | 1147 | ул.Л.Комсомола | Зона инженерных и транспортных инфраструктур |
| 2 | Звездный | 672 | ул.Л.Комсомола | Зона инженерных и транспортных инфраструктур |
| 3 | Плюс | 289 | проезд Гаражный | Зона инженерных и транспортных инфраструктур, садово-дачных участков |
| 4 | Волна | 359 | проезд Мясокомбинатский | Зона инженерных и транспортных инфраструктур |
| 5 | Цивильский | 70 | ул.Цивильская | Зона инженерных и транспортных инфраструктур |
| 6 | Пятино | 302 | ул.Л.Комсомола" | Зона инженерных и транспортных инфраструктур |
| 7 | Аэропорт | 61 | ул.Скворцова" | - |
| 8 | - | 86 | ул. 7-я линия Мясокомбината | Зона садово - дачных участков |
| 9 | Придорожный | 56 | Дорожный проезд | Зона спортивных сооружений |
| 10 | Такт - 2" | 19 | Дорожный проезд | - |
| 11 | - | 11 | ул. Ашмарина 42/1 | Зона объектов обслуживания населения |
|  |  |  | Ленинский район |  |
| 12 | Кукшумская | 1200 | ул.Кукшумская | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности |
| 13 | Кукшумская -5 | 150 | ул.Кукшумская | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности |
| 14 | Кукшумская-6 | 317 | ул.Кукшумская | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности |
| 15 | Николаева | 187 | ул.Николаева | Зона многофункционального назначения |
| 16 | Центр | 150 | ул.Энгельса | Зона многоэтажной застройки |
| 17 | Короленко | 174 | ул.П.Коммуны | Зона многоэтажной застройки |
| 18 | Искра | 63 | ул.Чапаева" | Зона многоэтажной застройки |
| 18 | "Искра" | 63 | ул.Чапаева" | Зона многоэтажной застройки |
| 19 | "Ягодный" | 97 | пер.Ягодный | Зона многоэтажной застройки |
| 20 | "Садовая" | 93 | ул.Б.Хмельницкого | Зона многоэтажной застройки |
| 21 | "Репина-98" | 50 | ул.Репина | Зона многоэтажной застройки |
| 22 | "Ива" | 24 | ул.Гладкова | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности |
|  |  |  | Московский район |  |
| 23 | "Мотор-2" | 15 | ул.Чернышевского | Зона объектов обслуживания населения |
| 24 | "Жиклер" | 393 | ул.Эльменя, ул.Тельмана | Зона многоэтажной застройки |
| 25 | "Энтузиаст" | 378 | ул.Энтузиастов, ул.Грасиса | Зона многоэтажной застройки |
| 26 | "Родник" | 34 | ул.Пирогова, ул.Кривоа | Зона автомагистрали |
| 27 | "Родничок" | 140 | ул.Пирогова | Зона автомагистрали |
| 28 | "Дружба | 259 | ул.Пирогова | Зона автомагистрали |
| 29 | "Волна" | 521 | ул.Афанасьева | Зона объектов обслуживания населения |
| 30 | "Чайка" | 449 | ул.Афанасьева | Зона объектов обслуживания населения |

Заместитель главы администрации-

начальник управления строительства, архитектуры,

перспективного развития и реконструкции города Чебоксары							А.Ю. Черкасов

Приложение 4

к муниципальной целевой программе  «Развитие гаражного хозяйства на 2005 – 2007 годы и до 2010 года»

Перечень объектов гаражного хозяйства движимого типа подлежащих сносу

в соответствии с генеральным планом развития города Чебоксары.

| №/№ п/п | Наименование | Кол-во | Местонахождение | Зона в соответствии с генеральным планом развития г.Чебоксары | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Тракторостроитель» | 1147 | Ул.Л.Комсомола» | Зона инженерных и транспортных инфраструктур | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 2 | «Звездный» | 672 | Ул.Л.Комсомола» | Зона инженерных и транспортных инфраструктур | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 3 | «Плюс» | 289 | Гаражный проезд | Зона инженерных и транспортных инфраструктур | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 4 | «Волна» | 359 | Мясокомбинатский проезд | Зона инженерных и транспортных инфраструктур | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 5 | «Цивильский» | 70 | Ул.Цивильская | Зона инженерных и транспортных инфраструктур | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 6 | «Пятино» | 302 | Ул.Л.Комсомола» | Зона инженерных и транспортных инфраструктур | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 7 | «Вишенка» | 28 | Пр.Мира | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2006 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 8 | «Школа № 23» | 25 | Ул.П.Лумумбы | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 9 | Без названия | 86 | Ул.7-я линия Мясокомбината | Зона садово – дачных участков | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 10 | «Теремок» | 47 | Ул.Николаева | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 11 | Без названия | 27 | Ул.Прежевальского | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 12 | «Тихий» | 21 | Ул.Крупская | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2006 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 13 | «Сосна» | 25 | Ул.Декабристов | Производственные и коммунальные зоны | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2006 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 14 | «ЧМТТ» | 35 | Ул.Декабристов» | Зона многоквартирной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 15 | Без названия | 11 | Ул.Ашмарина 42/1 | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности. | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |

По Ленинскому району

| 16 | «Кукшумская» | 1200 | Ул.Кукшумская | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | «Кукшумская - 5» | 150 | Ул.Кукшумская | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 19 | «Кукшумская - 6» | 371 | Ул.Кукшумская | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 20 | «Ива» | 187 | Ул.Николаева | Зона многофункционального назначения | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 21 | Центр» | 150 | Ул.Энгельса | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2008 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 22 | «Кувшинка» | 30 | Ул.Хевешская | Жилая зона | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2008 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 23 | «Короленко» | 174 | Ул.П.Коммуны | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2005 - 2006 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 24 | «Ива» | 63 | Ул.Чапаева | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2008 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 25 | «Ягодный» | 97 | Пер.Ягодный | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 26 | «Садовая» | 93 | Ул.Б.Хмельницкого | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 27 | «Репина – 98» | 50 | Ул.Репина | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 28 | «Ива» | 24 | Ул.Гладкова | Зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 29 | «Шумиловский» | 25 | Ул.Шумилова 12/1 | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2007 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 30 | «Мотор – 2» | 15 | Ул.Чернышевского | Зона объектов обслуживания населения | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 31 | «Жиклер» | 393 | Ул.Эльменя, ул.Тельмана | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |
| 32 | «Энтузиаст» | 378 | Ул.Энтузиастов, ул.Грасиса | Зона многоэтажной застройки | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка, Отдел контроля по гаражному хозяйству | 2010 | Предприятия и организации – победители аукциона по предоставлению права застройки земельного участка |

Заместитель главы администрации – начальник управления строительства,

архитектуры и перспективного развития и реконструкции города Чебоксары                                                                	А.Ю.Черкасов