|  | УТВЕРЖДЕНА Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов города Новочебоксарска Чувашской Республики «_15_» ноября 2007 года №С 35-2 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

города Новочебоксарска на 2008 – 2012 годы».

##### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Новочебоксарска на 2008 – 2012 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ |
| Муниципальный Заказчик | Администрация города Новочебоксарска |

| Цель программы | - создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания |
| --- | --- |

| Задачи программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах с большим износом, капитальный ремонт с 2008 по 2012 годы включительно 1015 тыс. м2 многоквартирных домов; - обеспечение безопасности эксплуатации, повышение надежности работы лифтов; улучшение физического состояния лифтов |
| --- | --- |

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | - капитальный ремонт в объеме 1015 тыс. м 2 метров жилищного фонда, в том числе: в 2008 году - 233 тыс. м2; в 2009 году – 214 тыс. м2 ; в 2010 году – 195 тыс. м2; в 2011году – 193 тыс. м2; в 2012году – 179 тыс. м2 |
| --- | --- |

| Сроки реализации программы | - 2008-2012 годы |
| --- | --- |

| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования программы – 703590 тыс. рублей: в 2008 году – 128147 тыс. рублей; в 2009 году – 134554 тыс. рублей; в 2010 году - 140609 тыс. рублей; в 2011 году – 146856 тыс. рублей; в 2012 году – 153424 тыс. рублей из них: средства федерального бюджета – 351795 тыс. рублей (50%), в том числе: в 2008 году – 64074 тыс. рублей; в 2009 году – 67277 тыс. рублей; в 2010 году - 70305 тыс. рублей; в 2011 году – 73428 тыс. рублей; в 2012 году - 76712 тыс. рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 211077 тыс. рублей (30%), в том числе: в 2008 году – 38444 тыс. рублей; в 2009 году – 40366 тыс. рублей; в 2010 году - 42183 тыс. рублей; в 2011 году – 44057 тыс. рублей; в 2012 году – 46027 тыс. рублей средства местного бюджета – 105539тыс. рублей (15%), в том числе: в 2008 году – 19222 тыс. рублей; в 2009 году – 20183 тыс. рублей; в 2010 году – 21091 тыс. рублей; в 2011 году – 22028 тыс. рублей; в 2012 году – 23014 тыс. рублей средства населения – 35179 тыс. рублей (5%), в том числе: в 2008 году – 6407 тыс. рублей; в 2009 году – 6728 тыс. рублей; в 2010 году – 7030 тыс. рублей; в 2011 году – 7343тыс. рублей; в 2012 году – 7671 тыс. рублей |
| --- | --- |

| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - реализация программы обеспечит: капитальный ремонт 1015 тыс. м2 многоквартирных домов и снижение уровня его износа; - повышение качества предоставляемых жилищных услуг и улучшение условий проживания граждан в отремонтированном жилищном фонде; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование программы; - повышение надежности работы внутридомовых систем предоставления коммунальных услуг; - создание благоприятных условий для снижения социальной напряженности среди населения; - приведение в соответствие сроков проведения капитального ремонта к нормативам; - преодоление прироста объемов непригодного (ветхого) для проживания жилья по сравнению с объемами проведенного капитального ремонта в жилищном фонде; - внедрение энергосберегающих технологий и приборов коммерческого учета и регулирования энергоресурсов в отремонтированном жилищном фонде |
| --- | --- |

| Система организации контроля за исполнением программы | - контроль за реализацией программы осуществляет отдел производственной сферы администрации г. Новочебоксарска, МУП «Управляющая компания ЖКХ г. Новочебоксарска», участвующие в реализации программы; МУП «Управляющая компания ЖКХ г. Новочебоксарска» ежегодно к 15 марта до 2013 года представляют информацию о ходе ее выполнения в администрацию г. Новочебоксарска; отдел производственной сферы администрации г. Новочебоксарска ежегодно к 1 апреля до 2013 года представляют информацию о ходе ее выполнения в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики; |
| --- | --- |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

# программными методами

Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Новочебоксарска  на 2008-2012 г.г.» разработана в целях активизации приведения жилых домов в состояние, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям и обеспечивающее комфортные условия проживания.

Жилищный фонд города Новочебоксарска по состоянию на 1 января 
2007г. составляет 2253,1 тыс. м2 (приложение 1). Уровень благоустроенности жилищного фонда инженерной инфраструктурой по г. Новочебоксарску составляет: водопроводом – 99,7 %, канализацией – 99,7 %, отоплением - 99,45%, горячим водоснабжением – 99,45%, газом – 99,96%.

Жилищная обеспеченность в городе Новочебоксарске, средний уровень которой составляет 17,84 м2 на человека, достигла удовлетворительного уровня с социально-экономической и санитарной точки зрения.  Однако, качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, существенно отстают от аналогов в развитых зарубежных странах. Более половины многоквартирных домов требует капитального ремонта, решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне.

В соответствии с нормативами ежегодно должно ремонтироваться 4-5 % всего жилищного фонда. В настоящее время ремонтируется только 1,2% от общей площади жилищного фонда, т.е. интенсивно возрастает недоремонт жилищного фонда, который ускоряет его износ. Не производится комплексный капитальный ремонт домов. В городе 26,46% многоквартирных жилых домов, что составляет 131 ед., имеют износ от 31 до 65%.  В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов грузопассажирские лифты в жилых домах по истечении 25 лет эксплуатации должны меняться или модернизироваться. В жилых домах города функционируют 424 лифтов, из них истек нормативный срок эксплуатации 94 лифтов. Количество лифтов, эксплуатирующихся с системами диспетчерского контроля, не соответствующими ПУБЭЛ составляет 188.

Многолетние отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере привели к тому, что жилищный фонд, испытывавший недостаток инвестиций на проведение капитального ремонта и недостаток финансирования текущего ремонта, находится в худшем состоянии, чем, если бы реформы начались одновременно с другими отраслями и были последовательно воплощены в жизнь.

Прирост объемов непригодного для проживания жилья происходит существенно более быстрыми темпами, чем объемы проведенного капитального ремонта в жилищном фонде, который пока не является ветхим или аварийным, но в скором времени станет таковым без должного ремонта и модернизации.

Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта жилья, заключается в том, чтобы оценить масштаб такого жилья на конкретную дату, определить объем необходимых финансовых ресурсов, пути их привлечения, а также пути и размеры поддержки собственников жилья в реализации программы.

Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Новочебоксарска на 2008 – 2012 годы»», связанная с государственной поддержкой собственников жилья в проведении капитального ремонта жилищного фонда, в увязке с требованиями  законов о формировании рынка доступного жилья позволит оказать значительный позитивный эффект на состояние жилищного фонда города, социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

# II. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является создание условий для приведения многоквартирных домов в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные условия проживания.

Основными задачами программы являются:

-   капитальный ремонт с 2008 по 2012 годы включительно 1015 тыс. м2 площадей многоквартирных домов;

- обеспечение безопасной эксплуатации, повышение надежности работы 94 отработавших нормативный срок службы лифтов, улучшение физического состояния лифтов;

-  увеличение межремонтного  срока службы жилых домов и  его конструктивных элементов.

Программа позволит снизить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, снизить уровень потерь на внутридомовых системах тепло, -водо, -электро, -газоснабжения и будущие эксплуатационные затраты.

Сроки реализации программы - 2008-2012 годы.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя работу по трем направлениям:

- правовое и методологическое обеспечение программы;

- финансовое обеспечение программы;

- реформирование  жилищно-коммунального хозяйства.

3.1. Правовое и методологическое обеспечение программы

Основным правовым и методологическим документом по обеспечению программы является Федеральный Закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В настоящее время в городе Новочебоксарске реализуются следующие городские целевые программы, призванные обеспечить граждан качественным жильем и качественными коммунальными услугами, увеличить благоустроенность жилищного фонда: Программа по организации учета и регулированию потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, внедрение автоматизированного  сбора и обработки информации на основе программного комплекса «Кливер Мониторинг Энергии» в городе Новочебоксарске на 2004 – 2009 года, Программа реформирования системы ЖКХ города Новочебоксарска на 2004 – 2010 года, Программа модернизации лифтового хозяйства в жилых домах города Новочебоксарска на 2004 – 2010 года, реализована Целевая программа реконструкции внутрипанельного отопления в жилых домах города Новочебоксарска Капитальный ремонт многоквартирных домов производится согласно жилищному законодательству.

3.2. Финансовое обеспечение программы

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2008-2012-х годах, сформирован совместно администрацией города Новочебоксарска  и МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» в зависимости от предполагаемых объемов финансирования, предусмотренных бюджетами всех уровней, и утверждается на Городском Собрание депутатов.

Финансовые средства для капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников, в том числе средств населения. Общий объем финансирования программы на период 2008-2012 годы составляет 703590 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 351795 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 211077 тыс. рублей, местных бюджетов – 105539 тыс. рублей и средств населения – 35179 тыс. рублей (приложение № 2). Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и собственниками-гражданами помещений ремонтируемых многоквартирных домов.

Финансовые средства из федерального бюджета будут предоставляться исходя из бюджетной обеспеченности и общей площади жилищного фонда г. Новочебоксарска.  Исходя из указанных параметров устанавливается доля софинансирования Новочебоксарским муниципальным образованием программы капитального ремонта, где доля федерального бюджета будет составлять 50%, республиканского бюджета Чувашской Республики - 30%,  местного бюджета – 15%, населения – 5%.

  - Разработка и реализация администрацией города Новочебоксарск  муниципальной программы капитального ремонта многоквартирных домов

Администрация города Новочебоксарска на основе перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов разрабатывает и утверждает муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2008-2012 годы, находящихся под управлением управляющей компании МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска».

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;

- утепление фасадов.

3.4.Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

Основным условием получения средств из федерального бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов согласно статьи 14 Федерального Закона №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» является ускорение реформирования жилищно-коммунального хозяйства:

-   увеличение доли частных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также доли организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах до 80%;

-    доведение доли товариществ собственников жилья в управлении жилищным фондом до 20%;

-     прекращение перекрестного субсидирования;

-  принятие нормативно-правовых актов по оформлению земельных участков под многоквартирными домами, а также нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

# IV. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация программы осуществляется основными исполнителями ее мероприятий Условиями для участия в программе являются:

степень износа многоквартирных домов и нуждаемости в капитальном ремонте;

готовность собственников жилья эффективно управлять многоквартирным домом;

# V. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Произведенный капитальный ремонт позволяет улучшить техническое состояние жилых домов, что приведет к сокращению будущих затрат на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию, а также к решению важных социально-экономических задач:

- повышение качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг;

- экономия топливно-энергетических ресурсов и воды;

- создание нормальных условий проживания в квартирах верхних этажей домов с мягкими кровлями за счет сведения до минимума протечек в крышах домов, уменьшение непрестижности квартир верхних этажей домов;

- повышение чувства ответственности собственников помещений многоквартирных домов за бережное отношение к общему имуществу;

- снижение социальной напряженности.

Оценка реализации программы производится ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах муниципальному заказчику-координатору до 15 марта года, следующего за отчетным.

5.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств служат:

- объем жилищного фонда, на котором выполнен капитальный ремонт;

- доля реализованных (завершенных) проектов по капитальному ремонту;

- рост числа товариществ собственников жилья;

-снижение размеров обязательных платежей собственников жилья на содержание и текущий ремонт в многоквартирных домах – участников реализованных проектов по капитальному ремонту.

5.2. Оценка социально-экономических последствий

реализации подпрограммы.

Меры поддержки вновь создаваемых товариществ собственников жилья в проведении капитальных ремонтов позволят:

- увеличить долю многоквартирных домов, находящихся в управлении объединений собственников жилья;

- способствовать осознанному выбору способа управления многоквартирными домами собственниками жилья.

Эффективное (заинтересованное) управление многоквартирным домом собственниками помещений и общим имуществом при государственной финансовой поддержке позволит решить следующие задачи:

- обеспечение надлежащего использования, содержания и ремонта общего имущества дома;

- обеспечение сохранности общего имущества дома;

-создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан;

- ресурсосбережение;

-снижение размера обязательных платежей.

Содействие объединениям собственникам жилья в многоквартирных домах в проведении капитального ремонта позволит:

-  уменьшить негативные последствия недоремонта жилья;

- увеличить долю модернизированного жилья, отвечающего современным стандартам качества;

- привлечь в сферу модернизации жилья дополнительные внебюджетные средства (собственные средства собственников жилья и заемные ресурсы).

Приложение № 1

к  программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов

города Новочебоксарска на 2008-2012 годы»

# Характеристика жилищного фонда г. Новочебоксарска

| Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2. | Число многоквартирных домов, ед. | Общая площадь многоквартирных домов, тыс.м2. | Общая площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, тыс.м2. | Число многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2253,1 | 493 | 2223,5 | 1558,336 | 378 |

Приложение № 2

к  программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов

города Новочебоксарска на 2008-2012 годы»

# Объем
финансирования программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Новочебоксарска на 2008-2012 годы"

| Годы | Общая площадь капитально отремонтированного жилья, кв. м. | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | бюджет | средства населения |
|  |  |  | федеральный | республиканский | местный |  |
| 2008 |  | 128 147 | 64 074 | 38 444 | 19 222 | 6 407 |
| 2009 |  | 134 554 | 67 277 | 40 366 | 20 183 | 6 728 |
| 2010 |  | 140 609 | 70 305 | 42 183 | 21 091 | 7 030 |
| 2011 |  | 146 856 | 73 428 | 44 057 | 22 028 | 7 343 |
| 2012 |  | 153 424 | 76 712 | 46 027 | 23 014 | 7 671 |
| Всего |  | 703 590 | 351 795 | 211 077 | 105 539 | 35 179 |

Примечание. Сумма затрат определена из расчета средней стоимости капитального ремонта 1 кв. метра общей площади жилого помещения – 0,549 тыс. рублей в 2007 году и корректируется ежегодно с учетом инфляции.

Приложение № 3

к  программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов

города Новочебоксарска на 2008-2012 годы»

# Перечень
основных мероприятий по реализации программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов г. Новочебоксарска на 2008-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (годы) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение перечня жилых домов, подлежащих капитальному ремонту в 2008-2012 годах | август 2007г | МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» |
| 2. | Создание рабочей группы содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Новочебоксарска, утверждение Распоряжением Главы администрации г. Новочебоксарска | Ноябрь 2007г | Отдел производственной сферы администрации г. Новочебоксарска, МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» |
| 3. | Разработка и утверждение муниципальной программы капитального ремонта многоквартирных домов | Ноябрь 2007г. | Отдел производственной сферы администрации г. Новочебоксарска, МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска |
| 4. | Организация мероприятий по выбору способа управления в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Новочебоксарска | Декабрь 2007г. | Отдел производственной сферы администрации г. Новочебоксарска, МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска |
| 5. | Провести открытый конкурс по выбору способа управления в многоквартирных домах на территории г. Новочебоксарска, в которых собственники помещений не выбрали способ управления до 31.12.2007 года. | Апрель 2007г. | Отдел производственной сферы администрации г. Новочебоксарска, МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» |
| 6. | Принятие нормативно-правовых актов по: - увеличению коммерческих организаций коммунального комплекса, а также организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах до 80%; - увеличению доли многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья до 20%; - формированию и государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирными домами; - прекращению предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры; | 2008г. 2011 г. 2010г. 2010г.. 2009г. | Отдел производственной сферы администрации г. Новочебоксарска, МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» Управление имущественных и земельных отношений г. Новочебоксарска МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» |
| 7. | Разработка графиков по: - переходу на установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ по развитию системы коммунальной инфраструктуры; - установлению тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей | 2009г. 2010г. | МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» |
| 8. | Защита инвестиций на реализацию программы в республиканских органах исполнительной власти | до 15 января ежегодно | Отраслевые отделы администрации г. Новочебоксарска, МУП «УК в ЖКХ в ЖКХ г. Новочебоксарска» |
| 9. | Обеспечение софинансирования мероприятий программы из республиканского бюджета Чувашской Республики: – 38 444 тыс. рублей; – 40 366 тыс. рублей; - 42 183 тыс. рублей; – 44 057 тыс. рублей; – 46 027 тыс. рублей | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | Орган местного самоуправления г. Новочебоксарска |
| 10. | Обеспечение софинансирования мероприятий программы из местных бюджетов: – 19 222 тыс. рублей; – 20 183 тыс. рублей; – 21 091 тыс. рублей; - 22 028 тыс. рублей; – 23 014 тыс. рублей; | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | Орган местного самоуправления г. Новочебоксарска |
| 11. | Обеспечение финансирования мероприятий программы за счет средств населения: – 6 407 тыс. рублей; – 6 728 тыс. рублей; – 7030 тыс. рублей; – 7 343 тыс. рублей; – 7 671 тыс. рублей | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | Орган местного самоуправления г. Новочебоксарска |
| 12. | Капитальный ремонт многоквартирных домов: - 233 тыс. м2; – 214 тыс. м2 ; – 195 тыс. м2; – 193 тыс. м2; – 179 тыс. м2 | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | Орган местного самоуправления г. Новочебоксарска Подрядные организации |
| 13. | Информационное обеспечение хода реализации подпрограммы | постоянно | Отдел информационной политики и информатизации администрации г. Новочебоксарска |