# ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения г. Новочебоксарска.

28 июня 2006 года							№  3

г. Новочебоксарск

- Присутствовали: -    Абрамов М.И. (МУ УАГ)

- Михайлов Ю.Н. (служба транспорта0

- Краснов В.И. (МУП «Доркомсервис»)

- Кошкин В.В. (МУП УК в ЖКХ)

- Ширшов А.В. (отдел эколог. безоп)

- Семенов И.Н. (ОАО «Стройтрест № 4»

- Чельцов А.А. ФГУ ГОССМЭП  МВД РФ в ЧР

- Иванов В.А. (ОГИБДД)

Отсутствовали:    -    Маштанов С.М. (ДПС)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.   Об организации движения автомобильного транспорта через транспортную развязку по ул. 10-й Пятилетки – ул. В.Интернациона-

листов – автодорога «Вятка».

- О ремонте дорожного покрытия по ул. Строителей и ул. Южная для организации движения маршрутных такси.

- О соблюдении правил перевозки сыпучих материалов грузовым транспортом на территории г. Новочебоксарска.

(Артемьев В.П., Ширшов А.В., Иванов В.А.)

1.   Слушали: (Артемьев В.П., Чельцов А.А., Иванов В.А., КошкинВ.В.)

В рамках решения совещания в Минстрое Чувашии с участием представителей УГИБДД МВД ЧР в связи с многочисленными просьбами жителей, прежде всего домов по ул. В. Интернационалистов, г.Новочебоксарска необходимо установить светофорный знак на пересечении продолжения ул. 10-й Пятилетки и ул. Советская, демонтированный при вводе в эксплуатацию автодороги «Вятка» для проезда грузового транспорта. Работу по установке светофорного знака необходимо выполнить не дожидаясь окончания работ по выравниванию дорожного полотна с перепадом высоты в 2 м. при подъезде к перекрестку со стороны ул. 10-й Пятилетки. Срок выполнения этих работ истекает 28 июня 2006 года.

В настоящее время в связи с разработкой рабочего проекта строительства вышеуказанной объездной дороги Нижегородский филиал ОАО ГидродорНИИ обратился с просьбой выполнить проектные работы по устройству светофорного объекта. Возникла сложность с подключением электроэнергией светофора.

Решили:

  - Принять к сведению информацию первого заместителя главы Артемьева В.П. о необходимости установки светофорного знака на перекрестке продолжения ул. 10-й Пятилетки и ул. Советская.

  - Руководителю ФГУ ГОССМЭП МВД РФ в ЧР Чельцову А.А. в срок до 30 июня 2006 года установить светофорный знак  на данном перекрестке

2.   Слушали: (Артемьев В.П., Семенов И.Н., Иванов В.А., Краснов В.И.)

Руководством ОАО «Стройтрест № 4» ранее неоднократно давались обещания, для улучшения инфраструктуры города в связи с вводом жилых домов, выполнить ремонт дороги по ул. Южная и ул. Строителей. Однако, в настоящее время, ссылаясь на внешнее управление предприятием, а также финансово-экономические трудности,  руководство предприятия считает невозможным выполнить данное обещание.

В связи с открытием маршрута № 15 маршрутными такси для перевозки пассажиров, а также улучшения транспортного обслуживания жителей южной части города необходимо выполнить ремонт дороги в этой части города

Решили:

Руководству ОАО «Стройтрест № 4» выполнить ремонтные работы дорожного полотна по ул. Строителей и ул. Южная.

3.   Слушали:

В последнее время стали иметь место, когда грузовой транспорт, перевозящий сыпучий материал, не выполняет требования правил по его перевозке, вблизи городской черты устраиваются несанкционированные места для свалки мусора. При этом, сотрудниками ДПС не обращается внимание на состояние тентового покрытия кузова автотранспорта, перевозящий этот груз, ими не ведется контроль в части направления движения автотранспорта, перевозящего мусор, зачастую в противоположном направлении от места городской свалки.

Решили:

В связи с реконструкцией автодороги от нижнего кольца до ОАО «Химпром», ее надлежащей эксплуатацией, а также  исполнением требований правил перевозки сыпучих материалов грузовым транспортом, с учетом принятия Республиканской экологической программы:

  - Руководителям организаций, осуществляющих перевозку сыпучих материалов и мусора грузовым транспортом, потребовать от подчиненных работников выполнение требований по безопасности и вместимости согласно тоннажу при погрузке сыпучих грузов, принять меры по недопущению загрязнения дорог при их перевозке.

  - ДПС УГИБДД МВД ЧР (Маштанов С.М.),  отделу экологической безопасности  администрации г. Новочебоксарска (Ширшов А.В.), службе транспорта (Михайлов Ю.Н.) усилить контроль за выполнением организациями города правил погрузки и перевозки материалов грузовым транспортом.

Первый заместитель главы-

Председатель комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения

г. Новочебоксарска							В.П.Артемьев