## ЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## РЕШЕНИЕ

от 23.11.2000 г.	№ 2189

О реконструкции жилых домов, окупаемой за счет продажи дополнительных площадей, получаемых при уплотнении существующей застройки

Для решения вопросов реконструкции, модернизации, капитального ремонта жилых домов первых массовых серий, с целью сохранения и продления эксплуатационного срока жилого фонда и получения дополнительных жилых площадей

## Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о реконструкции жилых домов, окупаемой за счет продажи дополнительных площадей, получаемых при уплотнении существующей застройки (согласно приложению).

2. Возложить функции генерального заказчика по координации реконструкции и модернизации муниципального жилого фонда на МУП "Чебоксарская городская дирекция ЖКХ".

3. Координацию  разработки проектных решений по реконструкции и модернизации жилого фонда возложить на проектный институт «Чувашгражданпроект».

4. Освободить  Заказчиков (инвесторов) проекта самоокупаемой реконструкции жилых домов от 30-процентных отчислений на развитие инженерной инфраструктуры города Чебоксары.

5. Администрации города Чебоксары оформлять разрешение на новое строительство в квартале существующей застройки только при условии реконструкции близлежащих жилых домов и квартала в целом и согласия Чебоксарского городского Собрания депутатов.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по ЖКХ и первого заместителя главы администрации города Чебоксары.

### Глава самоуправления

города Чебоксары                                                                         А.А.Игумнов

Приложение

к решению Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.11.2000г.  № 2189

# ПОЛОЖЕНИЕ

о реконструкции жилых домов, окупаемой за счет продажи дополнительных площадей, получаемых при уплотнении существующей застройки

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия приобретения прав инвестирования и порядок проведения реконструкции жилых домов, окупаемой за счет продажи дополнительных площадей, получаемых при уплотнении существующей застройки.

1.2. Основой для разработки настоящего положения является пакет нормативной, методической документации и технических решений по реконструкции и ремонту жилых домов первых массовых серий, утвержденный и введенный в действие Госстроем России в 1998 году, который разработан на основе законодательных и других нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, содержит общие положения и требования к созданию системы правого регулирования подготовки и разработки проектно-сметной документации, организации и проведения ремонтно-реконструктивных работ, выселения и переселения граждан, проживающих в реконструируемых и ремонтируемых зданиях.

1.3. Положение является основой для оформления договорных отношений, не ущемляющих права жителей реконструируемых домов, независимо от форм собственности, между участниками (сторонами) проекта реконструкции и обязательным для всех организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих реконструкцию .

1.4. Договоры сторон, составленные и подписанные в полном соответствии с действующим законодательством, являются основными документами для разрешения споров между участниками проекта.

2. Область применения положения

2.1. Положение рассматривает варианты применения коммерческого подхода к реконструкции домов массовой застройки в престижных районах (местах) города, где возможны уплотнение застройки и полная окупаемость реконструкции  за счет продажи дополнительных площадей, полученных в результате осуществления проекта.

2.2. Положение определяет границы прав и обязанностей участников самоокупаемого коммерческого проекта, которые закрепляются договором.

2.3. При предоставлении нового жилья Положение исключает оплату с применением каких-либо льгот, отчислений, безвозмездных передач жилой площади, благотворительных акций.

2.4. Каждый проект реконструкции является самостоятельным, юридически и экономически независимым, не связанным с другими подобными проектами, программами, действиями в которых участвуют его стороны.

3. Стороны, участвующие в проекте

3.1. Жильцы реконструируемых домов.

Интерес жильцов состоит в осуществлении реконструкции занимаемых ими или принадлежащих им квартир за счет инвестора (не за их счет), или переселение в другие, равные по площади, квартиры (новые или реконструированные) в этом же дворе (микрорайоне). Возвращение жильцов в ранее занимаемые ими (до реконструкции) квартиры осуществляется, если это предусмотрено заключенным договором. При их согласии возможно переселение в другие районы города.

3.2. Городская дирекция ЖКХ, балансодержатель.

Городская дирекция ЖКХ или собственник дома заинтересованы в привлечении средств на реконструкцию находящегося на ее балансе жилья, в снижении эксплуатационных расходов и уменьшении дотаций жителям реконструированных и вновь построенных квартир за счет снижения расхода и учета энергоресурсов.

3.3. Управление архитектуры и градостроительства города.

Реконструкция позволит качественно улучшить среду в жилом квартале, доме, в пределах границ реконструкции - архитектурный облик улиц.

3.4. Строительная организация - подрядчик.

Заинтересованная в получении заказов и сметной прибыли подрядная организация должна гарантировать свою готовность к современному строительству в стесненных условиях существующей застройки и выполнение требований действующих СНиПов. Выбор подрядчика производится инвестором или на конкурсной основе Городской дирекцией ЖКХ при условии страхования строительных рисков.

3.5. Инвестор.

Инвестором может быть любое юридическое или физическое лицо, изъявившее намерение вкладывать средства в осуществление проекта.

От инвестора должны быть получены гарантии непрерывного и полного финансирования, достаточного для выполнения действующих норм, объемов реконструкции и сроков производства работ, установленных в договоре. При недостаточности гарантий непрерывного финансирования производится обязательное страхование рисков.

Инвестору должна быть гарантирована защита его интересов в получении прибыли и (или) получении площадей в реконструированных и (или) новых домах в соответствии с договором.

3.6. Перечень участников (сторон) проекта исчерпывающий, расширению не подлежит. Возможно уменьшение за счет совмещения ими функций.

4. Объемы (глубина) реконструкции

4.1. Вариант реконструкции с увеличением площадей до 50% без отселения жильцов.

Возможны надстройки одного, двух этажей, мансарды, встройки между зданиями, пристройки. В существующем здании производится замена систем отопления, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации (по потребности), установка в квартирах приборов учета расходов и регулирования тепла, горячей и холодной воды, газа, электроэнергии, замена окон и балконных дверей на современные, утепление фасадов с наружной отделкой в соответствии с действующими нормами, ремонтные работы в лестничных клетках, ремонт или замена балконов, ремонт кровли (если нет надстройки). Вышеуказанный перечень является исчерпывающим, расширению, за исключением аварийных работ, не подлежит. Другие работы в квартирах, в т.ч. отделка, ремонт полов, дверей, замена ванн, унитазов, моек, умывальников не предусматриваются. Они могут производиться за счет жильцов, кроме случаев возмещения ущерба, нанесенного подрядчиком.

4.2. Вариант реконструкции с переселением жильцов из-за замены перекрытий или по другим аварийным или иным причинам, в том числе и архитектурным. Переселение жильцов в другие дома и квартиры или возврат в ранее занимаемые определяется договором.

Предполагает увеличение общей площади до трех раз, увеличение площади застройки до 1,5 раза, возведение домов вторичной застройки по современным проектам для переселения в них жильцов реконструируемых домов и для продажи. Существующие дома подвергаются большой реконструкции с большими надстройками, обстройками, в т.ч. и с возможным их сносом.

4.3. Промежуточный вариант реконструкции без выселения жильцов, но допускающий возможность увеличения площадей более 70%, в том числе строительство домов вторичной застройки для продажи.

Этот вариант предусматривает возможность расширения границ реконструкции первого варианта (п.4.1) до полного ремонта квартир, возможной установки лифтов и мусоропроводов и замены отопления на квартирные котлы или крышные котельные.

4.4. Во всех вариантах обязательна проверка состояния и восстановление (усиление) фундаментов, других несущих конструкций зданий.

4.5. Во всех вариантах обязательно устанавливаются индивидуальные тепловые пункты, т.е. современные тепловые узлы с пластинчатыми теплообменниками, насосами и приборами учета и регулирования или индивидуальные источники тепла (квартирные котлы или крышные котельные).

4.6. Во всех вариантах во дворах реконструируемых домов должны быть детские, спортивные площадки, зеленые зоны в соответствии с нормами СНиП с учетом мнения и интересов жильцов близлежащих домов.

5. Предварительная оценка окупаемости (реальности) проекта

5.1.Решение по предварительной оценке принимает инвестор или один из участников проекта по согласованию с Городской дирекцией ЖКХ или другим собственником дома. Решение может принять администрация города и выставить проект на конкурс для поиска инвестора.

5.2.Выбирается группа домов (дом), подлежащая реконструкции и имеющая возможность прироста площадей.

5.3.Производится оценка технического состояния, объема и примерной стоимости реконструкции.

5.4.Производится предварительная оценка стоимости строительства дополнительно возводимой площади и ее продажной цены.

5.5. Количество дополнительной площади, необходимой для окупаемости затрат по реконструкции, определяется делением общей стоимости реконструкции на разницу между продажной ценой и стоимостью строительства 1м2 дополнительной площади.

5.6.После положительной предварительной оценки начинаются конкретные взаимоотношения с жильцами (через СМИ, посредством проведения общественных обсуждений, организаций экспозиций и выставок), другими участниками проекта, уточнение объемов и рабочее проектирование.

6. Порядок (процедура) принятия решений по реконструкции дома

или группы домов

6.1. Городская дирекция ЖКХ или собственник дома определяет техническое состояние предлагаемых к реконструкции домов, предполагаемый объем реконструкции. Подготавливает и выдает участникам проекта заключение о возможности проведения реконструкции с выселением жильцов или без выселения.

6.2. Главный архитектор города выдает участникам проекта заключение о возможности уплотнения застройки, в том числе о возможности увеличения площадей реконструируемых домов (надстройки, вставки, мансарды и т.д.) и о возможности увеличения площади застройки (строительства новых домов), информирует депутата соответствующего округа городского Собрания и городское Собрание депутатов.

6.3. Городская дирекция ЖКХ (или иной балансодержатель дома) или инвестор с участием городской дирекции ЖКХ (балансодержателя) оформляет документально взаимоотношения с жильцами дома (заключает договора), информирует депутата соответствующего округа городского Собрания и городское Собрание депутатов.

6.4. Администрация города или городская дирекция ЖКХ по поручению (доверенности) Администрации города утверждает объем реконструкции существующего жилья и реестр договоров, заключенных с жильцами (п.8.1, п.10.4), как обязательное условие проекта.

6.5. Разрабатывается проект реконструкции. Функции заказчика по разработке проекта может выполнять инвестор, городская дирекция ЖКХ, подрядчик. Понесенные затраты включаются в стоимость проекта и возмещаются лицу, оплатившему разработку проекта.

6.6. Любое юридическое или физическое лицо, в том числе Администрация города, городская дирекция ЖКХ, ГУКС, банки, инвестиционные фонды, подрядные организации и др., могут быть заказчиками разработки проекта для последующей продажи его другим инвесторам или для проведения тендера по выбору инвестора, или для реализации с привлечением долевого участия покупателей квартир.

7. Перечень условий и требований, выполнение которых необходимо для гарантированного выполнения проекта и условий производства работ

7.1 Требования к проекту.

7.1.1. Главным условием проекта должна быть экономичность эксплуатации реконструированного и вновь построенного жилья. Сметная стоимость должна быть достаточной для гарантированного получения требуемых действующими СНиП характеристик всех элементов и систем зданий.

7.1.2. В проекте обязательно применение современных технических решений, материалов и оборудования.

7.1.3. При надстройке этажей и мансард без выселения жильцов не должно предусматриваться применение башенных и других монтажных кранов, а также не должна предусматриваться транспортировка материалов через подъезды заселенного дома.

7.1.4. В проекте должна быть предусмотрена разборка существующего покрытия только после возведения постоянной или временной крыши над надстраиваемым зданием.

7.1.5. При работах по реконструкции инженерных систем, замене окон, других работах в квартирах должны предусматриваться технологии, материалы, инструменты исключающие порчу, загрязнение стен, полов, мебели и т.д. Не должны предусматриваться внутри жилых помещений сварка, газовая резка, применение иных пожароопасных технологий.

7.1.6.В составе проекта реконструкции должны быть разработаны технологические регламенты и инструкции по производству работ внутри жилых помещений, при надстройке зданий, пристройке и т.д., которые предусматривают минимизацию неудобств жильцам, расписание работ внутри квартир, минимальные сроки отключения инженерных систем, максимально возможное снижение шума, работу короткими но эффективными периодами. Для этого должны быть предусмотрены и учтены в смете необходимые затраты времени и средств для комплектации заготовок, ожидания, полной ликвидации последствий работ.

7.1.7. Для ускорения и обеспечения качества проектирования генпроектировщик может привлекать специализированные проектные организации подрядных и субподрядных организаций, применять типовые разработки.

7.2. Требования к заказчику:

7.2.1.Функции заказчика выполняет инвестор или назначенный им управляющий проектом в соответствии со статьей 749 ГК и рекомендациями Госстроя РФ.

Обязательным условием должно быть наличие отдельного расчетного счета, обслуживающего только конкретный проект реконструкции и наличие гарантии непрерывного финансирования.

7.2.2. Заказчик обязан в составе задания на проектирование предусмотреть выполнение пунктов 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6.

7.2.3. В подрядном договоре должны быть предусмотрены обязательства заказчика по:

- своевременной подготовке объекта к проведению работ;

- порядку оплаты аванса и выполненных работ по этапам и объекту в целом;

- обеспечению жильцов информацией о характере, сроках и объемах работ;

- принятию на себя рассмотрения обращений жильцов и решений по ним;

- доведению до всех проживающих правил техники безопасности;

- получению необходимых разрешений от эксплуатационных служб.

7.3. Требования к подрядчику:

7.3.1. Подрядчик обязан предоставить  заказчику гарантии своей готовности к быстрому и качественному выполнению работ в стесненных условиях существующей застройки, в том числе:

-  знание персоналом действующих СНиП;

- наличие и знание персоналом технологических карт всех технологических процессов;

- оснащение инструментом и малой механизацией в соответствии с технологическими картами;

- наличие контракта с каждым работающим на реконструкции, в котором оговорены система оплаты труда (надбавка), гарантии качества работ, правила поведения и отношения с жильцами;

-  постоянное присутствие линейного работника на месте производства работ;

-  наличие механизмов для работы в стесненных условиях;

-  готовность строить надстройки, вставки, пристрои, мансарды без башенных кранов;

-  способность разработки подрядчиком проекта производства работ;

-  наличие в структуре подрядчика служб охраны труда, действующей системы качества и сертифицированной испытательной лаборатории;

- готовность к проведению реконструкции с утеплением наружных стен и строительству мансардных этажей.

7.3.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение пунктов 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6.

7.3.3. Подрядчик обязан организовать строгое выполнение персоналом заранее разработанного и согласованного с жильцами регламента работ при реконструкции без выселения жильцов.

8. Защита прав граждан – собственников и нанимателей квартир реконструируемых домов

8.1. Для четкой регламентации прав и обязанностей жителей и заказчика между ними заключается договор об оказании взаимных услуг с достаточно подробным описанием прав и обязательств сторон. Реконструкция производится при согласии всех собственников и (или) нанимателей квартир реконструируемого дома.

8.2. При реконструкции без выселения собственникам и нанимателям квартир гарантируется выполнение работ за счет заказчика в объемах, перечисленных в п. 4.1 и п. 4.3.

8.3. При реконструкции с выселением собственникам и нанимателям квартир гарантируется выделение квартир во вновь построенных или реконструированных домах или пристроях. Дома, в которые переселяются жильцы реконструируемых домов должны соответствовать действующим СНиП. Предоставляемые квартиры должны быть равными по жилой и общей площади, занимаемой ими до реконструкции.

Если собственник или наниматель дает согласие на переселение в другие районы города, то размер выделяемой квартиры определяется соглашением сторон.

8.4. Стороной проекта, защищающей права жителей до регистрации сделок перехода права собственности, является городская дирекция ЖКХ или другой собственник дома.

8.5. Договор по п.п. 8.1, 8.2, 8.3 является основным документом для переоценки стоимости реконструированной квартиры или регистрации обмена квартиры.

8.6. Кроме того, в договорах оговаривается регламент работ, право жителей на информацию об объемах, продолжительности, возможных временных перерывах работы инженерных систем или без перерывов, о представителях заказчика, подрядчика, городской дирекции ЖКХ, уполномоченных взаимодействовать с жильцами.

8.7. Проект договора является приложением к настоящему Положению.

9. Создание режима наибольшего благоприятствования

9.1. При разработке и реализации проекта самоокупаемой реконструкции действует разработанный порядок подготовки исходно-разрешительной документации, являющийся приложением к данному Положению.

9.2. Все контролирующие службы и органы рассматривают документацию, относящуюся к самоокупаемой реконструкции, бесплатно  в течение десяти дней (для выработки совместного решения).

Данный пункт действует при наличии в качестве приложения протокола о согласии с ним, подписанного руководителями вышеуказанных организаций.

9.3. Для объектов самоокупаемой реконструкции устанавливается дифференцированный порядок выдачи технических условий в зависимости от размеров энергоресурсосбережения вплоть до исключения условий при сохранении прежнего уровня (объема) энергоресурсопотребления.

Порядок выдачи техусловий, разработанный городской дирекцией ЖКХ и согласованный всеми энергоресурсоснабжающими организациями является приложением к настоящему Положению.

9.4. В проектно-сметной документации применяются ремонтно-строительные сметные цены, затраты труда и машинного времени.

10. Порядок оформления документов

10.1. По каждому проекту самоокупаемой реконструкции принимается решение  Администрации города.

При этом:

10.1.1. Если инициатива исходит от лица (физического или юридического), намеренного стать инвестором и представившего гарантии непрерывности финансирования а также при отсутствии других инвесторов, решение может быть принято без проведения конкурса.

10.1.2. Если инициатива исходит от Администрации города, любой из сторон проекта, любого лица, не изъявивших намерения стать инвестором или не давшего необходимых гарантий, выбор инвестора происходит через конкурс.

10.2. Заказчик заключает договор с городской дирекцией ЖКХ(собственником реконструируемого дома или домов) или с иным собственником (ЖСК, кондоминиум и пр.) о разработке и реализации проекта и разделении (обмене) собственности (недвижимости) до момента государственной регистрации.

10.3. Заказчик проекта с участием городской дирекции ЖКХ, как гаранта интересов жителей, заключает договор об оказании взаимных услуг с каждым собственником и с каждым нанимателем квартир в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Договоры по п. 10.2 и п. 10.3. регистрируются городской дирекцией ЖКХ.

10.5. Городская дирекция ЖКХ или другой собственник дома организует создание (выборы) инициативной группы жильцов реконструируемых домов для участия в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением прав граждан.

10.6. Все взаимоотношения сторон строятся на договорных отношениях в соответствии с действующим законодательством РФ и ЧР.

10.7. Вновь полученные и реконструированные площади подлежат паспортизации и переоценке в соответствии с действующим законодательством на основании заключенных договоров с последующей регистрацией в установленном порядке.

Приложение № 1

к Положению о реконструкции жилых домов за счет продажи дополнительных площадей, получаемых при уплотнении существующей застройки

# П Р О Ц Е Д У Р А

подготовки и выдачи органами местного самоуправления и заинтересованными организациями исходно-разрешительных и распорядительных документов, согласования и экспертизы предпроектной и проектной документации на реконструкцию объектов жилого фонда

| № п/п | Вид документации | Наименование организации | Основание | Сроки рассмотрения и выдачи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Исходно-разрешительная и распорядительная  документация

| 1 | Заключение о пригодности земельного участка для строительства по санитарно-гигиеническим условиям. Согласование акта выбора площадки строительства | Районные, городские органы санитарно-эпидемиологического надзора, ЦГСЭН в ЧР | ст.12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | 10 дней | Координатором по выдаче технических условий и совмещения по времени п.п.1-9 является МУП «Чебоксарская городская дирекция ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заключение по материалам выбора площадки для строительства в части касающейся пожарной безопасности. Согласование акта выбора площадки строительства. | Управления и подразделения государственной противопожарной службы. | ст.6 Федерального закона «О пожарной безопасности ИПБ02-93, «Порядок участия органов государственного противопожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок для строительства» введенны1 приказом МВД России от 6.12.93 № 521 | 10 дней |  |
| 3 | Технические условия на теплоснабжение объекта с условиями подключения к тепловым сетям | Предприятия тепловых сетей | СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» | 7 дней |  |
| 4 | Технические условия на электроснабжение объекта с указанием места подключения к соответствующей подстанции | Чебоксарские городские электрические сети | СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений | 7 дней |  |
| 5 | Технические условия на водопользование и сброс сточных вод с указанием мест подключения | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | Правила пользования системами водоснабжения, канализации в РФ, утвержденной постановлением правительства РФ от 12.02.99 №167 | 7 дней |  |
| 6 | Технические условие на газоснабжение с указанием точки подключения к существующему газопроводу | Государственное предприятие «Чувашское производственное объединение по газофикации и эксплуатации газового хозяйства «Чувашгаз» | Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве РФ, утвержденные по поручению СМ РСФСР Росгазинспекцией приказом от 20.10.91 № 70-П | 7 дней |  |
| 7 | Технические условия на телефон, радио и на присоединение к приемной сети телевидения | Эксплуатационно-технические управления связи ОАО «Связьин- форм» Чувашской Республики | Положение о порядке координации работ по развитию общественных и ведомственных сетей связи в стране, утвержденное межведомственным координационным советом Минсвязи СССР от 28.09.84 № 378 | 7 дней |  |
| 8 | Архитектурно-планировочное задание | Органы архитектуры и градостроительства | ст.3 Федерального закона «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» | 15 дней |  |
| 9 | Задание на проектирование | Заказчик (инвестор) , проектная организация | СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений | 15 дней |  |
| 10 | Проектирование | Проектные организации | СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений | сроки оговариваются в договоре |  |
| 11 | Согласование в рабочем порядке при проектировании обоснованных отступлений от требований норм и исходно-разрешительной документации с организациями, утвердившими нормы и выдавшими исходно-разрешительную документацию, а также с Управлением государственной вневедомственной экспертизы Минстроя Чувашской Республики | Заказчик, проектная организация | СНиП 11-01-95 п.3.4. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений | в зависимости от сложности проектов от 7 дней до 1 месяца |  |
| 12 | Экологическая экспертиза предпроектной и проектной организации | Государственный комитет Чувашской Республики по охране окружающей среды | Ст.12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» | до 10 дней |  |
| 13 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации | Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Чувашской Республике | Ст.42 Федерального закона «О санитарно-эпидеми-ологическом благополучии населения» | до 10 дней |  |
| 14 | Государственная вневедомственная экспертиза проектной документации | Управление государственной вневедомственной экспертизы Минстрой Чувашской Республики | Ст.Ст.22, 29, 62 Градостроительного кодекса РФ; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.93г. № 585 «О градостроительной экспертизе градостроительной и проектно-сметной документации и утверждении проектов строительства» | до 30 дней | Внедрить порядок предварительного ознакомления в процессе проектирования |
| 15 | Согласование проектной документации в части соблюдения противопожарных норм | Управление государственной противопожарной службы МВД ЧР | Ст.6 Федерального закона «О пожарной безопасности» | 10 дней |  |
| 16 | Согласование проектной документации в части соблюдения требований градостроительных норм и правил | Органы архитектуры и градостроительства | Ст.Ст.27, 61. Градостроительного кодекса Российской Федерации | 10 дней |  |
| 17 | Утверждение проекта | Инвестор, заказчик |  |  |  |

Положение №2

к Положению о реконструкции жилых домов за счет продажи дополнительных площадей, получаемых при уплотнении существующей застройки

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ  ВЗАИМНЫХ УСЛУГ

при реконструкции жилого дома

(без отселения жильцов)

г.Чебоксары                                                                                                        «____» _______________2000г.

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________________ действующего на основании Устава с одной стороны, __________________ районное управление ЖКХ г.Чебоксары, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель» в лице начальника __________________________ действующего на сновании Устава с другой стороны и квартиросъемщик квартиры № ____ жилого дома № ____ по ул. ______________________ в лице _____________________________________________________________

________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Квартиросъемщик» (наниматель или собственник жилого помещения), действующий на основании _________________________________жилого помещения, с третьей стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.«Заказчик» за свой риск обязуется выполнить реконструкцию жилого дома по адресу _________________________________________________________________, а «Балансодержатель» обеспечивает «Квартиросъемщика» информацией о характере, сроках и условиях проведения реконструкции. «Квартиросъемщик» обязуется содействовать успешному проведению ремонтно-строительных работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1.«Заказчик» силами подрядных организаций выполняет работы, предусмотренные п.п.1.1. настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

2.2 Срок действия договора:

начало _________________

окончание _________________

3. Обязательства сторон

3.1 «Заказчик» при осуществлении реконструкции дома обязан:

3.1.1. Силами подрядных организаций выполнить все работы по реконструкции дома в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом и принять дом в состоянии, соответствующем проектной документации.

3.1.2. Установить   следующий   односменный   режим   работы строителей и  строительных  механизмов,  позволяющий минимизировать неблагоприятное шумовое воздействие на жилые помещения:

количество рабочих дней в неделю -  6;

продолжительность рабочей смены -   8 часов;

начало работ - в 8 часов, окончание -  в 16 часов.

3.1.3 Компенсировать   Квартиросъемщику  моральный ущерб, связанный с проведением строительных работ без отселения посредством:

- утепления наружных ограждений и снижения за счет этого затрат по отоплению квартиры на 40 %:

- установки третьего стекла и уплотнении притворив в окнах и балконной двери, увеличивающих тепло- и шумозащиту жилых помещений;

- остекления балкона и замены ограждении на нем;

- высококачественной долговечной отделки фасадов здания;

- замены внутренних трубопроводов с установкой новых отопительных приборов, регулирующей аппаратуры и приборов по учету теплопотребления, счетчика расхода холодной воды.

3.2 Квартиросъемщик обязан:

3.2.1.Обеспечить соблюдение установленных на объекте реконструкции правил техники безопасности лично, членами его семьи и временно проживающими у него гражданами.

3.2.2 Обеспечить в заранее согласованные сроки доступность квартиры для проведения в ней работ, предусмотренных проектом, освободив для этого места проведения работ от мебели, бытового оборудования и других предметов внутренней обстановки квартиры.

3.2.3.Подавать просьбы, предложения, претензии, жалобы и другие обращения к Балансодержателю через членов инициативной  группы, избранной жильцами дома.

3.3.Балансодержатель обязан:

3.3.1. Обеспечить работу систем инженерного оборудования реконструируемого дома с временным их отключением для замены коммуникаций, приборов и устройств на сроки не превышающие:

отопление – продолжительности межотопительного периода;

горячее водоснабжение  	- 30 календарных дней;

холодное водоснабжение. - 7 календарных дней;

электроснабжение	- 2 календарных дня;

канализация           	- 7 календарных дней;

телевидение            	- 3 календарных дня;

3.3.2. Оперативно  рассматривать    жалобы    и  заявления «Квартиросьемщика» и принимать по ним решения не позднее 3 дней со дня их подачи.

3.3.3.Заблаговременно, через инициативную группу информировать «Квартиросъемщика» о сроках и продолжительности временного отключения систем инженерного оборудования, проведения работ в квартире.

4. Ответственность сторон.

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

4.2 Возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5. Действие непреодолимой силы.

5.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

5.3.Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на протяжении 3(трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут «Заказчиком» и «Квартиросъемщиком» путем направления уведомления другой стороне.

6. Порядок разрешения споров.

6.1.Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В  случае  невозможности разрешения разногласий  путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательном порядке.

7. Порядок изменения и дополнения договора.

7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2.Досрочное расторжение  договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям предусмотренным действующим на территории Российской Федерации  гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.3.Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8. Прочие условия

8.1.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.1. Другие условия по усмотрению сторон _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

8.2.К договору прилагается календарный план работ (приложение №1).

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: ___________________________________________«_______» ____________________2000 г. | КВАРТИРОСЪЕМЩИК: ______________________________________________________________________________________ «___» _________________________2000 г. |
| --- | --- |
| БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ: ____________________________________________________________________________________ «_____» ______________________ 2000 г. |  |