| ## Чёваш Республики Муркаш район. Шетм.пу ял поселений.н администраций. ЙЫШ¨НУ |  |  |  | Чувашская Республика Моргаушский район Администрация Шатьмапосинского сельского поселения ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 15.02. | ## 2018ç. № | ## 7 |  | 15.02. | 2018г. № | 7 |
| Шетм.пу ял. |  |  |  | д. Шатьмапоси |  |  |

Об организации пропуска весеннего

паводка 2018 года

В целях обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, снижения риска и смягчения последствий возможных чрезвычайных ситуаций, создания нормальных условий для работы в период паводка и оперативного решения вопросов, связанных с проведением противопаводковых работ, в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для разработки оперативных мер, планирования и осуществления мероприятий по организационному пропуску паводковых вод 2018 года,  администрация Шатьмапосинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

постановляет:

- Образовать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Александров Н.П. – глава Шатьмапосинского сельского поселения;

Васильев А.И. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Никифоров В.Н. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Нестеров А.В. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Павлов В.И. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Смирнов И.А. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Разумов С.С. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Федотова В.А. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию).

2. Разработать план действий и порядок контроля за его выполнением по следующим направлениям:

а) в период подготовки:

организовать мониторинг ледовой и паводковой обстановки в местах, где складывается неблагоприятная ситуация;

проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

организовать обследование гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

б)  в период прохождения паводковых вод:

- обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями;

- обеспечить работу в усиленном составе оперативных штабов и готовность оперативных групп;

- проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

- создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения;

- организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием объектовых систем оповещения, подворного обхода;

-   принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

3. К разъяснительной работе по действиям населения в паводковый период привлекать общественность, педагогические коллективы и средства массовой информации.

4. Постановление администрации Шатьмапосинского сельского поселения от 17 марта 2017 года №8 «Об организации пропуска весеннего паводка 2017 года» признать утратившим силу.

5.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Шатьмапосинского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики		     	  	       Н.П.Александров

Утвержден постановлением администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 15.02.2018г. № 7

(Приложение)

ПЛАН

мероприятий  по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенними паводками

| №№ | # Наименование мероприятий | Дата | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за изменением ледовой обстановки. | до 20.03.2018г | Старосты населенных пунктов (по согласованию) |  |
|  | Обеспечить удаление с крыш административных зданий, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта снежно-ледяных наростов. | постоянно | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
|  | Взять под особый контроль плотины | До 10.04.2018г | Глава сельского поселения |  |
|  | Усилить контроль за состоянием кладбищ, скотомогильников в период активного паводка | до 10.04.2018г | Глава сельского поселения |  |
|  | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по мерам поведения на льду в период прохождения паводка | до 10.04.2018г | Глава сельского поселения |  |
|  | По каждому гидротехническому сооружению: - проверить техническое состояние затворов, ледозащитных устройств, исправность ограждений безопасности; - освободить от ледовых пробок входные и выходные оголовки водосбросов. | постоянно по мере необходимости | Глава сельского поселения, депутаты сельского поселения (по согласованию) |  |
|  | В период прохождения паводка: - организовать круглосуточные дежурства бригад рабочих; - обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | постоянно | Глава сельского поселения, депутаты сельского поселения (по согласованию) |  |
|  | Поддерживать связь и своевременно информировать районную комиссию о проведенных мероприятиях по пропуску паводковых вод. | постоянно | Глава сельского поселения |  |