Об утверждении схемы теплоснабжения

Тюрлеминского сельского поселения

Козловского района Чувашской Республики на период

до 2017 года с учетом перспективы до 2027 года

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающие в сети с производством, передачи, потребления тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях использования требования Федеративного закона от 27.07.2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики  постановления:

1. Утвердить схему теплоснабжения Тюрлеминского сельского поселения

Козловского района Чувашской Республики на период до 2017 года с учетом перспективы  до 2027 года в составе:

1.1. Основные положения схем теплоснабжения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на период на 2017 года с учетом перспективы до 2027 года согласно приложению 1.

1.2. Схема размещена основных источников  теплоснабжения и тепловых сетей Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на период 2017 года  с учетом перспективы до 2027 года согласно приложению 2.

2. Администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики при разработке проектов  планировки  и проектов межевание территории учитывать схему теплоснабжения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его оформления  опубликования в муниципальной газете «Козловский Вестник»

Глава Тюрлеминского сельского поселения

Козловского района Чувашской Республики                                           В. М. Васильев

Приложение 1

к постановлению администрации

Тюрлеминского сельского поселения

Козловского района Чувашской Республики

от 29.12.2012 года за № 51

ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ

схемы теплоснабжения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на период до 2017 года с учетом перспективы до 2027 года

1. Цели и задачи схемы теплоснабжения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на период до 2017 года с учетом перспективы до 2027 года.

1.1. Схема теплоснабжения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на период до 2017 года с учетом перспективы да 2027 года (далее схема теплоснабжения) предоставляет собой материалы собой материалы  по обоснованию внесений в генеральный план Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.

1.2. Задачей реализации схемы теплоснабжения является внесение изменений в генеральный план Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направленных на обеспечение устойчивого развития территории , в части , касающейся теплоснабжения.

1.3. Схема определяет:

1.3.1. основные направления развития системы теплоснабжения   Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии  существующим потребителям.

1.3.2. Мероприятия    по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников теплоснабжения.

1.3.3. Реализация  мероприятий  по реконструкции объектов системы теплоснабжения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики,, предусмотренных схемой, осуществляется в порядке  установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

2.Основные направления и принципы развития системы теплоснабжения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.

2.1. основными принципами развития системы теплоснабжения  является:

2.1.1. Обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения  от всех источников теплоснабжения независимо от их имущественной принадлежности.

2.1.2. Обеспечение  согласованного  развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

2.1.3. Обеспечение согласованного развития  тепловых сетей  с техническим перевооружением  действующих котельных, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

3. Перспективные тепловые нагрузки Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.

3.1.  Оценка прироста тепловой нагрузки по Тюрлеминскому  сельскому  поселению Козловского района Чувашской Республики.

3.2. При  оценке прироста тепловых нагрузок учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по периодам до 2027 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории   Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, которые предусмотрены генеральным планом Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики;

- данным о выданных разрешениях на подключения к сетям теплоснабжения;

- данным о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых  нагрузок.

3.3.планируемый прирост тепловых нагрузок по Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в период до 2027 года указан в таблице 1.

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. изм. | 2007 год | 2012 год | 2017 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная тепловая нагрузка, всего: | Гкал/час | 11,583 | 11,9 | 12,005 | 12,005 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключенная тепловая нагрузка по централизованным зонам теплоснабжения | Гкал/час | 5,583 | 5,9 | 6,005 | 6,005 |
| 1.2 | Прирост тепловой нагрузки по централизованным зонам теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,317 | 0,105 | - |

4. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения.

Основные мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения.

4.1 в период до 2017года с учетом перспективы до 2017 года:

-замена старых котлов на более производительные с большим КПД.

5. Развитие тепловых сетей на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.

5.1. Мероприятия  по реконструкции тепловых сетей Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики приведены в таблице 2.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Общая протяженность, метр. | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сталь, диам. 100 мм | Сталь и полиэтилен, диам. 86 мм | Сталь и полиэтилен, диам.150 мм | Сталь и полиэтилен, диам.114 мм |
| 1.1 | Перекладка существующих теплотрасс |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Утепление существующих теплотрасс |  |  |  |  |  |

5.2.Оценка объемов капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей и источников теплоснабжения.

В обосновывающих материалах схемы теплоснабжения предусматривается оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий  по развитию источников  теплоснабжения  и тепловых сетей , реконструкция которых необходима для повышения надежности и бесперебойного теплоснабжения потребителей.

Оценка объемов  капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  на период до 2027 года указана в таблице 3.

| №№ п/п | Наименование теплового района | Капитальные вложения в млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2017годы |  | 2018-2027 годы |  |
|  |  | Источник теплоснабжения | Тепловые сети | Источник теплоснабжения | Тепловые сети |
| 1. | ст. Тюрлема |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Тюрлеминского сельского поселения

Козловского района Чувашской Республики

от 29.12.2012 года за № 51

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2027 ГОДА.

На территории  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  газоснабжение осуществляется Газпром Межрегионгаз – Чебоксары.

Потребителями газа являются:

- Население;

- администрация Тюрлеминского сельского поселения, МБУК