| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ШУРУТ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 23.11.2016ç. № 152 Шурут ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕРАУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.11.2016г. № 152 село Шерауты |

- Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры на 2016-2020 годы» Шераутского  сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики

- В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015  г. № 1050 «О утверждении требований к программам комплексного развития транспортной  инфраструктуры поселений, городских округов», сохранения и развития социальной инфраструктуры Шераутского сельского поселения  Комсомольского района Чувашской Республики,   администрация Шераутского  сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шераутского  сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры на 2016-2020 годы».

- 2. Признать утратившим силу постановление администрации Шераутского сельского поселения от 02.09.2016г. №122 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Шераутском сельском поселении».

- 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Шераутского

сельского поселения                                              С.М.Маштанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шераутского сельского поселения

Комсомольского района

Чувашской Республики

от 23.11.2016 г. №152

Муниципальная программа

Шераутского сельского поселения

Комсомольского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры на 2016-2020 годы»

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Шераутского  сельского поселения Комсомольского района

Чувашской Республики

на 2016-2020 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт

муниципальной программы Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2016-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики» на 2016-2020 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Шераутского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие транспортной инфраструктуры Шераутского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Шераутского сельского поселения; - Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Шераутского сельского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение государственной программы Чувашской Республике | общий объем финансирования муниципальной программы на 2016-2020 годы составляет 3314,145 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 678,569 тыс. рублей; 2017 год – 653,494 тыс. рублей; 2018 год – 658,294 тыс. рублей; 2019 год – 660,694 тыс. рублей; 2020 год – 663,094 тыс. рублей; в том числе за счет средств республиканского бюджета 868,556 тыс.рублей, в том числе 2016 год – 175,780 тыс. рублей; 2017 год - 173,194 тыс. рублей; 2018 год – 173,194 тыс. рублей; 2019 год - 173,194 тыс. рублей; 2020 год – 173,194 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета -2445,589 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 502,789 тыс. рублей; 2017 год - 480,3 тыс. рублей; 2018 год – 485,1 тыс. рублей; 2019 год – 487,5 тыс. рублей; 2020 год – 489,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: развитая транспортная система; процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения– 100 процентов; протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований; протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в сельском поселении; |

# 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Шераутское  сельское поселение расположено на территории Комсомольского района Чувашской Республики.

По оценке природных условий, район, в котором расположено Шераутское  сельское поселение, относится к дискомфортным, малоблагоприятным для проживания, что обусловлено неблагоприятными природными условиями, характерными для данной территории.

В настоящее время транспортное сообщение с Шераутским сельским поселением, осуществляется по автомобильной дороге. До районного центра с.Комсомольское — 27 км,  до г.Чебоксары – 135 км.

Численность населения Шераутского сельского поселения согласно фактическим данным за 2016 год составила 1797 человек (таблица 1.).

Население Шераутского  сельского поселения  в период 2013-2015 гг. имеет  тенденцию к уменьшению, которая обусловлена в большей степени  миграцией населения.

Таблица .1. Численность населения Шераутского  сельского поселения

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | Средний темп снижения за 2013-2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Шераутского сельского поселения | 1812 | 1805 | 1797 | 1% |

- Финансы

Бюджет Шераутского сельского поселения  формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Комсомольского района, а так же из бюджета Чувашской Республики.

Бюджет Шераутского сельского поселения  за 2015 год по доходам составил 4354,7 тыс. руб.

Всего поступило собственных  доходов за 2015 год 1363 тыс. руб., а в  2014 году 1587 тыс. руб. Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2015 году составил 32%, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 68%.

Бюджет муниципального образования Шераутского  сельского поселения    в 2015 году по расходам исполнен в сумме 4392 тыс.  рублей или на 96,9% от запланированных расходов, в 2014 году - в сумме 5311,5 тыс.  рублей или 82,7% от запланированных расходов.

- Социальная сфера

В 2015 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 195 человек.

По состоянию на 01 января 2016 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 2 человека, незанятых граждан на территории сельского поселения не имеется

Здравоохранение

Амбулаторно-поликлиническую помощь жителям сельского поселения оказывают:

1 отделение врача общей практики  и 3 фельдшерско-акушерских пункта.

- офис врача общей практики в с. Шерауты;

- Н.Б.-Шигалинский ФАП;

- Тат.Шурутский ФАП

- Образование

В сфере образования в настоящее время в муниципальном образовании функционируют два муниципальных образовательных учреждения: МБОУ «Шераутская средняя общеобразовательная школа с дошкольной группой»; МБОУ «Н.Б.-Шигалинская начальная общеобразовательная школа с дошкольной группой.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях за январь-декабрь 2016  года составила по 24 человека, что на уровне с аналогичным периодом предыдущего года (по 24человек).

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях за январь-декабрь 2016 года составила  135  учащихся, что на 0,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (133 учащиеся).

- Культура

Сеть учреждений культуры муниципального образования Шераутского  сельского поселения  представлена следующими объектами:

- Шераутский образовательно-культурный центр;

- Н.Б.-Шигалинский сельский дом культуры;

- Ендобинский сельский клуб;

-  Тат.Шурутский сельский клуб;

- Шераутская сельская библиотека.

- Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории Шераутского  сельского поселения

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании Шераутского  сельского поселения  по данным за 2015 год составляет 333 тыс. кв.м. Основная доля жилого фонда  приходится на индивидуальные жилые дома.

Материал изготовления домов – кирпич, деревянные, панели, брус, панельно-блочные дома.

- Транспортная инфраструктура

В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на территории Шераутского  сельского поселения реализуются средствами автомобильной дорог.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории поселения.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы;

- Объекты культурной и спортивной сферы;

- Объект дошкольного и школьного образования;

- Объекты трудовой занятости населения.

Учитывая компактность территории поселения, потребность внутрипоселенческих перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси, межрегиональные перемещения, на более удаленные расстояния, осуществляются железнодорожным транспортом. Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы поселения, осуществляется преимущественно автотранспортом предприятий.

# Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно – транспортная сеть Шераутского  сельского поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных для не скоростного движения с двумя полосами движения шириной полосы 3 метра. В таблице 2  приведен перечень муниципальных дорог сельского поселения. Дороги сельского поселения  расположены в границах населенного пункта в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Таблица 2.

Перечень муниципальных дорог Шераутского сельского поселения

| № п/п |  | Наименование объекта | Протяженность км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Шерауты |  |
| 1. |  | ул. Центральная | 0,250 |
| 2. |  | ул .Восточная | 0,750 |
| 3. |  | ул .Почтовая | 0,410 |
| 4. |  | ул. Луговая | 0,200 |
| 5. |  | ул. Дружбы | 0,800 |
| 6. |  | ул. Молодежная | 0,600 |
| 7. |  | Подъезд к ОВОП | 0,350 |
| 8. |  | ул. Кузьмина |  |
| 9. |  | Переулок м/у ул.Кузьмина и ул.Дружбы | 0,150 |
|  |  | д.Шурут-Нурусово |  |
| 1. |  | ул. Центральная | 1,100 |
| 2. |  | ул. Заречная | 0,400 |
| 3. |  | ул. Пионерская | 0,200 |
| 4. |  | ул. Первомайская | 1,100 |
| 5. |  | ул Зеленая | 1,150 |
|  |  | д. Татарские Шуруты |  |
| 1. |  | ул. Зеленая | 0,450 |
| 2. |  | ул .Первомайская | 0,300 |
| 3. |  | ул. Садовая | 0,900 |
| 4. |  | ул. Ново-Садовая | 0,200 |
| 5. |  | ул. Восточная | 0,600 |
| 6. |  | ул. Центральная |  |
| 7. |  | Переулок между улицами Центральная и Садовая | 0,220 |
|  | Д.Н.Б.-Шигали |  |  |
| 1. | ул.Западная |  | 0,760 |
| 2. | ул.Восточная |  | 0,600 |
| 3. | ул.Кузнечная |  | 0,700 |
| 4. | ул.Овражная |  | 0,500 |
| 5. | ул.Дружбы |  | 0,550 |
| 6. | ул.Зеленая |  | 0,600 |
| 7. | ул. Садовая |  | 0,200 |
| 8. | ул.Прифермская |  | 0,800 |
| 9. | ул.Городская |  | 0,250 |
| 10. | ул.Новая |  | 0,200 |
| 11. | переулок м/у ул.Зеленая и ул.Садовая |  | 0,360 |
|  | д.Ендоба |  |  |
| 1. | ул.Дружбы |  | 0,500 |
| 2. | ул.Зеленая |  | 0,480 |
| 3. | проезд хозяйственный |  | 0,450 |
| 5. | переулок м/у ул.Центральная и ул.Зеленая |  | 0,600 |
|  | Итого: |  | 17,68 |

Дороги в Шераутском сельском поселении различаются по типу покрытия, информация о протяжённости дорог с распределением по типам покрытия представлена в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность, км | Долевой состав (Рис. 2.4.1.), % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 0,6 | 3,3 |
| 4 | Грунтовое (Неусовершенствованное) | 17,68 | 96,7 |
|  | Итого | 18,28 | 100,00 |

Обслуживание дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и дорожных сооружений на территории Шераутского  сельского поселения заключаемому ежегодно. В состав работ входит:

- Содержание муниципальных автомобильных дорог, включающие в себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорожными одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорожными сооружениями – элементами обустройства дорог; озеленению; организации и безопасности движения и прочие работы, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в соответствии с действующей нормативной документацией;

- Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин;

- Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов пешеходных переходов, а также подъездных дорог к пожарным водоёмам и площадок перед ними.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

# Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в ШЕРАУТском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным ОГИБДД ОМВД России по Комсомольскому району автомобильный парк в Шераутском сельском поселении преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам. Состав парка транспортных средств представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Тип | Марка* | Вид топлива (дизель, бензин) | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой | н/д | н/д | 30 | 60 | 70 |
| 2 | Легковой в т. ч. | н/д | н/д | 120 | 130 | 150 |
| 2.1. | -организации | н/д | н/д | 10 | 13 | 14 |
| 2.2. | -население | н/д | н/д | 110 | 117 | 136 |
|  | Всего |  |  | 150 | 190 | 220 |

В целом за период 2013-2015 годы, отмечается рост количества транспортных средств.

Стоит отметить, что за период с 2013 по 2015 годы, в Шераутском сельском поселении наблюдается рост уровня автомобилизации населения на 1% в 2014 году и в 2015 году на 2% по отношению к уровню 2013 года. (Таблица 5).

Таблица 5.

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Шераутского сельского поселения, чел. | 1796 | 1801 | 1797 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 110 | 117 | 220 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 0,6 | 0,7 | 0,12 |
| 4 | Изменение уровня автомобилизации к 2013 году, % | 0,1% | 0,1% | 0,4% |

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в Шераутском сельском поселении отсутствуют. Для хранения транспортных средств используются организованные площадки. Временное хранение транспортных средств также осуществляется на дворовых территориях жилых комплексов.

# Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

В Шераутском сельском поселении обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Движение маршрутных транспортных средств по расписанию, организовано в направлении Чебоксары – Канаш – Шерауты.

Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока, отсутствует.

# Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в Шераутском сельском поселении, период с 2013 по 2015 годы выросло с 150  ед. до 220 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населения поселения, 100 ед. ТС/1000 человек, немаловажным является снижение уровня двигательной активности.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

# Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Шераутского  сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Отсутствие качественной транспортной связи центральных частей сельского поселения;

2. Слабое развитие улично-дорожной сети сельского поселения.

Действующим генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда.

Основные решения генерального плана:

- произвести реконструкцию улиц поселения с целью приведения основных параметров к нормативным требованиям. При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: уширение проезжих частей, усиление дорожных одежд, уличное освещение, пешеходные тротуары, водоотводные сооружения, средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры), перекладку инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающих территорий;

- строительство новых улиц в проектируемой застройке с учетом предлагаемой планировочной и транспортной структуры, нормативных документов и требований.

При проектировании улично-дорожной была учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения. Введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-91:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная;

- проезд.

Основные показатели проектируемой улично – дорожной сети:

При определении категории улицы были учтены следующие факторы: положение улицы в транспортной схеме, наличие застройки и точек тяготения транспортных потоков, положение магистральных инженерных сетей. Ширина улиц в красных линиях и геометрические параметры ее элементов, задана в соответствии с нормативными требованиями к транспортным магистралям установленной категории.

По состоянию на 01 января 2016 г., в части развития улично-дорожной сети реализована предусмотренная генеральным планом программа по ремонт дороги с щебеночным покрытием внутри населенного пункта д. Шурут-Нурусово и д. Татарские Шуруты протяженностью  590 м.

# Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015);

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского  поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

б) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

в) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

г) условия для управления транспортным спросом;

д) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

# Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично – дорожной сети Шераутского  сельского поселения, республиканского бюджета и бюджета Комсомольского района в виде субсидий в долевом соотношении 65 и 35 процентов соответственно.

В таблице 6, представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети Шераутского сельского поселения.

Таблица 6.

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Осуществление дорожной деятельности | 678,569 | 653,494 | 658,294 | 660,694 | 663,094 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | 175,780 | 173,194 | 173,194 | 173,194 | 173,194 |
|  | бюджет Комсомольского района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Шераутского сельского поселения | 502,789 | 480,3 | 485,1 | 487,5 | 489,9 |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения аукционов согласно титульному списку благоустройства  Шераутского сельского поселения, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

# 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории ШЕРАУТского  поселения

В существующем генеральном плане Шераутского  сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в Шераутском  сельском поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2025 г.) составит 1700 человек.

В связи с тем, что фактическая численность населения Шераутского сельского поселения в 2015 году составила 1796 чел., принять расчетную численность населения по генеральному плану не представляется возможным.

Прогноз изменения численности населения Шераутского  сельского поселения на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения представлен в таблице 7.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица.7

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения МО Шераутского сельского поселения | 1787 | 1792 | 1798 | 1803 | 1808 | 1813 | 1818 | 1823 | 1828 | 1833 | 1838 | 1843 |

Объемы планируемого жилищного строительства

Переселение жильцов по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» не запланировано, так как на территории сельского поселения нет многоквартирных муниципальных жилых домов, подлежащих сносу по причине ветхого состояния жилых домов.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в  Шераутском сельском поселении не планируется.

# Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

В целом, с учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

# Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в сельского поселения не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность сельского поселения в территориальной структуре Российской Федерации, останется автомобильный транспорт. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

# Прогноз развития дорожной сети поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети сельского поселения, в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

# Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции изменения уровня автомобилизации, к 2023 году наступит стабилизация с дальнейшим сохранением в пределах 100 единиц на 1000 человек населения. С учетом прогноза изменения численности населения количество автомобилей у населения к расчетному сроку составит 232 единиц, что на 4% больше чем в 2013 году. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения сельского поселения представлен в таблице 8.

| № п/п | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Шераутского сельского поселения, тыс. чел. | 1785 | 1787 | 1792 | 1798 | 1803 | 1808 | 1813 | 1818 | 1823 | 1828 | 1833 | 1835 | 1838 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 8. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения

# Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности в целом на уровне 1 случай в год (к 2020 году) с незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных средств.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить уровень участия пешеходов в ДТП не более 1 случая в год.

# Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 2.10.

# 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ.

В таблице 9 Представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 9.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1. | Индекс нового строительства | % | 1,5 | 18,04 | 0,00 |
| 2. | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Прирост протяженности дорог | км | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 4. | Общая протяженность муниципальных дорог Шераутского сельского поселения | км | 17,68 | 17,68 | 19,18 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

# Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

# Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

# Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

# Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

# Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

# Мероприятия	 по	развитию	инфраструктуры	для	грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

# Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

# Мероприятия по развитию сети дорог ШЕРАУТского  сельского поселения

В целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети Шераутского  сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог Шераутского  сельского поселения (таблица 10).

Таблица 10.

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги Шераутского сельского поселения | Комсомольский район, с. Шерауты, ул.Восточная | Дорога IV категории | 0,25 |
| 2 |  | Строительство |  |  |
| 2.1 | Реконструкция (капитальный ремонт) муниципальной автодороги Шераутского сельского поселения | Комсомольский район, д. Н.Б.-Шигали, ул. Прифермская | Дорога IV категории | 0,15 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,4 |