|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ****ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĔ** | Gerb-ch | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН** |
| **АКЧИКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН****АДМИНИСТРАЦИЙĔ**ЙЫШĂНУ23.11.2016 92№Акчикасси ялĕ | **АДМИНИСТРАЦИЯ****АКЧИКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО****ПОСЕЛЕНИЯ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ23.11.2016 №92деревня Акчикасы |

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Акчикасинского сельского поселений Красночетайского района Чувашской Республики на 2017-2021 г.г.

В соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», решения  Собрания депутатов Акчикасинского сельского поселения от 25.11.2008 г. №74 «Об утверждении генерального плана Акчикасинского сельского поселения, об установлении границ населенных пунктов, входящих в состав Акчикасинского сельского поселения», Устава  Акчикасинского сельского поселений Красночетайского района Чувашской Республики,  Администрация Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Акчикасинского сельского поселений Красночетайского района Чувашской Республики  на 2017-2021 г.г.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в периодическом печатном издании «Вестник Акчикасинского сельского поселения».

Глава Акчикасинского

сельского поселения И.В. Герасимов

Приложение №1

к постановлению администрации

Акчикасинского  сельского  поселения

от 23.11.2016 г. №92

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акчикасинского сельского поселений Красночетайского района Чувашской Республики

на 2017-2021 г.г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
|   Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Акчикасинского сельского поселений Красночетайского районаЧувашской Республики на 2017-2021 г.г. |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;- Решение Собрания депутатов от 25.11.2008 г. №74 «Об утверждении генерального плана Акчикасинского сельского поселения, об установлении границ населенных пунктов, входящих в состав Акчикасинского сельского поселения;-Устав муниципального образования Акчикасинского сельского поселений Красночетайского района Чувашской Республики |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Акчикасинского сельского поселений Красночетайского района Чувашской РеспубликиЧувашская Республика, Красночетайский район, д. Акчикасы, ул. Васюкова, д. 49а |
| Цели и задачи Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения |
| Целевые показатели       (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год,-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями;доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену;-вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования;-площадь торговых предприятий;-количество посадочных мест на предприятиях общественного питания;-количество предприятий бытового обслуживания;-количество койко-мест круглосуточного пребывания в ЦРБ-количество посещений в поликлинике. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы,-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2021 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов всех уровней в сумме 266103 тыс. руб.в т.ч.:федеральный бюджет – 0 руб.республиканский бюджет -8633526 руб. бюджет района – 317554 руб.бюджет поселения -200000 руб. |
|  Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, комфортности и уровня жизни населения;- обеспеченность граждан жильём;- нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей |

1. **Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики**

В состав Акчикасинского сельского поселения входя 6 насленных пункта: д. Акчикасы, с. Баймашкино, д. Калугино, д. Липовка Первая, д. Шоля, д. Ямаши. Площадь поселения 7509 га. Застройка населённых пунктов в основном представлена усадебной застройкой. Площадь жилых помещений составляет 56,6 тыс. кв.м. Численность населения поселения имеет тенденцию к увеличению за счёт миграции населения. Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шолинская основная общеобразовательная школа» Красночетайского района   Чувашской Республики с фактическим количеством учеников – 35 учащихся, дошкольная группа - 10 дошкольников.

Муниципальное бюджетное дошкольное  общеобразовательное учреждение  «Детский сад «Ромашка» с фактическим пребыванием детей - 36 чел.

Состояние зданий удовлетворительное.

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:2 библиотеки;

* 1 сельский клуб;
* 1 сельский Дом культуры

Обеспеченность населения учреждениями культуры    в Акчикасинском сельском поселении остается низкой. Проблемой является то, что нет Дома культуры в деревне Шоля.

В сфере здравоохранения на территории поселения работают 4 фельдшерских акушерский пункта:

* Акчикасинский ФАП;
* Баймашкиснкйи ФАП;
* Шолиснкий ФАП;
* Ямашский ФАП

В последние годы быстрыми темпами развивается торговое обслуживание. На территории сельского поселения  работают 4 магазина и 2 ночных бара Красночетайского райпо, 2 магазина частных предпринимателей.

В деревнях активно ведётся жилищное строительство как на старых улицах, так и вместо ветхих домов. В 2015 году введено в строй 596,7 кв. м. жилья.

 В ближайшие годы, в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья объём жилищного строительства сократится. Проблема жилищного строительства в том, что ведётся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами.

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Акчикасинского сельского поселения.

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

* Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Акчикасинского сельского поселения
* обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения села,
* сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения села
* достижение расчётного уровня обеспеченности населения Акчикасинского сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

Сроки реализации Программы с 2017-2021 г.

 **2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование территории по генеральному плану | Количество участков, площадъ | Стоимость работ, млн.руб. | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) программы |
| Объекты местного значения в сфере культуры  |
| д. Шоля | Дом культуры |  1 | 6,4 |  Администрация сельского поселения |  2017-2018 |   |   |   |
| Объекты местного значения в сфере здравоохранения |
|  д. Акчикасы |  Фельдшерский акушерский пункт |  1 |  2,6 |  Министерство здравоохранения ЧР |  2017 |   |   |   |

**3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

а) по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования, | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджет. средства | Итого |
|  Год |
| 2017 |  | 6033526 руб. | 317554 руб. | 200000 руб. |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 8633526 руб. | 317554 руб. | 200000 руб. |  |  |

б) по видам объектов социальной инфраструктуры поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | всего |
| культура и спорт |  | 6033526 руб. | 317554 руб. | 100000 руб. |  | 6451080 руб. |
| здравоохранение |  | 2600000 руб. |  | 100000 руб. |  | 2700000 руб. |
| образование |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и  планировка территории |  |  |  |  |  |  |
| жилищное  строительство |  |  |  |  |  |  |
| прочие объекты |  |  |  |  |  |  |

**4. Целевые индикаторы программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения  индикаторов целей  Программы | промежуточные значения индикаторов |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  2021 |
| площадь жилых помещений  введенная в эксплуатацию за год | м2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными  учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных  ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| вместимость   клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования  (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 220 | 220 | 220 | 220 | 220  |

**5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

В результате реализации данной Программы будет решена задача обеспечения населения Акчикасинского сельского поселения объектами культуры, здравоохранения.

В соответствии с Генеральным планом Акчикасинского сельского поселения будет осуществляться развитие социальной инфраструктуры Акчикасинского сельского поселения (появится сельский Дом культуры, фельдшерский акушерский пункт).

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.