

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Чăваш Республики  **Муркаш районĕ** **Муркаш ял** **поселенийĕн** **администрацийĕ** **ЙЫШĂНУ**  |  | **Чувашская Республика** **Моргаушский район****Администрация Моргаушского**  **сельского поселения**ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 29.03. | 2019 ç. №  | 23а |  | **29.03.** | **2019 г. №** | **23а** |
| Муркаш сали  |  |  **село Моргауши** |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 12.12.2017 №111 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы** |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики **постановляет:**

1.Внести в постановление администрации Моргаушского сельского поселения №111 от 12.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы (с изм. №30 от 12.04.2018 г.) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «на 2018-2022 годы» заменить «на 2018-2024 годы»;

1.2. В пункте 1. слова «на 2018-2022 годы» заменить «на 2018-2024 годы»

1.3. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Моргаушского сельского поселения А.В. Мясников

Исп.: Григорьева Е.А.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ**

**СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОРГАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**НА 2018–2024 ГОДЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Дата составления проекта муниципальной программы |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Моргаушского сельского поселения**

**Моргаушского района Чувашской Республики»**

**на 2018–2024 годы**

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики;Администрация Моргаушского района Чувашской Республики;Граждане Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Подпрограмма муниципальной программы  | «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»; |
| Цель муниципальной программы | создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики путем реализации в период 2018–2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения  |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Моргаушского сельского поселения; - повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:- количество реализованных на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики проектов по благоустройству 17 ед. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018–2024 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | общий объем финансирования программы в 2018–2024 годах составляет 6945,24 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 288,00 тыс. рублей;в 2019 году – 6657,24 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс.рублей;в 2024 году – 0,00 тыс.рублейиз них средства:федерального бюджета – 6590,530 тыс. рублей в том числе:в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;в 2019 году –6590,530 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;в 2024 году – 0,00 тыс. рублейсредства республиканского бюджета -58,58 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;в 2019 году – 58,58 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;в 2024 году – 0,00 тыс. рублейсредства бюджета Моргаушского сельского поселения 295,99 тыс. рублей в том числе:в 2018 году – 288,00 тыс. рублей;в 2019 году – 7,99 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;в 2024 году – 0,00 тыс. рублейвнебюджетные источники – 132,87 тыс.рублей, в том числе:в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;в 2019 году – 132,87 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;в 2024 году – 0,00 тыс. рублейОбъемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных территорий. |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы**

**Благоустройства с.Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики,**

**в том числе прогноз ее развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков**

В Моргаушском сельском поселении имеется 1 населенный пункт с количеством жителей более 1000 чел. – районный центр с.Моргауши. По состоянию на 01.01.2019 г. на территории с.Моргауши имеется 47 многоквартирных домов. Группами указанных многоквартирных домов на территории с.Моргауши образовано 19 дворовых территорий общей площадью 133660 кв.м. В существующем жилищном фонде проезжая часть дворовых территорий многоквартирных домов и проезды к ним за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров в связи с тем, что много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился их ремонт. Во многих дворах не хватает стоянок для личного транспорта, отсутствует освещение, отсутствует уход за зелеными насаждениями, отсутствует обеспеченность площадками дворового благоустройства (для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей).

На территории с.Моргауши имеется 1 общественная территория площадью 24267 кв.м., нуждающаяся в благоустройстве.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить современные условия проживания всего населения. Основные проблемы в сфере благоустройства на территории Моргаушского сельского поселения следующие:

 -высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;

 -отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

 -несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;

 -недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

 -неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

 -недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность передвижения.

Для нормального функционирования села имеет большое значение развитие благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий. При благоустройстве внутриквартальных и дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, устройство освещения, а также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой и посадкой деревьев и кустарников.

Выполнение данных работ по ремонту позволяет создать единую безопасную, комфортную и эстетически привлекательную среду проживания граждан, а также говорит о целесообразности решения проблемы именно программным методом.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» (далее - Программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее реализации предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий с.Моргауши.

В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 г. N 313 утвержден Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период реализации Программы, сформированы на основании проведенной инвентаризации.

В ходе реализации Программы согласованные действия Моргаушской районной администрации Чувашской Республики, администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей села Моргауши.

**Раздел II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы,**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**ожидаемые конечные результаты программы,**

**сроки реализации программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены:

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и современным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

-приоритетным проектом «Формирование современной городской среды», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

-Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально- экономического развития Чувашской Республики до 2020 года».

Целью настоящей программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики путем реализации в период 2018-2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территории данного муниципального образования.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:

- Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования;

- Обеспечение формирования единого облика Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики;

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территорий.

Целевые индикаторы и показатели программы приведены в таблице №1 к настоящей программе.

Применение комплексного метода благоустройства дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан окажет положительное влияние на развитие экономики и социальной сферы Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, в том числе:

 - повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового и (или) финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

 Реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и комфорт городской среды на территории муниципального образования;

- обеспечение формирование единого облика Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории.

Срок реализации муниципальной программы - 2018 – 2024 годы.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цель Программы** | **Задачи Программы** | **Целевые индикаторы и показатели Программы** |
| 1 | 2 | 3 |
| создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики путем реализации в период 2018 - 2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий поселения | повышение уровня благоустройства дворовых территорий с.Моргауши; повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | количество благоустроенных дворовых территорий-15 ед.количество благоустроенных общественных территорий – 2 ед. |

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы приведены в приложении №1 к Программе.

**Раздел III. Обобщенная характеристика реализуемых в составе**

**муниципальной программы подпрограммы (основных мероприятий)**

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках 1 подпрограммы:

- Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики».

Основными мероприятиями данной программы являются:

− Основное мероприятие 1.1. "Формирование комфортной городской среды". В рамках данного основного мероприятия будет реализовано мероприятие по проведению благоустройства дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограммы (основных мероприятий) представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел IV. Основные меры правового регулирования**

Основой правового регулирования Муниципальной программы станет формирование нормативно-правовой базы Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, состоящей в том числе из документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, поручений Главы Чувашской Республики.

**Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

При софинансировании мероприятий Программы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Программы в 2018 - 2024 годах составляет 6945,1тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 288,00 ,тыс. рублей;

в 2019 году – 6657,1тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс.рублей

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 6590,53 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 58,58тыс. рублей, местных бюджетов – 295,99тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Программы приведены в приложении №3 к Программе.

Приложение №1 к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018-2024 годы

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОРГАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ, ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Целевой индикатор и показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения целевых индикаторов и показателей** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018- 2024 годы

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОРГАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2018-2024 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского Района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского Чувашской Республики, администрация Моргаушского района, жители с.Моргауши, заинтересованные лица | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Благоустройство дворовых территорий, 15 ед. | Недостижение целевых индикаторов программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Моргаушского сельского поселения |
| 2. | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского Чувашской Республики, администрация Моргаушского района, жители с.Моргауши, заинтересованные лица | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Благоустройство общественных территорий, 2 ед. | Недостижение целевых индикаторов программы | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |

Приложение №3 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018- 2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МОРГАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |
| главный распоряд итель бюджетн ых средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгрупп а) вида расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» | х | х | х | х | всего | 0,00 | 6657,24 |  |  |  |  |  |
| 993 | х | А51F2L5550 | х | федеральный бюджет | 0,00 | 6590,53 |  |  |  |  |  |
| 993 | х | А51F2L5550 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 58,58 |  |  |  |  |  |
| 993 | х | А51F2L5550 | х | местный бюджет | 288,00 | 7,99 |  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 132,87 |  |  |  |  |  |

Приложение №4 к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма

«Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий

Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | - формирование комфортной городской среды для жителей Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики;- создание условий для повышения благоустройства территорий Моргаушского сельского поселения;- повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:- количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не менее 3 единиц ежегодно;- количество благоустроенных общественных территорий не менее 2 единиц за время реализации муниципальной программы; |
| Срок реализации подпрограммы | 2018–2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реа­лизации | общий объем финансирования подпрограммы в 2018–2024 годах составляет 6945,24 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;в 2019 году – 6945,24 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс.рублей;в 2024 году – 0,00 тыс.рублейиз них средства:федерального бюджета – 6590,53 тыс. рублей в том числе:в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;в 2019 году –6590,53 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;в 2024 году – 0,00 тыс. рублейсредства республиканского бюджета -58,58 тыс. рублей, в том числе:в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;в 2019 году – 58,58 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;в 2024 году – 0,00 тыс. рублейсредства бюджета Моргаушского сельского поселения 295,99 тыс. рублей в том числе:в 2018 году – 288,00 тыс. рублей;в 2019 году – 7,99 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;в 2024 году – 0,00 тыс. рублейвнебюджетные источники – 132,87 тыс.рублей, в том числе:в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;в 2019 году – 132,87 тыс. рублей;в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;в 2024 году – 0,00 тыс. рублейОбъемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики;- создание комфортных условий проживания для населения Моргаушского сельского поселения Чувашской Республики;- улучшение эстетического облика населенных пунктов;- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания граждан.

Анализ сферы благоустройства территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики показал, что в последние годы в Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий. Вместе с тем, в Моргаушском сельском поселении Моргаушского района Чувашской Республики имеется ряд проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территории из-за наличия инфраструктурных проблем.

Основной причиной данных проблем является недостаточное нормативное регулирование и, как следствие, финансирование благоустройства дворовых и общественных территорий.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по озеленению.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно- эпидемиологическую обстановку города, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

По прогнозам администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, принятие подпрограммы существенно повысит уровень комфорта дворовых и общественных территорий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств входят: ремонт дворовых и общественных территорий, обеспечение освещения дворовых и общественных территорий, установка скамеек, урн (далее - минимальный перечень работ по благоустройству).

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица), принимают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой или общественной территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля их участия составляет:

- не менее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в адресный перечень дворовых территорий подпрограммы до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации»;

- не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в адресный перечень дворовых территорий подпрограммы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации».

 В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов входят оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее - до финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых или общественных территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля их участия составляет:

 - не менее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в адресный перечень дворовых территорий подпрограммы до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации»;

- не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в адресный перечень дворовых территорий подпрограммы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации».

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть трудовой и (или) финансовой.

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству), в случае участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей подпрограммы.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) принимают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

Кроме финансового (денежного) участия заинтересованные лица могут осуществлять и трудовое участие. Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству. В частности, этим может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются информация подрядной организации о выполнении работ, включающая сведения о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такой информации могут предоставляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, сведения о размещении указанных материалов в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Включение дворовой территории в настоящую подпрограмму без решения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, (далее - заинтересованные лица) не допускается.

Проведение общественного обсуждения проекта настоящей подпрограммы в соответствии с «Порядком проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 10.11.2017 №100;

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящий в состав минимального и дополнительного перечня работ приведены в приложении №2.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведен в приложении №3 к настоящей подпрограмме.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в приложении №4 к настоящей подпрограмме.

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской республики от 09.01.2019г. №1.

Обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в настоящую подпрограмму, проводить в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 27.09.2018г. №77а.

**Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы)**

**достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты,**

**срок и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования.

Задачами подпрограммы являются:

- повышение уровня благоустройства территории с.Моргауши;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2018 - 2024 годах. Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются улучшение качества жизни населения и облагораживание внешнего облика с.Моргауши. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в рамках 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" направлено на улучшение внешнего облика Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие направлено на реализацию целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом и предусматривает мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Реализация основного мероприятия обеспечит достижение целевого индикатора и показателя подпрограммы.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий) представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.

**Раздел IV. Обеспечение реализации подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики и внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018 - 2024 годах составляет 6945,24тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 6945,24 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс.рублей

из них средства:

федерального бюджета – 6590,530 тыс. рублей в том числе:

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –6590,530 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей

средства республиканского бюджета -58,58 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 58,58 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей

средства бюджета Моргаушского сельского поселения 295,99 тыс. рублей в том числе:

в 2018 году – 288,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 7,99 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей

внебюджетные источники – 132,87 тыс.рублей, в том числе:

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 132,87 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий

и общественных территорий Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.Уличные фонари

 



2.Скамьи

|  |  |
| --- | --- |
| https://images.ru.prom.st/73380431_w640_h640_12.jpg | https://images.ru.prom.st/92876710_w640_h640_lavka6.jpg |
| https://images.ru.prom.st/125490703_w640_h640_cid2029753_pid72759651-1d43b068.jpg |  |

3. Урны:

|  |  |
| --- | --- |
| &Ucy;&rcy;&ncy;&acy; &pcy;&iecy;&rcy;&fcy;&ocy;&rcy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&ncy;&acy;&yacy; | &Ucy;&rcy;&ncy;&acy; &ncy;&acy; &dcy;&acy;&chcy;&ucy; 25 &lcy;&icy;&tcy;&rcy;&ocy;&vcy; &kcy;&rcy;&acy;&scy;&ncy;&acy;&yacy;, &dcy;&ocy;&scy;&tcy;&acy;&vcy;&kcy;&acy; &icy;&zcy; &Ncy;&icy;&zhcy;&ncy;&iecy;&gcy;&ocy; &Ncy;&ocy;&vcy;&gcy;&ocy;&rcy;&ocy;&dcy;&acy; |
| &Ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&acy;&yacy; &ucy;&rcy;&ncy;&acy; &scy; &pcy;&iecy;&pcy;&iecy;&lcy;&softcy;&ncy;&icy;&tscy;&iecy;&jcy; 20 &lcy;&icy;&tcy;&rcy;&ocy;&vcy; &acy;&ncy;&tcy;&icy;&chcy;&ncy;&ocy;&iecy; &scy;&iecy;&rcy;&iecy;&bcy;&rcy;&ocy;, &dcy;&ocy;&scy;&tcy;&acy;&vcy;&kcy;&acy; &icy;&zcy; &Ncy;&icy;&zhcy;&ncy;&iecy;&gcy;&ocy; &Ncy;&ocy;&vcy;&gcy;&ocy;&rcy;&ocy;&dcy;&acy; |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий

и общественных территорий Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в состав минимального перечня работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ, входящих в состав минимального перечня работ** | **Единица измерения** | **Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, с учетом НДС (руб.)** |
| 1 | Ремонт тротуара | 1 кв.м | 1 200\* |
| 2 | Ремонт тротуара с заменой поребрика | 1 кв.м | 2 140\* |
| 3 | Строительство тротуара | 1 кв.м | 1 980\* |
| 4 | Замена бортового камня | 1 п.м | 1 450\* |
| 5 | Ремонт проезжей части | 1 кв.м | 870\* |
| 6 | Уширение проезжей части | 1 кв.м | 1 850\* |
| 7 | Скамья (пластик) 2000x500x812 с установкой | 1 шт. | 12 731\*\* |
| 8 | Скамья (брус фанерный) 2000x500x812 с установкой | 1 шт. | 16 174\*\* |
| 9 | Скамья (фанера) 2000x500x812 с установкой | 1 шт. | 10 774\*\* |
| 10 | Скамья (пластик) 2000x350x470 с установкой | 1 шт. | 8 553\*\* |
| 11 | Скамья (брус фанерный) 2000x350x470 с установкой | 1 шт. | 9 927\*\* |
| 12 | Скамья (фанера) 2000x350x470 с установкой | 1 шт. | 8 144\*\* |
| 13 | Скамья (пластик) 2000x350x470 с установкой | 1 шт. | 7 958\*\* |
| 14 | Скамья (брус фанерный) 2000x350x470 с установкой | 1 шт. | 9 288\*\* |
| 15 | Скамья (фанера) 2000x350x470 с установкой | 1 шт. | 7 531\*\* |
| 16 | Урна наземная У=20л с установкой | 1 шт. | 3 469\*\* |
| 17 | Урна вкапываемая У=20л с установкой | 1 шт. | 3 516\*\* |
| 18 | Урна наземная У=40л с установкой | 1 шт. | 4 053\*\* |
| 19 | Урна вкапываемая V=40л с установкой | 1 шт. | 4 030\*\* |
| 20 | Опора освещения с двухрожковым светильником с установкой | 1 шт. | 30 639,81\* |
| 21 | Опора освещения с однорожковым светильником с установкой | 1 шт. | 25 600\* |
| 22 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50 мм | 1 кв.м | 835\* |
| 23 | Укладка брусчатки с предварительной разборкой основания | 1 кв.м | 3 363\* |
| 24 | Ремонт брусчатого покрытия в местах провалов | 1 кв.м | 660,8\* |
| 25 | Ремонт поребриков | 1 п.м. | 218,3\* |

\* - расчетный метод;

\*\* - коммерческое предложение

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ, входящих в состав дополнительного перечня работ** | **Единица измерения** | **Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, с учетом НДС (руб.)** |
| 1 | Стрижка живой изгороди из кустарника: | 100 кв.м |  |
|  | - без шипов и колючек |  | 675,54\* |
|  | - с наличием шипов и колючек |  | 878,20\* |
| 2 | Обрезка кустарников на пень: | 100 кустов |  |
|  | - мягколиственные |  | 1779,45\* |
|  | - твердолиственные |  | 2428,43\* |
|  | - с наличием шипов и колючек |  | 5045,27\* |
| 3 | Валка крупномерных деревьев в стесненных условиях | 1 куб.м |  |
|  | мягколиственные с диаметром ствола: |  |  |
|  | - до 0,7 м |  | 315,99\* |
|  | - 0,7-0,8 м |  | 298,21\* |
|  | - свыше 0,8 м |  | 280,44\* |
|  | твердолиственные с диаметром ствола: |  |  |
|  | - до 0,7 м |  | 493,74\* |
|  | - 0,7-0,8 м |  | 434,48\* |
|  | - свыше 0,8 м |  | 375,23\* |
| 4 | Обрезка под естественный вид кроны дерева | 1 дерево |  |
|  | высота дерева: |  |  |
|  | - до 3 м |  | 72,15\* |
|  | - от 3 до 5 м |  | 83,43\* |
|  | - свыше 5 м |  | 148,78\* |
| 5 | Вырезка поросли у деревьев: | 100 ед. |  |
|  | - тополь, ива |  | 757,25\* |
|  | - все, кроме тополя и ивы |  | 274,69\* |
| 6 | Вырезка сухих сучьев | 1 дерево |  |
|  | Деревья лиственных пород диаметр ствола дерева до 350 мм: |  |  |
|  | - число срезанных ветвей до 5 |  | 92,43 \* |
|  | - число срезанных ветвей до 15 |  | 146,54\* |
|  | - число срезанных ветвей до 20 |  | 248\* |
|  | диаметр ствола дерева от 350 до 500 мм: |  |  |
|  | - число срезанных ветвей до 5 |  | 123,99\* |
|  | - число срезанных ветвей до 15 |  | 169,08\* |
|  | - число срезанных ветвей до 20 |  | 315,64\* |
|  | Деревья хвойных пород |  |  |
|  | Ель |  |  |
|  | - число срезанных ветвей до 150 |  | 1262,49\* |
|  | - число срезанных ветвей от 150 до 200 | 100 деревьев | 1938,85\* |
|  | Сосна |  |  |
|  | - число срезанных ветвей до 200 |  | 5884,16\* |
| 7 | Строительство автомобильных (гостевых) парковок | 1 кв.м. | 2 000\*\* |
| 8 | Тренажер для увеличения мышечной массы спины и рук с установкой | 1 шт. | 24 733\*\*\* |
| 9 | Тренажер для формирования торса с установкой | 1 шт. | 24 619\*\*\* |
| 10 | Тренажер для укрепления и развития ног с установкой | 1 шт. | 22 350\*\*\* |
| 11 | Тренажер для развития мышц ног и таза, плечевого пояса с установкой | 1 шт. | 24 184\*\*\* |
| 12 | Тренажер для тренировки мышц спин с установкой | 1 шт. | 20 896\*\*\* |
| 13 | Тренажер для коррекции фигуры в области талии, развития рук и плечевого пояса с установкой | 1 шт. | 13 803\*\*\* |
| 14 | Тренажер для формирования талии с установкой | 1 шт. | 16 380\*\*\* |
| 15 | Лавка-пресс с установкой | 1 шт. | 6 945\*\*\* |
| 16 | Тренажер для увеличения мышечной массы спины и рук (гребля) с установкой | 1 шт. | 17 572\*\*\* |
| 17 | Тренажер для тренировки мышц ног и рук, развития координации движений с установкой | 1 шт. | 32 268\*\*\* |
| 18 | Карусель 2100х2100х860 с установкой | 1 шт. | 35 621\*\*\* |
| 19 | Карусель с вращающейся платформой с установкой | 1 шт. | 28 945\*\*\* |
| 20 | Качели одинарные с цепной подвеской для детей до 3-х лет с установкой | 1 шт. | 12 962\*\*\* |
| 21 | Качели одинарные с цепной подвеской с установкой | 1 шт. | 14 420\*\*\* |
| 22 | Качели двойные с цепной | 1 шт. | 16 251\*\*\* |
|  | подвеской с установкой |  |  |
| 23 | Качалка с установкой | 1 шт. | 7 828\*\*\* |
| 24 | Песочница 2000x2000x2000 с установкой | 1 шт. | 12 542\*\*\* |
| 25 | Песочница с крышей 2000x2000x2300 с установкой | 1 шт. | 33 033\*\*\* |
| 26 | Горка (высотой 1500мм) с установкой | 1 шт. | 32 990\*\*\* |
| 27 | Горка (высотой 950мм) с установкой | 1 шт. | 24 355\*\*\* |

*\* -* по аналогии с Постановлением администрации города Чебоксары «Об установлении цен (тарифов) на работы и услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Управление ЖКХ и благоустройства» от 28.12.2015 № 3813

 \*\* - расчетный метод;

 \*\*\* - коммерческое предложение

Приложение №3

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий

и общественных территорий Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в рамках реализации муниципальной программы Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов), образующего (образующих) дворовую территорию** | **Перечень работ, планируемых к выполнению** | **Связь с показателями муниципальной программы** |
| 2018 год |
|  | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год |
| 1 | с.Моргауши ул.50 лет Октября д.44, д.44а, д.42, д.40, д.38, д.32 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 2 | с.Моргауши ул.Чапаева д.59 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 3 | с.Моргауши ул.Заводская д.19 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 2020 год |
| 4 | с.Моргауши ул.Парковая, д.1  | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 5 | с.Моргауши ул.Парковая, д.3, д.3а, д.5, д.5а | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 6 | с.Моргауши ул.Красная Площадь д.4, д.6ул.Ленина д.26, д.28, д.32 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 2021 год |
| 7 | с.Моргауши ул.Коммунальная д.4ул.Заводская д.15, д.17 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 8 | с.Моргауши ул.Мира д.9 ул.Ленина д.38 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 9 | с.Моргауши ул.50 лет Октября д.14, д.12, д.10 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 2022 год |
| 10 | с.Моргауши ул.Парковая, д.2, д.4, д.6 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 11 | с.Моргауши ул.Гагарина д.14, д.18, д.20 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 12 | с.Моргауши ул.Гагарина д.8, ул.Мира д.7 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 2023 год |
| 13 | с.Моргауши ул.Парковая, д.8д.10 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 14 | с.Моргауши ул.50 лет Октября д.30, д.28 ул., д.22 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |
| 2024 год |
| 15 | с.Моргауши ул.Восточная д.6, д.7 | - ремонт дворового проезда- обеспечение освещения дворовых территорий- установка скамеек, урн для мусора- оборудование детских и (или) спортивных площадок,- оборудование автомобильных парковок,- озеленение территории. | Благоустройство дворовых территорий |

Приложение №4

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий

и общественных территорий Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в рамках реализации муниципальной программы Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Общественная территория, подлежащая благоустройству** | **Перечень работ, планируемых к выполнению** | **Связь с показателями муниципальной программы** |
| 2020 год |
| 1 | Парк Победы и центральная площадь с.Моргауши | - устройство пешеходных дорожек и площадок, -обеспечение освещения, - установка МАФов озеленение территорий,- устройства ограждений. | Благоустройство общественных территорий |
| 2023 год |
| 2 | Строительство сквера в северо-восточной части с.Моргауши | - устройство пешеходных дорожек и площадок, -обеспечение освещения, - установка МАФов озеленение территорий,- устройства ограждений. | Благоустройство общественных территорий |