| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ИРÇЕ ÇАРМĂС ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 01.03.2019 4 № Ирçе Çармăс ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОКАРМАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.03.2019 № 4 село Малые Кармалы |

О создании противопаводковой

комиссии при  Малокармалинском

сельском поселении

Для обеспечения мероприятий по  предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2019 году на территории Малокармалинского сельского поселения, администрация Малокармалинского сельского поселения постановляет:

1. Создать комиссию в следующем составе:

Кураков Л.Н. –  глава Малокармалинского сельского поселения–  председатель   комиссии.

Малякшина Г.А.         -   старший  специалист 1 разряда администрации поселения – ответственный   секретарь.

Члены комиссии:

1.Шулаев А.О. –   директор МБОУ « Малокармалинская СОШ» им. Евсевьева

(по согласованию).

2.Протасов П.И. - депутат Малокармалинского сельского поселения избирательный округ № 1.

3.Авдеев М.А. – староста села Малые Кармалы.

4.Филиппов Г.Ф   –  депутат Малокармалинского сельского поселения

избирательный округ № 4

5.Шайманов В.К. –       староста деревни Кубня.

2. Возложить на противопаводковую комиссию обеспечение безопасности  людей и сохранность  имущества и других ценностей в период паводков, а также  выполнение мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод 2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава  администрации

Малокармалинского сельского поселения                     Кураков Л.Н.

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Малокармалинского сельского поселения Л.Н.Кураков

ПЛАН

основных мероприятий на период пропуска весеннего паводка

в 2019 году на территории Малокармалинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Организовать противопаводковые комиссии на местах по исполнению мероприятий на период пропуска весеннего паводка. | До 10 марта 2019 года | Глава сельского поселения |
| 22 | Организовать обследование ледового покрова водохранилищ с целью оценки возможности образования заторов | В конце марта 2019 г. | Члены комиссии, руководители хозяйств, глава сельского поселения |
| 33 | Подготовить аварийный запас материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда (багров, ломов, лопат и т.п.) спецодежды, машин и механизмов, плавсредств | До 20 марта 2019 года | Члены комиссии, руководители хозяйств, глава сельского поселения |
| 44 | Произвести расчистку русел под мостовыми переходами, открыть отверстия в водопропускных трубах | До 25 марта 2019 год | Сельское поселение |
| 55 | Очистить обочины и откосы земляного полотна от образованных валов и от снега | До 25 марта 2019 год | Сельское поселение |
| 66 | Очистить водоотводные каналы вокруг водоемов и других сооружений. | До 25 марта 2019год | Руководители хозяйств, сельское поселение |
| 77 | Произвести околку льда у опор и ледорезов мостовых переходов и других сооружений | До 25 марта 2019год | Руководители хозяйств, сельское поселение |
| 88 | Организовать дежурство по охране искусственных сооружений на автодорогах, гидротехнических сооружений, жилых домов и других зданий и сооружений во время паводка и ледохода | С 21 марта 2019 год | Руководители хозяйств, сельское поселение |
| 99 | Обследовать техническое состояние плотин, мостовых переходов, находящихся на автодорогах, гидротехнических и других инженерных сооружений, очистных сооружений, водозаборных узлов, а также постоянно обследовать состояние автодорог. | Постоянно | Сельское поселение |
| 110 | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления; установить санитарно-эпидемиологический надзор за территориями, попадающими в зону возможного затопления. | На период весеннего паводка | ГУ «Станция по борьбе с болезнями животных Ибресинского района» |
| 111. | Информировать через местную печать и радио о прогнозе погоды и предполагаемом уровне весеннего половодья, о сроках ограничения или закрытия движения автотранспортного на автодорогах и в сельских населенных пунктах. | До 25 марта 2019года | сельское поселение |
| 112 | Провести внеочередной осмотр высоковольтных линий на переходах через реки Кубня, через овраги; произвести работы по укреплению защит их от паводковых вод. | До 25 марта 2019год | Начальник Ибресинского РЭС Димитриев В.Ф. |
| 113 | Установить дежурство при ледоходе в местах пересечений высоковольтных линий с вышеназванными реками. | В период паводка | Начальник Ибресинского РЭС Димитриев В.Ф. |
| 114 | Уточнять планы эвакомероприятий, определить дополнительные меры по заблаговременному вывозу населения, скота, культурных ценностей из угрожаемой зоны. | До 25 марта 2019года | Сельское поселение |
| 115 | Осуществлять контроль за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам поселения | На весь период ограничения | Глава поселения |
| 116 | Обеспечивать работу оперативных штабов в усиленном составе и готовность выездных оперативных групп; проверить системы оповещения членов оперативных штабов и комиссии по ЧС | На период весеннего паводка | Отдел по делам ГО и ЧС поселения |
| 117 | Регулярно информировать Департамент дорожного хозяйства по Ибресинскому району, ГО ЧС по Ибресинскому району о состоянии дорог и пропуске паводковых вод. | На весь период ограничения | Отдел по делам ГО и ЧС поселения, глава поселения |

Председатель противопаводковой комиссии

Малокармалинского сельского поселения                                          Л. Н. Кураков