

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ****КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОНĚ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  **КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****АСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО****ПОСЕЛЕНИЯ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ«11» марта 2019г. №10Деревня Асаново |
| **АСАНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН АДМИНИСТРАЦИЙĚ**ЙЫШĂНУмартан «11»-мĕшĕ 2019ç. №10Асанкасси ялě |

**О создании комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Асановского сельского поселения Комсомольского района в 2019 году**

 Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Комсомольского района № 159 от 26.02.2019 года «О создании районной комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод» и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2019 году, сохранения от разрушений, повреждений животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых сооружений на реках, а также сельскохозяйственных угодий, администрация Асановского сельского поселения

 п о с т а н о в л я е т:

1.Создать при администрации Асановского сельского поселения комиссию по подготовке и пропуску паводковых вод в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карпова Н.Н.тел.38-2-17 | - | главы сельского поселения – председателем комиссии |
| Калюковой А.В.тел.38-2-17 | - | специалиста с/п - заместителем председателя комиссии |
|  члены комиссии: |
| Бахтерова А.Н.тел. 38-2-34 | - | председателя СХПК «Асаново» (по согласованию) |
| Филиппова А.И.тел.38-2-22 | - | директора МБОУ «Асановская СОШ» (по согласованию) |

Салаев К.В. - староста д. Асаново

 (по согласованию)

 2. Утвердить план первоочередных мероприятий по Асановскому сельскому поселению по безаварийному пропуску паводковых вод в 2019 году (приложение № 1).

 3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в сельском поселении в 2019 году (приложение № 2).

 4. Рекомендовать руководителю сельскохозяйственного предприятия выделить личный состав, технику в соответствии с установленным расчетом сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий в 2019 году.

 5.Постановление администрации Асановского сельского поселения №9 от 01.03.2018г.  **«**О создании комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Асановского сельского поселения Комсомольского района в 2018 году» считать утратившим силу.

 6. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

 Глава Асановского

сельского поселения Н.Н.Карпов

 Утверждена

 постановлением администрации

Асановского сельского поселения

«11» марта 2019 г. № 10

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий по безаварийному пропуску**

**паводковых вод в 2019году по Асановскому сельскому поселению**

1.Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по пропуску паводковых вод на территории сельского поселения:

**а) в период, предшествующий паводку:**

1. до 15 мартауточнить места возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;
2. проверить состояние закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;
3. до 20 мартаобеспечитьудаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов образования и торговли снежно-ледяных наростов для безопасности людей;
4. до 01 апреляпринять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;
5. до 10 апреля 2019 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период.

**в) в период прохождения паводковых вод:**

1. организовать круглосуточную работу по контролю и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния;
2. в угрожаемый периодпровести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

2.Комиссией по Асановскому сельскому поселению по подготовке к пропуску паводка в 2019 году, до 15 марта провести совещание с членами комиссий сельского поселения. Доложить ожидаемую весенне-паводковую обстановку и поставить задачи на организацию в пиковые паводковые периоды круглосуточного дежурства и принятие оперативных мер по безаварийному и безопасному пропуску весеннего половодья.

 Утвержден

 постановлением администрации

 Асановского сельского поселения

 от«11» марта 2019г. № 10

 **Р А С Ч Е Т**

 сил и средств привлекаемых в период прохождения весеннего паводка

 по Асановскому сельскому поселению в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Наименование сельского поселения | Техника вед.(бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав чел. |
| 1 | Асановское | **СХПК «Асаново»**1 – Бульдозер1 – Самосвал1 – сварочн. аппарат | 5 чел. |
|  | Итого | 3 | 5 чел. |