| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МОРГАУШСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТЬМАПОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ МУРКАШ РАЙОНĔ ШЕТМĔПУÇ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 14.03. | ## 2019 г. | ## №10 |  | 14.03. | 2019 ç. | №10 |
| ## Деревня Шатьмапоси |  |  |  | Шетмĕпуç ялĕ |  |  |

Об организации пропуска весеннего

паводка 2019 года

В целях обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, снижения риска и смягчения последствий возможных чрезвычайных ситуаций, создания нормальных условий для работы в период паводка и оперативного решения вопросов, связанных с проведением противопаводковых работ, в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для разработки оперативных мер, планирования и осуществления мероприятий по организационному пропуску паводковых вод 2019 года,  администрация Шатьмапосинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

постановляет:

- Образовать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Александров Н.П. – глава Шатьмапосинского сельского поселения;

Васильев А.И. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Никифоров В.Н. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Петрова Г.В. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Павлов В.И. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Кириллова Т.Е. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Разумов С.С. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию);

Федотова В.А. – депутат Собрания депутатов Шатьмапосинского сельского поселения; (по согласованию).

2. Разработать план действий и порядок контроля за его выполнением по следующим направлениям:

а) в период подготовки:

организовать мониторинг ледовой и паводковой обстановки в местах, где складывается неблагоприятная ситуация;

проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

организовать обследование гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

б)  в период прохождения паводковых вод:

- обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями;

- обеспечить работу в усиленном составе оперативных штабов и готовность оперативных групп;

- проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

- создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения;

- организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием объектовых систем оповещения, подворного обхода;

-   принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

3. К разъяснительной работе по действиям населения в паводковый период привлекать общественность, педагогические коллективы и средства массовой информации.

4. Постановление администрации Шатьмапосинского сельского поселения от 15 февраля 2018 года №7 «Об организации пропуска весеннего паводка 2018 года» признать утратившим силу.

5.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Шатьмапосинского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики		     	  	       Н.П.Александров

Утвержден постановлением администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 14.03.2019г. № 10

(Приложение)

ПЛАН

мероприятий  по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенними паводками

| №№ | # Наименование мероприятий | Дата | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за изменением ледовой обстановки. | до 20.03.2019г | Старосты населенных пунктов (по согласованию) |  |
|  | Обеспечить удаление с крыш административных зданий, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта снежно-ледяных наростов. | постоянно | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |  |
|  | Взять под особый контроль плотины | До 10.04.2019г | Глава сельского поселения |  |
|  | Усилить контроль за состоянием кладбищ, скотомогильников в период активного паводка | до 10.04.2019г | Глава сельского поселения |  |
|  | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по мерам поведения на льду в период прохождения паводка | до 10.04.2019г | Глава сельского поселения |  |
|  | По каждому гидротехническому сооружению: - проверить техническое состояние затворов, ледозащитных устройств, исправность ограждений безопасности; - освободить от ледовых пробок входные и выходные оголовки водосбросов. | постоянно по мере необходимости | Глава сельского поселения, депутаты сельского поселения (по согласованию) |  |
|  | В период прохождения паводка: - организовать круглосуточные дежурства бригад рабочих; - обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | постоянно | Глава сельского поселения, депутаты сельского поселения (по согласованию) |  |
|  | Поддерживать связь и своевременно информировать районную комиссию о проведенных мероприятиях по пропуску паводковых вод. | постоянно | Глава сельского поселения |  |