|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ÇĔРПУ РАЙОНĔ** | Gerb-ch | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН** |
| **ЧИРИЧКАССИ ЯЛ АДМИНИСТРАЦИЕ**  ЙЫШĂНУ  2019 нарас уĕхĕн 14-мĕшĕ № 11  Чиричкасси ялĕ | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЧИРИЧКАСИНСКОГО**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «14» февраля 2019 № 11  деревня Чиричкасы |

Об организации мероприятий по обеспечению

безаварийного пропуска весенних паводковых

вод в 2019 году

# В связи с приближающимися сроками прохождения половодья и в целях предупреждения  возникновения чрезвычайных ситуаций при  его  прохождении, защиты населения и объектов экономики от  неблагоприятных последствий паводка на территории Чиричкасинского сельского поселения:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии, согласно приложения №1.

2. Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Чиричкасинского сельского поселения в 2019 году, согласно приложения №2.

2.1. Созданной комиссии до 10.03.2019 г. провести проверку всех имеющихся водных объектов с оформлением актов осмотра.

2.2. до 26.02.2019 г. проработать и уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, план эвакуации, план первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения при возможном затоплении.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Чиричкасинского

сельского поселения В.В.Иванова

Приложение №1

Утверждено

постановлением администрации

Чиричкасинского сельского поселения

от 14.02.2019 г. №11

Состав

противопаводковой комиссии

Чиричкасинского сельского поселения

- Иванова В.В... – председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, главы Чиричкасинского сельского поселения– руководителя группы;

- Салтыкова М.А. –  специалиста-эксперта - заместителя руководителя

**Членов группы:**

- Григорьева С.И.- заведующая Чиричкасинского СДК( по согласованию);

- Никифорова Р.А..- соц.педагога МБОУ «Чиричкасинская ООШ» ( по согласованию);

- Николаева Е.Т..- инженера- электрика ООО «Вурнарец» ( по согласованию)»

- Дмитриева Г.Н..- депутата Собрания депутатов Чиричкасинского сельского поселения,

жителя деревни Первые Тойси ( по согласованию).

- Иванова А.Н. – депутата Собрания депутатов Чиричкасинского сельского поселения, жителя д. Анишкасы ( по согласованию)

Утверждено

постановлением администрации

Чиричкасинского сельского поселения

от 14.02.2019 г. № 11

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод на территории Чиричкасинского сельского поселения в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| В период подготовки к паводкам | | | |
| 1 | Провести заседание оперативной группы по вопросам паводковых мероприятий | февраль | Руководитель противопаводковой группы |
| 2 | Провести комиссионные обследования состояния гидротехнических сооружений, прудов переездов, мостовых сооружений, необходимые мероприятия по их подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод | Февраль-март | Старосты населённых пунктов, депутаты, члены противопаводковой комиссии |
| 3 | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, находящиеся в зоне возможного воздействия паводковых вод | Март-апрель | Салтыкова М.А.  Работники ветеринарной службы \* |
| 4 | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий , направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды , попадающих в зону возможного затопления | Март- апрель | Работники здравоохранения\* |
| ОРГАНИЗОВАТЬ | | | |
| 5 | - Наблюдение за уровнем воды в прудах и гидротехнических сооружениях | В период прохождения паводка | комиссия |
| 5.1 | - принятие мер по обеспечению защиты гидротехнических сооружений, жилых помещений | постоянно | Администрация сельского поселения |
|  | сброс снега и льда с крыш зданий и сооружений | февраль-март |  |
| 5.2 | работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода | По плану | Руководители школы\*,  Администрация сельского поселения, члены комиссии |
| 5.3 | обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготаяния | В период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 6 | Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации | до 05.03.2018 г. | члены комиссии |

Перечень домов расположенных в зоне возможного затопления :

д. Первые Тойси – 18 домов – 8 человек

\*Мероприятия осуществляемые по согласованию с исполнителями.

Глава администрации Чиричкасинского

сельского поселения В.В.Иванова