**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» Алманчиковского сельского поселения Батыревского района» на 2016–2020 годы

за 2018 год

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист-эксперт

Алманчиковского сельского поселения

Батыревского района Чувашской Республики

Киргизова В.П.

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 - 2020 годы за 2018 год**

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Алманчиковском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики» на 2016-2020 годы, включает подпрограмму :**

«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Алманчиковском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики»;

**Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Алманчиковском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики»**

На выполнение данной подпрограммы в бюджете предусмотрено – 72155 рублей, исполнено – 68155,0 рублей, что составляет 94,45%.

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Алманчиковском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики» за 2018 год составило 94,45%, что свидетельствует, что все задачи способствуют достижению целей программы:

- содействие благоустройству населенного пункта

Информация о финансировании на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»в Алманчиковском сельском поселении Батыревского района за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнение в % |
| **Муниципальная программа** «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 000 | Ц100000000 | 72155,0 | 68155,0 | 94,45% |
| **Подпрограмма «**Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Алманчиковском сельском поселении | 000 | Ц110000000 | 72155,0 | 68155,0 | 94,45% |
| **Основное мероприятие**  «Содействие благоустройству населенных пунктов в Алманчиковском сельском поселении» | 000 | Ц110200000 | 72155,0 | 68155,0 | 94,45% |

**Оценка эффективности программы**

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Алманчиковском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики» за 2018 год составило 94,44%, что свидетельствует, что все основные задачи выполнены. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств – 94,44%.