| ЧАваш Республики Куславкка районЕ КУСНАР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АдминистрацийЕ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика Козловский район АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| «14» февраля 2017 г. № 5 |  | «14» февраля 2017 г. № 5 |
| Куснар яле |  | с. Байгулово |

Об утверждении муниципальной  программы

Байгуловского сельского поселения Козловского

района Чувашской Республики «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры  на 2017– 2022 годы»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
1 октября 2015  г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», сохранения и развития социальной инфраструктуры Байгуловского  сельского поселения  Козловского района, Администрация Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Комплексоне развитие транспортной инфраструктуры на 2017 – 2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Байгуловского сельского поселения                                                   Н.В.Шмелев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Байгуловского сельского поселения

от 14.02.2017 г. №5

Программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

муниципального образования Байгуловского

сельского поселения на период 2017- 2022 год

ПРОГРАММА

комплексного развития  транспортной инфраструктуры

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики

на 2017-2022 г.г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2017-2022 г.г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.) |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, адрес: 429434 Чувашская Республика, Козловский р-н, с. Байгулово, ул. М Трубиной, дом 9 А |
| Цели и задачи Программы: | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью Байгуловского сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: | - индекс нового строительства в 2022году на уровне 3,5%; - прирост протяженности дорог на 1,500 км к 2022 году; - увеличение общей протяженности дорог с 1,5 км в 2017 году до 4,5 км в 2022 году |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры: | - Разработка проектно-сметной документации; - Строительство дорог; - Приобретение материалов и ремонт дорог. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2017-2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Источники и объемы финансирования: - средства республиканского бюджета –48300,00 . рублей; - средства бюджета Козловского района– -средства бюджета Байгуловского сельского поселения.-137900 руб Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017 - 2022годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | К концу реализации Программы: - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Байгуловского сельского поселения; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры Байгуловского сельского поселения. |

Байгуловское сельское поселение расположено на территории Козловского района Чувашской Республики.

На территории Байгуловского сельского поселения 2 населенных пункта: с. Байгулово, д.Верхнее Байгулов

Климатические условия Байгуловского сельского поселения не вызывают  планировочных ограничений и являются благоприятными для  хозяйственной деятельности, также для проведения  как летнего, так и зимнего отдыха. Территория относится ко второй  восточной климатической зоне. Расчетная температура для проектирования отопления составляет -28 градусов.

Настоящее время  транспортное сообщение  с Байгуловским сельским поселением осуществляется по автомобильной дороге. До районного  центра  г.Козловка – 25 км, до   г. Чебоксары – 75 км.

На территории  Байгуловского сельского поселения  протяженность автомобильных дорог общего  пользования местного значения, находящихся в собственности  поселения составляет16,38 км, в том числе с твердым  покрытием 5,93 км.. Содержание  в надлежащем  состоянии автомобильных дорог местного значения  в Байгуловском сельском  поселении требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог. Значительная степень износа более половины автомобильных дорог местного значения в  Байгуловском сельском поселении сложилась из-за недостаточного  финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения.

В связи  с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного  значения, находящихся в собственности Байгуловского сельского поселения, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности  движения транспорта, износа  дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимостью проведении  капитального ремонта дорог.

Численность населения Байгуловского сельского поселения согласно фактическим данным за 2016 год составила 828 человек (таблица 1.).

Население муниципального образования Байгуловского сельского поселения  в период 2014-2016 гг. имеет слабую тенденцию к спаду, которая обусловлена в большей степени процессами естественного вымирание населения.

Таблица  1. Численность населения Байгуловского сельского поселения

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015год (факт) | 2016 год (факт) | Средний темп спада за 2014-2016 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Байгуловского сельского поселения | 867 | 840 | 828 | - 0,02 |

Финансы

Бюджет муниципального образования Байгуловского сельского поселения  за 2016 год по доходам составил 1950,36 тыс. руб.

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 761,35тыс. руб. Бюджет муниципального образования Байгуловского сельского поселения    в 2016 году по расходам исполнен в сумме 1939,49тыс.  рублей.

Социальная сфера

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 0,31 тыс. человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2015 года составила 13500 рублей, что на 11,15% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (12300 руб.).

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила  5 человек, численность незанятых граждан составила  278  человек.

Средний размер назначенных пенсий за январь-декабрь 2016 года составил 8519 руб./месяц, что на 11,04% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (7981,0 руб./месяц). Среднедушевые денежные доходы населения за январь-декабрь 2016 года составили 6459,0 руб./месяц.

Здравоохранение

Амбулаторно-поликлиническую (первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь), стационарную, неотложную помощь жителям Байгуловского сельского поселения  оказывает  бюджетное учреждение здравоохранения «Козловская центральная районная больница им.И.Е.Виноградова» и Врачебный офис , в д. Андреего Базары, Байгуловском  сельском поселении функционирует Фельдшерско-акушерский пункт.

Образование

В сфере образования в настоящее время в муниципальном образовании Байгуловского сельского поселения  функционирует:

Одно муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: «Байгуловская СОШ» Козловского района Чувашской Республики;

Численность детей в образовательных учреждениях за январь-декабрь 2016 года составила 111 чел.

Культура

Сеть учреждений культуры муниципального образования Байгуловского сельского поселения  представлена следующими объектами:

---    Байгуловская сельская библиотека;

---    Сельский Дом культуры;

Физическая культура и спорт

Физкультурно-спортивная работа осуществляется также на базе образовательных учреждений.

Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории Байгуловского сельского поселения

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании Байгуловского сельского поселения  по данным за 2016 год составляет 26139 тыс. м2

Материал изготовления домов – кирпич, деревянные панели, пеноблок, брус, панельно-блочные дома. Весь жилищный фонд благоустроен, обеспеченность индивидуальным  отоплением, электроснабжением, водоснабжением.

Транспортная инфраструктура

В настоящее время  транспортные потребности жителей и организаций на территории Байгуловского сельского поселения реализуются средствами автомобильных дорог.

Все дороги,  ведущие к населенным пунктам,  асфальтированные.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории сельского поселения.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы;

- Объекты культурной и спортивной сферы;

- Узловые объекты транспортной инфраструктуры;

- Объект дошкольного и школьного образования;

- Объекты трудовой занятости населения.

Учитывая компактность территории сельского поселения, потребность перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, межрегиональные перемещения, на более удаленные расстояния, осуществляются автобусами. Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы сельского поселения, осуществляется преимущественно автотранспортом Урмарского ПАТП или собственными автомобилями.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Транспортное обслуживание Байгуловского сельского поселения осуществляют автобусы Урмарского ПАТП, филиал РГУП Чувашавтотранс, а также  такси.

Пригородные маршруты связывают Байгуловское сельское поселение с основными городами республики и с другими поселениями  регулярными  автобусными сообщениями по дорогам с твердым покрытием, имеющих IV техническую категорию.

Основные проблемы:

- зимнее содержание дорог;

-техническое состояние дорог.

Железнодорожный транспорт:

В пределах  поселения отсутствует железнодорожный транспорт.

Авиасообщение:

В пределах  поселения отсутствует авиасообщение.

Характеристика сети дорог села, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно – транспортная сеть Байгуловского сельского поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных для не скоростного движения с двумя полосами движения шириной полосы 3 метра.

Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Дороги в Байгуловском сельском поселении различаются по типу покрытия, информация о протяжённости дорог с распределением по типам покрытия представлена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 5,93 |
| 2 | Щебеночное покрытие | - |
| 3 | Железобетонное (Плиты) | - |
| 4 | Грунтовое (Неусовершенствованное) | 10,45 |
|  | Итого | 16,38 |

Дороги на территории Байгуловского сельского поселения переданы в зимнее время  на обслуживание  индивидуальному предпринимателю  по муниципальному контракту на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог.

В целом за период 2014 – 2016 годы, отмечается рост количества транспортных средств.

Таблица 3.

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения МО Байгуловского сельского поселения, тыс. чел. | 867 | 840 | 828 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 198 | 209 | 217 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. |  |  |  |
| 4 | Изменение уровня автомобилизации к 2014 году, % |  |  |  |

Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно - строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного  назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и  грузовые автомобили будут находиться на хранении в   коммунально-складской  и  агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной  вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

Строительство автостоянок около объекта обслуживания (весь период);

Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь - расчетный срок).

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

В Байгуловском сельском поселении обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для  корреспонденции, на территории  населенных пунктов Байгуловского сельского поселения  Программой  предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание без барьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесенных  к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчетный срок-перспектива);

Устройство велодорожек в поперечном профиле  магистральных улиц(расчетный срок-перспектива);

Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период)

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в Байгуловском сельском поселении, период с 2014 по 2016 годы выросло с 198ед. до 217 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру села и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населения поселения, 217 ед. ТС/1000 человек, немаловажным является снижение уровня двигательной активности.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселка направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Байгуловского  сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

Слабое развитие улично-дорожной сети села;

Низкое развитие автомобильного сервиса (СТО, мойки);

Низкий уровень обеспеченности оборудованными местами хранения автомобильного транспорта, парковочными местами и гаражами.

Действующим генеральным планом Байгуловского сельского поселения   предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда.

Основные решения генерального плана:

- произвести реконструкцию улиц поселения с целью приведения основных параметров к нормативным требованиям. При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: уширение проезжих частей, усиление дорожных одежд, уличное освещение, пешеходные тротуары, водоотводные сооружения, средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры), перекладку инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающих территорий;

- строительство новых улиц в проектируемой застройке с учетом предлагаемой планировочной и транспортной структуры, нормативных документов и требований.

При проектировании улично-дорожной была учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития села. Введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-91:

- сельская дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная;

- проезд.

Основные показатели проектируемой улично – дорожной сети:

При  определении категории улицы были учтены следующие факторы: положение  улицы в транспортной схеме, наличие застройки и точек тяготения транспортных потоков, положение магистральных инженерных сетей. Ширина улиц  в красных линиях и геометрические параметры ее элементов, задана в соответствии  с нормативными требованиями к транспортным магистралям установленной категории.

По состоянию на 01 января 2016 года по ряду  объективных причин, мероприятия в части развития улично-дорожной сети, предусмотренные генеральным планом не реализованы.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015);

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Генеральный план, совмещенный с проектом планировки муниципального образования Байгуловского сельского поселения, разработанного в составе проекта комплексной системы управления развитием территории муниципального образования Байгуловского сельского поселения, проекта правил землепользования и застройки.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры села.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

б) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории села;

в) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

г) условия для управления транспортным спросом;

д) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично – дорожной сети Байгуловского сельского поселения, республиканского бюджета и бюджета Козловского района в виде субсидий в долевом соотношении 65 и 35 процентов соответственно.

В таблице 4, представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично – дорожной сети Байгуловского сельского поселения.

Таблица 4.

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Содержание улично - дорожной сети | 199,9 | 186,2 | 186,2 | 186,2 |
|  | в. том числе |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | 139,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
|  | бюджет Козловского района | - | - |  |  |
|  | бюджет Байгуловского сельского поселения | 60, | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
|  | Ремонт дорог | - | - | - | - |
|  | в. том числе |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет Козловского района | - | - | - | - |
|  | бюджет Байгуловского сельского поселения | - | - | - | - |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения аукционов согласно титульному списку благоустройства  Байгуловского сельского поселения, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Байгуловского поселения

В связи с тем, что фактическая численность населения Байгуловского сельского поселения в 2016 году составила 828 чел., принять расчетную численность населения по генеральному плану не представляется возможным.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Байгуловского  сельского поселения  не планируется.

Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

В целом, учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения  и перевозки грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в Байгуловском сельском поселении, не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность в территориальной структуре Российской Федерации, останется автомобильный транспорт. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

Прогноз развития дорожной сети поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично – дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо - и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети Байгуловского сельского поселения , в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции изменения уровня автомобилизации, к 2022 году наступит стабилизация с дальнейшим сохранением в пределах 217 единиц на 1000 человек населения. С учетом прогноза изменения численности населения количество автомобилей у населения к расчетному сроку составит 220 единиц, что на 15% больше чем в 2013 году. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения Байгуловского сельского поселения.

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции на территории сельского поселения  предполагается стабилизация аварийности. С незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных средств показатель может увеличиваться.  Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут реализация разработанного проекта организации дорожного движения (ПОДД), а также выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог в Байгуловском сельском поселении.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить нынешний показатель.

Таблица № 5

| № п/п | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество автомобилей, ед. | 217 | 219 | 223 | 227 | 230 | 231 | 231 |
| 2 | Количество аварий, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | Количество аварий с участием людей, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории Байгуловского сельского поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ.

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры:

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно – пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия          по        развитию      инфраструктуры    для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия          по        развитию      инфраструктуры    для     грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог Байгуловского сельского поселения

В целях повышения качественного уровня улично – дорожной сети Байгуловского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог Байгуловского сельского поселения (таблица 6).

Таблица 6.

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектирование |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ПСД на строительство, а/дороги | с. Байгулово, ул. Советская | Дорога IV категории | 0,500 |
| 1.2 | Разработка ПСД на строительство, а/дороги | с. Байгулово, ул. Молодежная | Дорога IV категории | 1,00 |
|  | Разработка ПСД на строительство, а/дороги | с. Байгулово, ул. Прианишье. Речная | Дорога IV категории | 0,750 |
|  | Разработка ПСД на строительство, а/дороги | с. Байгулово, ул. 70 лет Октября | Дорога IV категории | 1,300 |
|  | Строительство |  |  |  |
|  | Строительство дороги | д. Верхнее Байгулово, ул. Бутякова | Дорога IV категории | 3,500 |

.

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений.

В целях исполнения требований законодательства, необходимо в указанные сроки издать постановление Главы администрации Байгуловского сельского поселения «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Байгуловского сельского поселения.

Функции мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Байгуловского сельского поселения осуществляет Минстрой Чувашии