**П Л А Н**

**мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территории**

**Караевского сельского поселения**

**Красноармейского района Чувашской Республики**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование работ | Сроки проведения | Ответственные | Примечание |
|  1 | Назначить ответственных за выполнение плана работ и мероприятий в 2019 году | ФевральМарт (конференция граждан) | 1.Глава сельского поселения2.Администрация сельского поселения3.Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения (по согласованию)Старосты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения (по согласованию)Комиссия (по согласованию)  |   |
| 2 | Улучшение работы соблюдению требований Правил благоустройства  на территории сельского поселения | В течение года | Администрация сельского поселенияСтаросты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения(по согласованию) |   |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | В течение года | Администрация сельского поселенияСтаросты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения (по согласованию) |    |
| 4 | Организация и проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения 2 раза в год | Апрель-майСентябрь - октябрь | Администрация сельского поселенияСтаросты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения (по согласованию) |   |
| 5 | Организация работ по очистке и озеленению населенных пунктов с привлечением населения, учащихся школ, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения:-сбор, вывоз твердых коммунальных отходов из населенных пунктов;-проведение санитарных дней еженедельно в пятницу по  санитарной очистке от мусора прилегающих территорий частных домовладений, организаций и учреждений всех форм собственности-ликвидация несанкционированных свалок на территории населенных пунктов;**-**устройство контейнерных площадок для ТКО в селе Караево, деревнях Сирмапоси, Кюльхири, Синьял-Караево, Сормхири  | В течение года | Администрация сельского поселенияСтаросты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения (по согласованию) |   |
| 6 |  Организация приведения   в надлежащее состояние кладбища:- уборка и вывоз мусора с территории кладбища сельского поселения;- установка мусорных контейнеров на кладбище;- обновление и ремонт оград кладбища с. Караево  |  В течение года | Администрация сельского поселенияСтаросты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения (по согласованию) |   |
| 7 | Организация  работы по очистке и благоустройству колодцев, родников, водоразборных колонок и колодцев, прудов Ремонт прудов в населеных пунктах | В течение года | Администрация сельского поселенияСтаросты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения (по согласованию) |   |
| 8 | Организация  мероприятий по обеспечению санитарной чистоты вокруг озера КюльхириПлан: Весной и осенью проводить общественные субботники в деревне  | В течение года | Администрация сельского поселенияСтаросты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения (по согласованию) |   |
| 9 | Создание цветников и других форм  ландшафтного оформления около памятников, административных зданий предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и на общественных местах, в личных подсобных хозяйствах.-посадка зеленых насаждений и проведение мероприятия «Посади дерево и сохрани его».План – 500 шт. | Апрель, май Сентябрь, октябрь | Администрация сельского поселенияСтаросты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения (по согласованию) |    |
| 10 | Организация приведения в надлежащее состояние памятника воинам, погибшим в ВОВ;,- покраска памятника;- разбивка клумб на территории памятника. | Май-июнь |  Администрация сельского поселения |   |
| 11 | Организовать смотр-конкурс на лучшее приусадебное хозяйство, самый благоустроенный населенный пункт и улица, самая благоустроенная организация.План – подготовить конкурсный материал по одному населенному пункту, ЛПХ и организации для участия на районном смотре – конкурсе по благоустройству. | Май - сентябрь | Администрация сельского поселенияСтаросты (по согласованию)Депутаты (по согласованию)Актив сельского поселения (по согласованию) |   |
| 12 | Организация выставки цветов и конкурс цветников и палисадников. | Август | Работники культуры (по согласованию) |   |
| 13 | Систематически освещать  о проделанной работе по благоустройству и озеленению территорий в средствах массовой информации в газете «Ял пурнӑçě» и на сайте Караевского сельского поселения. |  В течение года | Администрация сельского поселения |   |
| 14 | Обеспечить организацию сбора целевых средств и разовых добровольных пожертвований  с населения для выполнения плана мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов на 2019 год созданием инициативных групп. |  В течение года | Старосты (по согласованию) |   |