|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerb-ch**ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĔ**  **ТРАЛЬКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН**  **ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН  **СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИСПУХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |
| ЙЫШĂНУ  23 июня 2015 № 6  Тралькасси ялĕ | РЕШЕНИЕ  23 июня 2015 № 6  д. Испуханы |

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Испуханского сельского поселения

Красночетайского района Чувашской Республики на 2015-2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Испуханского сельского поселения и в целях повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Испуханского сельского поселения Красночетайского района Собрание депутатов Испуханского сельского поселения Красночетайского РЕШИЛО:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2015-2025 годы»

2.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Испуханского сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Испуханского сельского поселения Е.Ф.Лаврентьева

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие**

**систем коммунальной инфраструктуры**

**Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики**

**на 2015-2025 годы"**

д.Испуханы 2015 год

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2015-2025 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики |
| Разработчик Программы | Администрация Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики |
| Цели и задачи Программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Испуханского сельского поселения Красночетайского района :  - управление процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;  - организация максимально-достоверного учета потребления всех топливно-энергетических ресурсов;  - организация информационной открытости реализации Программы; |
| Сроки реализации Программы | 2015-2025 гг. |
| Исполнители Программы | Администрация Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики |
| Объем и источники финансирования | Финансирование осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований федерального и республиканского бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволит достичь:  - улучшения качества коммунального обслуживания потребителей;  - ликвидация критического уровня износа основных средств, к концу 2025 года будет решена проблема замены и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики |

**1. Общие положения**

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2015-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». которая предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

**2. Краткая характеристика Испуханского сельского поселения**

Испуханское сельское поселение – западной часть Красночетайского района, граничащий:

Северная граница Испуханского сельского поселения начинается от точки пересечения границ кварталов 13 и 10 Пандиковского лесничества Красночетайского лесхоза и р. Черная и проходит в северо-восточном направлении вдоль северных границ кварталов 10, 8. 6, 3, 4, 5 того же лесничества и идет на северо-восток по южным границам кварталов 12, 7, 5 Пандиковского лесничества, доходит до ручья на границе с Ядринским районом, поворачивает в юго-восточном направлении до р. Мочкаушка вдоль границы Ядринского района, идет в юго-восточном направлении до ручья. Затем вдоль ручья против течения до д. Кумаркино.

Восточная граница Испуханского сельского поселения граничит с западной границей Ядринского района и идет до кварталов 1, 2, 4 Атнарского лесничества Красночетайского лесхоза, затем вдоль границы 12 пересекает ручей, идет в западном напрвлении до северных границ территории Большеатменского сельского поселения.

Южная граница Испуханского сельского поселения идет в юго-западном направлении, пересекает газопровод «Уренгой- Поморы- Ужгород». Далее граница пересекает в северо-западном направлении автомобильную дорогу Сура- Ядрин, доходит до точки пересечения Пандиковского и Большеатменского сельских поселений.

Западная граница Испуханского сельского поселения идет вдоль восточной границы Пандиковского сельского поселения по р. Хонадарка, огибая овраг, идет в северном направлении д. Лоба Пандиковского сельского поселения. Затем в северо-западном направлении между кварталами 15 и 11, 12, 14 и 10, 13 Пандиковского лесничества до русла р. Черная.

Общая площадь сельского поселения составляет 4792 га, с севера на юг протяженность сельского поселения составляет 13 км, с запада на восток – 6 км.

Леса на территории сельского поселения занимают 24 га, лесистость сельского поселения – 3,8%. Сельскохозяйственные угодья на территории сельского поселения занимают 2294 га, из них пашня – 1820 га.

Гидрографическая сеть на территории Испуханского сельского поселения представлена речками Мочкаушка, Хонадарка, Черная и ручейками родникового происхождения, протекающими по дну оврагов и балок.

Численность населения поселения на 1.01.2015 г. составляет 1521 человек.

Испуханское сельское поселение имеет довольно однородный национальный состав. Почти все деревни и села состоят из чувашей. По своим историко-этнографическим особенностям население сельского поселения относится к верховым чувашам (вирьял), но при этом оно выделяется в особую, красночетайскую группу.

Сельское поселение имеет сельскохозяйственную направленность развития производства.

Транспортные перевозки в сельском поселении осуществляются автомобильным транспортом по основным автомагистралям: «Сура – Ядрин – Шумерля» республиканского значения и «Сура-Лоба-Кумаркино»    местного значения. По автомагистрали республиканского значения «Сура-Ядрин-Шумерля» сельское поселение связано со столицей республики и другими районными центрами. Пассажирские перевозки осуществляет Чебоксарский ПАП и Шумерлинский ПАП. В районном центре с. Красные Четаи имеется автостанция, а в сельском поселении имеется 3 крытых остановочных автопавильона.

В состав Испуханского сельского поселения входят 7 деревень:д.Испуханы, д.Мочей, д.Карк-Сирмы, д.Жукино, д.Торханы, д.Кумаркино, д.Урумово.

На территории Испуханского сельского поселения распространены следующие почвы: дерно-слабоподзолистые, светло-серые, серые и темно-серые лесные. Преобладающую площадь занимает темно-серые лесные почвы.

Характерен умеренно-континентальный климат, с теплым летом, умеренно холодной зимой и хорошо выраженными переходными сезонами. Преобладают юго-западного направления ветры.

Территория сельского поселения по полезным ископаемым малоисследована.

Жилая застройка представлена индивидуальными усадебными одноквартирными домами, а также 1 двухэтажным многоквартирным домом.

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие.

Благоустройство территории недостаточное. Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующих централизованного теплоснабжения и канализации.

На территории поселения имеются объекты социальной инфраструктуры. К учреждениям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия связи.

К объектам здравоохранения в Испуханском сельском поселении относится офис врача общей практики и фельдшерский пункт.

К уровню обслуживания товарами повседневного спроса в Испуханском сельском поселении относятся магазины. На территории функционируют 4 магазина повседневного спроса и 2 магазина индивидуальных предпринимателей

На территории поселения функционируют учреждение культуры клубного типа и библиотека. Имеется отделение почтовой связи , АТС филиал сбербанка, СХПК «Нива» и 4 фермерских хозяйств.

**3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Испуханского сельского поселения**

**3.1 Электроснабжение**

Электроснабжение осуществляется от системы “Чувашэнерго” через понизительные подстанции «Шумшевашская» - 35/10кВ. Распределительная сеть выполнена на напряжении 10 кВ.

**3.2 Газоснабжение**

На территории Испуханского сельского поселения расположены 4 газораспределительные пункты. Протяженность газовых сетей по поселению составляет 21028 м. Программой газификации охвачено все деревни сельского поселения. Газификация населенных пунктов поселения составляет 72,7 %. Газоснабжение поселения осуществляется от Красночетайской АГРС.

**3.3 Теплоснабжение.**

В Испуханском сельском поселении теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроено-пристроенных котельных. В качестве топлива используется природный газ. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление.

**3.4 Водоснабжение**

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Испуханском сельском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников без водоподготовки расходуется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд.

На территории сельского поселения имеется 3 водонапорные башни. Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами. По бактериологическим показателям воды из артезианских скважин отвечают требованиям ГОСТа «Вода питьевая», из шахтных колодцев не отвечает.

**3.5 Водоотведение**

На сегодняшний день система централизованного водоотведения в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках.

**3.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов**

**На территории сельского поселения не имеется санкционированного места для захоронения твердых бытовых отходов. Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно. В два раза в год осуществляется месячник благоустройства с мая по июнь и с сентября по октябрь.**

**4. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Испуханского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Испуханского сельского поселения на 2015-2025 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

**5. Основные задачи Программы:**

* модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

**Сроки и этапы реализации программы.**

Программа действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**6. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры**

**6.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Испуханского сельского поселения на 2015-2025 гг., являются:

* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2025 года с учетом комплексного инвестиционного плана;
* состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
* перспективное строительство жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.
2. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

* строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
* строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

1. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.
2. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

**6.2. Система теплоснабжения**

На территории Испуханского сельского поселения централизованная система теплоснабжения отсутствует.

**6.3. Система водоснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1.        Реконструкция и ремонт ветхих общественных колодцев;

2.        Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин);

3.        Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения;

4.        Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**6.4. Система газоснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития газоснабжения поселения является:

- организация в обеспечении газовыми баллонами население

**6.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**6.6. Система водоотведения**

Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы.

**6.7. Система электроснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

**-** реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

7**. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Испуханского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского бюджета, средства местного бюджета.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Испуханского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Испуханского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Испуханского сельского поселения Красночетайского района и собранием депутатов Испуханского сельского поселения

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

**8. Оценка эффективности реализации программы**

Конечными результатами реализации программы являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

1. **Социально-экономические последствия от выполнения программы**

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Испуханского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования

Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории

создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

**Средства, направляемые из федерального и республиканского бюджета**

(в тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Строительство водозаборной башни в д. Испуханы по ул. Школьная, Майорова и Д.Мочей по ул.Шоссейная, Малая, |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей к домам в д. Испуханы д. Испуханы по ул. Школьная, Майорова и Д.Мочей по ул.Шоссейная, Малая, |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборной башни в д.Мочей по ул. Падинка |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей к домам в д.Мочей по ул. Падинка |  |  |  |  |  |  | 14500 |  |  |  |  |
| Строительство водозаборной башни в д.Жукино по ул. Жукино и д.Карк-Сирмы |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей к домам в д.Жукино по ул. Жукино и д.Карк-Сирмы |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| Строительство водозаборной башни в д.Торханы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей к домам в д. Торханы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| Строительство водозаборной башни в д.Кумаркино |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей к домам в д. Кумаркино |  |  | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборной башни в д.Урумово |  |  |  | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей к домам в д. Урумово |  |  |  | 5700 |  |  |  |  |  |  |  |

**Средства, направляемые из местного бюджета**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Сбор и транспортировка ТБО |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Оснащение приборами учета и реле времени |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов. |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |