Информация по объекту дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | **Наименование объекта**  | **Дата заключения государственного (муниципального) контракта** | **Исполнитель работ по контракту** | **Дата начала работ по контракту**  | **Дата завершения работ по контракту** | **Работы завершены/не завершены** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** |  |  |  |  |  |
|  | Янтиковский районс.Турмыши, ул.Советская | 01.07.2019  | ИП Федоров Денис Иванович | 01.07.2019  | 31.10.2019 | Не завершены |