
****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН** |
| **ÇĚМĚРЛЕ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ЙЫШĂНУ**  04.03.2019 с. 17 №  Çěмěрле ялě | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от 04.03.2019 г. № 17  деревня Шумерля |

|  |
| --- |
| «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района» |
|  |

В соответствии Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 и в целях реализации муниципальной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий,

**администрация Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района» (далее – Муниципальная программа).
2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Шумерлинского сельского поселения № 11 от 28.02.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района» на 2017-2020 годы»;

- постановление администрации Шумерлинского сельского поселения № 113 от 29.12.2017 г. «О внесении изменений в муниципальную программу Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района» на 2017-2020 годы»;

- постановление администрации Шумерлинского сельского поселения № 113 от 29.12.2017 г. «О внесении изменений в муниципальную программу Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района» на 2017-2020 годы»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в печатном издании «Вестник Шумерлинского района».

Глава администрации

Шумерлинского сельского поселения Федяров А.А.

Утверждена постановлением

администрации Шумерлинского сельского поселения

Шумерлинского района

от 04.03.2019 г. № 17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ШУМЕРЛНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ШУМЕРЛНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА»

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Шумерлинского сельского поселения**

**Шумерлинского района Чувашской Республики**

**«Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения** **Шумерлинского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | Администрация Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики |
| Соисполнители Муниципальной программы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района (по согласованию) |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - | ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"](#P3310);  ["Повышение безопасности дорожного движения"](#P12109); |
| Цель Муниципальной программы | - | формирование развитой сети автомобильных дорог в Шумерлинском сельском поселении Шумерлинском районе |
| Задачи Муниципальной программы | * - | * увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; * формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; * повышение безопасности участников дорожного движения; |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - | * достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: * Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту – 1 * Снижение транспортного риска |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | - | 2019 - 2035 годы:  1 этап - 2019 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования Муниципальной программы составит 2 168 300,00 рубля, в том числе по годам:  2019 год – 685 600,00 рубля;  2020 год – 9960,01оставит 665245,13к, погртого, сарая бревенчатого,рольевича В.Г. Шуг741 900,00 рублей;  2021 год – 740 800,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей;  2026-2030 годы - 0,00 рублей  2031-2036 годы – 0,00 рублей  средства федерального бюджета – 0,00 рублей , в том числе:  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год - 0,00 рублей;  2023 год - 0,00 рублей;  2024 год - 0,00 рублей;  2025 год - 0,00 рублей  2026-2030 годы – 0,00 рублей  2031-3035 года – 0,00 рублей  средства республиканского бюджета – 1 394 700,00 рублей , в том числе:  2019 год – 468 600,00 рублей;  2020 год – 463 600,00 рублей;  2021 год – 462 500,00 рублей;  2022 год - 0,00 рублей;  2023 год - 0,00 рублей;  2024 год - 0,00 рублей;  2025 год - 0,00 рублей  2026-2030 годы – 0,00 рублей  2031-3035 года – 0,00 рублей  средства местных бюджетов – 827 600,00 рубля, в том числе по годам:  2019 год – 217 000,00 рубля;  2020 год – 278 3009960,01оставит 665245,13к, погртого, сарая бревенчатого,рольевича В.Г. Шуг000000,00 рублей;  2021 год – 278 300,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей;  2026-2030 годы -0,00 рублей  2031-2036 годы – 0,00 рублей  средства внебюджетных источников – – 0  рублей , в том числе:  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год - 0,00 рублей;  2021 год - 0,00 рублей;  2022 год - 0,00 рублей;  2023 год - 0,00 рублей;  2024 год - 0,00 рублей;  2025 год - 0,00 рублей  2026-2030 годы – 0,00 рублей  2031-3035 года – 0,00 рублей.  Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании местного бюджета Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | * повышение уровня безопасности на транспорте; * прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям; |

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации Муниципальной программы,

цели, задачи, описание сроков и этапов реализации

Муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены [Стратегией](consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B809AEA624BE9DDE89230C047D90726C2DDCAE000496FD5E83119230EDB4B578E38484R5G0G) социально-экономического развития Шумерлинского района до 2035 года.

Целью муниципальной программы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района» (далее - Муниципальная программа) является формирование развитой сети автомобильных дорог в Шумерлинском сельском поселении Шумерлинского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;
* формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
* повышение безопасности участников дорожного движения.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

[Сведения](#P319) о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм.

[Подпрограмма](#P3310) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 1 «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» включает мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района.

[Подпрограмма](#P12109) «Повышение безопасности дорожного движения» включает в себя:

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения» включает следующие мероприятия:

обеспечение безопасности участия етей в дорожном движении;

обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети в сельских населенных пунктах.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Муниципальной программы

(с расшифровкой по источникам финансирования,

по этапам и годам реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 2 168 300,00 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 394 700,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 827 600,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 2 168 300,00 тыс. рублей, в том числе:

из них средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 394 700,00 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 827 600,00 тыс. рублей, в том числе:

На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](#P1475) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы согласно [приложениям N 3](#P3310) - [4](#P13300) к Муниципальной программе.

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях

муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие транспортной системы Шумерлинского района»,

подпрограмм муниципальной программы Шумерлинского района

«Развитие транспортной системы Шумерлинского района»

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный) [<\*>](#P1463) | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | | | | | | | |
| Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017) [<\*>](#P1463) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Шумерлинского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумерлинского района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Снижение транспортного риска | % |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение транспортного риска | % |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов

за счет всех источников финансирования реализации

муниципальной программы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района

«Развитие транспортной системы Шумерлинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района, подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района (программы, ведомственной целевой программы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района» |  |  | всего | 685600,0 | 741900,0 | 740800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | Ч200000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 468600,0 | 463600,0 | 462500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 217000,0 | 278300,0 | 278300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | всего | 685600,0 | 741900,0 | 740800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | Ч210000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 468600,0 | 463600,0 | 462500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 217000,0 | 278300,0 | 278300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  |  | всего | 685600,0 | 741900,0 | 740800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | Ч210300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 468600,0 | 463600,0 | 462500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 217000,0 | 278300,0 | 278300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения» |  |  | всего | 685600,0 | 741900,0 | 740800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ч230000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 468600,0 | 463600,0 | 462500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 217000,0 | 278300,0 | 278300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  | всего | 685600,0 | 741900,0 | 740800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ч230100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 468600,0 | 463600,0 | 462500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 217000,0 | 278300,0 | 278300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики»

Подпрограмма

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

муниципальной программы Шумерлинского сельского поселения

Шумерлинского района

«Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района»

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 70 процента |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение следующих показателей:  к 2036 году:   * протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), - 5 км; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы:  1 этап - 2019 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 61132692,9 тыс. рублей, в том числе:  из них средства:  федерального бюджета - 4319874,4 тыс. рублей (7,1 процента), в том числе:  республиканского бюджета Чувашской Республики - 52982674,1 тыс. рублей (86,7 процента), в том числе:  местного бюджета - 3830144,4 тыс. рублей (6,2 процента), в том числе:  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 71,6 процента; |

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы,

общая характеристика участия органов

местного самоуправления Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района в реализации подпрограммы

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Приоритетным направлением муниципальной политики в дорожной отрасли является выполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=29A26BD83663E1D249F2D5760340357542940D0B58EB65DE7B2563F68F5DE9FFFCA8BB399B9C7DA3EAD54B0BD8x5S5G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающего национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в целях реализации которого в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района» включена подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - подпрограмма).

Основными целями подпрограммы являются:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ресурсное [обеспечение](#P4070) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

и показателях подпрограммы с расшифровкой

плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» являются:

протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), - 5 км.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,

мероприятий подпрограммы с указанием сроков

и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и решение задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

Мероприятие 1.1. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Распределение между муниципальными районами субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района утверждается решением Собрания депутатов Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

(с расшифровкой по источникам финансирования,

этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 2 168 300,00 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 1 394 700,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 827 600,00 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2019 - 2025 годах) составит 2 168 300,00 тыс. рублей, в том числе:

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 2 168 300,00 рубля, в том числе по годам:

2019 год – 685 600,00 рубля;

2020 год – 9960,01оставит 665245,13к, погртого, сарая бревенчатого,рольевича В.Г. Шуг741 900,00 рублей;

2021 год – 740 800,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026-2030 годы - 0,00 рублей

2031-2036 годы – 0,00 рублей

средства федерального бюджета – 0,00 рублей , в том числе:

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей;

2024 год - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей

2026-2030 годы – 0,00 рублей

2031-3035 года – 0,00 рублей

средства республиканского бюджета – 1 394 700,00 рублей , в том числе:

2019 год – 468 600,00 рублей;

2020 год – 463 600,00 рублей;

2021 год – 462 500,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей;

2024 год - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей

2026-2030 годы – 0,00 рублей

2031-3035 года – 0,00 рублей

средства местных бюджетов – 827 600,00 рубля, в том числе по годам:

2019 год – 217 000,00 рубля;

2020 год – 278 3009960,01оставит 665245,13к, погртого, сарая бревенчатого,рольевича В.Г. Шуг000000,00 рублей;

2021 год – 278 300,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей;

2026-2030 годы -0,00 рублей

2031-2036 годы – 0,00 рублей

средства внебюджетных источников – – 0  рублей , в том числе:

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей;

2024 год - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей

2026-2030 годы – 0,00 рублей

2031-3035 года – 0,00 рублей.

На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](#P4070) подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

Приложение № 1 к подпрограмме "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Муниципальной программы «Развитие Шумерлинского сельского поселения транспортной системы Шумерлинского района»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы "Безопасные и качественные

автомобильные дороги" Муниципальной программы

Чувашской Республики "Развитие транспортной системы

Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района " за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района (программы, ведомственной целевой программы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы Муниципальной программы Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | ответственный исполнитель - Администрация Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района |  |  | |  |  | всего | 685600,0 | 741900,0 | 740800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 0409 | | Ч210000000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 468600,0 | 463600,0 | 462500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  | местный бюджет | 217000,0 | 278300,0 | 278300,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цели: «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ответственный исполнитель - Администрация Шумерлинского района, |  | |  |  |  | всего | 685600,0 | 741900,0 | 740800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 468600,0 | 463600,0 | 462500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | местный бюджет | 217000,0 | 278300,0 | 278300,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района |  | ответственный исполнитель - Администрация Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района, |  | |  |  |  | всего | 468600,0 | 463600,0 | 462500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 468600,0 | 463600,0 | 462500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

<\*\*> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.