Перечень дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Дата заключения государственного (муниципального) контракта** | **Исполнитель работ по контракту** | **Дата начала работ по контракту** | **Дата завершения работ по контракту** | **Работы завершены/не завершены** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** |  |  |  |  |  |
|  | г.Чебоксары  благоустройство Московской набережной      благоустройство прилегающей территории Храма Рождества Христова  «Дорисс парк» | 30.04.2019  27.05.2019  18.06.2019  06.05.2019  17.06.2019 | АО "Дорэкс"    ООО"Магистраль"  АО "Дорэкс"  ООО "Магистраль"  ООО "Альянс-Групп" | 30.04.2019  27.05.2019  18.06.2019  06.05.2019  18.06.2019 | 01.08.2019  10.07.2019  01.08.2019  15.07.2019  15.08.2019 | Не завершены  Не завершены  Не завершены  завершены  завершены |