| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ СЕнтЕрвёрри РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЧАНКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ « 16 » март 2020 № 11 Чанкасси ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 16 » марта 2020 № 11 деревня Кугеево |

О создании противопаводковой комиссии

Кугеевского сельского поселения

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения сельского поселения в период прохождения весенних паводковых вод  и летне-осеннего паводка в 2019 году,  постановляет:

1.Создать  противопаводковую комиссию Кугеевского сельского поселения в следующем составе:

| 1 | Мельникова Мария Викентьевна | Глава Кугеевского сельского поселения | председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мельникова Любовь Алексеевна | директор МБОУ «Кугеевская ОШ» | зам. председателя |
| 3 | Ярухина Надежда Георгиевна | Специалист администрации Кугеевского сельского поселения | секретарь |
| 4 | Вотякова Татьяна Анатольевна | заведующая Кугеевским ФАП |  |
| 5 | Федоров Александр Витальевич | руководитель КФХ «Федорова» |  |
| 6 | Николаев Валерий Михайлович | Житель д. Новое Байгулово (по согласованию) |  |

# 2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Кугеевского сельского поселения в 2020 году (приложение).

3. Возложить на противопаводковую комиссию вопросы организации работ по обеспечению безопасности людей и сохранению имущества и других ценностей в период паводка и выполнению первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит обязательному опубликованию.

| Глава Кугеевского сельского поселения | М.В.Мельникова |
| --- | --- |

Приложение  к постановлению

администрации Кугеевского сельского поселения

Мариинско-Посадского района

Чувашской Республики

№11 от  16.03.2020г.

# План

противопаводковых мероприятий на территории Кугеевского сельского поселения

Мариинско-Посадского района в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Глава сельского поселения, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку. | Глава сельского поселения, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 3 | Создание групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Глава сельского поселения, руководители предприятий и организаций. | апрель |  |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00. 20.00 час.). | Глава сельского поселения, руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 5 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Глава сельского поселения, руководители организаций. | В паводковый период |  |
| 6 | Организация работы с населением поселения по подготовке территорий по ликвидации стихийных свалок мусора. Доведение до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. | Глава сельского поселения. | март - апрель |  |
| 7 | Проверка состояния гидротехнических сооружений на территории района | Противопаводковая комиссия Кугеевского с/п | До 30.03.2020 |  |
| 8 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия Кугеевского с/п | март - апрель |  |
| 9 | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку. | Противопаводковая комиссия Кугеевского с/п | До 30.03.2020 |  |
| 10 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач. (при необходимости) | Противопаводковая комиссия Кугеевского с/п | В паводковый период |  |
| 11 | Информирование населения сельского поселения о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | КЧС с/п Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | В паводковый период |  |
| 12 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | Глава Кугеевского с/п Депутаты | До 30.03.2020 |  |
| 13 | Оборудование мест вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог знаками, указывающие естественные и катастрофические уровни подъема паводковых вод. | Глава Кугеевского с/п Депутаты | До 30.03.2020 |  |
| 14 | Контроль за очисткой колодцев и перепускных труб плотин от бытового мусора и льда. | Глава Кугеевского с/п Депутаты | До 30.03.2020 |  |
| 15 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Комиссия по ЧС и ОПБ Кугеевского с/п | 25.03.2020 |  |
| 16 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Кугеевского сельского поселения. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе | В период весеннего паводка |  |
| 17 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | ФАПы на территории с/п | В период весеннего паводка |  |