| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ÇĚРПÿ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ТАВĂШКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН ПУÇЛĂХĚ ЙЫШĂНУ 05 пуш 2020 № 13 Тавăшкасси ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТАУШКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05 марта 2020 № 13 деревня Таушкасы |
| # О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 г. |  |  |

В целях безаварийного пропуска весеннего паводка в 2020 г.  и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций при его прохождении, защиты населения и объектов экономики от неблагоприятных последствий половодья на территории Таушкасинского сельского поселения, администрация Таушкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

Создать при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах Таушкасинского сельского поселения  оперативную группу для организации руководства паводковыми мероприятиями в составе:

- Соловьев А.Г. – председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Таушкасинского сельского поселения, глава Таушкасинского сельского поселения – руководитель группы;

- Евдокимова А.Н. специалист-эксперт администрации Таушкасинского сельского поселения– заместитель руководителя группы;

Члены группы:

- Петров И.П. –  депутат Лугового округа № 10 ( по согласованию);

- Иванов Г.В.– депутат Тюнзырского округа № 8 (по согласованию);

- Крупинова С.В. –  депутат Кадышенского округа № 3 (по согласованию);

- Никифров О.Г. – депутат  Канашского округа №12 (по согласованию);

- Петров С.Г. –  депутат Опнерского округа № 14 (по согласованию);

2. Руководителям  организаций, предприятий,  учреждений всех форм собственности рекомендовать:

- создать на местах противопаводковые комиссии, оперативные группы,  разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий, обеспечить материально-техническое обеспечение и  финансирование  планируемых мероприятий.

- назначить ответственных лиц за подготовку и пропуск весеннего паводка по каждому объекту экономики,  гидротехническому сооружению;

- подготовить нештатные  аварийно-спасательные формирования,  обеспечить их  необходимой материально-технической, финансовой  базой, провести обучение и инструктажи;

- предусмотреть эвакуацию населения из зон  затопления в безопасные места, подготовить транспортные средства и средства механизации, применяемые при ликвидации последствий весеннего паводка;

- в период прохождения весеннего паводка организовать круглосуточное дежурство в организациях, предприятиях и учреждениях на территории сельского поселения, обеспечить ежедневное информирование о ходе выполнения противопаводковых мероприятий по тел. 22-5-12 или 21-3-63 с 8 до 9 часов утра и с 17 до 18 часов вечера, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком  - в любое время суток по телефону  «01» и 21-3-63 (соответственно: единая дежурно-диспетчерская служба (на базе ПЧ-40)  и  дежурно-диспетчерская служба (ДДС) администрации района).

3. Утвердить План мероприятий по проведению неотложных работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории  сельского поселения (прилагается).

4. Контроль за выполнением мероприятий настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Таушкасинского сельского поселения |  | А.Г.Соловьев |
| --- | --- | --- |

## УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Таушкасинского сельского

поселения Цивильского района

от   05 марта 2020 г.   № 13

ПЛАН

мероприятий по обеспечению  безаварийного пропуска

паводковых вод на территории Таушкасинского  сельского поселения в 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В период подготовки к паводкам: |  |  |  |
| 1. | Провести заседание оперативной группы по вопросам проведения паводковых мероприятий | март | Председатель комиссии |
| 2. | Провести сходы граждан по вопросам безопасного пропуска паводковых вод с неработающим населением и с ответственными лицами по защите от паводковых вод гидротехнических сооружений | март | Председатель комиссии |
| 3. | Провести комиссионное обследование состояния гидротехнических сооружений, прудов-переездов, мостовых сооружений и необходимые мероприятия по их подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод | март | Представители деревень* |
| 4. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, находящихся в зоне возможного воздействия паводковых вод | март | Специалист-эксперт Евдокимова А.Н. |
| 5. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | март-апрель | Специалист-эксперт Евдокимова А.Н. |
| 6. | Организовать: |  |  |
| 6.1. | - наблюдение за уровнем воды в реках, водоемах, гидротехнических сооружениях | В период прохождения паводка | Представители деревень* |
| 6.2 | - создание резерва щебня, гравия, песка, шлака для заделки прорывов паводковыми водами дорог, прудов, переездов, дамб; | До 15 марта | Председатель комиссии |
| 6.3. | - работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода; | По плану | Директор ТСОШ*, УКП |
| 6.4 | - обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | В период паводка | руководители объектов экономики*, представители деревень* |
| 6.5. | - защиту сельхозживотных, птиц, кормов и вывоз их из зоны затопления | В период паводка | Руководители сельхозпредприятий* |

Примечание: (*) соответствует  «согласовано».

График

круглосуточного дежурства  с 16 марта 2020 года по 31 марта 2020 года работников администрации Таушкасинского сельского поселения в период прохождения весеннего паводка

| Дата дежурства | Ф.И.О. | Должность | № телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.03.2020 | Соловьев А.Г. | Глава администрации | 89051978325 |
| 17.03.2020 | Иванова В.Ю. | Ведущий специалист-эксперт | 89656896314 |
| 18.03.2020 | Петрова Р.В. | Депутат д. Таушкасы | 89061325138 |
| 19.03.2020 | Евдокимова А.Н. | Специалист-эксперт | 89603121676 |
| 20.03.2020 | Ермолаев В.Н. | Депутат д. Таушкасы | 89603061806 |
| 21.03.2020 | Сюкрина Н.П. | Специалист по ВУС | 89279901705 |
| 22.03.2020 | Васильева Е.А | Заведующая Имбюртским СК | 89373755413 |
| 23.03.2020 | Головина Е.П. | Староста д. Имбюрти | 89279919356 |
| 24.03.2020 | Крюшникова Л.Г. | Библиотекарь Имбюрсткой библиотеки | 89196711627 |
| 25.03.2020 | Петрова И.Г. | Библиотекарь Таушкасинской библиотеки | 89196521690 |
| 26.03.2020 | Иванова И.Г. | Худ руководитель Таушкасинского СДК | 89051993912 |
| 27.03.2020 | Крупинова С.В. | Заведующая Таушкасинского СДК | 89876767084 |
| 28.03.2020 | Иванова Г.М. | Библиотекарь Байгеевской библиотеки | 89061304372 |
| 29.03.2020 | Никифоров О.Г. | Депутат д. Имбюрти | 89053471410 |
| 30.03.2020 | Иванов Г.В. | Депутат д. Тюнзыры | 89061318617 |
| 31.03.2020 | Петров И.П. | Депутат д. Байгеево | 89603034559 |