| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ТУКАЙ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ Мартан 02-меше 2020 №09 Тукай ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02 марта 2020 г. № 09 село Тугаево |

О   создании  комиссии   по  подготовке  и

пропуску  паводковых  вод  в  Тугаевском

сельском     поселении     Комсомольского

района  Чувашской  Республики

Во  исполнение  федеральных  законов  от  21.12. 1994 г. №68-ФЗ «О защите  населения  и  территорий    от  чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации» и с  целью  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2020 году, сохранения от разрушений, повреждений  животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых   сооружений   на   реках,   а   также  сельскохозяйственных  угодий, администрация  Тугаевского  сельского поселения  постановляет:

1. Создать  комиссию  по  подготовке  и  пропуску  паводковых  вод в  следующем составе:

1. Андреева О.П.              - глава  Тугаевского  сельского  поселения

тел. 32-3-00                     (председатель  комиссии)

2. Афанасьева Р.Н.         - заместитель главы администрации Тугаевского

тел. 32-2-18                  сельского поселения (секретарь комиссии)

члены  комиссии:

3. Павлов В.Ф.                - староста д. Новые Мураты (по согласованию)

4. Шуряшкин А.О          - староста д. Вотланы (по согласованию)

5. Попов А.Г.                  - староста д. Старые Высли (по согласованию)

6. Курицын А.Е.              - староста  с. Тугаево  (по согласованию)

7. Кузьмин  Г.П.        -староста д. Нижнее Тимерчеево(по согласованию)

8. Герасимова Г.И.    -староста д. Верхнее Тимерчеево(по согласовании)

2. Утвердить  план  первоочередных  мероприятий   в Тугаевском сельском поселении по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году (приложение 1).

3.  Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций выделить личный состав,  технику, материальные средства  для проведения противопаводковых  мероприятий  в 2020 году

5.  Постановление  администрации Тугаевского сельского поселения №10 от 01.03.2019 года считать утратившим силу.

6.  Контроль за  исполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.

Глава   Тугаевского

сельского поселения                                                                        О.П.Андреева

Приложение  №1

Утвержден

постановлением  администрации

Тугаевского сельского  поселения

« 02 »  марта  2020 г. № 09

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Тугаевскому сельскому поселению по

безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году

Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по приведению в готовность ГТС, объектов хозяйств населенных пунктов к паводку, определение мер и конкретных исполнителей с указанием сроков, периодичности и порядка контроля за их выполнением по следующим основным задачам:

1. Рекомендовать руководителям хозяйств, руководителям предприятий, директорам учебных заведений, принять меры по готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, усилить работу по предупреждению населения от несчастных случаев в период паводка.

В период  подготовки

- до 10 марта уточнить места возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;

- проверить состояние мостовых сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 10  марта обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 15 марта принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 25 марта создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения.

- до 01 апреля 2020 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период и в период возникновения чрезвычайных ситуаций по направлению развития событий от деревни к деревне.

# В период  прохождения  паводковых вод:

- Организовать круглосуточную работу по контролю и прогнозирования  прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями;

- обеспечить работу в усиленном составе членов комиссий

- проверить системы оповещения членов  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению Пожарной безопасности, организовать тренировку по их сбору.

- в угрожаемый период провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой;

2.    До 15 марта 2020 года  провести совещание с членами  комиссии, руководителями хозяйств, организаций и предприятий. Доложить  в  район об ожидаемой весенне-паводковой обстановке и о поставленных задачах  по безаварийному и безопасному пропуску весеннего половодья.