| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНЕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| КАЙНЛАК ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ «02» март 2020 ç № 07 Йалмахва яле |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КАЙНЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «02» марта 2020 г № 07 д. Починок-Быбыть |

О   создании    комиссии  по  подготовке

и пропуску паводковых вод на территории

Кайнлыкского   сельского   поселения

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 года №68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2020 году, сохраняя от разрушений, повреждений животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых сооружений на реках, а также сельскохозяйственных угодий, администрация Кайнлыкского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т :

1. Создать  комиссию по подготовке и пропуску паводковых вод в составе:

| Кузьмина А.Г. – 33-2-23; 89053421358 | - | главы администрации сельского поселения - председателем комиссии |
| --- | --- | --- |
| Васильевой О.П. - 33-2-23 | - | Специалиста эксперта по делам ГО ЧС сельского поселения- заместителя председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Шарафутдинова Р.М. 33-2-58; 89053409018 | - | Председателя СХПК « Дубрава» (по согласованию) |
| Михайлова Н.В. 33-2-49; 89053416687 | - | Председателя СХПК «Турхан»(по согласованию) |
| Егорова А.В. | - | Участкового уполномоченного полиции по МО ЧР МВД «Комсомольский» (по согласованию) |
| Шарафутдинова Р.Р | - | Глава КФХ «Кызыл Сабанча»(по согласованию) |
| Алякиной И.Ф. | - | Зав.Починокбыбытьского ФАП( по согласованию) |

2.Утвердить план первоочередных мероприятий в Кайнлыкском сельском поселении Комсомольского района по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году (прилагается).

3.Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в Кайнлыкском сельском поселении Комсомольского района в 2020 году.

4.Признать утратившим силу постановление  администрации сельского поселения № 08 от 04.03.2019.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения -

Руководитель ГО сельского поселения                                    А.Г.Кузьмин

Утвержден

постановлением главы Кайнлыкского

сельского поселения от

«02» марта 2020 г. № 07

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Кайнлыкскому сельскому поселению Комсомольского района по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году

Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по пропуску паводковых вод на территории сельского поселения:

а) в период, предшествующий паводку:

- до 07 марта 2020 года уточнить места возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием  ледовой обстановки;

- проверить состояние  закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 10 марта 2020 года обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов образования и торговли  снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 17 марта 2020 года принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 24 марта 2020 года во всех водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период.

в) в период прохождения паводковых вод:

- организовать круглосуточную работу по контролю и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния;

- принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой;

- в угрожаемый период провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним;

- в случае ухудшения обстановкаи представлять информацию оперативному дежурному ЕДДС администрации района по телефонам 5-18-40,5-12-95.

Утвержден

постановлением главы

сельского поселения

«02» марта 2020 г. № 07

Р А С Ч Е Т

сил и средств привлекаемых в период прохождения весеннего паводка

по Кайнлыкскому сельскому поселению в 2019 году

| №№ пп | Наименование района | Резерв финансовых ресурсов (тыс.руб.) | Резерв материально-технических средств (песок, гравий, щебень) | Техника вед. (Бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кайнлыкское сельское поселение |  | песок – 6 тонн лесоматериал –3 м3 | СХПК «ТУРХАН»: 1 ед.техн. -1трактор ; СХПК «ДУБРАВА»: 1 ед.техн. - 1 трактор с прицепом КФХ «Кызыл Сабанча»»– 3 ед. техн.- 1 трактор с прицепом 1 легковой автомобиль 1 грузовой автомобиль | 4 чел 4 чел 5 чел |
|  | Итого |  | песок – 6 тонн лесоматериал – 3м3 | 5 ед.техники | 13 чел |