| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЭЛ,К РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АЛИКОВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЙĂЛКĂШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 28.11.2017 84 № Йёлкёш ял. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛГЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.11.2017 № 84 деревня Илгышево |

Об утверждении  «Дорожной карты»

по выявлению, постановке на государственный

кадастровый учет  бесхозяйных скважин

и водонапорных башен  на территории

Илгышевского сельского поселения

Аликовского района Чувашской Республики

В целях выполнения мероприятий  по выявлению, постановке на государственный кадастровый учет бесхозяйных скважин и водонапорных башен  на территории Илгышевского  сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики  администрация Илгышевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Дорожную карту" по выявлению, постановке на государственный кадастровый учет бесхозяйных скважин и водонапорных башен  на территории Илгышевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики согласно приложению № 1.

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Илгышевского

сельского поселения                                                                           А.В. Павлов

Приложение к

постановлению №84 от 28.11.2017г.

«Дорожная карта»  по работе с бесхозяйными объектами  водоснабжения на территории                                                                                                      Илгышевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало мероприятия | Конец мероприятия |
| 1 | Водонапорная башня с артезианской скважиной и водопроводными сетями д.Илгышево по улице Советская и Прохора Иванова | Обращение к кадастровому инженеру за изготовлением технического плана на объект водоснабжения | 20.07.2017 | 24.07.2017 |
|  |  | Направление запросов в ТУ Росимущества в Чувашской Республике, в Минюст Чувашии, в Администрацию Аликовского района Чувашской Республики о наличии в Реестре объекта водоснабжения | 28.09.2017 | 29.12.2017 |
|  |  | Обращение с заявлением в Управление Росреестра по Чувашской Республике по постановке на учет объекта водоснабжения в качестве бесхозяйного | 30.12.2017 | 30.01.2018 |
|  |  | Обращение в суд за признанием права муниципальной собственности поселения на бесхозяйный объект | 31.01.2019 | 31.03.2019 |
|  |  | Обращение в Управление Росреестра с заявлением о регистрации права муниципальной собственности поселения на объект водоснабжения | 01.04.2019 | 10.04.2019 |
|  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот | 20.04.2019 | 30.04.2019 |
| 2 |  | Обращение к кадастровому инженеру за изготовлением технического плана на объект водоснабжения |  |  |
|  |  | Направление запросов в ТУ Росимущества в Чувашской Республике, в Минюст Чувашии, в Администрацию Аликовского района Чувашской Республики о наличии в Реестре объекта водоснабжения |  |  |
|  |  | Обращение с заявлением в Управление Росреестра по Чувашской Республике по постановке на учет объекта водоснабжения в качестве бесхозяйного |  |  |
|  |  | Обращение в суд за признанием права муниципальной собственности поселения на бесхозяйный объект |  |  |
|  |  | Обращение в Управление Росреестра с заявлением о регистрации права муниципальной собственности поселения на объект водоснабжения |  |  |
|  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот |  |  |