|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **СĚнт ĚрвĂрри РАЙОНĚ** | Gerb-ch | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН** |
| **ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН**  **ЯЛ ХУТЛĂХĚ**  ЙЫШĂНУ  «28 » нарӑс 2020 ҫ № 5  Хуракасси ялě | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**  **ПОСЕЛЕНИЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  « 28 » февраля 2020 г № 5  деревня Эльбарусово |

**О предупреждении чрезвычайной ситуации**

**и предупредительных противопаводковых**

**мероприятий на территории Эльбарусовского**

**сельского поселения**

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения поселения в период прохождения весенних и летне-осеннего паводковых вод в 2020 году,

п о с т а н о в л я е т:

1.Создать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Председатель: Коротаева Н.А.- и.о.главы Эльбарусовского сельского поселения

Зам. председателя: Маралова Е.Л. - специалист-эксперт администрации Эльбарусовского сельского поселения

Секретарь: Хлебнова М.Ю -специалист ВУС администрации Эльбарусовского сельского поселения

Члены:

Никитин Е.Ю. – водитель муниципальной пожарной охраны (по согласованию)

Ефимов Д.А.- директор МБОУ   Эльбарусовская СОШ (по согласованию)

Ашуркина С.М.– заведующая Эльбарусовским ЦСДК структурного подразделения МАУК «Централизованная клубная система Мариинско-Посадского района»;

Мальцев А.В.- арендатор Эльбарусовской плотины (по согласованию)

Доброва Л.П. -  депутат д. Эльбарусово(по согласованию)

Илларионова Е.А -депутат д. Эльбарусово(по согласованию)

Трифонов В.А. – староста с. Тогаево (по согласованию)

Кузнецов Н.М.- староста дер. Вурманкасы (по согласованию)

Тепеев П.М.- староста д. Первые Синьялы ( по согласованию )

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Эльбарусовского сельского поселения в 2020 году (приложение № 1).

3. Возложить на противопаводковую комиссию вопросы организации работ по обеспечению безопасности людей и сохранению имущества и других ценностей в период паводка и выполнению первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод .

4. Депутатам и старостам населенных пунктов Эльбарусовского сельского поселения организовать проведение субботников по очистке снега водосбросных и водоотводящих труб, канав по отводу воды в овраги.

5. Руководителям организаций, предприятий и учреждений проверить готовность нештатных аварийно-спасательных формирований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Директору МБОУ «Эльбарусовская СОШ» Ефимову Д.А. , заведующей МБДОУ детского сада «Светлячок» провести разъяснительную работу среди родителей, учащихся и дошкольников по соблюдению мер безопасности в период весеннего паводка.

7. Назначить ответственным по ГТС на период весеннего паводка:

- ГТС в д.Ильменкасы Прокопьева М. П. - по согласованию;

- ГТС в д. Вурманкасы Кузнецова В. М. - по согласованию;

- ГТС в д. Эльбарусово Мальцева А.В. – по согласованию.

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опубликованию.

И.о.главы Эльбарусовского

сельского поселения Н.А.Коротаева

Приложение к постановлению

администрации Эльбарусовского сельского поселения

Мариинско-Посадского района

Чувашской Республики

от 28 .02.2020 г № 5 .

# План

**противопаводковых мероприятий на территории Эльбарусовского**

**сельского поселения Мариинско-Посадского района в 2020 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок  выполнения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка плана комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленной территории, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Глава сельского поселения | март |  |
| 2 | Создание оперативной группы для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбро­сом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Глава сельского поселения  Противопаводковая комиссия | Март-апрель |  |
| 3 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнического соору­жения и уровнем воды. | Прокопьев М.П.  Кузнецов В.М.  Мальцев А.В. | В паводковый период |  |
| 4 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Противопаводковая комиссия | Постоянно |  |
| 5 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабже­ния) на предмет безаварийной работы. | Противопаводковая комиссия | март - апрель |  |
| 6 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для опе­ративного решения возникающих задач. (при необходимости). | Противопаводковая комиссия | В паводковый период |  |
| 7 | Информирование населения Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Администрация Эльбарусовского сельского поселения  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе(по согласованию) | В паводковый период |  |
| 8 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Комиссия по ЧС и ОПБ | 27.03.2020 |  |