

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  **АЛИКОВСКИЙ РАЙОН**  АДМИНИСТРАЦИЯ  **ПИТИШЕВСКОГО**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |  | **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ЭЛĔК РАЙОНЕ**  **ПИТЕШКАСИ ЯЛ**  **АДМИНИСТРАЦИЙĕ** |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  **12.10.2020 № 55**  **Деревня Питишево** | ЙЫШАНУ  **\_12.10.2020 \_\_55 №**  **Питешкаси яле** |

Об актуализации схемы теплоснабжения

Питишевского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Питишевского сельского поселения постановляет:

1. Провести процедуру ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Питишевского сельского поселения.

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения Питишевского сельского поселения согласно Приложению 1.

3. Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Питишевского сельского поселения согласно Приложению 2.

4. Постановление разместить на официальном сайте администрации и в печатном издании Питишевского сельского поселения «Бюллетень Питишевского сельского поселения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы Питишевского

сельского поселения И.М.Павлова

Приложение 1

к постановлению администрации Питишевского сельского поселения от 12.10.2020 г. №55

График

актуализации схемы теплоснабжения Питишевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики в 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок выполнения** | **Ответственные лица** |
| 1. | Принятие постановления об актуализации схемы теплоснабжения | 15.10. 2020 | Павлова И.М. |
| 2. | Размещение на сайте уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения | до 28.10.2020 | Павлова И.М. |
| 3. | Подготовка проекта актуализации схемы | с 05.10.2020 до  10.11.2020 | Павлова И.М. |
| 4. | Размещение проекта актуализации схемы на сайте администрации | 11.11.2020 | Павлова И.М. |
| 5. | Прием замечаний и предложений в администрации | с 11.11.2020 до  27.11.2020 | Никандрова М.П. |
| 6. | Подготовка служебной записки для главы о назначении даты публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 27.11.2020 | Никандрова М.П. |
| 7. | Подготовка распоряжения о создании комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 30.11.2020 | Павлова И.М. |
| 8. | Направление проекта постановления главы сельского поселения о проведении публичных слушаний в прокуратуру | 30.11.2020 | Павлова И.М. |
| 9. | Постановление главы сельского поселения о проведении публичных слушаний на 25.12.2020 | 03.12.2020 | Павлова И.М. |
| 10. | Размещение постановления о публичных слушаниях на сайте администрации | 04.12.2020 | Павлова И.М. |
| 11. | Размещение поступивших замечаний и предложений на сайте администрации | 14.12.2020 | Павлова И.М. |
| 12. | Составление Заключения о результатах проведенных публичных слушаний | 25.12.2020 | Никандрова М.П. |
| 13. | Размещение протокола и заключения ПС на сайте администрации | 25.12.2020 | Павлова И.М. |
| 14. | Утверждение постановления об утверждении схемы теплоснабжения | 28.12.2020 | Павлова И.М. |
| 15. | Размещение постановления и схемы ТС на сайте администрации и в печатном издании Питишевского сельского поселения «Бюллетень Питишевского сельского поселения». | до 30.12.2020 | Павлова И.М. |

Приложение 2

к постановлению администрации Питишевского сельского поселения от 25.09.2020 г. №55

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Питишевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики в 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Питишевского сельского поселения уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения Питишевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики в 2020 г.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программах теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации. Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Питишевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики по адресу:

Чувашская Республика, Аликовский район, д.Питишево, улица Войкова, дом 58.

телефон: +7 (83535) 62-2-16 ;

электронная почта: [sao-pitsh@cap.ru](mailto:sao-pitsh@cap.ru)

Ответственное лицо – Павлова Инна Михайловна