| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЪЕЛ РАЙОНĚ ЫХРА СЫРМИ ПОСЕЛЕНИЙĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 2020ç. март уйăхĕн 31-мĕшĕ № 13 Ыхра Сырми яле |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛГООСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «31» марта 2020 г. № 13 д. Долгий Остров |
| --- | --- | --- |

| О проведении месячника по озеленению, санитарно-экологической очистке и благоустройству территории Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики |  |
| --- | --- |

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», Указа Президента Чувашской Республики от 22.03.2005 № 30 «О проведении Дня дерева  «Посади дерево и сохрани его» и в связи с наступлением оптимальных сроков формирующей стрижки, прореживания крон, санитарной вырубки и посадки зеленых насаждений, в целях санитарно-экологической очистки и благоустройства территории населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон, администрация Долгоостровского сельского поселения постановляет:

1. С 16 апреля по 5 июня 2020 года на территории Долгоостровского сельского поселения провести Дни защиты от экологической опасности (далее — Дни защиты). В рамках Дней защиты с 15 апреля по 31 мая 2020 года объявить месячник по озеленению, санитарно-экологической очистке и благоустройству территории населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, расположенных и функционирующих на территории Долгоостровского сельского поселения.

2. Утвердить   план мероприятий по подготовке и проведению месячника по озеленению, санитарно-экологической очистке и благоустройству территории Долгоостровского сельского поселения и Дня дерева «Посади дерево и сохрани его».

3. 17 апреля и 8 мая 2020 года провести субботники по санитарно-экологической очистке и благоустройству территории Долгоостровского сельского поселения и День дерева «Посади дерево и сохрани его».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, учебных заведений разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника по озеленению месячника по озеленению, санитарно-экологической очистке, благоустройству территории Долгоостровского сельского поселения и Дня дерева «Посади дерево и сохрани его», обратив особое внимание на проведение работ по формирующей стрижке зеленых насаждений, инвентаризации ранее созданных зеленых насаждений, благоустройству памятных мест, площадок сбора и размещения твердых коммунальных отходов, кладбищ, территорий дворов.

5. Администрации сельского поселения обеспечить освещение проводимых в ходе месячника мероприятий на сайте администрации Долгоостровского сельского поселения.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Долгоостровского сельского поселения                                           Ф.А.Алиуллов

Утвержден

постановлением администрации

Долгоостровского сельского поселения

Батыревского района Чувашской Республики

от 31.03.2020 № 13

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению месячника по озеленению и санитарно-экологической очистке, благоустройству территории Долгоостровского сельского поселения и Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация совещания по вопросам проведения Общероссийских Дней защиты от экологической опасности и Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» | До 1 мая 2020 г. | Администрация сельского поселения |
| 2 | Проведение разъяснительной работы о Днях защиты от экологической опасности и Дне дерева, обеспечение активного участия населения, учащихся школ в закладке зеленых насаждений, санитарной очистке территории памятников | 15 апреля — 5 июня 2020 г. в Дни защиты от экологической опасности | Администрация сельского поселения |
| 3 | Инвентаризация и мониторинг состояния ранее созданных зеленых насаждения | До 30 апреля 2020 г. | Администрация сельского поселения |
| 4 | Санитарные очистки прибрежных полос водоемов и плотины, территорий кладбищ | 15 апреля — 5 июня 2020 г. в Дни защиты от экологической опасности | Администрация сельского поселения |
| 5 | Организация проведения мероприятий по улучшению состояния территории школы | 15 апреля — 5 июня 2020 г. в Дни защиты от экологической опасности | МБОУ «Долгоостровская СОШ» * |
| 6 | Проведение работ по посадке деревьев и кустарников, уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организации различных форм собственности | 15 апреля — 5 июня 2020 г. в Дни защиты от экологической опасности | Руководители учреждений и организаций* |
| 7 | Разбивка газонов, цветников, клумб | 15 апреля — 5 июня 2020 г. в Дни защиты от экологической опасности | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 8 | Организации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 15 апреля — 5 июня 2020 г. в Дни защиты от экологической опасности | Администрация сельского поселения |
| 9 | Благоустройство памятников памяти павших односельчан. Участников ВОВ и боевых действий | 15 апреля — 5 июня 2020 г. в Дни защиты от экологической опасности | Администрация сельского поселения |
| 10 | Освещение хода реализации мероприятий на сайте сельского поселения | 15 апреля — 5 июня 2020 г. в Дни защиты от экологической опасности | Администрация сельского поселения |

*по согласованию с исполнителями мероприятий