И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

«ВЕСТНИК АСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

№ 09 03 марта 2020 года Издание Администрации Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики

АДМИНИСТРАЦИЯ АСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление №7 от 03.03.2020 г.

О создании комиссии по подготовке и

пропуску паводковых вод на территории

Асановского сельского поселения

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Комсомольского района № 76 от 28.02.2020 года «О создании районной комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод» и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2020 году, сохранения от разрушений, повреждений животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых сооружений на реках, а также сельскохозяйственных угодий, администрация  Асановского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Асановского сельского поселения на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план первоочередных мероприятий в Асановском сельском поселении по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в Асановском сельском поселении в 2020 году согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить ответственных лиц по гидротехническим сооружениям, в том числе бесхозяйным, на период весеннего паводка в Асановском сельском поселении на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций выделить личный состав, финансовые средства, технику, материальные средства в соответствии с установленным расчетом сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий на территории Асановского сельского поселения в 2020 году.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Асановского сельского поселения от 04.03.2019 № 09 «О создании комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Асановского сельского поселения».

9. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Асановского

сельского поселения                                                                    Карпов Н.Н.

Приложение № 1
к постановлению администрации
Асановского  сельского поселения
от «03» марта 2020 г. № 7

С П И С О К

комиссии по подготовке и пропуску

паводковых вод на 2020 год

| Бахтеров Александр Николаевич тел. 38-2-34 | - | председатель СХПК «Асаново» - председатель комиссии (по согласованию); |
| --- | --- | --- |
| Филиппов Анатолий Иванович тел. 38-2-22 | - | директор МБОУ «Асановская СОШ» - заместитель председателя комиссии (по согласованию); |
| Калюкова Алена Валерьевна тел. 38-2-17 | - | Специалист-эксперт сельского поселения - секретарь комиссии (по согласованию); |
| Члены комиссии: |
| Яндров Вячеслав Витальевич тел. 38-2-17 | - | пожарный водитель СХПК «Асаново» (по согласованию); |
| Козлова Надежда Петровна тел. | - | заведующий ФАП в д. Асаново (по согласованию); |
| Ильин Николай Георгиевич | - | водитель СХПК «Асаново» (по согласованию); |
|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Асановского сельского поселения от «03» марта 2020 г. № 7 |

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Асановскому сельскому поселению

Комсомольского района по безаварийному пропуску паводковых вод

в 2020 году

Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по приведению в готовность ГТС, объектов хозяйств населенных пунктов к паводку, определение мер и конкретных исполнителей с указанием сроков, периодичности и порядка контроля за их выполнением по следующим основным задачам:

1. Рекомендовать председателю СХПК «Асаново» - председателю комиссии, директору МБОУ «Асановская СОШ» - заместителю  председателя комиссии принять меры по готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, усилить работу по предупреждению населения от несчастных случаев в период паводка.

а) в период, предшествующий паводку:

- до 10 марта 2020 года уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;

- проверить состояние мостовых сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 06 марта 2020 года создать комиссии, штабы по подготовке и пропуску паводковых вод;

- проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах;

- до 15 марта 2020 года обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 20 марта 2020 года принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 30 марта 2020 года создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения;

- до 10 апреля 2020 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период и в период возникновения чрезвычайных ситуаций по направлению развития событий от деревни к деревне.

б) в период прохождения паводковых вод:

- организовать круглосуточную работу системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями;

- обеспечить работу в усиленном составе членов комиссий, оперативных штабов и готовность выездных оперативных групп;

- проверить системы оповещения членов оперативных штабов и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организовать тренировку по их сбору;

- в угрожаемый период провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

2. Комиссии по подготовке к пропуску паводка в 2020 году, до 10 марта 2020 года провести совещание  с председателем СХПК «Восток», директором МБОУ «Асановская СОШ». Доложить ожидаемую весенне-паводковую обстановку и поставить задачи на организацию в пиковые паводковые периоды круглосуточного дежурства и принятие оперативных мер по безаварийному и безопасному пропуску весеннего половодья.

До 20 марта 2020 года провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками. В ходе корректировки уточнить:

- наиболее вероятные районы подтопления;

- состав сил и средств, привлекаемых к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, места их базирования, порядок оповещения и сбора.

3. Рекомендовать председателю СХПК «Асаново», директору МБОУ «Асановская СОШ»  еженедельно по пятницам, а с 20 марта 2020 года ежедневно к 1400, в случае ухудшения обстановки каждые 2 часа представлять информацию оперативному дежурному ЕДДС Комсомольского района по телефонам:

5-18-40, сот. 8-967-792-18-89.

|  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Асановского сельского поселения от «03» марта 2020 г. № 7 |
| --- | --- | --- |

## Р А С Ч Е Т

сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий

по Асановскому сельскому поселению в 2020 году

| №№ пп | Наименование сельского поселения | Резерв финансовых ресурсов (тыс. руб.) | Резерв материально-технических средств (песок, гравий, щебень) | Техника вед. (Бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асановское сельское поселение |  |  | СХПК «Асаново»: 1-бульдозер на базе трактора Т-150 1-самосвал 1-сварочный аппарат МБОУ «Асановская СОШ» 1-школьный автобус Администрация Асановского сельского поселения 2-мотопомпы | 6 чел |
|  | Итого |  |  | 6 ед. техники | 6 чел |

| Учредитель – Администрация Асановского сельского поселения Комсомольского района | Адрес: ЧР, Комсомольский район, д. Асаново, ул. Чернова, дом 1 | Тираж – 20 экз. | Отв. за выпуск–Горбунова Р.Н. |
| --- | --- | --- | --- |