| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ТУКАЙ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ Майăн 17-меше 2019 № 30 Тукай ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 мая 2019 № 30 село Тугаево |

Об    утверждении  Муниципальной  программы

Тугаевского              сельского              поселения

Комсомольского         района              Чувашской

Республики «Развитие строительного комплекса

и архитектуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с постановлением администрации Тугаевского сельского поселения от 12 октября 2017 г.  № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тугаевского сельского поселения»,      администрация      Тугаевского    сельского     поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную программу Тугаевского  сельского поселения  Комсомольского района  Чувашской  Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Тугаевского

сельского поселения                                                                    О.П.Андреева

Утверждена

постановлением администрации

Тугаевского сельского поселения

от 17 мая 2019г. № 30

Паспорт 
муниципальной программы Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | - | Отдел капитального строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Комсомольского района |  |
| Участники муниципальной программы | - | Администрация Тугаевского сельского поселения, Структурное подразделение администрации Комсомольского района( по согласованию); Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (по согласованию) |  |
| Подпрограмма муниципальной программы | - | - «Градостроительная деятельность в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики»; |  |
| Цель муниципальной программы | - | - формирование и обеспечение устойчивого развития территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики; - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики |  |
| Задачи муниципальной программы | - | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального планирования Комсомольского района и местных нормативов градостроительного проектирования (далее – Схема и Нормативы); обеспечение планируемых объектов местного значения документацией по планировке территории; обеспечение своевременной актуализации и приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства документов территориального планирования и градостроительного зонирования Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики; описание местоположения границы Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в целях их отображения в схеме территориального планирования Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: обеспечение территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики документами территориального планирования – 100 процентов; ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республике – 1 единица; доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг - 70 процентов; |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | - | 2019 - 2035 годы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-2035 годах составит 10,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –10,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –0,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –0,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. местных бюджетов – 10,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –10,00 тыс. рублей; в 2020 году –0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году –0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –0,00 тыс. рублей; в 2020 году –0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | реализация муниципальной программы позволит обеспечить: своевременное приведение Схемы, документов территориального планирования муниципальных образований Тугаевского сельского поселения Комсомольского района в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации и Чувашской Республики, а также по результатам мониторинга реализации указанных документов; своевременное обеспечение объектов местного значения документацией по планировке территории; ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики |  |

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории  Тугаевского сельского поселения Комсомольского района политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы

Приоритеты реализуемой на территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района политики в сфере развития строительного комплекса и архитектуры определены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.

Основным стратегическим приоритетом в области развития строительного комплекса и архитектуры Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики являются: обеспечение устойчивого развития территорий Тугаевского сельского поселения Комсомольского района, улучшение инвестиционной привлекательности республики путем сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

Муниципальная программа Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

формирование и обеспечение устойчивого развития территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики;

внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики;

Срок реализации Муниципальной программы – 2019-2035 годы. Поэтапная реализация Муниципальной программы не предусмотрена.

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Муниципальной программой. Такой подход использован также при определении состава целевых индикаторов и показателей подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1).

- Таблица 1

| Цели Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| формирование и обеспечение устойчивого развития территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; | обеспечение территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики документами территориального планирования – 100 процентов; |
|  | мониторинг документов территориального планирования и контроля за реализацией схемы территориального планирования Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования; |  |
| внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | описание местоположения границ Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в целях их отображения в Схеме. | количество границ между Тугаевском сельским поселением и другими поселениями, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости - 4 единицы |
| создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства | снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно- правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства | доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, - 70 процентов; |
|  | ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики; | ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Тугаевском сельском поселении Комсомольскго района Чувашской Республики – 1 единица; |

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов в области развития строительного комплекса и архитектуры.

- Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

Система основных мероприятий является совокупностью взаимосвязанных мер, направленных на достижение поставленных целей и решение задач Муниципальной  программы.

Мероприятия Муниципальной программы сформированы с использованием следующих принципов:

нацеленность мероприятий на повышение качества предоставления муниципальных услуг в строительстве;

соответствие мероприятий требованиям основных документов стратегического планирования Чувашской Республики, а также основам документов стратегического планирования Российской Федерации.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующей подпрограммы: «Градостроительная деятельность в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики».  «Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Тугаевском сельском поселении  Комсомольского района Чувашской Республике» предусматривает выполнение двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Устойчивое развитие территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Реализация указанного мероприятия позволит рационально использовать территориальные ресурсы, формировать современный архитектурный облик населенных пунктов.

Основное мероприятие 2. Координатное описание границы Тугаевского сельского поселения Комсомольского района и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Тугаевского сельского поселения Комсомольского района.

Мероприятие предусматривает проведение землеустроительных работ в целях координатного описания границы Тугаевского сельского поселения Комсомольского района и отображения ее в схеме территориального планирования Тугаевского сельского поселения Комсомольского района.

- Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 10,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (табл. 2).

Таблица 2

| Этапы и годы реализации Муниципальной программы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| Всего 2019 - 2035 годы, в том числе: | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 - 2030 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 - 2035 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение № 1
к Муниципальной программе
«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

Сведения
о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Тугаевского сельского поселения Комсомольского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры», подпрограммы Муниципальной программы Комсомольского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры» и их значениях

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, обеспеченная документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, от общего количества муниципальных образований Комсомольского района Чувашской Республики | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение устойчивого развития территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района посредством реализации документов территориального планирования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество границ сельским поселением и другимипоселениями Комсомольского района Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры» за счет всех источников финансирования

- тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Иитого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| Муниципальная программа | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики; снижение административной нагрузки на застройщиков | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Отдел сельского хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений; Минстрой Чувашии; | х | х | х | х | всего | 010,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 010,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
| Подпрограмма | «Градостроительная деятельность в Тугаевском сельском по селении Комсомольского района Чувашской Республики» | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; Чувашской Республики | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Отдел сельского хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений; Минстрой Чувашии | х | х | х | х | всего | 010,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 010,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
| Основное мероприятие 1 | Устойчивое развитие территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; мониторинг документов территориального планирования и контроля за реализацией схемы территориального планирования Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования; | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Отдел сельского хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений; Минстрой Чувашии; |  |  |  |  | всего | 010,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 010,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 00,0 | 0 0,0 | 00,0 | 00,0 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

Подпрограмма
«Градостроительная деятельность в Тугаевском сельском поселении

Комсомольского района  Чувашской Республики»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | - | Отдел капитального строительства и ЖКХ, отдел сельского хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Комсомольского района; |  |
| Цель подпрограммы | - | формирование и обеспечение устойчивого развития территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики; создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства; внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики; |  |
| Задачи подпрограммы | - | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального планирования Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования; ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики; описание местоположения границ Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики в целях их отображения в схеме территориального планирования Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики; |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: обеспечение территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики документами территориального планирования – 100 процентов; количество границ между сельским поселением и другими поселениями района, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 4 единицы; |  |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы: |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах составит 10,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –10,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –0,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –0,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. местного бюджета – 10,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –10,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –0,00 тыс. рублей; в 2020 году –0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализация муниципальной программы позволит обеспечить: своевременное приведение Схемы, документов территориального планирования в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, а также по результатам мониторинга реализации указанных документов; своевременное обеспечение объектов местного значения документацией по планировке территории; создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства; доступность и качество предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде; создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики; |  |

- Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Комсомольского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254.

Таким образом, приоритетами в рамках реализации настоящей Подпрограммы являются:

создание условий для устойчивого развития территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района;

Основными целями Подпрограммы являются:

реализация основных направлений в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;

формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования в  Тугаевском сельском поселении Комсомольского района, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий области посредством определения границ населенных пунктов;

Осуществление поставленных целей требует решения следующих задач:

формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования;

мониторинг документов территориального планирования и контроля за реализацией Схемы и Нормативов;

обеспечение мониторинга своевременной актуализации и приведения в соответствие требованиям действующего законодательства документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований;

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района;

описание местоположения границ Тугаевского сельского поселения Комсомольского района  в целях их отображения в схеме территориального планирования.

Срок реализации подпрограммы – 2019-2035 годы. Поэтапная реализация подпрограммы не предусмотрена.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы определен исходя из необходимости достижения основных целей и решения задач Подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере градостроительной деятельности и архитектуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы изложены в таблице 1.

Таблица 3

Сведения

о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы «Градостроительная деятельность в Тугаевском сельском поселении  Комсомольского  района Чувашской Республики»

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение территории Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики документами территориального планирования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество границ между сельским поселением и другими поселениями Комсомольского района сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |