| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КРАСНОАРМЕЙСКИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| КРАСНОАРМЕЙСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ХУШУ 2019.02.13 9/1-о № Красноармейски сали |  | АДМИНИТСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 13.02.2019 № 9/1-о село Красноармейское |

В соответствии с Уставом Красноармейского сельского поселения, Правил                                             благоустройства территории Красноармейского сельского поселения, утвержденных решением Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 31.10.2017 № С-23/1 и в целях улучшения благоустройства территории населенных пунктов.

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на 2019 год.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации                Красноармейского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Красноармейского

сельского поселения                                                                                       П.С. Моисеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Красноармейского сельского поселения

от 13.02.2019 № 9/1-о

План мероприятий по благоустройству

Красноармейского сельского поселения

Красноармейского района Чувашской Республики

на 2019 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок на объездной дороге с. Красноармейское. Несанкционированные свалки в оврагах населенных пунктов(деревень) Красноармейского сельского поселения. | В течении года | Администрация сельского поселения Старосты деревень Местные жители |  |
| 2. | Уборка улиц вручную на следующих улицах и площадях: -ул. Ленина - 1998 кв.м. -ул. Г.Степанова - 980 кв.м. -ул. Васильева - 475 кв.м. -ул.30 лет Победы - 1230 кв.м. -пер. Комсомольский - 160 кв.м. -ул. Механизаторов - 985 кв.м. - пер. Заготконторы - 265 кв.м. -парк Победы - 238 кв.м. - автодорога Красноармейское – Липовка - 700 кв.м. | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 3. | Зимнее и летнее содержание дорог в границах населенных пунктов Красноармейского сельского поселения. 1.Уборка снега на тротуарах и пешеходных переходах следующих улиц: - Ленина - Васильева - Гурия Степанова - Механизаторов - 30 лет Победы - Переулок Комсомольский - на дорожках «Аллея героев» в парке Победы - на территории памятника участникам ВОВ в центре села Красноармейское - на пешеходных переходах через автодорогу. - подсыпка тротуаров песчано–соляной смесью. 2. Летнее содержание и благоустройство территорий с. Красноармейское: - очистка и побелка известковым раствором бордюрных плит по ул. Ленина и 30 лет Победы - побелка садовой побелкой стволов деревьев (лип) по ул. Ленина и 30 лет Победы. - скашивание сорных трав на газонах вдоль автодорог в течении лета 2-3 раза. - скашивание сорных трав на территории спортплощадки по ул. Чапаева и в парке Победы -установка тринадцати конструкций под цветочные горшки вдоль автодорог по ул. Ленина - посадка саженцев цветов и уход за ними (прополка, полив в течении летнего сезона) по ул. Ленина и 30 лет Победы. | В течении года В течении года | Администрация сельского поселения ГУ Центр занятости населения Красноармейского района Администрация сельского поселения ГУ Центр занятости населения Красноармейского района Учреждения, Организации, Предприятия ООО УК «Коммунальщик» | Согласно договору |
| 4. | Посадка или замена саженцев лип вместо усохших и сломанных деревьев по ул. Ленина и 30 лет Победы. | Апрель-май | Администрация Красноармейского района Экологические бригады (по согласованию) |  |
| 5. | Санитарная вырубка деревьев, находящиеся в охранной зоне под линиями электропередач по ул.30 лет Победы возле здания ПЧ -32 и маслозавода. | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 6. | Малые архитектурные формы: - ремонт и содержание памятников ВОВ в следующих населенных пунктах: с. Красноармейское д. Васнары д. Янгасы д. Вотланы д. Крендейкасы - покрасить металлические ограды по периметру территории памятника. - покрасить скамейки в парке Победы. - ремонт и содержание детских игровых конструкций - покрасить металлическую ограду по периметру парка Победы. | Апрель - май | Администрация сельского поселения ГУ Центр занятости населения Красноармейского района Учреждения, Организации, Предприятия (по согласованиям) | Муниципальный контракт |
| 7. | Завершить замену светильников уличного освещения с. Красноармейское с заменой ламп освещения на светодиодные светильники. | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 8. | Очистка снега, сколка льда и сосулек с крыш многоэтажных домов во избежание и по предотвращению несчастных случаев | II квартал | ООО УК «Коммунальщик» (по согласованию) |  |
| 9. | Организовать строительство новых площадок с твёрдым покрытием и ограждением по периметру для установки мусорных контейнеров на ул. Карла Маркса, ул. Чапаева, ул. Новая, ул. Дружбы, ул. Траковская. | В течении года | Администрация сельского поселения. |  |
| 10. | Разработать ПСД на строительство инженерно-коммуникационных сетей «Восточного» микрорайона с. Красноармейское | В течении года | Администрация Красноармейского района (по согласованию) |  |
| 11. | Установить мусорные контейнеры на улицах населенных пунктов (деревень) согласно генеральной схеме очистки территории населенных пунктов Красноармейского сельского поселения и организовать вывоз ТБО на мусорную свалку. | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 12. | Подготовить проектно-сметную документацию капитального строительства улично-дорожных сетей с твердым покрытием на следующих улицах села Красноармейское: - ул. Траковская - ул. Моркинская - ул. Молодежная - ул. Рябиновая - пер. Совхозный | В течении года | Администрация сельского поселения. |  |
| 13. | Подготовить проектно-сметную документацию на строительство артезианской скважины и водопроводной сети в следующих населенных пунктах: - д. Хлеси - д. Старые Игити -с. Красноармейское | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 14. | Комплектовать режимным электронно-часовым механизмом (таймером) уличное освещение улиц Первомайское, Карла Маркса, д. Васнары. | В течении года. | Администрация сельского поселения. |  |
| 15. | Еженедельно по пятницам проводить экологические субботники по благоустройству на закрепленных за учреждениями, предприятиями территориях. Содержать в санитарно-экологическом состоянии улицы населенных пунктов. | В течении года | Руководители предприятий и организаций Администрация сельского поселения Старосты деревень Депутаты и активисты (по согласованию) |  |
| 16. | Участвовать в республиканском конкурсе по благоустройству улиц населенных пунктов Красноармейского сельского поселения. | Апрель - август | Администрация сельского поселения Комиссия по благоустройству |  |
| 17. | Проводить конкурс по благоустройству населенных пунктов: - «Самый благоустроенный населенный пункт» - «Образцовая улица населенного пункта» - «Дом высокой культуры» | Апрель - август | Администрация сельского поселения Комиссия по благоустройству. |  |
| 18. | Обновить указатели улиц и нумерацию домов на отдельно взятых улицах населенных пунктов. | В течении года | Администрация сельского поселения. |  |
| 19. | Содержать в исправности существующие колодцы, периодически очистить дно колодцев и проводить анализ пробы питьевой воды на территории следующих населенных пунктов, по приведению качества питьевой воды в соответствии с санитарными нормами и правилами: - д. Юскасы - 1 шт. - д. Крендейкасы - 3 шт. - д. Хозакасы - 5 шт. - д. Вотланы - 2 шт. - д. Передние Карыки - 1 шт. - д. Задние Карыки - 2 шт. - д. Васнары - 6 шт. - д. Янгасы -7 шт. - д. Старые Игити - 4 шт. - д. Хлеси -2 шт. - д. Чиганары - 2 шт. - д. Синьял – Убеево -5 шт. - с. Красноармейское - 3 шт. | В течении года | Администрация сельского поселения Старосты деревень Депутаты и активисты (по согласованию) |  |
| 20. | Организация работ по сносу заброшенных сараев по улице Механизаторов. | В течении лета | Владельцы сараев Администрация сельского поселения |  |
| 21. | Организовать три экологические бригады: - бригаду из безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения - Траковская СОШ - Красноармейская СОШ | Май - июль | Школы, ГУ «Центр занятости населения» (по согласованию) Администрация сельского поселения. |  |
| 22. | Посадка зеленых насаждений вдоль склонов оврагов, речек и в почвозащитных местах. | Апрель - май | Администрация Красноармейского сельского поселения Экологические бригады (по согласованию) Местные жители |  |
| 23. | Разбивка новых парков или обновить и благоустроить существующие (на бывшей ярмарочной площади, сквер между бывшим зданием УПК и районной администрацией) | Апрель - май | Администрация Красноармейского сельского поселения Экологические бригады (по согласованию) |  |
| 24. | Содержать в чистоте и в порядке территорию центрального стадиона по улице Механизаторов и спортивной площадки для детей по улице Чапаева. Скашивать сорные травы в течении лета 2-3 раза. | В течении лета | Детско - юношеская спортивная школа Траковская СОШ (по согласованию) |  |
| 25. | Инвентаризация не зарегистрированных гаражей и хозяйственных построек граждан, находящиеся на общественных землях сельского поселения села Красноармейское. | В течении года | Администрация Красноармейского сельского поселения |  |
| 26. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Красноармейского сельского поселения включая берега рек, прудов и плотин | Постоянно | Администрация Красноармейского сельского поселения Старосты деревень Депутаты сельских поселений Активисты Экологические бригады (по согласованию) |  |
| 27. | Профилировать грейдером грунтовые дороги на всех улицах населенных пунктов Красноармейского сельского поселения. | Май - июнь | Подрядная организация (по согласованию) | Муниципальный контракт |
| 28. | Посадка саженцев деревьев на территории бывшей ярмарочной площади, посадка ив на склонах реки Большая Шатьма. | Апрель - май | Экологические бригады (по согласованию) |  |
| 29. | Территории вокруг мусорных площадок в с. Красноармейское содержать в чистоте и порядке, своевременно вывозить мусор и срезанные ветки. | В течении года | Администрация сельского поселения. |  |
| 30. | Обновить штакетные ограды водоразборных колонок по ул. Ленина и ул. Васильева. | II - квартал | МУП ЖКХ Красноармейского района |  |
| 31. | Содержать в чистоте и в порядке газоны вдоль асфальтированных дорог по ул.Ленина, 30 лет Победы, Васильева, Г.Степанова, - поросли и траву скашивать своевременно за лето 2-3 раза | В течении года | Администрация сельского поселения ООО УК «Коммунальщик» (по согласованию) | Согласно договору |
| 32. | Формовочная обрезка и прореживание крон лип по улице Ленина, 30 лет Победы и Васильева. | Март - апрель | Администрация сельского поселения. ООО УК «Коммунальщик» (по согласованию) | Согласно договору |
| 33. | Капитальное строительство дороги с твердым покрытием по улице Союзная протяженностью 1000 метров. | III - квартал | Администрация сельского поселения Подрядная организация (по согласованию) | Муниципальный контракт |
| 34. | Благоустроить прилегающую территорию автосервиса по улице Северная: - убрать и вывозить мусор на мусорную свалку; | Апрель - май | ЧП Егорова Н.А. (по согласованию) |  |
| 35 . | Разграничить и зарегистрировать земельные участки, находящиеся под капитальными гаражами с. Красноармейское. | В течении года | Администрация сельского поселения МУП БТИ Красноармейского района Владельцы гаражей (по согласованию) | Муниципальный контракт |
| 36. | Завершить регистрацию земельных участков сельскохозяйственного назначения невостребованных и умерших долевиков СХПК «Звезда» и СХПК «Красноармейское» | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 37. | Недостроенное здание по ул.Ленина рядом с оздоровительным центром, завершить или разобрать , вывезти стройматериалы и освободить занимаемый земельный участок. | III - квартал | Егоров В.М. (по согласованию) |  |
| 38. | Разработать проектно-сметные документации на газификации ул. Полевая в д. Васнары |  | Администрация сельского поселения Подрядная организация (по согласованию) | Муниципальный контракт |
| 39. | Территорию расширенного кладбища с. Красноармейское оснастить калиткой для прохода людей и большими воротами из железных конструкций. | В течении года | Администрация сельского поселения Подрядная организация (по согласованию) | Муниципальный контракт |
| 40. | Подготовить существующие кладбища к празднику «Троица»: - с. Красноармейское - д. Вотланы - д. Крендейкасы Проводить работы по санитарной очистке территорий, уборке и вывозу мусора на мусорную свалку. Установить мусорные контейнеры. Снабдить чистой питьевой водой. | Апрель - май | Администрация сельского поселения Старосты Депутаты сельских поселений Жители деревень (по согласованию) |  |
| 41. | Завершить замену ламп уличного освещения ДРЛ на энергосберегающие диодные лампы. | В течении года | Администрация сельского поселения Подрядная организация (по согласованию) | Муниципальный контракт |
| 42. | Посадить саженцы хвойных деревьев вдоль автомобильных дорог местного значения. с. Красноармейское – д. Вотланы, д. Передние Карыки, д. Хозакасы | сентябрь | Администрация сельского поселения Экологические бригады Школьники (по согласованию) |  |
| 43. | Установить мусорные урны перед магазинами и столовыми Красноармейское РАЙПО | II – квартал | Красноармейское РАЙПО (по согласованию) |  |
| 44. | Осуществить сбор денег за использование общественных земель под гаражами и строительными материалами согласно статье 10 Закона Чувашской Республики. | В течении года | Администрация Красноармейского района |  |
| 45. | Благоустроить территорию перед магазином «Улыбка» и посадить цветы. | Апрель-май | Красноармейское РАЙПО (по согласованию) |  |
| 46. | Выращивать однолетние и многолетние цветы на огороженных участках земли, перед зданием почты России по ул.30 лет Победы. | Апрель-сентябрь | Районный почтовый узел связи (по согласованию) |  |
| 47. | Обустроить детскими площадками с установкой скамеек, песочницы и качелями все магазины РАЙПО для посетителей с детьми. | В течении года | Красноармейское РАЙПО (по согласованию) |  |
| 48. | Территории, закрепленные за Красноармейским РАЙПО, благоустроить, засеять газонной травой, разбить цветочные клумбы, посадить однолетние цветы. | Апрель-май | Красноармейское РАЙПО (по согласованию) |  |
| 49. | Перестелить тротуарные плитки на пруду между улицами К.Маркса и Г.Степанова. | II-III квартал | Администрация сельского поселения Подрядные организация (по согласованию) | Муниципальный контракт |
| 50. | Оснастить канализационные колодцы крышками заводского производства | В течении лета | МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию) |  |
| 51. | Территорию, закрепленную за заготконторой, содержать в чистоте и в порядке. Убрать мусор вдоль оград заготконторы на склоне и по берегу пруда. | В течении года | Красноармейское РАЙПО (по согласованию) |  |
| 52. | Возле магазина «Олимп» по ул.30 лет Победы устроить цветочные клумбы, посадить однолетние и многолетние цветы. | Апрель-май | Красноармейское РАЙПО (по согласованию) |  |
| 53. | Закупить готовые скамейки и установить перед магазинами для отдыха посетителей | В течении года | Красноармейское РАЙПО Владельцы частных магазинов (по согласованию) |  |
| 54. | Благоустроить, содержать в чистоте и в порядке территорию, закрепленную за отделением полиции по Красноармейскому району со стороны оврага | В течении года | Отделение полиции по Красноармейскому району (по согласованию) |  |
| 55. | Изготовить скамейки и установить на территории с. Красноармейское. | В течении года | Администрация Красноармейского района |  |
| 56. | Ремонт и содержание висячих мостов через реку Большая Цивиль и Малая Шатьма в следующих населенных пунктах: д. Юскасы; д. Крендейкасы; д. Хозакасы; д. Вотланы; д. Передние Карыки; д. Задние Карыки. | В течении года | Администрация сельского поселения Жители деревень | Муниципальный контракт |
| 57. | Проводить совместные работы с арендатором Анисимовым А.П. по ремонту и восстановлению верхнего пруда с. Красноармейское Соорудить или благоустроить место для купания на берегу верхнего пруда использовав речной песок и щебень, соорудить заградительные ленты. Изготовить информационные щиты и установить на местах купаний во всех населенных пунктах, где предусмотрены места для купания детей. ( МЕСТО ДЛЯ КУПАНИЯ ) | В течении года | Администрация сельского поселения Школы Старосты деревень Депутаты сельских поселений (по согласованию) |  |
| 58. | Содержать в чистоте и в порядке парк Победы, «Аллею Героев», штандарты (плакаты) о героических подвигах Российских солдат» вдоль тротуара в парке Победы. |  | Администрация Красноармейского района |  |

Примечание:

- разбивка  клумб, посадка многолетних и однолетних цветов и уход за ними;

- скашивание порослей и сорных трав своевременно за лето 2-3 раза;

- закрепленные за предприятиями, учреждениями и организациями территории  содержать в чистоте и порядке (доводится до каждой организации, предприятии и учреждений персонально).